Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2015 №  3662

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 20.03.2013 № 1565

«О принятии муниципальной целевой

программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы.

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска  Алтайского края от 13.01.2014 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск  Алтайского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2013 № 1565 «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы следующие изменения:

в заголовке после слова «муниципальной» исключить слово «целевой», слово «2015» заменить словом «2016»;

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение);

2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 927 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2013 № 1565 «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска О.Г.Обуховича.

Глава Администрации

города Рубцовска                                                                                                В.В.Ларионов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 07.08.2015  №  3662

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города Рубцовска   Алтайского края

от 20.03.2013 № 1565

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016годы (далее –программа)

| Ответственный исполнитель программы | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска |
| Участники программы | не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции» с изменениями; постановление Администрации Алтайского края от 26.03.2013 № 178 «Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы» с изменениями. |
| Цели программы | -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -переселение граждан из многоквартирных домов, в установленном порядке признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; -финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов |
| Задачи программы | -ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года; -приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -количество ликвидированного аварийного жилья; -количество приобретенных жилых помещений; -количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2016 годы |
| Объемы финансирования программы | общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 304 666 279,05 руб., из них: - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 192 583 414,27 руб.; - средства краевого бюджета – 50 066 570,14 руб.; - средства бюджета города– 50 100 257,14 руб.; - дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений -11 916 037,50 руб. В 2013 году всего 93 650 746,50 руб., из них: - средства Фонда – 64 464 173,68 руб.; - средства краевого бюджета – 10 402 948,66 руб.; - средства бюджета города– 10 421 860,66 руб.; - дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений – 8 361 763,50 руб. В 2014 году всего 66 387 325,50 руб., из них: - средства Фонда – 38 507 603,50 руб.; - средства краевого бюджета – 12 155 336,50 руб.; - средства бюджета города– 12 170 111,50 руб.; - дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений – 3 554 274,00 руб. В 2015 году всего 144 628 207,05 руб., из них: - средства Фонда – 89 611 637,00 руб.; - средства краевого бюджета – 27 508 284,98 руб.; - средства бюджета города– 27 508 284,98руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | переселение 658 человек из 256 жилых помещений 22 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |

1.Общая характеристика сферы реализации программы.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края обусловлено недостаточным объемом финансирования ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы  в городе является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда, наличие которого:

-	создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан;

- ухудшает внешний облик города;

- сдерживает развитие городской инфраструктуры;

- снижает качество предоставляемых коммунальных услуг;

- повышает социальную напряженность в обществе.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее- Фонд), органов государственной власти, органов местного самоуправления и  собственников помещений.

1.1.Основными проблемами, на решение которых направлена программа, являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения;

-финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить проблему наиболее эффективно.

1.2.Прогноз реализации программы.

Проведение переселения из аварийных жилых домов осуществляется исходя из перечня таких домов, площади жилых помещений в них, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах, включаемых в программу.

Объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, определен Фондом с учетом требований части 2.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам для переселения из аварийного жилищного фонда, определен на 2013-2014 годы-29550 руб./1 кв.м, на 2015-2016 годы-30585 руб./1 кв.м постановлением Администрации Алтайского края от 26.03.2013 N 178 «Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы» (в ред. постановлений Администрации Алтайского края от 13.12.2013 N 643, от 24.04.2014 N 201, от 01.09.2014 № 416, от 02.02.2015 № 18).

В результате реализации программы предполагается:

- переселение 658 человек из 256 жилых помещений 22 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

-снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

2.Приоритетные направления реализации программы, цели, задачи, описание основных направлений, ожидаемый конечный результат.

Приоритетными направлениями реализации программы, являются: исполнение законодательства Российской Федерации, выполнение мероприятий программы.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2013-2016 годы качественно улучшить жилищные условия 658 жителей города Рубцовска.

Цели программы:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-переселение граждан из многоквартирных домов, в установленном порядке признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

-финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей программой обусловлены следующие задачи:

-ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012;

-приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализацию программы планируется осуществить за 4 года с 2013 года по 2016 год, в один этап.

Планируемыми показателями выполнения программы являются:

-количество ликвидированного аварийного жилья;

-количество приобретенных жилых помещений;

-количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Социальная эффективность реализации программы будет оцениваться достижением основной ее цели - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Показатели эффективности реализации программы представлены в Таблице1.

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы

и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки программы (2012) | год разработки программы (2013) | годы реализации программы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы |
| 1 | Количество ликвидированного аварийного жилья | кв.м | 2326,17 | 2886,26 | 2126,33 | 2337,23 | 2391,5 |
| 2 | Количество приобретенных жилых помещений | шт. | 65 | 88 | 54 | 50 | 64 |
| 3 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 156 | 219 | 138 | 134 | 167 |

3.Обобщенная характеристика мероприятий программы.

В целях предоставления финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в программу в установленном порядке включаются многоквартирные дома, признанные до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Выполнение условий предоставления финансовой поддержки, осуществляемой за счет средств Фонда, определенны частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

-строительство многоквартирных жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам, являющимися собственниками жилых помещений в таких домах, по договорам мены;

-приобретение жилых помещений в малоэтажных многоквартирных жилых домах для предоставления их переселяемым гражданам.

Способы переселения граждан из жилых помещений:

-предоставление жилых помещений взамен изымаемых путем заключения договоров мены;

-предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края приведен в приложениях №№ 1, 2 к настоящей программе.

Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Источниками финансирования программы являются средства Фонда, средства краевого бюджета и бюджета города, которые направляются на приобретение жилых помещений, по общей площади, ранее занимаемым гражданами жилым помещениям в аварийных многоквартирных домах.

Таблица 2

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники направления расходов | Сумма расходов, рублей |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Всего финансовых затрат | 93 650 746,5 | 66 387 325,50 | 144 628 207,05 | 0 | 304 666 279,05 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 18 783 624,16 | 15 724 385,50 | 27 508 284,98 | 0 | 62 016 294,64 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 10 402 948,66 | 12 155 336,50 | 27 508 284,98 | 0 | 50 066 570,14 |
| средства Фонда (на условиях софинансирования) | 64 464 173,68 | 38 507 603,50 | 89 611 637,00 | 0 | 192 583 414,27 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 93 650 746,5 | 66 387 325,50 | 144 628 207,05 | 0 | 304 666 279,05 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 18 783 624,16 | 15 724 385,50 | 27 508 284,98 | 0 | 62 016 294,64 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 10 402 948,66 | 12 155 336,50 | 27 508 284,98 | 0 | 50 066 570,14 |
| из средств Фонда (на условиях софинансирования) | 64 464 173,68 | 38 507 603,50 | 89 611 637,00 | 0 | 192 583 414,27 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из средств Фонда (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из средств, предусмотренных федеральным, краевым бюджетами и бюджетом города. За счет средств бюджета города Рубцовска финансирование программы производится в порядке, установленном для его исполнения. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

5.Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

-несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

-несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, и, следовательно, несвоевременное размещение муниципального заказа, что связано с изменением сроков выполнения программы.

При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов.

6.Механизм реализации программы.

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до сведения граждан целей, условий и критериев программы, а также освещает в средствах массовой информации итоги ее реализации.

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации.

В соответствии с п.5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 13.01.2014 №154, МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска как соисполнитель программы, представляет отчеты о выполнении мероприятий программы управлению Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству (ежеквартально до 10-го числа, следующего за отчетным кварталом), которое в свою очередь представляет отчеты о выполнении мероприятий программы в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска и управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют несоответствие результатов реализуемых мероприятий, предусмотренных программой, устанавливают причины недостижения ожидаемых результатов и определяют меры по их устранению.