

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.05.2022 № 1330

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы»

С целью актуализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060, принимая во внимание письмо муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края от 10.02.2022 № 73, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утверждённым постановлением Администрации города Рубцовска от 21.10.2020 № 2589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска от 04.02.2021 № 249, от 05.07.2021 № 1781, от 24.09.2021 № 2569, от 01.02.2022 № 233) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансирования  Программы | Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы составляет 116264,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 19483,5 тыс. рублей;  2022 год – 7719,4 тыс. рублей;  2023 год – 25476,0 тыс. рублей;  2024 год – 37194,0 тыс. рублей;  2025 год – 26392,0 тыс. рублей;  из них средства:  бюджета города – всего 79565,7 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2021 год – 7558,2 тыс. рублей;  2022 год – 5288,5 тыс. рублей;  2023 год – 22883,0 тыс. рублей;  2024 год – 22038,0 тыс. рублей;  2025 год – 21798,0 тыс. рублей;  объем средств ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюджета города на соответствующий финансовый год;  внебюджетных источников – всего 36699,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2021 год – 11925,3 тыс. рублей;  2022 год – 2430,9 тыс. рублей;  2023 год – 2593,0 тыс. рублей;  2024 год – 15156,0 тыс. рублей;  2025 год – 4594,0 тыс. рублей. |

»;

1.2. таблицу 3 Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | всего за 2021-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 19483,5 | 7719,4 | 25476 | 37194 | 26392 | 116264,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 7558,2 | 5288,5 | 22883 | 22038 | 21798 | 79565,7 |
| из внебюджетных источников | 11925,3 | 2430,9 | 2593 | 15156 | 4594 | 36699,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 18265,8 | 6577 | 13491 | 25493 | 14681 | 78507,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 6758,2 | 4977 | 11441 | 10581 | 10331 | 44088,2 |
| из внебюджетных источников | 11507,6 | 1600 | 2050 | 14912 | 4350 | 34419,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 1217,7 | 1142,4 | 11985 | 11701 | 11711 | 37757,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 800 | 311,5 | 11442 | 11457 | 11467 | 35477,5 |
| из внебюджетных источников | 417,7 | 830,9 | 543 | 244 | 244 | 2279,6 |

».

1.3. таблицу 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в новой редакции (приложение);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации  города Рубцовска Алтайского края  от 12.05.2022 № 1330 |

«Таблица 2

Мероприятия Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  мероприятия  Программы | Ожидаемый результат | Исполнители  Программы | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | Источники финансирования |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска | Экономия энергетических ресурсов |  | 19483,5 | 7719,4 | 25476 | 37194 | 26392 | 116264,9 | Всего,  в том числе: |
| 7558,2 | 5288,5 | 22883 | 22038 | 21798 | 79565,7 | бюджет города |
| 11925,3 | 2430,9 | 2593 | 15156 | 4594 | 36699,2 | внебюджетные источники |
| Администрация города Рубцовска | 2185,7 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 4785,7 | Всего,  в том числе: |
| 2185,7 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 4785,7 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 5090,5 | 2000,0 | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 70390,5 | Всего,  в том числе: |
| 5090,5 | 2000,0 | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 70390,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 282,0 | 188,5 | 448 | 448 | 448 | 1814,5 | Всего,  в том числе: |
| 282,0 | 188,5 | 448 | 448 | 448 | 1814,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | 0 | 0 | 225,0 | 225,0 | 250,0 | 700 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 225,0 | 225,0 | 250,0 | 700 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 500,0 | 1110,0 | 265,0 | 0 | 1875 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 500,0 | 1110,0 | 265,0 | 0 | 1875 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МУТП города Рубцовска | 2965,9 | 53,0 | 63,0 | 4324,0 | 4414,0 | 11819,9 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 2965,9 | 53,0 | 63,0 | 4324,0 | 4414,0 | 11819,9 | внебюджетные источники |
| МУП «Рубцовский водоканал» | 8959,4 | 2377,9 | 2530,0 | 10832,0 | 180,0 | 24879,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 8959,4 | 2377,9 | 2530,0 | 10832,0 | 180,0 | 24879,3 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу |  | 197,7 | 113,0 | 113,0 | 129,0 | 114,0 | 666,7 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 100,0 | 100,0 | 115,0 | 100,0 | 415,0 | бюджет города |
| 197,7 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 251,7 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МУТП города Рубцовска | 17,7 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 71,7 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 17,7 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 71,7 | внебюджетные источники |
| МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | внебюджетные источники |
| Администрация города Рубцовска | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1.  Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | МУТП города Рубцовска | 17,7 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 71,7 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 17,7 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 71,7 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2.  Установка приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС | Экономия тепловой энергии 80 Гкал в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Установка прибора учета тепловой энергии на запасном пункте управления | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 1.6. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | Администрация города Рубцовска | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9. | Задача 2. Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Снижение затрат на оплату электрической, тепловой энергии. Снижение потерь электрической, тепловой энергии |  | 6897,8 | 3229,4 | 13097 | 22249 | 11347 | 56820,2 | Всего,  в том числе: |
| 1294,4 | 961,5 | 11117 | 11367 | 11117 | 35856,9 | бюджет города |
| 5603,4 | 2267,9 | 1980 | 10882 | 230 | 20963,3 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 750,0 | 0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 33750,0 | Всего,  в том числе: |
| 750,0 | 0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 33750,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 50,0 | 86,5 | 117 | 117 | 117 | 487,5 | Всего,  в том числе: |
| 50,0 | 86,5 | 117 | 117 | 117 | 487,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| Администрация города Рубцовска | 494,4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1244,4 | Всего,  в том числе: |
| 494,4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1244,4 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 125,0 | 0 | 250,0 | 0 | 375,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 125,0 | 0 | 250,0 | 0 | 375,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МУТП города Рубцовска | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | внебюджетные источники |
| МУП «Рубцовский водоканал» | 5563,4 | 2227,9 | 1930,0 | 10832,0 | 180,0 | 20733,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 5563,4 | 2227,9 | 1930,0 | 10832,0 | 180,0 | 20733,3 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 2.1.  Модернизация системы электроосвещения в учреждениях культуры и спорта | Снижение потерь электрической энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 30,5 | 31 | 31 | 31 | 123,5 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 30,5 | 31 | 31 | 31 | 123,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 2.2.  Модернизация сантехнического оборудования в учреждениях культуры и спорта | Снижение потерь электрической энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 50,0 | 56,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 364,0 | Всего,  в том числе: |
| 50,0 | 56,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 364,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 2.3.  Ремонт системы отопления в северной части здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация города Рубцовска | 494,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,4 | Всего,  в том числе: |
| 494,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,4 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 2.4.  Ремонт системы электроснабжения южной части здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 | Снижение потерь электрической энергии | Администрация города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 2.5.  Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МУТП города Рубцовска | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 2.6.  Замена светильников и ламп  накаливания на светодиодные | Экономия электроэнергии 90 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 900,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 900,0 | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 2.7.  Капитальный ремонт турбокомпрессоров №2, 3 установленных в воздуходувной станции цеха КОС | Снижение потребления электроэнергии на 200 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 271,2 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 1171,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 271,2 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 1171,2 | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 2.8.  Установка преобразователя частоты для регулировки подачи воздуха в аэротенки и обеспечения плавного пуска турбокомпрессоров воздуходувной станции цеха КОС | Снижение потребления электроэнергии на173 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 2.9.  Замена насосов СМ 200-150/400б КНС-5 на более эффективные типа НФ-2 | Снижение потребления электроэнергии на120 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 2.10.  Замена насосов типа К котельной 1-го подъема гидроузла на насосы c мокрым ротором фирмы DAB | Снижение электроэнергии 38 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 112,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 112,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,2 | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятие 2.11.  Установка ПЧ на КНС-8 | Экономия электроэнергии  20,2 тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 2.12.  Установка ПЧ на КНС-10 | Экономия электроэнергии 20,2 тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 2.13.  Установка ПЧ на КНС-15 | Экономия электроэнергии 20,2 тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 2.14.  Установка преобразователя частоты (2 шт.) на фильтровальные насосы 2-й подъем гидроузла | Снижение потребления электроэнергии на172,8 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 480,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 480,0 | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 2.15.  Установка погружных насосов (2 шт.) на КНС-19 | Снижение потребления электроэнергии на 42 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 120,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 120,0 | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 2.16.  Замена аэрационной системы №№ 2, 3 | Экономия электроэнергии 430 тыс. кВт/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | внебюджетные источники |
| 26. | Мероприятие 2.17.  Перекладка водопровода Ø100 по пер.Улежникова,6 – пр.Ленина, 138, длиной 1340 м.п. | Снижение затрат на устранение аварий и и снижение потерь коммунального ресурса | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 10652,0 | 0 | 10652,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 10652,0 | 0 | 10652,0 | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 2.18. Текущий ремонт системы отопления муниципальных образовательных учреждений | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 750,0 | 0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30750,0 | Всего,  в том числе: |
| 750,0 | 0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30750,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 28. | Мероприятие 2.19. Замена ламп накаливания на светодиодные в муниципальных образовательных учреждениях | Снижение потребления электроэнергии | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 29. | Мероприятие 2.20. Замена потолочных панелей освещения на светодиодные | Снижение потерь электрической энергии | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 30. | Мероприятие 2.21.  Установка автоматизированного теплового пункта | Снижение потреблении тепловой энергии до 10% в год | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 31. | Мероприятие 2.22.  Установка автоматизированного теплового пункта | Снижение потребления тепловой энергии | Администрация города Рубцовска | 0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Задача 3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Снижение потерь тепловой энергии |  | 12388 | 4377 | 12041 | 14591 | 14681 | 58078 | Всего,  в том числе: |
| 6263,8 | 4227 | 11441 | 10331 | 10331 | 42593,8 | бюджет города |
| 6124,2 | 150 | 600 | 4260 | 4350 | 15484,2 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 4340,5 | 2000 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 36340,5 | Всего,  в том числе: |
| 4340,5 | 2000 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 36340,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 232,0 | 102,0 | 331 | 331 | 331 | 1327,0 | Всего,  в том числе: |
| 232,0 | 102,0 | 331 | 331 | 331 | 1327,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| Администрация города Рубцовска | 1691,3 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 3441,3 | Всего,  в том числе: |
| 1691,3 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 3441,3 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 375,0 | 1110,0 | 0 | 0 | 1485,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 375,0 | 1110,0 | 0 | 0 | 1485,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МУТП города Рубцовска | 2908,2 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 11518,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 2908,2 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 11518,2 | внебюджетные источники |
| МУП «Рубцовский водоканал» | 3216,0 | 150,0 | 600,0 | 0 | 0 | 3966,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 3216,0 | 150,0 | 600,0 | 0 | 0 | 3966,0 | внебюджетные источники |
| 33. | Мероприятие 3.1.  Замена оконных блоков на энергосберегающие в учреждениях культуры и спорта | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 232,0 | 102,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 1327,0 | Всего,  в том числе: |
| 232,0 | 102,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 1327,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 34. | Мероприятие 3.2.  Ремонт кровли гаражных боксов Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 35. | Мероприятие 3.3.  Ремонт кровли здания и утепление чердачного помещения здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация города Рубцовска | 654,8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1254,8 | Всего,  в том числе: |
| 654,8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1254,8 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 36. | Мероприятие 3.4.  Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация города Рубцовска | 1036,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036,5 | Всего,  в том числе: |
| 1036,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 37. | Мероприятие 3.5.  Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация города Рубцовска | 0 | 1150,0 | 0 | 0 | 0 | 1150,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 1150,0 | 0 | 0 | 0 | 1150,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 38. | Мероприятие 3.6.  Наружная теплоизоляция здания депо-парка | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП города Рубцовска | 2748,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет  города |
| 2748,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748,2 | внебюджетные источники |
| 39. | Мероприятие 3.7.  Установка стеклопакетов из пластика в гараже на 7 автомашин | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП города Рубцовска | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | внебюджетные источники |
| 40. | Мероприятие 3.8.  Капитальный ремонт кровли здания депо-парка | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 8610,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 8610,0 | внебюджетные источники |
| 41. | Мероприятие 3.9.  Замена окон в здании реагентного хозяйства | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 63 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 450,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 450,0 | внебюджетные источники |
| 42. | Мероприятие 3.10.  Замена окон в насосной станции 2 подъема | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 53 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 43. | Мероприятие 3.11.  Замена оконных блоков в АБК производственного корпуса | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 26 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 50,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 200,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 50,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 200,0 | внебюджетные источники |
| 44. | Мероприятие 3.12.  Замена оконных блоков в АБК КОС | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 35 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 16,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 166,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 16,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 166,0 | внебюджетные источники |
| 45. | Мероприятие 3.13. Мероприятия по предотвращению разрушения зданий | Предотвращение дальнейшего разрушения зданий | МУП «Рубцовский водоканал» | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | внебюджетные источники |
| 46. | Мероприятие 3.14. Капитальный и текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 3914,4 | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 35914,4 | Всего,  в том числе: |
| 3914,4 | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 35914,4 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 47. | Мероприятие 3.15.  Замена оконных блоков на энергосберегающие | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | бюджет  города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 48. | Мероприятие 3.16.  Облицовка фасада здания с утеплением, отделка наружных откосов дверей и окон | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 325,0 | 1110,0 | 0 | 0 | 1435,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 325,0 | 1110,0 | 0 | 0 | 1435,0 | бюджет  города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 49. | Мероприятие 3.17. Замена оконных блоков на оконные блоки ПВХ в муниципальных образовательных учреждениях | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 426,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,1 | Всего,  в том числе: |
| 426,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,1 | бюджет  города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 50. | Задача 4. Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами | Ежегодно на постоянной основе выявлять бесхозяйные сети.  На заседании рабочей группы проводить анализ и принимать решение по постановке на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  | 0 | 0 | 225 | 225 | 250 | 700 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 225 | 225 | 250 | 700 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 225 | 225 | 250 | 700 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 225 | 225 | 250 | 700 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 51. | Мероприятие 4.1.  Выполнение комплекса мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учёт в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности города Рубцовска Алтайского края на такие объекты недвижимого имущества | Ежегодно на постоянной основе выявлять бесхозяйные сети.  На заседании рабочей группы проводить анализ и принимать решение по постановке на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 225 | 225 | 250 | 700 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 225 | 225 | 250 | 700 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 52. | Мероприятие 4.2.  Выполнение комплекса мероприятий по передаче бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды на обслуживание специализированным организациям | Все выявленные бесхозяйные объекты недвижимого имущества передать на обслуживание в специализированные ресурсоснабжающие организации | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Примечание: Мероприятие 4.2 является мероприятием организационного характера и не требует финансирования из бюджета города Рубцовска».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска

Алтайского края А.В. Инютина