**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.02.2015 № 909

## О внесении изменений в постановление

##  Администрации города Рубцовска Алтайского края

## от 01.09.2014 № 3729 «Об утверждении муниципальной

## программы «Энергосбережение и повышение

## энергетической эффективности организаций

## города Рубцовска» на 2015-2017 годы

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 16.12.2014 № 423 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2015 год», постановлением Администрации города Рубцовска от 13.01.2014 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2014 № 3729 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы»:

## 1.1. В паспорте муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы раздел «Объёмы финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования Программы | общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы составляет 185988,55 тыс. рублей, из них средства: бюджета города – всего 24076 тыс. рублей,в том числе из бюджетов МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 21311 тыс.рублей;МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 1880 тыс.рублей;МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» - 885 тыс.рублей,в том числе по годам:2015 год – 530 тыс. рублей,в том числе МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 530 тыс.рублей;2016 год – 9908 тыс. рублей,в том числе МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 8948 тыс.рублей;МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 960 тыс.рублей;2017 год - 13638 тыс. рублей.в том числе МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 11833 тыс.рублей;МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 920 тыс.рублей;МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» - 885 тыс.рублей;внебюджетных источников – всего 161912,55 тыс. рублей,в том числе по годам:2015 год – 53218,983 тыс. рублей,2016 год – 52948,772 тыс. рублей;2017 год - 55744,795 тыс. рублей. |

1. 2. Раздел 3. «Обобщённая характеристика мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«Мероприятия по достижению целей, решению задач и реализации показателей Программы, обеспечивающие комплексный подход к повышению энергетической эффективности отраслей экономики и социальной сферы города, представлены в таблице 2.

 **Перечень мероприятий Программы таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т№ п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнителипрограммы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2015  | 2016 | 2017 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель: Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования, обеспечение динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |  |  | **53748,983** | **62856,772** | **69382,795** | **185988,55** | Всего, в том числе: |
| **530** | **9908** | **13638** | **24076** | бюджет города  |
| **53218,983** | **52948,772** | **55744,795** | **161912,55** | внебюджетные источники |
| **в том числе** |
|  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | **530** | **8948** | **11833** | **21311** | Всего, в том числе: |
| **530** | **8948** | **11833** | **21311** | бюджет города  |
|  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | **0** | **960** | **920** | **1880** | Всего, в том числе: |
| **0** | **960** | **920** | **1880** | бюджет города  |
|  | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рубцовска Алтайского края» | **0** | **0** | **885** | **885** | Всего, в том числе: |
| **0** | **0** | **885** | **885** | бюджет города  |
| 2 | Задача 1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | Исполнение требований ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009, выявление потенциала для разработки мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности |  | **654,237** | **1849,237** | **5338,898** | **7842,372** | Всего, в том числе: |
| **530** | **1745** | **4630** | **6905** | бюджет города |
| **124,237** | **104,237** | **708,898** | **937,372** | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.Энергетическое обследование учреждений, получение энергетических паспортов и госповерка приборов учета энергетических ресурсов | Исполнение требований ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009, выявление потенциала для разработки мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 530 | 1745 | 4630 | 6905 | Всего, в том числе: |
| 530 | 1745 | 4630 | 6905 | бюджет города  |
| 4 | Мероприятие 1.2Проведение энергетического обследования. | Исполнение требований ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009, выявление потенциала для разработки мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности | МУТП МО «Город Рубцовск» | 0 | 0 | 600 | 600 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 600 | 600 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.3Проведение госповерки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу. | МУТП МО «Город Рубцовск» | 10 | 10 | 15 | 35 | Всего, в том числе: |
| 10 | 10 | 15 | 35 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4Замена компьютера на автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) | Почасовой учёт потребления электрической энергии для контроля пиковой нагрузки, снижения затрат на оплату потреблённой электрической энергии | МУТП МО «Город Рубцовск» | 20 | 0 | 0 | 20 | Всего, в том числе: |
| 20 | 0 | 0 | 20 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.5Установка приборов учёта энергоресурсов (электроэнергии, воды) на освещение и бытовые нужды | Чёткое распределение потребляемых энергоресурсов (электроэнергии и воды) на технологические и бытовые нужды, необходимое для оптимизации их расходования и сокращения потерь | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 51,864 | 51,864 | 9,152 | 112,88 | Всего, в том числе: |
| 51,864 | 51,864 | 9,152 | 112,88 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.6 Установка приборов учёта тепловой энергии на производственные объекты | Чёткое распределение потребляемых энергоресурсов (тепловой энергии) на технологические и бытовые нужды, необходимое для оптимизации их расходования и сокращения потерь | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 42,373 | 42,373 | 84,746 | 169,492 | Всего, в том числе: |
| 42,373 | 42,373 | 84,746 | 169,492 | внебюджетные источники |
| 9 | Задача 2. Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Снижение затрат на оплату энергоресурсов. |  | **8345,696** | **10334,26** | **9866,577** | **28546,533** | Всего, в том числе: |
| **0** | **2060** | **1650** | **3710** | бюджет города |
| **8345,696** | **8274,26** | **8216,577** | **24836,533** | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 2.1. Установка энергосберегающих ламп (светодиодных светильников). | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 150 | 150 | 300 | Всего, в том числе: |
| 0 | 150 | 150 | 300 | бюджет города  |
| 11 | Мероприятие 2.2. Проведение теплоизоляционных работ трубопроводов системы теплоснабжения | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 50 | 50 | 100 | Всего, в том числе: |
| 0 | 50 | 50 | 100 | бюджет города  |
| 12 | Мероприятие 2.3. Установка уличного освещения с фотореле, установка датчиков движения в системе освещения помещений | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 1000 | 1000 | 2000 | бюджет города  |
| 13 | Мероприятие 2.4 Замена системы электроснабжения на более экономичную | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 300 | 0 | 300 | Всего  |
| 0 | 300 | 0 | 300 | бюджет города |
| 14 | Мероприятие 2.9 Реконструкция системы отопления с установкой индивидуального прибора учёта тепла | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 360 | 350 | 710 | Всего  |
| 0 | 360 | 350 | 710 | бюджет города |
| 15 | Мероприятие 2.10 Установка приточно-вытяжной вентиляции  | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 200 | 0 | 200 | Всего  |
| 0 | 200 | 0 | 200 | бюджет города |
| 16 | Мероприятие 2.11 Замена электроосвещения с установкой энергосберегающих светильников | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 0 | 100 | 100 | Всего  |
| 0 | 0 | 100 | 100 | бюджет города |
| 17 | Мероприятие 2.13Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МУТП МО «Город Рубцовск» | 15 | 15 | 15 | 45 | Всего, в том числе: |
| 15 | 15 | 15 | 45 | внебюджетные источники |
| 18 | Мероприятие 2.14Ремонт «фонарей» на крыше депо | Обеспечение естественного освещения, уменьшение затрат на электрическую энергию для искусственного освещения | МУТП МО «Город Рубцовск» | 10 | 10 | 10 | 30 | Всего, в том числе: |
| 10 | 10 | 10 | 30 | внебюджетные источники |
| 19 | Мероприятие 2.15Замена калориферов приточной вентиляции в депо | Улучшение условий труда | МУТП МО «Город Рубцовск» | 0 | 0 | 80 | 80 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 80 | 80 | внебюджетные источники |
| 20 | Мероприятие 2.16Установка частотных преобразователей для асинхронных двигателей | Экономия электрической энергии на технологические нужды на стадии производства тепловой энергии  | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 401,4 | 449,184 | 268,278 | 1118,862 | Всего, в том числе: |
| 401,4 | 449,184 | 268,278 | 1118,862 | внебюджетные источники |
| 21 | Мероприятие 2.17Установка компенсаторов реактивной мощности (кот. 1,4,6) | Снижение потребления эл. энергии примерно на 10-20 %% от общего потребления данными котельными | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 62,712 | 62,712 | 62,712 | 188,136 | Всего, в том числе: |
| 62,712 | 62,712 | 62,712 | 188,136 | внебюджетные источники |
| 22 | Мероприятие 2.18Установка санитарно-технического оборудования и запорной арматуры, работающей в дистанционном и автоматическом режиме | Сокращение технологических потерь энергоресурсов | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 232,119 | 232,119 | 253,22 | 717,458 | Всего, в том числе: |
| 232,119 | 232,119 | 253,22 | 717,458 | внебюджетные источники |
| 23 | Мероприятие 2.19Переход на энергосберегающие лампы | Снижение потребления эл. энергии на освещение производственных и бытовых помещений | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 165,12 | 45,9 | 5,4 | 216,42 | Всего, в том числе: |
| 165,12 | 45,9 | 5,4 | 216,42 | внебюджетные источники |
| 24 | Мероприятие 2.20Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные на тепловых сетях и сетях ГВС | Снижение объёмов утечек воды в тепловых сетях и как следствие снижение потерь тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 1878,66 | 1878,66 | 1941,282 | 5698,602 | Всего, в том числе: |
| 1878,66 | 1878,66 | 1941,282 | 5698,602 | внебюджетные источники |
| 25 | Мероприятие 2.21Установка энергосберегающих ламп, таймеров уличного освещения, автоматических оптико-акустических систем | Снижение потребления эл. энергии на освещение производственных и бытовых помещений | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 249,9 | Всего, в том числе: |
| 83,3 | 83,3 | 83,3 | 249,9 | внебюджетные источники |
| 26 | Мероприятие 2.22Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование  | Экономия электрической энергии на технологические нужды на стадии производства тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 3033 | 3033 | 3033 | 9099 | Всего, в том числе: |
| 3033 | 3033 | 3033 | 9099 | внебюджетные источники |
| 27 | Мероприятие 2.23Теплоизоляция трубопроводов и оборудования с использованием пенополиуретана | Сокращение технологических потерь тепловой энергии на стадии её производства | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 600 | 600 | 600 | 1800 | Всего, в том числе: |
| 600 | 600 | 600 | 1800 | внебюджетные источники |
| 28 | Мероприятие 2.24Установка автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6» для потпитки до 0,5 м³/час в комплекте с водосчётчиком, фильтром и разовой заправкой реагентом (химическая деаэрация сетевой воды) | Снижение потерь тепловой энергии на стадии её производства (кот. 8, 13, 7) | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 41,585 | 41,585 | 41,585 | 124,755 | Всего, в том числе: |
| 41,585 | 41,585 | 41,585 | 124,755 | внебюджетные источники |
| 29 | Мероприятие 2.25Восстановление ветхой изоляции надземных тепловых сетей | Сокращение технологических потерь тепловой энергии  | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 1636,1 | 1636,1 | 1636,1 | 4908,3 | Всего, в том числе: |
| 1636,1 | 1636,1 | 1636,1 | 4908,3 | внебюджетные источники |
| 30 | Мероприятие 2.26Установка газоанализаторов на котлах | Увеличение эффективности использования теплоэнергетического оборудования | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 560,1 | Всего, в том числе: |
| 186,7 | 186,7 | 186,7 | 560,1 | внебюджетные источники |
| 31 | Задача 3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Снижение потерь энергетических ресурсов |  | **40828** | **46931** | **48186** | **135945** | Всего, в том числе: |
| **0** | **6103** | **7358** | **13461** | бюджет города  |
| **40828** | **40828** | **40828** | **122484** | внебюджетные источники |
| 32 | Мероприятие 3.1. Ремонт межпанельных швов | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 50 | 50 | 100 | Всего, в том числе: |
| 0 | 50 | 50 | 100 | бюджет города  |
| 33 | Мероприятие 3.2. Замена оконных конструкций | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 2500 | 2500 | 5000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 2500 | 2500 | 5000 | бюджет города  |
| 34 | Мероприятие 3.3. Модернизация системы отопления с монтажом автоматизированного теплового пункта, с установкой термостатических регуляторов на радиаторах.  | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 1000 | 1000 | 2000 | бюджет города  |
| 35 | Мероприятие 3.5. Монтаж крыши из металлочерепицы, утепление перекрытий | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 1000 | 1000 | 2000 | бюджет города  |
| 36 | Мероприятие 3.6. Капитальный ремонт фасада, утепление стен зданий теплоизоляционным материалом | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 1000 | 1000 | 2000 | бюджет города  |
| 37 | Мероприятие 3.7. Замена дверных блоков | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 150 | 150 | 300 | Всего, в том числе: |
| 0 | 150 | 150 | 300 | бюджет города  |
| 38 | Мероприятие 3.8. Установка теплоограждающих панелей за радиаторами | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 3 | 3 | 6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 3 | 3 | 6 | бюджет города  |
| 39 | Мероприятие 3.9. Установка современного энергосберегающего сантехнического оборудования | Снижение затрат на оплату воды | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 300 | 300 | 600 | Всего, в том числе: |
| 0 | 300 | 300 | 600 | бюджет города  |
| 40 | Мероприятие 3.10Замена оконных блоков на энергосберегающие | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 0 | 100 | 470 | 570 | Всего  |
| 0 | 100 | 470 | 570 | бюджет города |
| 41 | Мероприятие 3.12Утепление стен | Годовая экономия 54,51 Гкал или 58,918 тыс.рублей | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам ГОЧС города Рубцовска Алтайского края» | 0 | 0 | 885 | 885 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 885 | 885 | бюджет города  |
| 42 | Мероприятие 3.13Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты в административном здании и здании конечной диспетчерской. | Снижение потерь тепловой энергии и уменьшение затрат на ТЭ | МУТП МО «Город Рубцовск» | 120 | 120 | 120 | 360 | Всего, в том числе: |
| 120 | 120 | 120 | 360 | внебюджетные источники |
| 43 | Мероприятие 3.14Установка электронных железнодорожных весов | Качественный учёт топлива. | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 950 | 950 | 950 | 2850 | Всего, в том числе: |
| 950 | 950 | 950 | 2850 | внебюджетные источники |
| 44 | Мероприятие 3.15Модернизация котельной установки БКЗ 85/13 | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 29000 | 29000 | 29000 | 87000 | Всего, в том числе: |
| 29000 | 29000 | 29000 | 87000 | внебюджетные источники |
| 45 | Мероприятие 3.16Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 260 | 260 | 260 | 780 | Всего, в том числе: |
| 260 | 260 | 260 | 780 | внебюджетные источники |
| 46 | Мероприятие 3.17Утепление наружных стеновых ограждений зданий | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 7467 | 7467 | 7467 | 22401 | Всего, в том числе: |
| 7467 | 7467 | 7467 | 22401 | внебюджетные источники |
| 47 | Мероприятие 3.18Замена и утепление кровли | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 1545 | 1545 | 1545 | 4635 | Всего, в том числе: |
| 1545 | 1545 | 1545 | 4635 | внебюджетные источники |
| 48 | Мероприятие 3.19Замена автотранспорта на автомобили с более экономичным расходом топлива | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 1486 | 1486 | 1486 | 4458 | Всего, в том числе: |
| 1486 | 1486 | 1486 | 4458 | внебюджетные источники |
| 49 | Задача 4. Снижение потерь воды при авариях, снижение расходов на восстановление работоспособности водопровода. | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | **3211,05** | **3052,275** | **4891,32** | **11154,645** | Всего, в том числе: |
| **3211,05** | **3052,275** | **4891,32** | **11154,645** | внебюджетные источники |
| 50 | Мероприятие 4.1 Замена водопровода инв.№2771 (Закольцовка мкр 33/Рубц11-Гражд.20/)ф150 - 821мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 615,75 | 0 | 0 | 615,75 | Всего, в том числе: |
| 615,75 | 0 | 0 | 615,75 | внебюджетные источники |
| 51 | Мероприятие 4.2 Замена водопровода ф150 инв №2158 (В-од по Сельмаш от Красн до ВРК) - 158.5мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 118,875 | 0 | 0 | 118,875 | Всего, в том числе: |
| 118,875 | 0 | 0 | 118,875 | внебюджетные источники |
| 52 | Мероприятие 4.3 Замена водопровода ф150 инв №570 (В-од по Рубцовскому-Революционной - Дел) -1228мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 921 | 0 | 0 | 921 | Всего, в том числе: |
| 921 | 0 | 0 | 921 | внебюджетные источники |
| 53 | Мероприятие 4.4Замена водопровода ф100 инв.№2872 (В\сети по пер.Манежному) - 490мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 367,5 | 0 | 0 | 367,5 | Всего, в том числе: |
| 367,5 | 0 | 0 | 367,5 | внебюджетные источники |
| 54 | Мероприятие 4.5 Замена водопровода ф150 инв№2179-1 (В-од по Спартаковск-Разина) - 99мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 74,25 | 0 | 0 | 74,25 | Всего, в том числе: |
| 74,25 | 0 | 0 | 74,25 | внебюджетные источники |
| 55 | Мероприятие 4.6 Замена водопровода ф150 инв2791 (Сети в-да по Гвард 53б и Р-Зорге 161 и Угл.тр) - 747.9мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 560,925 | 0 | 0 | 560,925 | Всего, в том числе: |
| 560,925 | 0 | 0 | 560,925 | внебюджетные источники |
| 56 | Мероприятие 4.7 Замена водопровода ф100 инв.№1221-12 (Вод сети Локомат, Комсомольск) - 737 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 552,75 | 0 | 0 | 552,75 | Всего, в том числе: |
| 552,75 | 0 | 0 | 552,75 | внебюджетные источники |
| 57 | Мероприятие 4.8 Замена водопровода ф100 инв№507 (В-од К15-К 18на Зап пос Менделеева-Таганрогская) - 213 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 159,75 | 0 | 159,75 | Всего, в том числе: |
| 0 | 159,75 | 0 | 159,75 | внебюджетные источники |
| 58 | Мероприятие 4.9 Замена водопровода ф100мм инв.№440 (Водопровод Брусил 31, 23, 25а Спортивн30 Арычн 27а) - 643мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 482,25 | 0 | 482,25 | Всего, в том числе: |
| 0 | 482,25 | 0 | 482,25 | внебюджетные источники |
| 59 | Мероприятие 4.10 Замена водопровода ф100мм инв №2133 (Нар в-од по ул.Тракторной 24-26) - 200.7мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов.  | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 150,525 | 0 | 150,525 | Всего, в том числе: |
| 0 | 150,525 | 0 | 150,525 | внебюджетные источники |
| 60 | Мероприятие 4.11 Замена водопровода ф 100мм инв.№514 (В-од кв 42 К114 до К109 по Комсомольской128) - 201 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 150,75 | 0 | 150,75 | Всего, в том числе: |
| 0 | 150,75 | 0 | 150,75 | внебюджетные источники |
| 61 | Мероприятие 4.12 Замена водопровода ф63мм инв.№509 (В-од К119, К88 по Калинина 2-7) - 364 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов.  | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 273 | 0 | 273 | Всего, в том числе: |
| 0 | 273 | 0 | 273 | внебюджетные источники |
| 62 | Мероприятие 4.13 Замена водопровода ф100мм инв.№1221-1 (вод-сети на ст Рубцовска ул.Локомативная) - 369.5 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 277,125 | 0 | 277,125 | Всего, в том числе: |
| 0 | 277,125 | 0 | 277,125 | внебюджетные источники |
| 63 | Мероприятие 4.14  Замена водопровода ф 100мм инв.№1221-7 (Вод по ул.Ломоносова ВК 145-165 ВК 174 вк138) - 808мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 606 | 0 | 606 | Всего, в том числе: |
| 0 | 606 | 0 | 606 | внебюджетные источники |
| 64 | Мероприятие 4.15 Замена водопровода ф100мм инв.№602 (В-од внутрикварт от Алтайской39) - 129мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 96,75 | 0 | 96,75 | Всего, в том числе: |
| 0 | 96,75 | 0 | 96,75 | внебюджетные источники |
| 65 | Мероприятие 4.16 Замена водопровода ф100мм инв.№2134 (Нар в-од по ул.Октябрьской) - 277 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 207,75 | 0 | 207,75 | Всего, в том числе: |
| 0 | 207,75 | 0 | 207,75 | внебюджетные источники |
| 66 | Мероприятие 4.17 Замена водопровода ф 100мм инв.№621 (В-од от Комсомольской до Октябрьской) - 200мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 150 | 0 | 150 | Всего, в том числе: |
| 0 | 150 | 0 | 150 | внебюджетные источники |
| 67 | Мероприятие 4.18 Замена водопровода ф150,200,300 инв.№2183 (Кв в-од по Федорен-Тракт-Сев) - 664.5мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 498,375 | 0 | 498,375 | Всего, в том числе: |
| 0 | 498,375 | 0 | 498,375 | внебюджетные источники |
| 68 | Мероприятие 4.19 Замена фекального коллектора пр.Ленина ф800мм инв.№184 - 4529мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 0 | 4891,32 | 4891,32 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 4891,32 | 4891,32 | внебюджетные источники |
| 69 | Задача 5.Снижение потребления электроэнергии на подъем воды и перекачку стоков. Снижение затрат на отопление зданий. | Экономия электрической энергии | МУП "Рубцовский водоканал" | **710** | **690** | **1100** | **2500** | Всего, в том числе: |
| **710** | **690** | **1100** | **2500** | внебюджетные источники |
| 70 | Мероприятие 5.1 Установка преобразователя частоты мощностью 75 кВт и замена 2-х насосов ФГ800 на СМ200-150-400 на КНС-4 | экономия до 500 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 480 | 0 | 0 | 480 | Всего, в том числе: |
| 480 | 0 | 0 | 480 | внебюджетные источники |
| 71 | Мероприятие 5.2 Установка преобразователя частоты мощностью 160 кВт на ГНС | экономия до 600 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 380 | 0 | 380 | Всего, в том числе: |
| 0 | 380 | 0 | 380 | внебюджетные источники |
| 72 | Мероприятие 5.3 Установка преобразователя частоты мощностью 160 кВт и замена насосного агрегата с высоковольтным электродвигателем мощностью 320 кВт на насосный агрегат 1д1600-90 с низковольтным электродвигателем мощностью 160 кВт | экономия до 500 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 0 | 950 | 950 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 950 | 950 | внебюджетные источники |
| 73 | Мероприятие 5.4 Установка прибора учета тепловой энергии на здания по адресу ул.Пролетарская 103 | экономия до 300тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 80 | 0 | 0 | 80 | Всего, в том числе: |
| 80 | 0 | 0 | 80 | внебюджетные источники |
| 74 | Мероприятие 5.5 Установка прибора учета тепловой энергии на здания КНС5, ГНС | экономия до 150 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 80 | 0 | 80 | Всего, в том числе: |
| 0 | 80 | 0 | 80 | внебюджетные источники |
| 75 | Мероприятие 5.6 Установка преобразователя частоты мощностью 110 кВт на насосный агрегат для промывки фильтров (2-й подъем гидроузла) | экономия до 80 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 80 | 0 | 80 | Всего, в том числе: |
| 0 | 80 | 0 | 80 | внебюджетные источники |
| 76 | Мероприятие 5.7 Замена светильников наружного освещения на светодиодные | экономия до 60 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 150 | 150 | 150 | 450 | Всего, в том числе: |
| 150 | 150 | 150 | 450 | внебюджетные источники |

## 1.3 Раздел 4. «Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции

.

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счёт средств бюджета города и внебюджетных источников (таблица 3).

Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы составляет 185988,55 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города – всего 24076 тыс. рублей,
в том числе из бюджетов

МКУ «Управление образования» г.Рубцовска –21311 тыс.рублей;

МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска –1880 тыс.рублей;

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» - 885 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 530 тыс. рублей,

в том числе

МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 530 тыс.рублей;

2016 год – 9908 тыс. рублей,

в том числе

МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 8948 тыс.рублей;

МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 960 тыс.рублей;

2017 год - 13638 тыс. рублей.

в том числе

МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 11833 тыс.рублей;

МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 920 тыс.рублей;

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» - 885 тыс.рублей;

внебюджетных источников – всего 161912,55 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 53218,983 тыс. рублей,
2016 год – 52948,772 тыс. рублей;

2017 год - 55744,795 тыс. рублей.

таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2015 | 2016 | 2017 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 53748,983 | 62856,772 | 69382,795 | 185988,55 |
| в том числе |  |  |  |  |
|  из бюджета города | 530 | 9908 | 13638 | 24076 |
| из внебюджетных источников | 53218,983 | 52948,772 | 55744,795 | 161912,55 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
|  из бюджета города | 0 | 5600 | 7740 | 13340 |
| из внебюджетных источников | 43089,05 | 42930,275 | 43431,32 | 129450,645 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города  | 530 | 4308 | 5898 | 10736 |
| из внебюджетных источников | 10129,933 | 10018,497 | 12313,475 | 32461,905 |

Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска С.П.Черноиванова.

Глава Администрации

города Рубцовска В.В.Ларионов