

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.02.2023 № 546

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы»

С целью актуализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утверждённым постановлением Администрации города Рубцовска от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска от 04.02.2021 № 249, от 05.07.2021 № 1781, от 24.09.2021 № 2569, от 01.02.2022 № 233, от 12.05.2022 № 1330, от 09.12.2022 № 3972), следующие изменения:

1.1. в наименованиях постановления, Программы, Паспорта Программы слова «на 2021 - 2025 годы» исключить;

1.2. раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансирования  Программы | Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы составляет 64694,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2021 год – 19483,5 тыс. рублей;  2022 год – 9932,6 тыс. рублей;  2023 год – 8379,8 тыс. рублей;  2024 год – 18868,8 тыс. рублей;  2025 год – 8029,8 тыс. рублей;  из них средства:  бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) – всего 23751,7 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2021 год – 7558,2 тыс. рублей;  2022 год – 4898,1 тыс. рублей;  2023 год – 3786,8 тыс. рублей;  2024 год – 3892,8 тыс. рублей;  2025 год – 3615,8 тыс. рублей;  объем средств ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюджета города на соответствующий финансовый год;  внебюджетных источников – всего 40942,8 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2021 год – 11925,3 тыс. рублей;  2022 год – 5034,5 тыс. рублей;  2023 год – 4593,0 тыс. рублей;  2024 год – 14976,0 тыс. рублей;  2025 год – 4414,0 тыс. рублей. |

»;

1.3. абзацы 3 и 4 раздела Паспорта Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«удельная величина потребления электрической энергии бюджетными учреждениями составит 31,7 Квт/чел.;

объём потреблённой тепловой энергии муниципальных бюджетных учреждений останется на уровне потребления 2020 года;»;

1.4. Паспорт Программы дополнить разделом следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках Программы | Реализация мероприятий Программы в рамках национальных и региональных проектов не предусмотрена |

»;

1.5. подраздел 2.2 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«2.2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами.»;

1.6. абзац 2 части 14 подраздела 2.3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«Дтэ.комб = (Отэ.комб./ ТЭцентр.тепл.)\* 100, где:»;

1.7. в разделе 6 Программы слова «от 21.10.2020 № 2589» заменить словами «от 09.11.2022 № 3596»;

1.8. таблицы 1, 2 и 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации  города Рубцовска Алтайского края  от 21.02.2023 № 546 |

«Таблица 1

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Задача Программы | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | Итоговый результат |
| Год, предшествующий году разработки Программы 2019 (факт) | Год разработки Программы 2020  (оценка) | Годы реализации Программы | | | | |
| 2021  (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель Программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля расходов бюджета города на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями всех типов в общем объёме расходов бюджета | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | % | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Квт/чел. | 31,8 | 31,3 | 31,5 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| 3. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Гкал/м² | 0,183 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 4. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | м³/ чел. | 0,240 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | м³/ чел. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6. | Количество ежегодно выявленных бесхозяйных сетей и объектов | Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами | ед. | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячего водоснабжения в общем числе многоквартирных домов | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 97,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодного водоснабжения в общем числе многоквартирных домов | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 92,1 | 92,4 | 92,6 | 92,9 | 92,9 |
| 10. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 83,6 | 83,4 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 15. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | % | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| 16. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | Гкал/кв.м | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 17. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | кВт\*ч/кв.м | 41,5 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| 18. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | куб.м/чел. | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 19. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | куб.м/чел. | 16,9 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 20. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | т.ут./ млн.кВт\*ч | - | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 |
| 21. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловой электростанции | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | т.ут./ тыс.Гкал | 185 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 |
| 22. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | т.ут./тыс. Гкал | 286,3 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 |
| 23. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами | % | 11,2 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| 24. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами | % | 24,6 | 25,3 | 24,2 | 23,9 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 25. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | % | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 23,0 | 23,9 | 25,9 | 27,2 | 27,2 |

»;

«Таблица 2

Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Исполнители, участники | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | Источники финансирования |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска |  | 19483,5 | 9932,6 | 8379,8 | 18868,8 | 8029,8 | 64694,5 | Всего,  в том числе: |
| 7558,2 | 4898,1 | 3786,8 | 3892,8 | 3615,8 | 23751,7 | бюджет города |
| 11925,3 | 5034,5 | 4593 | 14976 | 4414 | 40942,8 | внебюджетные источники |
| Администрация города | 2185,7 | 2209,6 | 1155,8 | 1496,8 | 1484,8 | 8532,7 | Всего,  в том числе: |
| 2185,7 | 2209,6 | 1155,8 | 1496,8 | 1484,8 | 8532,7 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 5090,5 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 13090,5 | Всего,  в том числе: |
| 5090,5 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 13090,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 282,0 | 188,5 | 131 | 131 | 131 | 863,5 | Всего,  в том числе: |
| 282,0 | 188,5 | 131 | 131 | 131 | 863,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 500,0 | 500,0 | 265,0 | 0 | 1265 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 500,0 | 500,0 | 265,0 | 0 | 1265 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МУТП города Рубцовска | 2965,9 | 76,6 | 63,0 | 4324,0 | 4414,0 | 11843,5 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 2965,9 | 76,6 | 63,0 | 4324,0 | 4414,0 | 11843,5 | внебюджетные источники |
| МУП «Рубцовский водоканал» | 8959,4 | 4957,9 | 4530 | 10652,0 | 0,0 | 29099,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 8959,4 | 4957,9 | 4530 | 10652,0 | 0,0 | 29099,3 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  | 197,7 | 13,0 | 113,0 | 114,0 | 114,0 | 551,7 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | бюджет города |
| 197,7 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 251,7 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МУТП города Рубцовска | 17,7 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 71,7 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 17,7 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 71,7 | внебюджетные источники |
| МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | внебюджетные источники |
| Администрация города | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1.  Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | МУТП города Рубцовска | 17,7 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 71,7 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 17,7 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 71,7 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2.  Установка приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Установка прибора учета тепловой энергии на запасном пункте управления | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 1.6. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Администрация города | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9. | Задача 2. Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях |  | 6897,8 | 3257,7 | 3036,0 | 10924,8 | 1490,8 | 25607,1 | Всего,  в том числе: |
| 1294,4 | 426,2 | 56,0 | 222,8 | 1440,8 | 3440,2 | бюджет города |
| 5603,4 | 2831,5 | 2980,0 | 10702 | 50 | 22166,9 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | Всего,  в том числе: |
| 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 50,0 | 86,5 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 304,5 | Всего,  в том числе: |
| 50,0 | 86,5 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 304,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| Администрация города | 494,4 | 319,7 | 0 | 166,8 | 1384,8 | 2365,7 | Всего,  в том числе: |
| 494,4 | 319,7 | 0 | 166,8 | 1384,8 | 2365,7 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МУТП города Рубцовска | 40,0 | 63,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 253,6 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 40,0 | 63,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 253,6 | внебюджетные источники |
| МУП «Рубцовский водоканал» | 5563,4 | 2767,9 | 2930,0 | 10652,0 | 0,0 | 21913,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 5563,4 | 2767,9 | 2930,0 | 10652,0 | 0,0 | 21913,3 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 2.1.  Модернизация системы электроосвещения в учреждениях культуры и спорта | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 2.2.  Модернизация сантехнического оборудования в учреждениях культуры и спорта | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 50,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 274,0 | Всего,  в том числе: |
| 50,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 274,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 2.3.  Ремонт системы отопления в зданиях Администрации города Рубцовска (пр. Ленина, 130; пер. Бульварный, 25) | Администрация города | 494,4 | 225,9 | 0 | 166,8 | 890,0 | 1777,1 | Всего,  в том числе: |
| 494,4 | 225,9 | 0 | 166,8 | 890,0 | 1777,1 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 2.4.  Ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 | Администрация города | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,8 | 394,8 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 394,8 | 394,8 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 2.5.  Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ | МУТП города Рубцовска | 40,0 | 63,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 253,6 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 40,0 | 63,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 253,6 | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 2.6.  Замена светильников и ламп  накаливания на светодиодные | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 720,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 180,0 | 720,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,0 | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 2.7.  Капитальный ремонт турбокомпрессоров №2, 3 установленных в воздуходувной станции цеха КОС | МУП «Рубцовский водоканал» | 271,2 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 1171,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 271,2 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 1171,2 | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 2.8.  Установка преобразователя частоты для регулировки подачи воздуха в аэротенки и обеспечения плавного пуска турбокомпрессоров воздуходувной станции цеха КОС | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 2.9.  Замена насосов СМ 200-150/400б КНС-5 на более эффективные типа НФ-2 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 2.10.  Замена насосов типа К котельной 1-го подъема гидроузла на насосы c мокрым ротором фирмы DAB | МУП «Рубцовский водоканал» | 112,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 112,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,2 | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятие 2.11.  Установка ПЧ на КНС-8 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 2.12.  Установка ПЧ на КНС-10 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 2.13.  Установка ПЧ на КНС-15 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 2.14.  Установка преобразователя частоты (2 шт.) на фильтровальные насосы 2-й подъем гидроузла | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 480,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 480,0 | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 2.15.  Установка погружных насосов (2 шт.) на КНС-19 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 120,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 120,0 | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 2.16.  Замена аэрационной системы №№ 2, 3 | МУП «Рубцовский водоканал» | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | внебюджетные источники |
| 26. | Мероприятие 2.17.  Перекладка водопровода Ø100 по пер.Улежникова,6 – пр.Ленина, 138, длиной 1340 м.п. | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 10652,0 | 0 | 10652,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 10652,0 | 0 | 10652,0 | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 2.18. Текущий ремонт системы отопления муниципальных образовательных учреждений | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | Всего,  в том числе: |
| 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 28. | Мероприятие 2.19. Замена ламп накаливания на светодиодные в муниципальных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 29. | Мероприятие 2.20. Замена потолочных панелей освещения на светодиодные | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 30. | Мероприятие 2.21.  Установка автоматизированного теплового пункта | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 31. | Мероприятие 2.22.  Установка автоматизированного теплового пункта | Администрация города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 32. | Мероприятие 2.23.  Замена ламп накаливания на светодиодные в зданиях Администрации города Рубцовска, приобретение электротоваров | Администрация города | 0 | 93,8 | 0 | 0 | 100,0 | 193,8 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 93,8 | 0 | 0 | 100,0 | 193,8 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 33. | Задача 3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  | 12388 | 6661,9 | 5230,8 | 7830,0 | 6425,0 | 38535,7 | Всего,  в том числе: |
| 6263,8 | 4471,9 | 3630,8 | 3570,0 | 2075,0 | 20011,5 | бюджет города |
| 6124,2 | 2190 | 1600,0 | 4260 | 4350 | 18524,2 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 4340,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12340,5 | Всего,  в том числе: |
| 4340,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12340,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 232,0 | 102,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 559,0 | Всего,  в том числе: |
| 232,0 | 102,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 559,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| Администрация города | 1691,3 | 1889,9 | 1055,8 | 1230 | 0 | 5867,0 | Всего,  в том числе: |
| 1691,3 | 1889,9 | 1055,8 | 1230 | 0 | 5867,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 480,0 | 500,0 | 265,0 | 0 | 1245,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 480,0 | 500,0 | 265,0 | 0 | 1245,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| МУТП города Рубцовска | 2908,2 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 11518,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 2908,2 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 11518,2 | внебюджетные источники |
| МУП «Рубцовский водоканал» | 3216,0 | 2190,0 | 1600,0 | 0 | 0 | 7006,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 3216,0 | 2190,0 | 1600,0 | 0 | 0 | 7006,0 | внебюджетные источники |
| 34. | Мероприятие 3.1.  Замена оконных блоков на энергосберегающие в учреждениях культуры и спорта | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 232,0 | 102,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 559,0 | Всего,  в том числе: |
| 232,0 | 102,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 559,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 35. | Мероприятие 3.2.  Ремонт кровли гаражных боксов Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 | Администрация города | 0 | 1100,1 | 0 | 700,0 | 0 | 1800,1 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 1100,1 | 0 | 700,0 | 0 | 1800,1 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 36. | Мероприятие 3.3.  Ремонт кровли здания и утепление чердачного помещения здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 | Администрация города | 654,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,8 | Всего,  в том числе: |
| 654,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,8 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 37. | Мероприятие 3.4.  Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 | Администрация города | 1036,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036,5 | Всего,  в том числе: |
| 1036,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 38. | Мероприятие 3.5.  Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 | Администрация города | 0 | 789,8 | 1055,8 | 0 | 0 | 1845,6 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 789,8 | 1055,8 | 0 | 0 | 1845,6 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 39. | Мероприятие 3.6.  Наружная теплоизоляция здания депо-парка | МУТП города Рубцовска | 2748,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет  города |
| 2748,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748,2 | внебюджетные источники |
| 40. | Мероприятие 3.7.  Установка стеклопакетов из пластика в гараже на 7 автомашин | МУТП города Рубцовска | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | внебюджетные источники |
| 41. | Мероприятие 3.8.  Капитальный ремонт кровли здания депо-парка | МУТП города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 8610,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 8610,0 | внебюджетные источники |
| 42. | Мероприятие 3.9.  Замена окон в здании реагентного хозяйства | МУП «Рубцовский водоканал» | 150,0 | 375,0 | 150,0 | 0 | 0 | 675,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 150,0 | 375,0 | 150,0 | 0 | 0 | 675,0 | внебюджетные источники |
| 43. | Мероприятие 3.10.  Замена окон в насосной станции 2 подъема | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 44. | Мероприятие 3.11.  Замена оконных блоков в АБК производственного корпуса | МУП «Рубцовский водоканал» | 50,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 200,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 50,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 200,0 | внебюджетные источники |
| 45. | Мероприятие 3.12.  Замена оконных блоков в АБК КОС | МУП «Рубцовский водоканал» | 16,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 166,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 16,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 166,0 | внебюджетные источники |
| 46. | Мероприятие 3.13. Мероприятия по предотвращению разрушения зданий | МУП «Рубцовский водоканал» | 3000,0 | 1815,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 5815,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 3000,0 | 1815,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 5815,0 | внебюджетные источники |
| 47. | Мероприятие 3.14. Капитальный и текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 3914,4 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 11914,4 | Всего,  в том числе: |
| 3914,4 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 11914,4 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 48. | Мероприятие 3.15.  Замена оконных блоков на энергосберегающие | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 210,1 | 0 | 0 | 0 | 210,1 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 210,1 | 0 | 0 | 0 | 210,1 | бюджет  города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 49. | Мероприятие 3.16.  Облицовка фасада здания с утеплением, отделка наружных откосов дверей и окон | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 269,9 | 500,0 | 265,0 | 0 | 1034,9 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 269,9 | 500,0 | 265,0 | 0 | 1034,9 | бюджет  города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 50. | Мероприятие 3.17. Замена оконных блоков на оконные блоки ПВХ в муниципальных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 426,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,1 | Всего,  в том числе: |
| 426,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,1 | бюджет  города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 51. | Мероприятие 3.18. Облицовка фасада здания с утеплением здании Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 | Администрация города | 0 | 0 | 0 | 530,0 | 0 | 530,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 530,0 | 0 | 530,0 | бюджет  города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 52. | Задача 4. Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 53. | Мероприятие 4.1.  Выполнение комплекса мероприятий по передаче бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды на обслуживание специализированным организациям | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Примечание: Мероприятие 4.1 является мероприятием организационного характера и не требует финансирования из бюджета города Рубцовска».

»;

«Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 19483,5 | 9932,6 | 8379,8 | 18868,8 | 8029,8 | 64694,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 7558,2 | 4898,1 | 3786,8 | 3892,8 | 3615,8 | 23751,7 |
| из внебюджетных источников | 11925,3 | 5034,5 | 4593 | 14976 | 4414 | 40942,8 |
| Капитальные вложения | 18265,8 | 8393,8 | 7680,8 | 18648,8 | 7709,8 | 60699,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 6758,2 | 4753,8 | 3630,8 | 3736,8 | 3359,8 | 22239,4 |
| из внебюджетных источников | 11507,6 | 3640 | 4050 | 14912 | 4350 | 38459,6 |
| НИОКР\* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| из внебюджетных источников | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Прочие расходы | 1217,7 | 1538,8 | 699 | 220 | 320 | 3995,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 800 | 144,3 | 156 | 156 | 256 | 1512,3 |
| из внебюджетных источников | 417,7 | 1394,5 | 543 | 64 | 64 | 2483,2 |

\*Научно-исследовательские и опытно - конструкторские работы

».