Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2014 № 3528

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 20.03.2013 № 1565

«О принятии муниципальной целевой

программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2013 № 1565 «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы следующие изменения:

в заголовке и в п.1. постановления исключить слово «целевая» в соответствующем падеже, слово «2015» заменить словом «2016»;

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение);

2.Признать утратившим силу постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2013 № 4252 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2013 № 1565 «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы, от 21.04.2014 № 1741 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2013 № 1565 «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска О.Г.Обуховича.

Глава Администрации

города Рубцовска                                                                                         В.В.Ларионов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 21.08.2014  № 3528

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города Рубцовска   Алтайского края

от 20.03.2013 № 1565

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016годы (далее –программа)

| Ответственный исполнитель программы | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска |
| Участники программы | не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»; постановление Администрации Алтайского края от 02.03.2013 № 178 «Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2016 годы» с изменениями. |
| Цели программы | -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -переселение граждан из многоквартирных домов, в установленном порядке признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; -финансовое и организационное обеспечение переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов |
| Задачи программы | -ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года; -приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -количество ликвидированного аварийного жилья; -количество приобретенных жилых помещений; -количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2016 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы | общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 305 897 596,50 руб., из них: - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее -средства Фонда) – 162 292 054,89 руб.; - средства краевого бюджета – 67 621 889,05 руб.; - средства бюджета города– 75 983 652,55 руб. с учетом дополнительных средств местного бюджета, направленных на приобретение дополнительной площади жилых помещений. В 2013 году 93 631 834,50 руб., из них: - средства Фонда – 64 464 173,68 руб.; - средства краевого бюджета – 10 402 948,66 руб.; - средства бюджета города– 18 764 712,16 руб. В 2014 году 62 818 276,50 руб., из них: - средства Фонда – 29 093 648,46 руб.; - средства краевого бюджета – 16 862 314,02 руб.; - средства бюджета города– 16 862 314,02 руб. В 2015 году 149 447 485,50 руб., из них: - средства Фонда – 68 734 232,75 руб.; - средства краевого бюджета – 40 356 626,37 руб.; - средства бюджета города– 40 356 626,37 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | переселение 663 человек из 261 жилого помещения 22 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |

1.Общая характеристика сферы реализации программы.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края обусловлено недостаточным объемом финансирования ресурсов, направленных на его содержание и текущий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы  является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Наличие аварийного жилищного фонда:

-	создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан;

- ухудшает внешний облик города;

- сдерживает развитие городской инфраструктуры;

- снижает качество предоставляемых коммунальных услуг;

- повышает социальную напряженность в обществе.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее- Фонд), органов государственной власти, органов местного самоуправления и  собственников помещений. Согласованность действий определяются в настоящей программе.

1.1.Основными проблемами, на решение которых направлена программа, являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-переселение граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения;

-финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить проблему наиболее эффективно.

1.2.Прогноз реализации программы.

Проведение переселения из аварийных жилых домов осуществляется исходя из перечня таких домов, площади жилых помещений в них, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах, включаемых в программу.

Объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, определен Фондом с учетом требований части 2.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам для переселения из аварийного жилищного фонда, определен 29550 руб./1 кв.м постановлением Администрации Алтайского края от 26.03.2013 N 178 «Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы» (в ред. постановлений Администрации Алтайского края от 13.12.2013 N 643, от 24.04.2014 N 201).

В результате реализации программы предполагается:

- переселение 663 человек из 261 жилого помещения 22 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

-снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

2.Приоритетные направления реализации программы, цели, задачи, описание основных направлений, ожидаемый конечный результат.

Приоритетными направлениями реализации программы, являются: исполнение законодательства Российской Федерации, выполнение мероприятий программы.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2013-2016 годы качественно улучшить жилищные условия 663 жителей города Рубцовска.

Цели программы:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-переселение граждан из многоквартирных домов, в установленном порядке признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

-финансовое и организационное обеспечение переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей программой обусловлены следующие задачи:

-ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012;

-приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализацию программы планируется осуществить за 4 года с 2013 года по 2016 год, в один этап.

Планируемыми показателями выполнения программы являются:

-количество ликвидированного аварийного жилья;

-количество приобретенных жилых помещений;

-количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Социальная эффективность реализации программы будет оцениваться достижением основной ее цели - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Показатели эффективности реализации программы просматриваются в Таблице 1.

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы

и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки программы (2012) | год разработки программы (2013) | годы реализации программы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы |
| 1 | Количество ликвидированного аварийного жилья | кв.м | 2326,17 | 2885,62 | 2125,83 | 4886,3 |  |
| 2 | Количество приобретенных жилых помещений | шт. | 65 | 88 | 54 | 119 |  |
| 3 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 156 | 212 | 133 | 318 |  |

3.Обобщенная характеристика мероприятий программы.

В целях предоставления финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в программу в установленном порядке включаются многоквартирные дома, признанные до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Выполнение условий предоставления финансовой поддержки, осуществляемой за счет средств Фонда, определенны частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

-строительство многоквартирных жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам, являющимися собственниками жилых помещений в таких домах, по договорам мены;

-приобретение жилых помещений в малоэтажных многоквартирных жилых домах для предоставления их переселяемым гражданам.

Способы переселения граждан из жилых помещений:

-предоставление жилых помещений взамен изымаемых путем заключения договоров мены;

-предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края приведен в приложениях №№ 1, 2 к настоящей программе.

Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Источниками финансирования программы являются средства Фонда, средства краевого бюджета и бюджета города, которые направляются на приобретение жилых помещений, равных по общей площади ранее занимаемым гражданами жилым помещениям в аварийных многоквартирных домах.

Объемы финансирования программы представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| Источники направления расходов | Сумма расходов, рублях |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Всего финансовых затрат | 93 631 834,50 | 62 818 276,50 | 149 447 485,50 |  | 305 897 596,50 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 18 764 712,16 | 16 862 314,02 | 40 356 626,37 |  | 75 983 652,55 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 10 402 948,66 | 16 862 314,02 | 40 356 626,37 |  | 67 621 889,05 |
| средства Фонда (на условиях софинансирования) | 64 464 173,68 | 29 093 648,46 | 68 734 232,75 |  | 162 292 054,89 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 93 631 834,50 | 62 818 276,50 | 149 447 485,50 |  | 305 897 596,50 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 18 764 712,16 | 16 862 314,02 | 40 356 626,37 |  | 75 983 652,55 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 10 402 948,66 | 16 862 314,02 | 40 356 626,37 |  | 67 621 889,05 |
| из средств Фонда (на условиях софинансирования) | 64 464 173,68 | 29 093 648,46 | 68 734 232,75 |  | 162 292 054,89 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из средств Фонда (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из средств, предусмотренных федеральным, краевым и местным бюджетами.

5.Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

-несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

-несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, следовательно, несвоевременное размещение заказа, связаны с изменением сроков выполнения программы.

При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов.

6.Механизм реализации программы.

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до сведения граждан целей, условий и критериев программы, а также освещает в средствах массовой информации итоги ее реализации.

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации.

Финансирование программы производится за счет средств Фонда, средств краевого бюджета  и средств бюджета города Рубцовска.

За счет средств бюджета города Рубцовска финансирование программы производится в порядке, установленном для его исполнения.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

В соответствии с п.5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 13.01.2014 №154, МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска и управлением Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству представляются отчеты о выполнении мероприятий программы в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска и управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют несоответствие результатов реализуемых мероприятий, предусмотренных программой, устанавливают причины недостижения ожидаемых результатов и определяют меры по их устранению.