

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.08.2022 № 2744

 Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2023 – 2027 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с истечением срока реализации муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2023-2027 годы (приложение).
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2744 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Рубцовска от 21.02.2019 № 376, от 15.05.2019 № 1136, от 20.09.2019 № 2417, от 18.02.2020 № 348, от 12.05.2020 № 1141, от 04.03.2021 № 529, от 24.09.2021 № 2567, от 27.12.2021 № 3652, от 07.02.2022 № 330).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 26.08.2022 № 2744

Муниципальная программа

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2023-2027 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2023-2027 годы (далее - программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии |
| Соисполнители программы  | Не предусмотрено |
| Участники программы | Не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Жилищный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;закон Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края»; краевая программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 27.03.2014 № 146 |
| Цель программы  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилищного фонда |
| Задача программы | Систематическое предохранение от преждевременного износа объектов муниципального жилищного фонда;восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик объектов муниципального жилищного фонда |
| Целевые индикаторы и показатели программы  | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение технического состояния (текущий ремонт) (от запланированного количества);доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (от запланированного количества) |
| Сроки и этапы реализации программы  | 2023-2027 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы  | Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города) на 2023-2027 годы составляет 88354,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 21221,7 тыс. руб.;2024 год – 16783,2 тыс. руб.;2025 год – 16783,2 тыс. руб.;2026 год – 16783,2 тыс. руб.;2027 год – 16783,2 тыс. руб.Объемы финансирования уточняются, исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | Обеспечение безопасного и комфортного проживания граждан за счет ежегодного выполнения полного объема запланированных ремонтных работ (заявочные ремонты помещений) и приведения в надлежащее нормативно-техническое состояние объектов муниципального жилищного фонда  |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Жилищный фонд города Рубцовска Алтайского края (далее – города), как и многих городов Алтайского края, характеризуется большой степенью износа зданий, оборудования и инженерных сетей. Значительная часть жилищного фонда не соответствует современным требованиям по качественным характеристикам, техническому содержанию и уровню благоустройства.

Объем жилищного фонда в городе на 01.01.2022 составляет 2967,9 тыс. кв. метров, в том числе 76,8 тыс. кв. метров состоит в муниципальной собственности.

В целях своевременного предоставления муниципального жилья, в том числе взамен аварийного, Администрации города Рубцовска требуется постоянное поддержание надлежащего состояния имеющегося и высвобождающегося жилищного фонда города.

Учитывая непрерывность процесса естественного износа жилья, принимая во внимание эффективность реализации муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы реализация настоящей программы обеспечит своевременное проведение ремонтных работ, улучшение нормативно-технического состояния объектов муниципального жилищного фонда, безопасное и комфортное проживание граждан в соответствии с нормативными требованиями.

В связи с этим управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии осуществляет работы по приведению муниципального жилого фонда в надлежащее состояние, заключая соответствующие договоры подряда.

* 1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации программы

Основными проблемами, на решение которых направлена программа, являются:

неудовлетворительное нормативно-техническое состояние объектов муниципального жилого фонда;

несоблюдение санитарно-гигиенических требований к таким объектам;

возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе признание состояния жилых помещений аварийным досрочно, как следствие необходимость срочного расселения граждан.

Причина возникновения проблем в сфере реализации программы - высокая степень износа объектов муниципального жилищного фонда, в том числе из-за непрерывности процесса естественного разрушения.

1.2. Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации программы

Основные проблемы, возникающие в сфере реализации программы, могут быть решены с помощью мероприятий, направленных на уменьшение степени износа объектов муниципального жилищного фонда. Требуется своевременное проведение ремонта имеющихся объектов муниципального жилищного фонда, освобождающихся квартир, поддержание технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам.

 Такие меры позволят дальнейшее осуществление предоставления жилья гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, для исполнения судебных решений о предоставлении жилого помещения, при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе предоставления жилья из маневренного фонда.

Прогнозирование сферы реализации программы, определение дальнейших мероприятий на последующие годы основывается на фактическом выполнении работ по ремонту и реконструкции объектов муниципального жилищного фонда за предыдущий год.

При реализации программы предполагается снижение доли объектов, нуждающихся в ремонте, в общем объеме жилищного фонда города и устранение критического износа объектов муниципального жилищного фонда.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее реализации

Приоритетные направления реализации программы формируются в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», законом Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», краевой программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 27.03.2014 № 146.

2.1. Приоритетные направления реализации программы

Основные приоритетные направления реализации программы:

осуществление своевременного текущего ремонта имеющихся объектов муниципального жилищного фонда;

проведение капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда и участие в краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы.

2.2. Цели и задачи программы

Цель программы – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилищного фонда.

Для достижения цели программы необходимо выполнение следующих задач:

систематическое предохранение от преждевременного износа объектов муниципального жилищного фонда;

восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик объектов муниципального жилищного фонда.

2.3. Конечные результаты программы

В результате реализации программы ожидается достижение и поддержание высокого уровня безопасного и комфортного проживания граждан за счет ежегодного выполнения полного объема запланированных ремонтных работ (заявочные ремонты помещений) и приведения в надлежащее нормативно-техническое состояние объектов муниципального жилищного фонда.

Основные ожидаемые итоговые результаты программы оцениваются по ежегодным индикаторам, характеризующим проведение ремонтных работ, запланированных для улучшения материально-технического состояния существующего и высвобожденного, введенного после реконструкции (перепланировки) муниципального жилищного фонда в динамике за 5 лет.

Индикаторы (показатели), характеризующие эффективность реализации программы, представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

2.4. Сроки и этапы реализации программы.

Реализация программы рассчитана на период 2023-2027 годы, без деления на этапы

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на организацию приведения объектов муниципального жилищного фонда в надлежащее состояние, пополнения маневренного фонда, то есть решение основных задач программы.

 Систематическое предохранение от преждевременного износа объектов муниципального жилищного фонда реализуется посредством проведения текущего ремонта по заявочной системе. Также средством сохранения нормативно-технических характеристик муниципальных жилых помещений является регулярное внесение платы, начисляемой по временно пустующим муниципальным жилым помещениям за жилищно-коммунальные услуги, которые в том числе включают в себя содержание общего имущества многоквартирных домов (текущий ремонт и прочее).

Восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик объектов муниципального жилищного фонда осуществляется проведением работ по капитальному ремонту. Проведение капитального ремонта предусматривается также посредством участия в мероприятиях краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы с внесением взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование программы производится в порядке, установленном для её исполнения за счет средств бюджета города.

Объемы финансирования программы приводятся в ценах каждого года реализации программы с учетом решения о бюджете города на соответствующий период, уточняются, исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, представлен в приложении 3 к настоящей программе.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

Реализация программных мероприятий подвержена влиянию следующих рисков:

изменения законодательства (на федеральном и региональном уровне), которые могут привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

нарушение сроков изготовления проектной документации подрядными организациями, что повлечет несвоевременное размещение заказов и может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

отсутствие претендентов при проведении конкурсных процедур размещения муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач программы, будут приниматься в ходе оперативного управления ее реализацией.

6. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Комплексная оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589 (далее - Порядок).

7. Механизм ре­ализации программы

Ответственным исполнителем программы является управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Ответственный исполнитель обеспечивает:

разработку программы;

реализацию мероприятий программы;

подготовку предложений по корректировке программы на соответствующий год в разрезе объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий, уточнение возможных объемов финансирования;

внесение изменений в программу для более эффективного исполнения мероприятий и достижения цели;

представление отчетов в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края в соответствии с пунктами 5.6, 5.9 Порядка.

 Приложение 1

к муниципальной программе

«Ремонт (реконструкция) объектов

 муниципального жилищного фонда в

городе Рубцовске» на 2023-2027 годы

Сведения об индикаторах программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Задачи программы  | Ед. изм. | Значение по годам |
| год, предшествующий году разработки программы (2021 факт) | год разработки программы (2022 оценка) | годы реализации программы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение технического состояния (текущий ремонт) (от запланированного количества) | Восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик объектов муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (от запланированного количества) | Систематическое предохранение от преждевременного износа объектов муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилищного фонда | 21221,7 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 88354,5 | Всего  |
|  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 21221,7 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 88354,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Систематическое предохранение от преждевременного износа объектов муниципального жилищного фонда | 13385,9 | 13385,9 | 13385,9 | 13385,9 | 13385,9 | 66929,5 | Всего  |
|  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 13385,9 | 13385,9 | 13385,9 | 13385,9 | 13385,9 | 66929,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Проведение текущего ремонта объектов муниципального жилищного фонда | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 5844,9 | 5844,9 | 5844,9 | 5844,9 | 5844,9 | 29224,5 | Всего  |
|  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5844,9 | 5844,9 | 5844,9 | 5844,9 | 5844,9 | 29224,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующие помещения муниципального жилищного фонда |  | 7241,0 | 7241,0 | 7241,0 | 7241,0 | 7241,0 | 36205,0 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 7241,0 | 7241,0 | 7241,0 | 7241,0 | 7241,0 | 36205,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Расчеты с МУП «РКЦ»  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. | Задача 2. Восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик объектов муниципального жилищного фонда | 7835,8 | 3397,3 | 3397,3 | 3397,3 | 3397,3 | 21425,0 | Всего  |
|  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 7835,8 | 3397,3 | 3397,3 | 3397,3 | 3397,3 | 21425,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 4438,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4438,5 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4438,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4438,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 2.2. Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд | 3397,3 | 3397,3 | 3397,3 | 3397,3 | 3397,3 | 16986,5 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3397,3 | 3397,3 | 3397,3 | 3397,3 | 3397,3 | 16986,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2023-2027 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 21221,7 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 88354,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 21221,7 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 88354,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 21221,7 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 88354,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города  | 21221,7 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 | 88354,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |