Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2015 №  3912

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 21.08.2014 № 3530

«О принятии муниципальной

программы «Стимулирование развития

жилищного строительства в городе

Рубцовске» на 2015 – 2017 годы»

Руководствуясь постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 № 154 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края  от 16.12.2014 № 423 «О бюджете муниципального образования  город Рубцовск Алтайского края на 2015 год»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.02.2015 № 1192 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3530 «О принятии муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015 – 2017 годы» считать утратившим силу.

2. Приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3530 «О принятии муниципальной  программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015 – 2017 годы» изложить в новой редакции (Приложение).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска О.Г. Обуховича

## Глава Администрации

## города Рубцовска                                                                              В.В. Ларионов

Приложение к постановлению

Администрации города Рубцовска

Алтайского края

от 27.08.2015 № 3912

«Приложение к постановлению

Администрации города Рубцовска

Алтайского края

от 21.08.2015 № 3530

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства

в городе Рубцовске» на 2015 – 2017 годы

| Ответственный исполнитель Программы Соисполнители Программы Участники Программы Подпрограммы Программы Программно-целевые инструменты | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска; управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Инвесторы, застройщики Программой не предусмотрены Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градо-строительного кодекса Российской Федерации»; Устав муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; |
| --- | --- |
|  | Решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2013 № 252 "О принятии программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск на 2013-2017 годы» |
| Цель Программы Задачи Программы Целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение обеспеченности населения города Рубцовска доступным и качественным жильем за счет реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства. Поддержка обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой; мониторинг градостроительного зонирования в соответствии с изменениями законодательства, подготовка проектов планировки территории в целях обоснования объемов и схем инженерно-технического обустройства районов жилищного строительства; создание условий для развития массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного; привлечение застройщиков для строительства объектов инженерной инфраструктуры путем формирования отдельных территорий под комплексную застройку в целях жилищного строительства в соответствии с Земельным кодексом РФ. Годовой объем ввода жилья в тыс.кв.м, жилых единицах. Годовой объем ввода многоквартирного жилья в тыс.кв.м, жилых единицах, в том числе доля ввода многоквартирного жилья от общего годового объема ввода в процентах. Годовой объем ввода индивидуального жилья в тыс.кв.м, жилых единицах, в том числе доля ввода индивидуального жилья от общего годового объема ввода в процентах. Обеспеченность населения жильем в кв.м на 1 чел., жилых единицах на 1000 чел. |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2017 годы, реализуется в один этап |
| Объемы финансирования | Общий объем финансирования составит 938665,1 тыс.руб, в том числе: Средства краевого бюджета всего 64154 тыс. руб, в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб; 2016 год - 64154 тыс. руб; 2017 год – 0 тыс. руб. Средства бюджета города всего 95121,1 тыс.руб, в том числе по годам: 2015 год - 5000 тыс.руб; 2016 год – 41321,1 тыс.руб; 2017 год – 48800 тыс.руб; Внебюджетные источники - средства инвесторов, застройщиков всего 779390 тыс.руб, в том числе по годам: 2015 год – 68600 тыс.руб; 2016 год – 306400 тыс.руб; 2017 год – 404390 тыс.руб. Направления расходов, источники финансирования и финансовые затраты Программы могут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение жилищных условий населения города Рубцовска за счет обеспечения ввода в 2015 – 2017 годах не менее 36,0 тыс.кв.метров жилья. К концу 2017 года увеличение уровня обеспеченности населения жильем до 20,3 кв.м общей площади на человека |

1.Общая характеристика сферы реализации Программы

Жилищное строительство в городе Рубцовске в предыдущий период осуществлялось в ходе реализации муниципальных программ «Улучшение жилищных условий населения в городе Рубцовске на период до 2010 года», принятой решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края  от 22.06.2006 №377, «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы», принятой постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.05.2011 № 1668.

Спад строительной активности в городе Рубцовске наметился в 2009 году в период кризисных явлений в экономике и стал основной причиной падения объема жилищного строительства в 2010 и 2011 годах. Сформированные в 2008 – 2010 годах земельные участки для строительства многоэтажного жилья не были реализованы из-за отсутствия спроса.

Проблемами в сфере жилищного строительства остаются проблемы отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры.

Существующая практика решения проблемы развития инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства и инженерно-технического обеспечения построенных объектов главным образом основана на установлении платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и технологическое присоединение, а также на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, что влечет увеличение стоимости 1 кв. метра жилья.

В настоящее время в городе Рубцовске исчерпан задел, состоявший из ранее начатых многоэтажных жилых домов, строительство которых не было своевременно закончено в 90-е годы.

На многих ранее предоставленных земельных участках индивидуальное строительство не ведется, в связи с необеспеченностью объектами коммунальной инфраструктуры.

Сохраняется также потребность населения города в жилье, обусловленная  тем, что в аварийном состоянии находится и требует замены 15,176 тыс. кв.м общей площади жилых помещений.

Прогноз строительства жилых домов отражен на 2015-2017 годы в Таблице № 1.

2. Приоритетные направления  реализации Программы, цели и  задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

Приоритетными направлениями Программы является увеличение объемов жилищного строительства в городе Рубцовске, обустройство территорий города  социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой в рамках ежегодных адресных инвестиционных краевых и городских программ.

Цель Программы - увеличение обеспеченности населения города Рубцовска доступным и качественным жильем за счет реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

поддержка обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой;

мониторинг градостроительного зонирования в соответствии с изменениями законодательства, подготовка  проектов планировки территории в целях обоснования объемов и схем инженерно-технического обустройства районов жилищного строительства;

создание условий для развития массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного;

привлечение застройщиков для строительства объектов инженерной инфраструктуры путем формирования отдельных территорий под комплексную застройку в целях жилищного строительства в соответствии с Земельным кодексом РФ.

К концу 2017 года ожидается достигнуть обеспеченности населения жильем  20,3 кв.м на человека (Таблица №  2).

Реализация Программы рассчитана на 3 года в один этап.

Таблица №1

Прогноз строительства жилых домов на 2015 – 2017 годы

общей площади  тыс.кв.метров

|  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта. | 2014 год (факт) | 2015 год (оценка) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | Всего (2015-2017) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ввод жилья всего, из них: | 9,341 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 36,0 |
| 1 | Ввод многоквартирного жилья, из них: | 5,246 | 7,0 | 10,394 | 7,578 | 24,972 |
| 1.1 | 5-этажный многоквартирный жилой дом №25, мкр.33, МКУ «УКС» г. Рубцовска | - | - | 6,5 | - | 6,5 |
| 1.2 | 9-этажный многоквартирный жилой, мкр.25, пер. Улежникова, 7 ООО «Главалтайстрой» | - | - | - | 7,578 | 7,578 |
| 1.3 | Рабочий тракт, 10 | - | 3,82 | 3,894 | - | 7,714 |
| 1.4 | Ввод жилых домов для переселения из аварийного жилья, в том числе: | 5,246 | 3,18 | - | - | 3,18 |
| 1.4.1 | пр. Ленина, 267, корпус 1 | 1,708 | - | - | - | - |
| 1.4.2. | пр. Ленина, 267, корпус 2 | 1,535 | - | - | - | - |
| 1.4.3. | пр. Ленина, 273, корпус 1 | 2,003 | - | - | - | - |
| 1.4.4. | пр. Ленина, 273, корпус 2 | - | 1,8781 | - | - | 1,8781 |
| 1.4.5. | пр. Ленина, 273, корпус 3 | - | 1,3019 | - | - | 1,3019 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | 4,095 | 4,5 | 1,606 | 4,922 | 11,028 |

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программные мероприятия предусматривают комплекс мер, направленных на решение жилищной проблемы.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края определены вопросы местного значения в области градостроительства, решение которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления городских округов.

Программой  планируется реализовать мероприятия, направленные:

на комплексное градостроительное планирование территорий в целях массового строительства жилья;

на развитие строительства жилья экономкласса, в первую очередь малоэтажного, которое отвечает современным стандартам энергоэффективности и экологичности и доступно гражданам со средним уровнем доходов;

на развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья экономкласса;

на выделение в отдельный бизнес механизмов развития инженерной инфраструктуры на застраиваемых участках;

на реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства.

3.1.Мероприятия в области градостроительства

и землеустройства

Предусматривается реализация мероприятий  по подготовке документации по планировке территорий, вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков для увеличения объемов строительства малоэтажного жилья и жилья экономического класса, развитию комплексного обеспечения территорий жилой застройки объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, снижению административных барьеров в строительстве, осуществлению контроля за ходом жилищного строительства.

3.2 Мероприятия по обеспечению территорий жилой застройки

объектами инженерной и транспортной инфраструктуры

Большое значение в целях увеличения объемов строительства жилья имеет реализация инвестиционных проектов инженерного обустройства территорий жилой застройки.

Механизм предоставления государственной поддержки по данному направлению заключается в выделении субсидий за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на условиях софинансирования на следующие цели:

возмещение затрат застройщиков на уплату процентов по кредитам, привлеченным для обеспечения территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры;

строительство автомобильных дорог к новым микрорайонам массовой многоквартирной и малоэтажной жилой застройки.

Уровень комфортности жилья и уровень жизни населения в значительной степени зависят от состояния жилищного фонда, в том числе от бесперебойного обеспечения населения качественными коммунальными услугами.

В рамках реализации данных мероприятий предусматривается создание объектов водоснабжения, электроснабжения организациями коммунального комплекса в соответствии с основами регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, установленными законодательством Российской Федерации.

Создание и обновление объектов электроснабжения осуществляется сетевыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица №2

#### Сведения об индикаторах муниципальной Программы и их значениях

| №№ п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | Показатели эффективности реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год (оценка) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | Всего (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м | 9,710 | 9,341 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 36,0 |
|  |  | жилых единиц | 112 | 166 | 197 | 193 | 195 | 585 |
| 1.1. | Годовой объем ввода многоквартирного жилья | тыс.кв.м | 4,095 | 5,246 | 7,0 | 10,394 | 7,578 | 24,972 |
|  |  | жилых единиц | 90 | 129 | 157 | 178 | 150 | 485 |
|  | Доля ввода многоквартирного жилья | % | 42,17 | 56,16 | 60,87 | 86,62 | 60,62 | 69,37 |
| 1.2. | Годовой объем ввода индивидуального жилья | тыс.кв.м | 5,615 | 4,095 | 4,5 | 1,606 | 4,922 | 11,028 |
|  |  | жилых единиц | 41 | 37 | 40 | 15 | 45 | 100 |
|  | Доля ввода индивидуального жилья | % | 57,83 | 43,84 | 39,13 | 13,38 | 39,38 | 30,63 |
| 2. | Обеспеченность населения жильем (общей площади) | кв.м на 1 чел. | 20,1 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | x |
|  |  | жилых единиц на 1000 чел. | 422 (146600 чел) | 422 (146900 чел) | 423 (146100чел) | 424 (145900 чел) | 425 (145100 чел) | x |

Таблица №3

План формирования и предоставления земельных участков

для жилищного строительства на период 2015 – 2017 годов

|  |  | 2015-2017 годы |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  |  | Кол-во | Площадь, га | Кол-во | Площадь, га | Кол-во | Площадь, га | Кол-во | Площадь, га |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Формирование земельных участков на торги | 52 | 5,2 | 15 | 1,5 | 17 | 1,7 | 20 | 2,0 |
|  | в том числе для: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилищного строительства | 52 | 5,2 | 15 | 1,5 | 17 | 1,7 | 20 | 2,0 |
| 1.2 | комплексного освоения в целях жилищного строительства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Предоставление земельных участков | 186 | 32,5 | 57 | 9,0 | 61 | 12,9 | 68 | 10,6 |
|  | в том числе для: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | жилищного строительства без торгов | 140 | 13,9 | 45 | 4,4 | 45 | 4,5 | 50 | 5,0 |
| 2.2 | жилищного строительства на торгах | 43 | 4,3 | 11 | 1,1 | 15 | 1,5 | 17 | 1,7 |
| 2.3 | комплексного освоения в целях жилищного строительства на торгах | 3 | 14,3 | 1 | 3,5 | 1 | 6,9 | 1 | 3,9 |

Подготовка документации по планировке территории в целях жилищного строительства может осуществляться также в рамках муниципальной программы  «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы, принятой постановлением Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 14.08.2014 № 3435

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Перспективы развития сферы жилищного строительства определяются инвестициями, направляемыми в данную сферу. Позиционирование государства как гаранта соблюдения права граждан на комфортное жилье должно включать в себя его координирующие действия по формированию благоприятных инвестиционных условий для того, чтобы обеспечить заинтересованность инвесторов, застройщиков в реализации жилищных программ. Привлечение инвестиций в жилищное строительство – одна из главных задач, которую необходимо решить для успешной реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Основная нагрузка в инвестировании жилищной сферы ложится на средства предприятий и организаций и средства населения.

Инвестиционные проекты развития инженерной инфраструктуры имеют высокую стоимость. В целях выполнения капиталоёмких проектов строительства муниципальных объектов коммунального назначения необходимо привлечение средств бюджетов различных уровней.

Стимулирование развития сферы жилищного строительства на перспективных территориях обеспечивается путем развития городской инженерной, транспортной  и социальной инфраструктуры, реализуемого за счет краевой и муниципальной адресных инвестиционных программ, государственных, ведомственных, краевых и муниципальных программ.

Общий объем финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы составит  938665,1  тыс.руб., в том числе:

Средства краевого бюджета – 64154 тыс. руб;

Средства  бюджета города 95121,1 –тыс.руб.

Внебюджетные источники - средства инвесторов, застройщиков –  779390 тыс.руб.

5. Анализ рисков реализации Программы

При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы из бюджета города Рубцовска, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования, а также предусматривается возможность привлечения денежных средств инвесторов.

Основным риском реализации мероприятий Программы является недостаточное финансирование из средств бюджета города Рубцовска. Кроме того, на выполнение мероприятий Программы большое влияние окажет возможное отсутствие инвесторов, готовых вложить свои средства в строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Кроме этого, на своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы будет оказывать влияние решение вопросов на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Факторами, сдерживающими темпы строительства жилья, также являются:

низкая доступность кредитных ресурсов, возникшая на фоне кризиса и продолжающая оказывать негативное влияние на развитие отрасли в целом;

отсутствие земельных участков, предназначенных для комплексной жилой застройки, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

значительная стоимость подключения к инженерным сетям;

отсутствие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

низкая обеспеченность рабочей документацией объектов строительства инженерных коммуникаций и дорог;

низкая востребованность среди инвесторов земельных участков, предназначенных для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

6. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству.

Соисполнители Программы:

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» г. Рубцовска;

управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству.

Ответственный исполнитель  обеспечивает:

выполнение мероприятий Программы;

подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год согласно скорректированным инвестиционным и ведомственным целевым программам, в разрезе объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий, уточнение возможных объемов финансирования;

информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров и «круглых столов»;

формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий.

Ответственный исполнитель программы также ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным  периодом, направляет в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска отчет  о  ходе выполнения Программы.

В рамках Программы намечается отработать новые механизмы государственно-частного партнерства при развитии застроенных или подлежащих застройке территорий в целях жилищного строительства.

Таблица №4

Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства,

на которых планируется реализация инвестиционных проектов в 2015-2017 годах

| №№ пп | Наименование земельного участка, площадь | Малоэтажная/ многоэтажная застройка | Планируемый объем ввода жилья по годам, тыс.кв.м |  |  | Ожидаемый ввод жилых, социальных, транспортных и инженерных объектов | График ввода объектов инженерной и транс- портной инфра-структуры | График ввода объектов соци-альной инфра-структуры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Итого по городу Рубцовску |  | - | 10,0 | 8,6 |  |  |  |  |
| 1 | Западный жилой район города, ограниченный бульварами Парковым, Пригородным, ул. Магистральной, пер. Станционным, площадь 12,59 га | Малоэтажная усадебная застройка | - |  | 5,4 | Жилье – 11,4 тыс. кв.м, электроснабжение: ТП 350-400кВт – 2, Площадь проездов и тротуаров 3179 кв.м, водопровод | 2016 год |  |  |
| 2 | Западный жилой район города, ограниченный Угловским трактом, ул. Широкой, пер. Дивизионным, площадь 140 га | Малоэтажная усадебная застройка | - |  | 2,0 | Жилье – 79,03 тыс.кв.м Электроснабжение: ВЛЗ – 6кВ, 19,93 км, КТП 6.\0,4 кВт, ТП 160-400 кВ, дороги – 19,5 км. Водопровод 23,580 км. |  |  | 2017 год |
| 1 | Мкр.№1а, ул.Алтайская, площадь 3,5 га | Малоэтажная многоквартирная застройка | - | 10,0 | 1,2 | Жилье – 21,2 тыс.кв.м Электроснабжение: ВЛ-10кВ, 0,8 км, ТП 150кВА – 1, Дороги –0.4 км, Водопровод 0.5 км, | 2016 год |  | 2017 год |

Таблица №5

Мероприятия Программы, направленные на обеспечение жилой застройки объектами инженерной, транспортной  и социальной инфраструктуры.

| Наименование мероприятий | Направление расходов и источники финансирования | Сумма затрат, тыс. руб |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  | Всего |  |  |  |
|  | Всего, | 5000 |  | 105475,1 |  | 48800 | 159275,1 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - |  | 64154 |  | - | 64154 |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 5000 |  | 41321,1 |  | 48800 | 95121,1 |  |  |  |  |
| Цель: Увеличение обеспеченности населения города Рубцовска доступным и качественным жильем за счет реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства. |  |  |  | 87575,1 |  | 48800 | 136375,1 |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска |  |  |
|  |  | 5000 |  | 17900 |  | - | 22900 |  | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству |  |  |
| Задача 1. Поддержка обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой |  | - |  | 23921,1 |  | 48800 | 72721,1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Автодорога, связывающая пр-т Ленина и ул.Пролетарскую в южном районе жилой застройки (ул. Транспортная) |  | - |  | 7500 |  | - | 7500 |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска |  | Обеспечение территории жилищного строительства объектами транспортной инфраструктуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Бюджет города | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| строительство | Бюджет города | - |  | 7500 |  | - | 7 500 |  |  |  |  |
| Мероприятие2. Автодорога по ул.Никольской в микрорайоне 1А северного жилого района, |  | - |  | 700,6 |  | 10 500 | 11 200,6 |  |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства объектами транспортной инфраструктуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Бюджет города | - |  | 700,6 |  | - | 700,6 |  |  |  |  |
| строительство | Бюджет города | - |  | - |  | 10 500 | 10 500 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Защитная насыпная дамба в правобережном районе, 1 очередь, |  | - |  | 1 000 |  | 16 000 | 17 000 |  |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства объектами коммунальной инфраструктуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Бюджет города | - |  | 1 000 |  | - | 1 000 |  |  |  |  |
| строительство | Бюджет города | - |  | - |  | 16 000 | 16 000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Автодорога в правобережном районе от моста по ул.Светлова до дороги на с.Безрукавку, 3,5 км, |  | - |  | 11 000 |  | 12 500 | 23 500 |  |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства объектами транспортной инфраструктуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Бюджет города | - |  | 1 000 |  | - | 1000 |  |  |  |  |
| строительство | Бюджет города | - |  | 10 000 |  | 12 500 | 22 500 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Водопровод диам.200 мм, 3,2 км в микрорайоне 1А, |  |  |  | 320,5 |  | 2400 | 2720,5 |  |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства централизованным водоснабжением |
| в том числе: |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Бюджет города |  |  | 320,5 |  |  | 320,5 |  |  |  |  |
| строительство | Бюджет города |  |  | - |  | 2 400 | 2 400 |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Водопровод диам.159 мм, 1,5 км в правобережный район с эстакадой через реку Алей |  |  |  | 800 |  | 3 100 | 3 900 |  |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства централизованным водоснабжением |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Бюджет города | - |  | 800 |  | - | 800 |  |  |  |  |
| строительство | Бюджет города | - |  | - |  | 3 100 | 3 100 |  |  |  |  |
| Мероприятие 7. Автодорога по ул. Широкой и ул. Братьев Оловянишниковых в юго-западном районе |  | - |  | - |  | 1 200 | 1 200 |  |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства объектами транспортной инфраструктуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Бюджет города |  |  | - |  | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |
| Мероприятие 8. Обустройство места для купания | Бюджет города | - |  | 500 |  | - | 500 |  |  | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству | Обеспечение территории жилой застройки объектами инфраструктуры. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  | 500 |  | - | 500 |  |  |  |  |
| Мероприятие 9. Водопровод диам. 100 мм, 0,5 км в юго-западном районе, |  | - |  | - |  | 1 850 | 1 850 |  |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства централизованным водоснабжением |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Бюджет города | - |  | - |  | 350 | 350 |  |  |  |  |
| строительство | Бюджет города | - |  | - |  | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |
| Мероприятие 10. Водопровод диам. 100 мм, 3,2 км пос. Южный по ул. Ажурной, ул. Васильковой, ул.Просторной, ул. Лучистой |  | - |  | 500 |  | - | 500 |  |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска | Исполнение решения суда |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Бюджет города | - |  | 500 |  | - | 500 |  |  |  |  |
| строительство | Бюджет города | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 11. Технологическое присоединение объектов жилищного строительства к электрическим сетям в микрорайоне № 1А, в том числе: |  | - |  | 1 600 |  | 1 250 | 2 850 |  |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строи-тельства электроэнер-гией, согласно муници-пальному контракту от 13.04.2012 № 2224/1 |
| 1 этап | Бюджет города | - |  | 1 600 |  | - | 1 600 |  |  |  |  |
| 2 этап | Бюджет города | - |  | - |  | 1 250 | 1 250 |  |  |  |  |
| Задача №2 Мониторинг градостроительного зонирования в соответствии с изменениями законодательства, подготовка проектов планировки территории в целях обоснования объемов и схем инженерно-технического обустройства районов жилищного строительства. |  | 5000 |  | 17400 |  | - | 22400 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Разработка схемы теплоснабжения | Бюджет города | 5 000 |  | - |  | - | 5 000 |  |  | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству | Обеспечение эффек-тивного и безопасного функционирования системы теплоснаб-жения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергети-ческой эффективности |
| Мероприятие 2. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Бюджет города | - |  | 15 900 |  | - | 15 900 |  |  | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству | Обеспечение эффек-тивного и безопасного функционирования сис-тем водоснабжения и водоотведения, их разви-тия с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергети-ческой эффективности |
| Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации берегоукрепления р.Алей | Бюджет города | - |  | 1500 |  | - | 1500 |  |  | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству | Исполнение решения Рубцовского городского суда |
| Задача 3 Создание условий для развития массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного |  | - |  | 64154 |  | - | 64154 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Строительство 5-этажного жилого дома № 25 по пр. Ленина, мкр.33 | Краевой бюджет | - |  | 64154 |  | - | 64154 |  |  | МКУ «УКС» г. Рубцовска (инвестиционная адресная программа) | Обеспечение жильем 90 семей; ввод 6495 кв.м общей площади жилья |

Примечание: Мероприятия, указанные в таблице реализуются за счет краевой и муниципальной адресных инвестиционных программ, муниципальных программ. Направления расходов, источники финансирования и финансовые затраты  Программы могут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год.

Таблица №6

#### Перечень программных мероприятий и сводные финансовые затраты по направлениям Программы

| Наименование мероприятия | Направления расходов и источники финансирования | Сумма затрат, тыс.руб. |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе: | всего: | 216178,9 | 73600 | 392375,1 | 453190 | 938665,1 |  |  |
|  | ##### Бюджет города | 10178,9 | 5000 | 21821,1 | 48800 | 95121,1 |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | - | 64154 | - | 64154 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 206000 | 68600 | 306400 | 404390 | 779390 |  |  |
| 1. Обеспечение территорий жилищного строительства объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | всего | 178,9 | 7600 | 23821,1 | 51400 | 82821,1 | Мероприятия 1.1-1.3 финансируются в рамках адресной инвестиционной программы муници-пального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год | Обеспечение территории жилищного строительства объектами коммунальной инфраструктуры |
|  | Бюджет города | 178,9 | 5000 | 21821,1 | 48800 | 75621,1 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | 2600 | 2000 | 2600 | 7200 |  |  |
| 1.1. Подготовка проектной документации на строительство | всего | 178,9 | 5000 | 3821,1 | 2800 | 11621,1 | МКУ «УКС» г. Рубцовска |  |
|  | Бюджет города | 178,9 | 5000 | 3821,1 | 2800 | 11621,1 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | всего |  | 2600 | 20000 | 48600 | 71200 | Электросетевые организации, застройщики земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства, другие застройщики |  |
|  | Бюджет города | - | - | 18000 | 46000 | 64000 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 2600 | 2000 | 2600 | 7200 |  |  |
| 2. Строительство жилья за счет всех источников финансирования, включая средства частных инвесторов, застройщиков | всего | 216000 | 66000 | 368554 | 401790 | 836344 | Бюджет, инвесторы, застройщики | Повышение обеспеченности жильем и комфортности проживания |
|  | Бюджет города | 10 000 | - | - | - | - |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | - | 64154 | - | 64154 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 206000 | 66 000 | 304 400 | 401790 | 772190 |  |  |

Примечание: исполнителями проектно-изыскательских работ могут являться другие отраслевые (функциональные) органы  Администрации города Рубцовска  в рамках  ведомственных муниципальных программ по подведомственным объектам строительства.

Таблица № 7

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

по направлениям Программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего финансовых затрат | 938665,1 | 73600 | 411875,1 | 453190 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 64154 | - | 64154 | - |
| из бюджета города | 95121,1 | 5000 | 41321,1 | 48800 |
| из внебюджетных источников | 779390 | 68600 | 306400 | 404390 |
| Капитальные вложения | 938665,1 | 73600 | 411875,1 | 453190 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 64154 | - | 64154 | - |
| из бюджета города | 95121,1 | 5000 | 41321,1 | 48800 |
| из внебюджетных источников | 779390 | 68600 | 306400 | 404390 |

Примечание: проектно-изыскательские работы по объектам капитального строительства предусмотрены в составе капитальных вложений.

7. Методика оценки эффективности

муниципальной Программы

Оценка степени достижения  целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по итогам года в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от  13.01.2014 № 154.

Оценка эффективности муниципальной Программы  определяется по следующим индикаторам:

1) Доля ввода многоквартирного жилья от годового объема ввода в процентах определяется по формуле:

Дм = Вм/Го, %, где Дм – доля ввода многоквартирного жилья, Вм – ввод многоквартирного жилья в кв.м, Го – годовой объем ввода в кв.м;

2) Доля ввода индивидуального жилья от годового объема ввода в процентах определяется по формуле: Ди = Ви/Го, %,  где Ди - доля ввода индивидуального жилья, Ви – ввод индивидуального жилья в кв.м, Го - годовой объем ввода в кв.м.

3) Количество жилых единиц ввода многоквартирного жилья от годового объема ввода в штуках определяется по формуле:

ЖЕм = ЖЕ-ЖЕи, шт, где ЖЕм – количество жилых единиц введенного многоквартирного жилья, ЖЕ  - общее количество жилых единиц  введенного жилья в шт, ЖЕи – количество жилых единиц введенного индивидуального жилья.

4) Количество жилых единиц ввода индивидуального жилья от годового объема ввода в штуках определяется по формуле:

ЖЕи = ЖЕ-ЖЕм, шт, где ЖЕи – количество жилых единиц введенного индивидуального жилья, ЖЕ  - общее количество жилых единиц  введенного жилья в шт, ЖЕи – количество жилых единиц введенного многоквартирного жилья.

5) Обеспеченность населения жильем определяется по формуле: Он = Ж/Н, где Он – обеспеченность населения жильем в кв.м, Ж – количество квадратных метров жилья всего, Н – среднегодовая численность населения».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями                                     Т.Д. Платонцева