**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы** **за 2019 год**

С целью реализации мероприятий по решению вопросов местного значения в области градостроительства разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 11.07.2017 № 2184  муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программы определены следующие задачи:

вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность, создание условий для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры путем обновления городского топографического плана инженерных систем и подготовки проектов планировки территории, включая схемы их инженерного обустройства;

привлечение инвестиций для инженерного  обустройства новых территорий путем формирования земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий и их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности;

развитие индивидуального жилищного строительства, расширение налогооблагаемой базы землепользователей.

Общий объем средств изначально запланированных на финансирование  Программы на период с 2018 года по 2020 год составлял 6070 тыс. руб.

В соответствии с  решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского краяот 21.02.2019 № 375 были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Кроме того, постановлением Администрации города Рубцовска от 05.12.2019 № 3085 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 11.07.2017 № 2194 «О принятии муниципальной программы  «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» было предусмотрено уменьшение финансирования мероприятий программы на 2019 еще на 100 тыс. руб.

В итоге, общий объем средств, запланированных на финансирование Программы,  на период с 2018 года по 2020 составил 4922,2 тыс. руб.

На 2019 год из средств бюджета города запланировано 1410,1 тыс. руб.

на выполнение следующих мероприятий Программы:

проведение работ по описанию границ территориальных зон для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости,

подготовка землеустроительной документации;

оснащение системы оборудованием и материалами, программное обеспечение, ведение и обслуживание системы, обустройство помещений, командирование кадров для подготовки и переподготовки.

Фактический объем финансирования в целом по Программе на 2019 год составил 1306,5 тыс. руб., из них:

 на проведение работ по описанию границ территориальных зон  для

внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости – 485000 рублей (в соответствии с контрактом от 17.09.2019 № F.2019.579534). Эта сумма,по отношению к запланированной,изменилась в результате проведения конкурса на выполнение вышеуказанных работ. В связи с чем появилась возможность по направлению изыскательские работы выполнить мероприятие  по обновлению топографических планов в графической и цифровой форме, а именновыполнены контрольно-геодезические съемки участков местностиобщей протяженностью более 11 километров и расположенных на них объектов, в том числе дренажно-сточных каналов с корректурой топографической основы на планшетах в масштабе 1:500 на сумму 321766,65 рублей (в соответствии с контрактом от 22.10.2019 № 2019.157);

для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе льготным категориям граждан, в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», сформировано 16 земельных участков на сумму 85570 рублей (в соответствии с контрактом от 02.09.2019 № Ф.2019.547543);

произведен вынос в натуру границ территории площадок, определенных для сбора твердых коммунальных отходовна сумму 138000 рублей (в соответствии с договором от 09.09.2019 № 475);

получены и внесены в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности сведения о правообладателях 719 земельных участков и о границах 986 земельных участков;

профинансировано прохождение переквалификации и переподготовки (по направлению юриспруденция) специалиста комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству на сумму 77,18 тыс. руб.;

в целях модернизации работы информационной системы приобретены два компьютера,материалы для обслуживания информационной системы, программное обеспечение  на общую сумму 198,984 тыс.руб.

Результаты реализации программы в 2019 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории – 4,31%;

количество сформированных земельных участков для строительства - 16 ед.;

количество справок со сведениями, выданными из АИСОГД – 330 ед.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

Программы составляет 70,94 %, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне до 80%.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по архитектуре и градостроительству                                         Н.Т. Деревянко

 Исп. Красильникова Елена Петровна8(38557)96417доб.323

**Расчет**

 **комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы за 2019 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



где: Si = (Fi / Рi) \* 100%,

S1 = 4,31/13\*100%=33,15%

S2 = 330/400\*100%=82,5%

S3 = 16/80\*100%=20%

Cel=1/3\*(33,15%+82,5%+20%)=0,333\*135,65%=45,17%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = К / L \* 100%,

Fin=1306,5/1410,1\*100%=92,65%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы



Mer=(1/8\*(1+0+1+1+1+1+1+0)\*100%=75%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О=(45,17%+92,65%+75%)/3=70,94%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 70,94 %, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне до 80% .