

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.09.2020 № 2145

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

С целью обеспечения устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу с 01.01.2021 постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.12.2017 № 5802 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.03.2018 № 486, 13.11.2018 № 2957, 21.02.2019 № 378, 05.12.2019 № 3084, 23.03.2020 № 695).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 08.09.2020 № 2145

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

(далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии |
| Соисполнители программы | Не предусмотрено |
| Участники программы | Не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  приказ Минтранса РФ от 16.11.2012  № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 16.10.2014 № 479 |
| Цель программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске |
| Задачи программы | Развитие и содержание транспортной инфраструктуры города Рубцовска; |
|  | организация уличного освещения города Рубцовска;  организация озеленения территории города Рубцовска;  организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;  обеспечение погребения и похоронного дела;  содержание фонтанов и «Вечного огня»;  организация обращения с безнадзорными животными, утилизация трупов животных и птиц с муниципальных территорий;  техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;  повышение доступности для маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг;  организация благоустройства территории города Рубцовска к проведению праздничных и торжественных мероприятий;  обеспечение безопасности людей на водных объектах;  обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | Доля протяженности отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием;  увеличение протяженности освещенной улично-дорожной сети;  доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях;  доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок;  количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ;  количество отработанных дней светомузыкальным фонтаном;  количество утилизированных биологических отходов (трупов животных);  количество единиц приобретенной офисной техники; |
|  | количество обозначенных специальными знаками парковочных мест для маломобильных групп населения;количество праздничных дней к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий;  количество установленных аншлагов на водных объектах;  доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям |
| Сроки и этапы реализации  программы | 2021-2024 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования  программы | Общий объем финансирования программы на 2021-2024 годы составит 1022873,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 223047,1 тыс. руб.  2022 год – 242348,6 тыс. руб.  2023 год – 265195,8 тыс. руб.  2024 год – 292282,3 тыс. руб.  Из них за счет бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города Рубцовска) 618209,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 121881,1 тыс. руб.  2022 год – 141182,6 тыс. руб.  2023 год – 164029,8 тыс. руб.  2024 год – 191116,3 тыс. руб.,  за счет краевого бюджета 404664,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 101166,0 тыс. руб.  2022 год – 101166,0 тыс. руб.  2023 год – 101166,0 тыс. руб.  2024 год – 101166,0 тыс. руб.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К 2024 году запланировано увеличение:  доли протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием до 40 %;  доли протяжённости освещённой улично-дорожной сети на 8,4 %;  доли протяжённости улично-дорожной сети |
|  | города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию до 62,7 %.  К концу реализации программы полная (100 %-ная) ликвидация несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок.  100%-ный выкос травы на газонах, разделительных полосах и пустырях. обеспечение 100%-ного функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии.  К концу 2024 года запланировано:  обозначение специальными знаками парковочных мест для маломобильных групп населения в количестве 8 ед. (по 2 ед. ежегодно);  организация утилизации биологических отходов (трупов животных) до 33 ед.;  приобретение 40 единиц офисной техники;  проведение подготовки санитарно-гигиенических и эстетических условий к 44 праздничным дням (по 11 дн. ежегодно);  организация установки 40 аншлагов на водных объектах (по 10 шт. ежегодно);  организация проведения 8 акарицидных обработок кладбищ (по 2 обработки ежегодно) |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы представляет собой продолжение муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы.

Важнейшими составными частями городского хозяйства являются дорожное хозяйство и благоустройство.

По состоянию на 01.01.2020 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляла 962,8 км, в том числе 335,8 км – с твердым покрытием.

Протяженность электрических сетей по состоянию на 01.01.2020 составляла 632,7 км, в т.ч. воздушных линий электропередач - 260,2 км, кабельных линий электропередач - 372,5 км.

Дорожное хозяйство и благоустройство представляют собой сложную и динамичную подсистему отраслей городского хозяйства, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей населения. Сложность данной подсистемы состоит в многообразии и объёме работ, множестве предприятий и организаций, существенно различающихся по организационным формам и структурам управления, а динамичность - в постоянном развитии и повышении требований к выполняемым работам.

* 1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации муниципальной программы

Основными проблемами в сфере реализации программы, на решение которых направлены мероприятия программы, являются:

изношенность дорожного покрытия улиц (70,3 %), элементов обустройства автомобильных дорог;

наличие неисполненных решений судов по восстановлению (организации) наружного освещения улиц, ликвидации несанкционированных свалок и ремонту дорожного покрытия улиц;

недостаток и изношенность дорожной техники для содержания автомобильных дорог и своевременного вывоза отходов.

Основными причинами возникновения проблем в сфере реализации программы являются дефицит финансирования, удорожание материалов и стоимости выполненных работ.

* 1. Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Многообразие направлений в данной подсистеме отраслей городского хозяйства представляет невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, что обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения задач в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы.

В результате реализации программы ожидается:

достижение требуемого уровня содержания и ремонта автомобильных дорог, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и других нормативных актов РФ;

обеспечение санитарных норм и правил на территориях общего пользования;

повышение ответственности граждан по исполнению Правил благоустройства города Рубцовска, сохранности автомобильных дорог и их элементов и т.д.

1. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации
   1. Приоритетные направления реализации программы

Осуществление предусмотренных в программе мероприятий при условии их надлежащего финансирования должно привести к качественному и своевременному содержанию и поддержанию технического состояния объектов дорожного хозяйства, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог в соответствии с вышеуказанным ГОСТ (п. 1.2 настоящего приложения) и другими нормативными актами Российской Федерации, обеспечению санитарно-гигиенических требований к содержанию территорий общего пользования, в том числе городских кладбищ согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.02.2014 № 721 «О принятии Правил эксплуатации и содержании кладбищ», включая акарицидную обработку территорий кладбищ согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 07.03.2008 № 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», созданию необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития города Рубцовска на уровне, обеспечивающем реализацию и достижение параметров [Стратегии](consultantplus://offline/ref=E248CAB15AA88038C43FA1C0A83E92C917441B6D16E84AA17A49DCFE2C095879C5C56C65F605583EC3169Cs8eDJ) социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года.

* 1. Цель и задачи программы

Целью настоящей программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске. Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

развитие и содержание транспортной инфраструктуры города Рубцовска;

организация уличного освещения города Рубцовска;

организация озеленения территории города Рубцовска;

организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;

обеспечение погребения и похоронного дела;

содержание фонтанов и «Вечного огня»;

организация обращения с безнадзорными животными, утилизация трупов животных и птиц с муниципальных территорий;

техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;

повышение доступности для маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг;

организация благоустройства территории города Рубцовска к проведению праздничных и торжественных мероприятий;

обеспечение безопасности людей на водных объектах;

обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации.

* 1. Конечные результаты реализации программы

Оценка эффективности реализации планируемых результатов программы представлена в виде индикаторов (показателей), достижение которых позволяет оценить ход реализации программы (таблица 1).

В результате реализации программы к концу 2024 года запланировано:

увеличить на 40 % долю протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием;

увеличить на 8,4 % долю протяжённости освещённой улично-дорожной сети;

обеспечить 100%-ный выкос травы на газонах, разделительных полосах и пустырях;

обеспечить полную ликвидацию выявленных несанкционированных свалок;

обеспечить проведение 8 акарицидных обработок территорий кладбищ;

обеспечить бесперебойное функционирование «Вечного огня» в рабочем состоянии в круглосуточном режиме в течение каждого года;

организовать утилизацию биологических отходов (трупов животных) 132 головы (по 33 головы. ежегодно);

приобретение 40 ед. офисной техники (по 10 шт. ежегодно) ;

организовать 8 парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками (по 2 ед. ежегодно);

организовать подготовку санитарно-гигиенических и эстетических условий для проведения 44 праздничных дней.

обеспечить установку 40 аншлагов на водных объектах (по 10 шт. ежегодно);

увеличить долю протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующую нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию до 62,7 %.

Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.

1. Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием).

Индикатор определяется, как отношение общей протяжённости отремонтированной в ходе реализации программы на начало финансового года улично-дорожной сети к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в отчетном году, выраженное в процентах. Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

,

где:

Дв – доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (%);

В1 – общая протяжённость отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в ходе реализации программы на начало финансового года (м);

В – протяжённость обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в отчетном году (м).

2. Доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети.

Индикатор определяется, как отношение протяжённости освещённой улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы на начало финансового года, к общей протяжённости улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы в конце финансового года, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

,

где:

Дг –доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети (%);

Г1 – протяжённость улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы на начало финансового года (м);

Г – протяжённость освещённой улично-дорожной сети в конце отчетного года (м).

3. Доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях.

Индикатор определяется как отношение площади выкошенной в ходе реализации программы травы на газонах, разделительных полосах и пустырях на начало финансового года, к общей площади газонов, разделительных полос и пустырей в отчетном году, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

, где:

Дт – доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях в общей площади газонов, разделительных полос и пустырей в отчетном году в рамках реализации программы (%);

Т – общая площадь газонов, разделительных полос и пустырей в отчетном году (кв.м);

Т1 – площадь выкошенной в ходе реализации программы травы на газонах, разделительных полосах и пустырях на начало финансового года (кв.м).

4. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок.

Индикатор определяется как отношение количества несанкционированных свалок, которые были ликвидированы в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему количеству выявленных несанкционированных свалок в отчетном году, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

, где:

Да – доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок в отчетном году в рамках реализации программы (%);

А – общее количество выявленных несанкционированных свалок в отчетном году (ед.);

А1 – количество несанкционированных свалок, которые были ликвидированы в ходе реализации программы на начало финансового года (ед.).

5. Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ (ед.).

Индикатор определяется количеством ежегодно проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ.

6. Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года (дней).

Индикатор определяется количеством ежегодно дней функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии.

7. Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных).

Индикатор определяется количеством ежегодно вывезенных трупов животных (голов).

8. Количество приобретенной офисной техники.

Индикатор определяется количеством ежегодно приобретенной офисной техники (единиц).

9. Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками.

Индикатор определяется количеством организованных в отчетном году парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками (мест).

10. Количество праздничных дней к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий.

Индикатор определяется количеством праздничных дней к которым в отчетном году проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий (дней).

11. Количество установленных аншлагов на водных объектах.

Индикатор определяется количеством ежегодно установленных аншлагов на водных объектах (штук).

12. Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию.

Индикатор определяется, как отношение протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующей нормативным требованиям на конец финансового года к общей протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, выраженное в процентах. Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

, где:

Дв – доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, (%);

В1 – протяжённость улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям на конец финансового года (м);

В – общая протяжённость улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации в отчетном году (м).

* 1. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы рассчитан на 4 года с 2021 года по 2024 год, без деления на этапы.

1. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на поддержание надлежащего технического состояния и развитие объектов дорожного хозяйства и внешнего благоустройства, обеспечение санитарно-технического состояния территорий общего пользования, повышение доступности для маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг. Мероприятия программы представлены в таблице 2.

1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Объемы финансирования программы приводятся в ценах каждого года реализации программы с учетом решения о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий период (таблица 3).

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

сокращение объемов финансирования запланированных мероприятий;

превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

непринятие участия подрядных организаций в проведении электронных торгов на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

6. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Комплексная оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 (далее - Порядок).

7. Механизм реализации программы

Ответственным исполнителем программы является управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Ответственный исполнитель обеспечивает:

реализацию мероприятий программы;

подготовку предложений по корректировке программы на соответствующий год в разрезе объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий, уточнение возможных объемов финансирования;

представление отчетов в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края в соответствии с п. 5.6., 5.9. Порядка.

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска А.В. Инютина

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п (№ задачи) | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | годы реализации программы (план) | | | |
| (факт) | (оценка) | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы | | | | | | | | | |
| 1 (1) | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием) | % | 13,1 | 5,4 | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| 2 (2) | Доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети | % | 3,8 | 2,2 | 2,1 | | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 3 (3) | Доля ликвидированных несанкционированных свалок (в общем количестве выявленных свалок) | % | 50 | 30 | 40 | | 60 | 80 | 100 |
| 4 (4) | Доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях | % | - | 90 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 5 (5) | Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ | ед. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 6 (6) | Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение каждого года | дн. | 362 | 364 | 364 | | 364 | 364 | 365 |
| 7 (7) | Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) | голов | 33 | 30 | 33 | | 33 | 33 | 33 |
| 8 (8) | Количество приобретенной офисной техники | ед. | 13 | 19 | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| 9 (9) | Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками | мест | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 10 (10) | Количество праздничных дней к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий | дн. | 10 | 10 | 11 | | 11 | 11 | 11 |
| 11 (11) | Количество установленных аншлагов на водных объектах | шт. | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| 12 (12) | Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 38,9 | 43,7 | 48,4 | | 53,2 | 58 | 62,7 |

Таблица № 2

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | Источники финансирования |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | |
| 1. | **Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе** | | | **223047,1** | **242348,6** | **265195,8** | **292282,3** | **1022873,8** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 101166,0 | 101166,0 | 101166,0 | 101166,0 | 404664,0 | краевой бюджет |
| 121881,1 | 141182,6 | 164029,8 | 191116,3 | 618209,8 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. | **Задача 1. Развитие и содержание транспортной инфраструктуры** | Повышение качества дорог общего пользования, создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах города Рубцовска | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **180720,2** | **195905,6** | **214225,0** | **236331,0** | **827181,8** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 400000,0 | краевой бюджет |
| 80720,2 | 95905,6 | 114225,0 | 136331,0 | 427181,8 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог (содержание знаков, разметки, светофорных объектов, ограждений, ямочный ремонт асфальтового покрытия, проектные работы, ремонт тротуаров, планировка профиля грунтовых дорог, уборка вручную скверов, площадей, остановочных павильонов и тротуаров, дополнительная уборка тротуаров в праздничные дни, содержание мостов, механизированная летняя и зимняя уборка дорожного покрытия, ремонт и текущее содержание ливневой канализации и в соответствии с перечнем работ согласно приказу Минтранса РФ №402 от 16.11.2012), в соответствии с положением о дорожном фонде | Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в том числе обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время |  | 69930,7 | 84616,1 | 102385,5 | 123886,5 | 380818,8 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 69930,7 | 84616,1 | 102385,5 | 123886,5 | 380818,8 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог | Восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований в период до очередного ремонта |  | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 400000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 400000,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение софинансирования бюджета города для проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 5789,5 | 5789,5 | 5789,5 | 5789,5 | 23158,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5789,5 | 5789,5 | 5789,5 | 5789,5 | 23158,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Ремонт автомобильных дорог по исполнительным листам | Восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований в период до очередного ремонта |  | 5000,0 | 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 23205,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5000,0 | 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 23205,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 7. | **Задача 2. Организация уличного освещения города** | Повышение качества уличного освещения, создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах города | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **19500,0** | **21450,0** | **23595,0** | **25954,5** | **90499,5** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 19500,0 | 21450,0 | 23595,0 | 25954,5 | **90499,5** | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт и восстановление линий наружного освещения (техническое обслуживание и восстановление сетей наружного освещения, трансформаторных подстанций, линий электропередач), выполнение проектных работ и оплата технологического присоединения, оплата электроэнергии | Поддержание эксплуатационного состояния электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями ПЭУ, ГОСТ |  | 16500,0 | 18150,0 | 19965,0 | 21961,5 | 76576,5 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 16500,0 | 18150,0 | 19965,0 | 21961,5 | 76576,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 2.2. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения | Создание безопасных условий для движения по проезжей части и проживания граждан |  | 3000,0 | 3300,0 | 3630,0 | 3993,0 | 13923,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3000,0 | 3300,0 | 3630,0 | 3993,0 | 13923,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10. | **Задача 3. Организация озеленения территории города** | Обеспечение благоприятного и комфортного проживания граждан, поддержание эстетического облика города | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **4840,0** | **5324,0** | **5856,4** | **6442,0** | **22462,4** | Всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4840,0 | 5324,0 | 5856,4 | 6442,0 | 22462,4 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 3.1. Устройство и содержание зелёных насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев, уборка пустырей и т.д.), уход за зелёными насаждениями, снос и восстановление зелёных насаждений | Обеспечение санитарных, экологических и декоративных требований, предотвращение аварийных ситуаций |  | 4840,0 | 5324,0 | 5856,4 | 6442,0 | 22462,4 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4840,0 | 5324,0 | 5856,4 | 6442,0 | 22462,4 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12. | **Задача 4. Организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления** | Создание в городе благоприятных условий для проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **4850,0** | **5335,0** | **5868,5** | **6455,4** | **22508,9** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4850,0 | 5335,0 | 5868,5 | 6455,4 | 22508,9 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 4.1. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов | Обеспечение требований охраны окружающей среды, санитарных правил и исполнения решения судебных органов |  | 4850,0 | 5335,0 | 5868,5 | 6455,4 | 22508,9 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4850,0 | 5335,0 | 5868,5 | 6455,4 | 22508,9 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14. | **Задача 5. Обеспечение погребения и похоронного дела** | Обеспечение требований Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.02.2014 № 721 «О принятии Правил эксплуатации и содержании кладбищ» | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **2485,0** | **2733,5** | **3006,9** | **3307,6** | **11533,0** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2485,0 | 2733,5 | 3006,9 | 3307,6 | 11533,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 5.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий | Обеспечение выполнения работ по содержанию территорий городских кладбищ, выполнение требований СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», предупреждение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом |  | 2485,0 | 2733,5 | 3006,9 | 3307,6 | 11533,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2485,0 | 2733,5 | 3006,9 | 3307,6 | 11533,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16. | **Задача 6. Содержание фонтанов и «Вечного огня»** | Повышение эстетического облика города Рубцовска | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **1182,5** | **1300,8** | **1430,9** | **1574,0** | **5488,2** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1182,5 | 1300,8 | 1430,9 | 1574,0 | 5488,2 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 6.1. Текущее обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению | Обеспечение функционирования фонтанов в весенний, летний, осенний периоды года |  | 962,5 | 1058,8 | 1164,7 | 1281,2 | 4467,2 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 962,5 | 1058,8 | 1164,7 | 1281,2 | 4467,2 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 6.2. Поставка сжиженного газа для «Вечного огня» | Обеспечение функционирования «Вечного огня» |  | 220,0 | 242,0 | 266,2 | 292,8 | 1021,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 220,0 | 242,0 | 266,2 | 292,8 | 1021,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 19. | **Задача 7. Организация содержания безнадзорных животных** |  | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **1251,3** | **1259,8** | **1269,2** | **1279,5** | **5059,8** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 4664,0 | краевой бюджет |
| 85,3 | 93,8 | 103,2 | 113,5 | 395,8 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятие 7.1. Отлов, транспортировка ,содержание, лечение, вакцинация, стерилизация безнадзорных животных | Предупреждение угрозы жизни и здоровью людей; предупреждение и ликвидация болезней животных и их последствий; защита населения от болезней, общих для человека и животных; регулирование численности безнадзорных животных |  | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 4664,0 | Всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 4664,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 7.2. Уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территорий общего пользования | Обеспечение выполнения требований ветеринарных и санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  | 85,3 | 93,8 | 103,2 | 113,5 | 395,8 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 85,3 | 93,8 | 103,2 | 113,5 | 395,8 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 22. | **Задача 8. Техническое обеспечение осуществления муниципального контроля** | Создание условий для осуществления муниципального контроля | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **275,0** | **302,5** | **332,8** | **366,1** | **1276,4** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 275,0 | 302,5 | 332,8 | 366,1 | 1276,4 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 8.1. Приобретение оргтехники | Обеспечение фиксации и обработки данных совершения административных правонарушений |  | 275,0 | 302,5 | 332,8 | 366,1 | 1276,4 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 275,0 | 302,5 | 332,8 | 366,1 | 1276,4 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 24. | **Задача 9. Организация доступной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп населения** | Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **133,1** | **146,4** | **161,0** | **177,1** | **617,6** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 133,1 | 146,4 | 161,0 | 177,1 | 617,6 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 9.1. Оснащение тротуаров перильными ограждениями, пешеходных переходов тактильной плиткой, автомобильных дорог специальными знаками дорожного движения как для инвалидов, так и информирующих других участников дорожного движения о передвижении инвалидов по этим участкам дорог, а также создание специально отведённых парковочных мест | Увеличение количества приоритетных объектов транспортной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов |  | 133,1 | 146,4 | 161,0 | 177,1 | 617,6 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 133,1 | 146,4 | 161,0 | 177,1 | 617,6 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 26. | **Задача 10. Благоустройство территории города** | Повышение комфортности проживания населения города Рубцовска | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **2200,0** | **2420,0** | **2662,0** | **2928,2** | **10210,2** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2200,0 | 2420,0 | 2662,0 | 2928,2 | 10210,2 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 10.1. Благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий | Обеспечение благоприятного облика города Рубцовска к праздничным, торжественным, культурным и другим массовым мероприятиям |  | 2200,0 | 2420,0 | 2662,0 | 2928,2 | 10210,2 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2200,0 | 2420,0 | 2662,0 | 2928,2 | 10210,2 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 28. | **Задача 11. Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | Повышение безопасности людей на водных объектах | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **110,0** | 121,0 | 133,1 | 146,4 | **510,5** | Всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 110,0 | 121,0 | 133,1 | 146,4 | 510,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 29. | Мероприятие 11.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах (установка аншлагов) | Повышение безопасности людей на водных объектах |  | 110,0 | 121,0 | 133,1 | 146,4 | 510,5 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 110,0 | 121,0 | 133,1 | 146,4 | 510,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 30. | **Задача 12.** Обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Рубцовской агломерации на 2019-2021 гг. | Увеличение доли протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию. | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и Э | **5500,0** | **6050,0** | **6655,0** | **7320,5** | **25525,5** | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,5 | 25525,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 31. | Мероприятие 12.1. Софинансирование ремонта дорог и тротуаров в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Рубцовской агломерации (включая подготовку проектно-сметной документации для реализации регионального проекта) | Обеспечение софинансирования бюджета города Рубцовска ё в целях реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Рубцовской агломерации |  | 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,5 | 25525,5 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,5 | 25525,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы | | | | | |
| Всего финансовых затрат | 223047,1 | 242348,6 | 265195,8 | 292282,3 | 1022873,8 |
| в том числе: |  | | | | |
| из бюджета города Рубцовска | 121881,1 | 141182,6 | 164029,8 | 191116,3 | 618209,8 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 101166,0 | 101166,0 | 101166,0 | 101166,0 | 404664,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения | 119697,6 | 121088,4 | 122618,3 | 124301,2 | 487705,5 |
| в том числе: |  | | | | |
| из бюджета города Рубцовска | 19697,6 | 21088,4 | 22618,3 | 24301,2 | 87705,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 400000,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 103349,5 | 121260,2 | 142577,5 | 167981,1 | 535168,3 |
| в том числе: |  | | | | |
| из бюджета города | 102183,5 | 120094,2 | 141411,5 | 166815,1 | 530504,3 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 4664,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |