Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2019 № 1574

О внесении изменений в  постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018–2022 годы» (с изменениями)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Алтайского края «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» от 31.08.2017 № 326, паспортом регионального проекта Алтайского края «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2, решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 22 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.03.2018 № 484, от 31.05.2018 № 1324) до 31.12.2024, без деления на этапы.

- Внести изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.03.2018 № 484, от 31.05.2018 № 1324), изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска–начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города   Рубцовска 	Д.З. Фельдман

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 27.06.2019 № 1574

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2024 годы (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.03.2018 № 484, от 31.05.2018 № 1324)

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2024 годы (далее – программа)

| Ответственный исполнитель программы | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | не предусмотрено |
| Участники программы | собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 – 2024 годы (далее – заинтересованные лица) (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | указ Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и |
|  | комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколом от 18.04.2017 № 5; федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»; постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» |
| Цель программы | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий; повышение уровня благоустройства городских парков; повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |

| Целевые индикаторы и показатели программы | доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий; доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков; доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2024 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2024 годы составит 605533,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 84415,6 тыс. рублей; 2019 год – 103690,8 тыс. рублей; 2020 год – 84356,7 тыс. рублей; 2021 год – 84356,7 тыс. рублей; 2022 год – 82904,6 тыс. рублей; 2023 год – 82904,6 тыс. рублей; 2024 год – 82904,6 тыс. рублей. За счёт средств федерального бюджета 560215,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 77158,4 тыс. рублей; 2019 год – 101277 тыс. рублей; 2020 год - 77158,3 тыс. рублей; 2021 год - 77158,3 тыс. рублей; 2022 год - 75821,2 тыс. рублей; 2023 год - 75821,2 тыс. рублей; 2024 год - 75821,2 тыс. рублей. За счёт средств краевого бюджета 35566,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 5807,6 тыс. рублей; 2019 год - 1023 тыс. рублей; 2020 год - 5807,6 тыс. рублей; 2021 год - 5807,6 тыс. рублей; 2022 год – 5706,9 тыс. рублей; 2023 год – 5706,9 тыс. рублей; 2024 год – 5706,9 тыс. рублей. За счёт средств бюджета города 5773,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 838,1 тыс. рублей; 2019 год – 829,7 тыс. рублей; 2020 год – 829,7 тыс. рублей; 2021 год – 829,7 тыс. рублей; 2022 год – 815,4 тыс. рублей; 2023 год – 815,4 тыс. рублей; 2024 год – 815,4 тыс. рублей.. За счёт внебюджетных источников 3978,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 611,5 тыс. рублей; 2019 год - 561,1 тыс. рублей; 2020 год - 561,1 тыс. рублей; 2021 год - 561,1 тыс. рублей; 2022 год - 561,1 тыс. рублей; 2023 год - 561,1 тыс. рублей; 2024 год - 561,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы к концу 2024 году должна обеспечить: доведение до 80% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий; доведение до 100% доли благоустроенных городских парков от общего числа городских парков; доведение до 100% доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Важным показателем качества жизни населения является комфортность городской среды, которая также улучшает внешний облик и привлекательность города. Добиться комфортности можно комплексным подходом в благоустройстве городской территории, с учётом доступности её для всех категорий граждан.

Программа является продолжением подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532 (с изменениями).

1.1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации программы.

1.1.1. Благоустройство общественных территорий.

Требуется обновление архитектурно-художественного облика общественных территорий, ремонт и замена изношенных элементов покрытия, тротуаров, освещения, системы водоотведения, ремонт фонтанов, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.

1.1.2. Благоустройство городских парков.

Городские парки являются многофункциональными территориями с развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности. Они должны быть доступны всем без исключения группам населения для проведения культурного досуга, развлечений, прогулок и отдыха, участия в разнообразных культурно-массовых мероприятиях.

1.1.3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

На территории города Рубцовска находится 469 многоквартирных дома, которые в разной степени нуждаются в благоустройстве дворовых территорий с проведением следующих видов работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

озеленение территорий.

Проведённые ранее работы по ремонту дворовых проездов позволили улучшить состояние отдельных придомовых территорий.

Для решения обозначенных проблем наиболее эффективным является программный подход, позволяющий сконцентрировать усилия на решении первоочередных задач.

1.2. Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации программы.

В результате реализации программы ожидается:

формирование системы мониторинга состояния благоустройства города Рубцовска;

формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, населения по вопросам создания комфортной городской среды;

создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий города Рубцовска;

формирование системы комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий города Рубцовска;

обеспечение информационной открытости процесса формирования и реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Рубцовска.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритетные направления реализации программы.

К приоритетным направлениям государственной политики в сфере благоустройства отнесены:

создание системы, обеспечивающей комплексный подход к решению задач по благоустройству городской среды;

создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству;

поощрение проектов, инициированных гражданами.

Государственная политика Алтайского края в сфере благоустройства городской среды базируется на приоритетах и целях государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальных сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколом от 18.04.2017 № 5.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 (с изменениями и дополнениями), стратегической целью государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Исходя из приоритетов государства, основным приоритетом региональной политики в сфере благоустройства является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, территорий, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности юридических лиц и требующие благоустройства, а также территорий, на которых расположены индивидуальные жилые дома, подлежащие благоустройству в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Алтайского края.

2.2. Цель и задачи программы.

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды.

Указанная цель соответствует:

целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденному решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол  от 18.04.2017 № 5.

Достижение цели Программы будет осуществляться посредством решения следующих задач:

повышение уровня благоустройства общественных территорий, соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий);

повышение уровня благоустройства городских парков;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2.3. Конечные результаты реализации программы.

Оценка эффективности реализации планируемых результатов программы представлена в виде индикаторов (показателей), достижение которых позволяет оценить ход реализации программы.

Основными ожидаемыми результатами деятельности по реализации государственной политики в сфере благоустройства в городе Рубцовске должны стать:

доведение до 80% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий;

доведение до 100% доли благоустроенных городских парков от общего числа парков;

доведение до 100% доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий.

2.3.1. Сведения об индикаторах (показателях) программы и их значениях представлена в таблице 1.

Таблица № 1

Сведения об индикаторах программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) | годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий | % | 0 | 2 | 56 |  | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 2. | Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков | % | 0 | 50 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий | % | 0 | 4 | 37 |  | 53 | 69 | 84 | 100 | 100 | 100 |

Примечание: * Под благоустроенной территорией понимается дворовая территория, благоустроенная, исходя из минимального перечня работ, указанного в подпункте 8.1 программы.

Методика расчёта индикаторов программы.

Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий.

Индикатор определяется, как отношение общего числа общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему числу общественных территорий в отчетном году, выраженное в процентах.

А1=Б1⋅100%Б, где:

А1 – доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий, (%);

Б1 – общее число общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации программы на начало финансового года (ед);

Б – общее число общественных территорий в отчетном году (ед).

2. Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков.

Индикатор определяется, как отношение общего числа городских парков, благоустроенных в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему числу городских парков в отчетном году, выраженное в процентах.

А2=В1⋅100%В, где:

А2 – доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков, (%);

В1 – общее число городских парков, благоустроенных в ходе реализации программы на начало финансового года (ед);

В – общее число городских парков в отчетном году (ед).

3. Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий.

Индикатор определяется, как отношение общего числа многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему числу многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий, выраженное в процентах.

А3=Г1⋅100%Г, где:

А3 – доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий (%);

Г1 – общее число многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями в ходе реализации программы на начало финансового года (ед);

Г – общее число многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий (ед).

2.4. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы с 2018 по 2024 годы, без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства и качества жизни населения города Рубцовска. Мероприятия программы представлены в таблице 2.

Таблица № 2

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды |  |  | 84415,6 | 103690,8 | 84356,7 | 84356,7 | 82904,6 | 82904,6 | 82904,6 | 605533,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 77158,4 | 101277 | 77158,3 | 77158,3 | 75821,2 | 75821,2 | 75821,2 | 560215,6 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 5807,6 | 1023 | 5807,6 | 5807,6 | 5706,9 | 5706,9 | 5706,9 | 35566,5 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 838,1 | 829,7 | 829,7 | 829,7 | 815,4 | 815,4 | 815,4 | 5773,4 | бюджет города |
|  |  |  |  | 611,5 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3978,1 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий* | доведение до 72% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий в городе Рубцовске к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 24289,6 | 35000 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 180725,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 22363,4 | 34303,5 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 168483,9 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1683,3 | 346,5 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 10446,3 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 242,9 | 350 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 1795,4 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий** |  |  | 24289,6 | 35000 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 180725,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 22363,4 | 34303,5 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 168483,9 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1683,3 | 346,5 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 10446,3 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 242,9 | 350 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 1795,4 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства городских парков* | доведение до 100% доли благоустроенных городских парков от общего числа парков, расположенных в городе Рубцовске, к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 2838,7 | 0 | 2838,3 | 2838,3 | 1386,2 | 1386,2 | 1386,2 | 12673,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2613,6 | 0 | 2613,5 | 2613,5 | 1276,4 | 1276,4 | 1276,4 | 11669,8 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 196,7 | 0 | 196,7 | 196,7 | 96 | 96 | 96 | 878,1 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 28,4 | 0 | 28,1 | 28,1 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 126 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 2.1 Благоустройство Городского парка культуры и отдыха им.С.М. Кирова, расположенного по пер. Гражданскому, 17 |  |  | 2838,7 | 0 | 2838,3 | 2838,3 | 1386,2 | 1386,2 | 1386,2 | 12673,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2613,6 | 0 | 2613,5 | 2613,5 | 1276,4 | 1276,4 | 1276,4 | 11669,8 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 196,7 | 0 | 196,7 | 196,7 | 96 | 96 | 96 | 878,1 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 28,4 | 0 | 28,1 | 28,1 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 126 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Задача 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов* | доведение до 100% доли благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий в городе Рубцовске к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 57287,3 | 68690,8 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 412134,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 52181,4 | 66973,5 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 380061,9 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3927,6 | 676,5 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 24242,1 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 566,8 | 479,7 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3852 | бюджет города |
|  |  |  |  | 611,5 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3978,1 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 3.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (приложение № 5)** |  |  | 57287,3 | 68690,8 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 412134,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 52181,4 | 66973,5 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 380061,9 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3927,6 | 676,5 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 24242,1 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 566,8 | 479,7 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3852 | бюджет города |
|  |  |  |  | 611,5 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3978,1 | внебюджетные источники |
| Примечание: * Задача подлежит корректировке в зависимости от фактического объема финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. ** Мероприятие подлежит корректировке после общественного обсуждения программы и в ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия программы выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий приведена в таблице 3.

Таблица № 3

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень работ |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |  | без бордюра | с бордюром |
| 1.1. | Ремонт внутриквартального, дворового проезда с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 765,0 | 1407,0 |
| 1.2. | Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 906,0 | 2097,0 |
| 1.3. | Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 470,0 | 1265,0 |
| 1.4. | Устройство тротуарной плитки | 1 м² | 1022,0 | 1741,0 |
| 1.5. | Поднятие горловины колодца | 1 шт. | без стоимости люка 2181,0 | со стоимостью люка 7420,0 |
| 2. | Освещение дворовых территорий |  |  |  |
| 2.1. | Наружное освещение (по опорам, над подъездом, под землёй) | 1 м | 175,0 |  |
| 2.2. | Установка светильников | 1 шт. | 1750,0 |  |
| 2.3. | Монтаж шкафа управления | 1 шт. | 3640,0 |  |
| 3. | Установка скамеек (со стоимостью скамейки) | 1 шт. | 7047,0 |  |
| 4. | Установка урн (со стоимостью урны) | 1 шт. | 2710,0 |  |
| Дополнительный перечень работ |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  |  |  |
| 1.1. | Устройство детской площадки (горки, качели, урны, скамьи, песочный дворик, спортивные тренажёры и т.п.) | 1 м² | min 980,0 | max 4494,0 |
| 2. | Озеленение |  |  |  |
| 2.1. | Посадка зелёных насаждений (деревьев, кустарников) | 1 шт. | 4221,0 | 1023,0 |
| 2.2. | Посев газона | 1 м² | 403,0 |  |
| 2.3. | Создание цветника | 1 м² | 1561,0 |  |
| 3. | Оборудование контейнерных площадок |  |  |  |
| 3.1. | Установка контейнерной площадки с ограждением на 1 контейнер (из профнастила) | 1 шт. | 4300,0 |  |
| 3.2. | Установка евроконтейнера | 1 шт. | 16000,0 |  |
| 4. | Устройство ливневой канализации из труб диаметром 250 мм с устройством ж/б колодцев | 1 м | 6899,0 |  |
| 5. | Устройство парковки | 1 шт. | без бордюра 1091,0 | с бордюром 1330,0 |

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

4.1. Финансирование программы производится в порядке, установленном для её исполнения за счёт средств: федерального, краевого бюджетов, бюджета города и внебюджетных средств.

Общий объем финансовых ресурсов составляет 605533,6 тыс.руб., в т.ч.:

из федерального бюджета в сумме 560215,6 тыс. рублей;

из краевого бюджета в сумме 35566,5 тыс. рублей;

из бюджета города в сумме 5773,4 тыс. рублей.

Внебюджетных средств (средства граждан, организаций) в сумме

3978,1 тыс. рублей.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

За счёт внебюджетных средств финансирование программы осуществляется:

в размере не менее 1 % и не более 15 % от общей стоимости работ минимального перечня работ, указанного в подпункте 7.1 программы;

в размере не менее 10 % и не более 20 % от общей стоимости работ дополнительного перечня работ, указанного в подпункте 7.2 программы;

4.2. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц.

В случае включения многоквартирного дома в программу по благоустройству дворовых территорий Администрация города Рубцовска Алтайского края заключает соглашения с заинтересованными лицами и (или) управляющими организациями, уполномоченными протоколами общего собрания собственников многоквартирного дома на перечисление доли софинансирования для участия в муниципальной программе. В соглашении определяется порядок, сумма перечисления денежных средств и ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства.

Денежные средства заинтересованных лиц, до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, в полном объеме перечисляются и аккумулируются на специальном 05 счете (средства, поступающие во временное распоряжение) Администрации города Рубцовска Алтайского края, открытому в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю и находятся на этом счете до окончания, принятия работ.

Администрация города Рубцовска Алтайского края ведет учёт поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячно публикуют данные на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет их в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

После подписания сторонами акта приемки выполненных работ Администрация города Рубцовска Алтайского края перечисляет в доход бюджета города средства заинтересованных лиц, участников программы в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Финансовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному  хозяйству и экологии представляются копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на специальный счёт 05 (средства, поступающие во временное распоряжение) Администрации города Рубцовска Алтайского края, открытому в Управлении Федерального казначейства по Алтайском краю.

Администрация города Рубцовска Алтайского края обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы представлены в таблице 4.

Таблица № 4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 84415,6 | 103690,8 | 84356,7 | 84356,7 | 82904,6 | 82904,6 | 82904,6 | 605533,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 838,1 | 829,7 | 829,7 | 829,7 | 815,4 | 815,4 | 815,4 | 5773,4 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5807,6 | 1023 | 5807,6 | 5807,6 | 5706,9 | 5706,9 | 5706,9 | 35566,5 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77158,4 | 101277 | 77158,3 | 77158,3 | 75821,2 | 75821,2 | 75821,2 | 560215,6 |
| из внебюджетных источников | 611,5 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3978,1 |
| Капитальные вложения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из внебюджетных источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы | 84415,6 | 103690,8 | 84356,8 | 84356,7 | 82904,6 | 82904,6 | 82904,6 | 605533,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 838,1 | 829,7 | 829,7 | 829,7 | 815,4 | 815,4 | 815,4 | 5773,4 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5807,6 | 1023 | 5807,6 | 5807,6 | 5706,9 | 5706,9 | 5706,9 | 35566,5 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77158,4 | 101277 | 77158,4 | 77158,3 | 75821,2 | 75821,2 | 75821,2 | 560215,6 |
| из внебюджетных источников | 611,5 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3978,1 |

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

несвоевременностью финансирования запланированных мероприятий; сокращением объемов финансирования запланированных мероприятий;

превышением фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ и снижению объемов работ, выполняемых в рамках программы;

возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

непринятием участия подрядных организаций в проведении электронных торгов на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных торгов приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;

заключением муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

6. Оценка эффективности программы

Комплексная оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению № 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

7. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.1. В адресный перечень многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий, включаются все многоквартирные дома, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ по результатам инвентаризации территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

| 1. | ремонт дворовых проездов |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 3. | установка скамеек |  |
| 4. | установка урн |  |

Адресный перечень многоквартирных домов, требующих благоустройства, представлен в таблице 5.

Таблица № 5

Адресный перечень многоквартирных домов, требующих благоустройства, исходя из минимального перечня работ в рамках программы

| № п/п | Адреса дворовых территорий | Количество жителей, зарегистрированных по месту жительства |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |
| 1. | пер. Улежникова, д. 3 | 176 |
| 2. | ул. Карла Маркса, д. 229 | 188 |
| 3. | ул. Громова, д. 36 | 121 |
| 4. | ул. Карла Маркса, д. 225 | 178 |
| 5. | ул. Осипенко, д. 195 | 134 |
| 6. | ул. Громомова, д. 13 | 144 |
| 7. | пер. Гражданский, д. 45 | 130 |
| 8. | ул. Осипенко, д. 144 | 142 |
| 9. | ул. Короленко, д. 122 | 139 |
| 10. | пер. Алейский, д. 41 | 139 |
| 11. | ул. Красная, д. 52 | 185 |
| 12. | ул. Федоренко, д. 11а | 323 |
| 13. | просп. Ленина, д. 173 | 138 |
| 14. | просп. Ленина, д. 137а | 100 |
| 15. | просп. Ленина, д. 137б | 89 |
| 16. | просп. Ленина, д. 137 | 80 |
| 17. | просп. Ленина, д. 139 | 233 |
| 18. | пер. Гражданский, д. 26 | 125 |
| 19. | пер. Гражданский, д. 28 | 245 |
| 20. | просп. Рубцовский, д. 33а | 146 |
| 21. | просп. Рубцовский, д. 59 | 138 |
| 22. | ул. Бульвар Победы, д. 16 | 178 |
| 23. | ул. Громова, д. 25 | 185 |
| 24. | пер. Гражданский, д.14 | 107 |
| 25. | пер. Гражданский, д. 44 | 136 |
| 26. | ул. Алтайская, д. 68 | 221 |
| 27. | ул. Калинина, д. 16 | 170 |
| 28. | ул. Комсомольская, д. 129 | 104 |
| 29. | ул. Октябрьская, д. 020 | 147 |
| 30. | просп. Ленина, д. 45 | 161 |
| 31. | ул. Карла Маркса, д.231 | 141 |
| 32. | просп. Рубцовский, д. 51 | 240 |
| 33. | ул. Алтайская, д. 114 | 184 |
| 34. | просп. Ленина, д. 158 | 193 |
| 35. | пер. Гражданский, д. 42 | 152 |
| 36. | пер. Гражданский, д. 36 | 231 |
| 37. | пер. Гражданский, д. 50 | 147 |
| 38. | просп. Рубцовский, д. 19 | 193 |
| 39. | ул. Никольская, д. 6 | 131 |
| 40. | ул. Киевская, д. 25 | 150 |
| 41. | ул. Ленина, д. 3 | 195 |
| 42. | ул. Федоренко, д. 9 | 168 |
| 43. | ул. Федоренко, д. 7 | 170 |
| 44. | ул. Алтайская, д. 100 | 148 |
| 45. | ул. Никольская, 10 | 157 |
| 46. | ул. Светлова, д. 21 | 176 |
| 47. | Тракторная, д. 74 | 103 |
| 2019-2024годы |  |  |
| 1. | пер. Алейский, д. 22 | 45 |
| 2. | пер. Алейский, д. 30а | 96 |
| 3. | пер. Алейский, д. 32а | 106 |
| 4. | пер. Алейский, д. 34 | 102 |
| 5. | пер. Алейский, д. 40 | 78 |
| 6. | пер. Алейский, д. 45 | 143 |
| 7. | пер. Алейский, д. 47 | 87 |
| 8. | пер. Базарный, д. 3 | 18 |
| 9. | пер. Гражданский, д. 27 | 150 |
| 10. | пер. Гражданский, д. 33 | 185 |
| 11. | пер. Гражданский, д. 35 | 213 |
| 12. | пер. Гражданский, д. 47 | 191 |
| 13. | пер. Гражданский, д. 49 | 180 |
| 14. | пер. Гражданский, д. 54 | 151 |
| 15. | пер. Гражданский, д. 56 | 149 |
| 16. | пер. Коммунистический, д. 26 | 18 |
| 18. | пер. Коммунистический, д. 28 | 16 |
| 18. | пер. Коммунистический, д. 30 | 27 |
| 19. | пер. Коммунистический, д. 32 | 24 |
| 20. | просп. Ленина, д. 2 | 41 |
| 21. | просп. Ленина, д. 9 | 49 |
| 22. | просп. Ленина, д. 10 | 88 |
| 23. | просп. Ленина, д. 20 | 21 |
| 24. | просп. Ленина, д. 22 | 5 |
| 25. | просп. Ленина, д. 23 | 101 |
| 26. | просп. Ленина, д. 24 | 32 |
| 27. | просп. Ленина, д. 25 | 130 |
| 28. | просп. Ленина, д. 26 | 16 |
| 29. | просп. Ленина, д. 32 | 67 |
| 30. | просп. Ленина, д. 39 | 104 |
| 31. | просп. Ленина, д. 40 | 103 |
| 32. | просп. Ленина, д. 42 | 142 |
| 33. | просп. Ленина, д. 44 | 106 |
| 34. | просп. Ленина, д. 46 | 102 |
| 35. | просп. Ленина, д. 51 | 131 |
| 36. | просп. Ленина, д. 68 | 95 |
| 37. | просп. Ленина, д. 70 | 155 |
| 38. | просп. Ленина, д. 125 | 51 |
| 39. | просп. Ленина, д. 127 | 29 |
| 40. | просп. Ленина, д. 129 | 34 |
| 41. | просп. Ленина, д. 133 | 37 |
| 42. | просп. Ленина, д. 135 | 25 |
| 43. | просп. Ленина, д. 138 | 70 |
| 44. | просп. Ленина, д. 143 | 162 |
| 45. | просп. Ленина, д. 160 | 131 |
| 46. | просп. Ленина, д. 172 | 87 |
| 47. | просп. Ленина, д. 174 | 63 |
| 48. | просп. Ленина, д. 176 | 36 |
| 49. | просп. Ленина, д. 177 | 30 |
| 50. | просп. Ленина, д. 178 | 37 |
| 51. | просп. Ленина, д. 179 | 39 |
| 52. | просп. Ленина, д. 181а | 149 |
| 53. | просп. Ленина, д. 181 | 24 |
| 54. | просп. Ленина, д. 182 | 36 |
| 55. | просп. Ленина, д. 183 | 47 |
| 56. | просп. Ленина, д. 185 | 63 |
| 57. | просп. Ленина, д. 186 | 38 |
| 58. | просп. Ленина, д. 188 | 43 |
| 59. | просп. Ленина, д. 191 | 10 |
| 60. | просп. Ленина, д. 192 | 19 |
| 61. | просп. Ленина, д. 194 | 28 |
| 62. | просп. Ленина, д. 199в | 110 |
| 63. | просп. Ленина, д. 199г | 136 |
| 64. | просп. Ленина, д. 201а | 69 |
| 65. | просп. Ленина, д. 245 | 283 |
| 66. | просп. Ленина, д. 247 | 161 |
| 67. | просп. Ленина, д. 249 | 170 |
| 68. | просп. Ленина, д. 251 | 216 |
| 69. | просп. Ленина, д. 253 | 92 |
| 70. | просп. Ленина, д. 263б | 248 |
| 71. | просп. Рубцовский, д. 17 | 167 |
| 72. | просп. Рубцовский, д. 23 | 440 |
| 73. | просп. Рубцовский, д. 30 | 155 |
| 74. | просп. Рубцовский, д. 31 | 119 |
| 75. | просп. Рубцовский, д. 41 | 86 |
| 76. | просп. Рубцовский, д. 46 | 101 |
| 77. | просп. Рубцовский, д. 48 | 134 |
| 78. | просп. Рубцовский, д. 61 | 160 |
| 79. | Новоегорьевский тракт, д. 10 | 15 |
| 80. | ул. Азовская, д. 4 | 16 |
| 81. | ул. Азовская, д. 6 | 26 |
| 82. | ул. Азовская, д. 8 | 10 |
| 83. | ул. Алтайская, д. 1 | 136 |
| 84. | ул. Алтайская, д. 7 | 190 |
| 85. | ул. Алтайская, д. 11 | 162 |
| 86. | ул. Алтайская, д. 13 | 148 |
| 87. | ул. Алтайская, д. 19 | 247 |
| 88. | ул. Алтайская, д. 23 | 234 |
| 89. | ул. Алтайская, д. 27 | 148 |
| 90. | ул. Алтайская, д. 29 | 196 |
| 91. | ул. Алтайская, д. 31 | 151 |
| 92. | ул. Алтайская, д. 35 | 136 |
| 93. | ул. Алтайская, д. 37 | 207 |
| 94. | ул. Алтайская, д. 39 | 237 |
| 95. | ул. Алтайская, д. 41 | 211 |
| 96. | ул. Алтайская, д. 43 | 145 |
| 97. | ул. Алтайская, д. 45 | 161 |
| 98. | ул. Алтайская, д. 47 | 224 |
| 99. | ул. Алтайская, д. 49 | 139 |
| 100. | ул. Алтайская, д. 70 | 212 |
| 101. | ул. Алтайская, д. 74 | 154 |
| 102. | ул. Алтайская, д. 80 | 170 |
| 103. | ул. Алтайская, д. 82 | 139 |
| 104. | ул. Алтайская, д. 84а | 170 |
| 105. | ул. Алтайская, д. 86 | 194 |
| 106. | ул. Алтайская, д. 88 | 122 |
| 107. | ул. Алтайская, д. 90 | 134 |
| 108. | ул. Алтайская, д. 94а | 86 |
| 109. | ул. Алтайская, д. 94 | 106 |
| 110. | ул. Алтайская, д. 96 | 132 |
| 111. | ул. Алтайская, д. 98 | 159 |
| 112. | ул. Алтайская, д. 100а | 153 |
| 113. | ул. Алтайская, д. 102а | 201 |
| 114. | ул. Алтайская, д. 102 | 248 |
| 115. | ул. Алтайская, д. 104 | 244 |
| 116. | ул. Алтайская, д. 106 | 146 |
| 117. | ул. Алтайская, д. 108 | 140 |
| 118. | ул. Алтайская, д. 110 | 236 |
| 119.. | ул. Алтайская, д. 112а | 92 |
| 120. | ул. Алтайская, д. 112 | 95 |
| 121. | ул. Алтайская, д. 116, корп. 2 | 52 |
| 122. | ул. Алтайская, д. 169 | 210 |
| 123. | ул. Алтайская, д. 171 | 203 |
| 124. | ул. Алтайская, д. 173 | 214 |
| 125. | ул. Алтайская, д. 175 | 197 |
| 126. | ул. Алтайская, д. 181 | 201 |
| 127. | ул. Алтайская, д. 183 | 193 |
| 128. | ул. Алтайская, д. 185 | 218 |
| 129. | ул. Алтайская, д. 187а | 224 |
| 130. | ул. Алтайская, д. 187 | 209 |
| 131. | ул. Алтайская, д. 189а | 216 |
| 132. | ул. Алтайская, д. 189 | 196 |
| 133. | ул. Алтайская, д. 191 | 221 |
| 134. | ул. Алтайская, д. 193 | 229 |
| 135. | ул. Арычная, д. 29 | 19 |
| 136. | ул. Арычная, д. 31 | 35 |
| 137. | ул. Арычная, д. 33 | 35 |
| 138. | ул. Багратиона, д. 1 | 34 |
| 139. | ул. Багратиона, д. 3 | 19 |
| 140. | ул. Багратиона, д. 5 | 19 |
| 141. | ул. Багратиона, д. 7 | 40 |
| 142. | ул. Брусилова, д. 8б | 86 |
| 143. | ул. Брусилова, д. 45 | 25 |
| 144. | ул. Брусилова, д. 47 | 30 |
| 145. | ул. Бульвар Победы, д. 4 | 123 |
| 146. | ул. Бульвар Победы, д. 6 | 131 |
| 147. | ул. Бульвар Победы, д. 7 | 112 |
| 148. | ул. Бульвар Победы, д. 8 | 92 |
| 149. | ул. Бульвар Победы, д. 14 | 188 |
| 150. | ул. Бульвар Победы, д. 20 | 199 |
| 151. | ул. Гвардейская, д. 53б | 20 |
| 152. | ул. Гвардейская, д. 53 | 16 |
| 153. | ул. Гвардейская, д. 55 | 30 |
| 154. | ул. Гвардейская, д. 60 | 24 |
| 155. | ул. Гвардейская, д. 64 | 21 |
| 156. | ул. Громова, д. 1 | 141 |
| 157. | ул. Громова, д. 2 | 128 |
| 158. | ул. Громова, д. 3 | 96 |
| 159. | ул. Громова, д. 4 | 116 |
| 160. | ул. Громова, д. 5 | 136 |
| 161. | ул. Громова, д. 6 | 119 |
| 162. | ул. Громова, д. 9 | 137 |
| 163.2 | ул. Громова, д. 14 | 155 |
| 164. | ул. Громова, д. 15 | 237 |
| 165. | ул. Громова, д. 30 | 174 |
| 166. | ул. Громова, д. 32 | 195 |
| 167. | ул. Громова, д. 34 | 137 |
| 168. | ул. Громова, д. 38 | 121 |
| 169. | ул. Дзержинского, д. 3 | 32 |
| 170. | ул. Дзержинского, д. 6 | 95 |
| 171. | ул. Дзержинского, д. 8 | 89 |
| 172. | ул. Дзержинского, д. 10 | 113 |
| 173. | ул. Дзержинского, д. 14 | 89 |
| 174. | ул. Дзержинского, д. 15 | 142 |
| 175. | ул. Дзержинского, д. 16 | 106 |
| 176. | ул. Дзержинского, д. 18 | 153 |
| 177. | ул. Дзержинского, д. 19 | 49 |
| 178. | ул. Дзержинского, д. 23 | 138 |
| 179. | ул. Дзержинского, д. 28 | 214 |
| 180. | ул. Жуковского, д. 01 | 34 |
| 181. | ул. Калинина, д. 3 | 39 |
| 182. | ул. Калинина, д. 4 | 13 |
| 183. | ул. Калинина, д. 7 | 33 |
| 184. | ул. Калинина, д. 8 | 42 |
| 185. | ул. Калинина, д. 9 | 39 |
| 186. | ул. Калинина, д. 11 | 44 |
| 187. | ул. Калинина, д. 15 | 85 |
| 188. | ул. Калинина, д. 17 | 104 |
| 189. | ул. Калинина, д. 18 | 125 |
| 190. | ул. Калинина, д. 20 | 60 |
| 191. | ул. Калинина, д. 24 | 131 |
| 192. | ул. Карла Маркса, д. 227 | 181 |
| 193. | ул. Карла Маркса, д. 233 | 168 |
| 194. | ул. Карла Маркса, д. 235 | 191 |
| 195. | ул. Киевская, д. 1 | 27 |
| 196. | ул. Киевская, д. 4 | 158 |
| 197. | ул. Киевская, д. 6 | 129 |
| 198. | ул. Киевская, д. 20 | 25 |
| 199. | ул. Киевская, д. 23 | 115 |
| 200. | ул. Комсомольская, д. 49 | 33 |
| 201. | ул. Комсомольская, д. 53 | 103 |
| 202. | ул. Комсомольская, д. 55 | 169 |
| 203. | ул. Комсомольская, д. 62 | 10 |
| 204. | ул. Комсомольская, д. 64 | 23 |
| 205. | ул. Комсомольская, д. 71а | 169 |
| 206. | ул. Комсомольская, д. 71 | 161 |
| 207. | ул. Комсомольская, д. 78 | 139 |
| 208. | ул. Комсомольская, д. 80 | 142 |
| 209. | ул. Комсомольская, д. 82 | 155 |
| 210. | ул. Комсомольская, д. 83 | 29 |
| 211. | ул. Комсомольская, д. 84 | 100 |
| 212. | ул. Комсомольская, д. 86 | 141 |
| 213. | ул. Комсомольская, д. 89 | 31 |
| 214. | ул. Комсомольская, д. 96 | 222 |
| 215. | ул. Комсомольская, д. 108 | 19 |
| 216. | ул. Комсомольская, д. 114 | 17 |
| 217. | ул. Комсомольская, д. 115 | 36 |
| 218. | ул. Комсомольская, д. 117 | 32 |
| 219. | ул. Комсомольская, д. 121 | 98 |
| 220. | ул. Комсомольская, д. 122 | 31 |
| 221. | ул. Комсомольская, д. 123 | 137 |
| 222. | ул. Комсомольская, д. 125 | 97 |
| 223. | ул. Комсомольская, д. 126 | 17 |
| 224. | ул. Комсомольская, д. 127 | 108 |
| 225. | ул. Комсомольская, д. 128 | 20 |
| 226. | ул. Комсомольская, д. 130 | 37 |
| 227. | ул. Комсомольская, д. 132 | 42 |
| 228. | ул. Комсомольская, д. 135 | 90 |
| 229. | ул. Комсомольская, д. 136 | 28 |
| 230. | ул. Комсомольская, д. 137 | 83 |
| 231. | ул. Комсомольская, д. 138 | 36 |
| 232. | ул. Комсомольская, д. 139 | 123 |
| 233. | ул. Комсомольская, д. 140 | 32 |
| 234. | ул. Комсомольская, д. 142 | 28 |
| 235. | ул. Комсомольская, д. 143 | 109 |
| 236. | ул. Комсомольская, д. 144 | 36 |
| 237. | ул. Комсомольская, д. 180 | 8 |
| 238. | ул. Комсомольская, д. 182 | 8 |
| 239. | ул. Комсомольская, д. 183 | 149 |
| 240. | ул. Комсомольская, д. 184 | 9 |
| 241. | ул. Комсомольская, д. 186 | 21 |
| 242. | ул. Комсомольская, д. 187 | 139 |
| 243. | ул. Комсомольская, д. 193 | 193 |
| 244. | ул. Комсомольская, д. 206 | 12 |
| 245. | ул. Комсомольская, д. 210 | 24 |
| 246. | ул. Комсомольская, д. 212 | 20 |
| 247. | ул. Комсомольская, д. 222 | 13 |
| 248. | ул. Комсомольская, д. 230 | 18 |
| 249. | ул. Комсомольская, д. 234 | 291 |
| 250. | ул. Комсомольская, д. 240 | 28 |
| 251. | ул. Комсомольская, д. 244 | 19 |
| 252. | ул. Комсомольская, д. 285 | 16 |
| 253. | ул. Комсомольская, д. 287 | 23 |
| 254. | ул. Комсомольская, д. 289 | 45 |
| 255. | ул. Короленко, д. 140 | 134 |
| 256. | ул. Красная, д. 54 | 160 |
| 257. | ул. Красная, д. 56 | 105 |
| 258. | ул. Красная, д. 58 | 127 |
| 259. | ул. Красная, д. 62 | 150 |
| 260. | ул. Красная, д. 64 | 95 |
| 261. | ул. Красная, д. 66 | 156 |
| 262. | ул. Красная, д. 86 | 20 |
| 263. | ул. Красная, д. 87 | 123 |
| 264. | ул. Красная, д. 88 | 33 |
| 265. | ул. Красная, д. 91 | 108 |
| 266. | ул. Красная, д. 93а | 45 |
| 267. | ул. Красная, д. 93 | 48 |
| 268. | ул. Красная, д. 95а | 103 |
| 269. | ул. Красная, д. 95 | 179 |
| 270. | ул. Красная, д. 97а | 46 |
| 271. | ул. Красная, д. 97 | 49 |
| 272. | ул. Красная, д. 101 | 31 |
| 273. | ул. Красная, д. 103 | 31 |
| 274. | ул. Краснознаменская, д. 84 | 158 |
| 275. | ул. Краснознаменская, д. 88 | 155 |
| 276. | ул. Краснознаменская, д. 114 | 148 |
| 277. | ул. Ленинградская, д. 1а | 120 |
| 278. | ул. Ленинградская, д. 2а | 147 |
| 279. | ул. Ленинградская, д. 3 | 27 |
| 280. | ул. Ленинградская, д. 6 | 137 |
| 281. | ул. Ленинградская, д. 10а | 68 |
| 282. | ул. Ленинградская, д. 15а | 111 |
| 283. | ул. Никольская, д. 4 | 220 |
| 284. | ул. Никольская, д. 12 | 131 |
| 285. | ул. Никольская, д. 14 | 109 |
| 286. | ул. Никольская, д. 16 | 264 |
| 287. | ул. Никольская, д. 18 | 228 |
| 288. | ул. Никольская, д. 20 | 262 |
| 289. | ул. Одесская, д. 5а | 40 |
| 290. | ул. Октябрьская, д. 03 | 193 |
| 291. | ул. Октябрьская, д. 022 | 122 |
| 292. | ул. Октябрьская, д. 024 | 161 |
| 293. | ул. Октябрьская, д. 1 | 192 |
| 294. | ул. Октябрьская, д. 3а | 197 |
| 295. | ул. Октябрьская, д. 3 | 187 |
| 296. | ул. Октябрьская, д. 5 | 176 |
| 297. | ул. Октябрьская, д. 7 | 194 |
| 298. | ул. Октябрьская, д. 9 | 214 |
| 299. | ул. Октябрьская, д. 11 | 232 |
| 300. | ул. Октябрьская, д. 13 | 205 |
| 301. | ул. Октябрьская, д. 23 | 197 |
| 302. | ул. Октябрьская, д. 25 | 182 |
| 303. | ул. Октябрьская, д. 27 | 186 |
| 304. | ул. Октябрьская, д. 028, корп. 1 | 75 |
| 305. | ул. Октябрьская, д. 028, корп. 2 | 97 |
| 306. | ул. Октябрьская, д. 29 | 192 |
| 307. | ул. Октябрьская, д. 72 | 156 |
| 308. | ул. Октябрьская, д. 78 | 185 |
| 309. | ул. Октябрьская, д. 80 | 126 |
| 310. | ул. Октябрьская, д. 91 | 38 |
| 311. | ул. Октябрьская, д. 95 | 21 |
| 312. | ул. Октябрьская, д. 107 | 62 |
| 313. | ул. Октябрьская, д. 109 | 82 |
| 314. | ул. Октябрьская, д. 112 | 39 |
| 315. | ул. Октябрьская, д. 117а | 167 |
| 316. | ул. Октябрьская, д. 117 | 169 |
| 317. | ул. Октябрьская, д. 119 | 14 |
| 318. | ул. Октябрьская, д. 147 | 18 |
| 319. | ул. Октябрьская, д. 149 | 32 |
| 320. | ул. Октябрьская, д. 159 | 23 |
| 321. | ул. Осипенко, д. 142 | 107 |
| 322. | ул. Осипенко, д. 156 | 105 |
| 323. | ул. Осипенко, д. 158 | 169 |
| 324. | ул. Осипенко, д. 178 | 34 |
| 325. | ул. Осипенко, д. 182б | 51 |
| 326. | ул. Павлова, д. 50а | 32 |
| 327. | ул. Павлова, д. 50б | 34 |
| 328. | ул. Пролетарская, д. 238 | 257 |
| 329. | ул. Пролетарская, д. 240 | 251 |
| 330. | ул. Пролетарская, д. 391 | 226 |
| 331. | ул. Пролетарская, д. 393а | 80 |
| 332. | ул. Пролетарская, д. 393 | 45 |
| 333. | ул. Пролетарская, д. 395 | 152 |
| 334. | ул. Пролетарская, д. 403 | 105 |
| 335. | ул. Пролетарская, д. 416 | 169 |
| 336. | ул. Пролетарская, д. 418 | 282 |
| 337. | ул. Пролетарская, д. 420 | 132 |
| 338. | ул. Пролетарская, д. 421 | 108 |
| 339.. | ул. Путевая, д. 25 | 65 |
| 340. | ул. Путевая, д. 29 | 26 |
| 341. | ул. Пушкина, д. 2 | 66 |
| 342. | ул. Рихарда Зорге, д. 21 | 48 |
| 343. | ул. Рихарда Зорге, д. 41а | 127 |
| 344. | ул. Рихарда Зорге, д. 41б | 60 |
| 345. | ул. Рихарда Зорге, д. 41 | 43 |
| 346. | ул. Рихарда Зорге, д. 161 | 40 |
| 347. | ул. Светлова, д. 19 | 131 |
| 348. | ул. Светлова, д. 25 | 147 |
| 349. | ул. Светлова, д. 64 | 151 |
| 350. | ул. Светлова, д. 72 | 155 |
| 351. | ул. Светлова, д. 82 | 129 |
| 352. | ул. Светлова, д. 92 | 254 |
| 353. | ул. Светлова, д. 94 | 239 |
| 354. | ул. Северная, д. 3 | 148 |
| 355. | ул. Северная, д. 8 | 223 |
| 356. | ул. Северная, д. 10 | 200 |
| 357. | ул. Северная, д. 12 | 198 |
| 358. | ул. Северная, д. 15 | 175 |
| 359. | ул. Северная, д. 19а | 161 |
| 360. | ул. Северная, д. 19 | 114 |
| 361. | ул. Северная, д. 21 | 159 |
| 362. | ул. Северная, д. 23 | 182 |
| 363. | ул. Северная, д. 24 | 309 |
| 364. | ул. Северная, д. 25 | 155 |
| 365. | ул. Северная, д. 26 | 112 |
| 366. | ул. Северная, д. 28 | 196 |
| 367. | ул. Северная, д. 29 | 158 |
| 368. | ул. Северная, д. 30 | 191 |
| 369. | ул. Северная, д. 31 | 252 |
| 370. | ул. Сельмашская, д. 21 | 222 |
| 371. | ул. Сельмашская, д. 23 | 124 |
| 372. | ул. Сельмашская, д. 28 | 31 |
| 373. | ул. Сельмашская, д. 30 | 29 |
| 374. | ул. Сельмашская, д. 33а | 17 |
| 375. | ул. Сельмашская, д. 33 | 15 |
| 376. | ул. Сельмашская, д. 35 | 21 |
| 377. | ул. Сельмашская, д. 37 | 32 |
| 378. | ул. Сельмашская, д. 39 | 19 |
| 379. | ул. Спортивная, д. 22 | 27 |
| 380. | ул. Спортивная, д. 24 | 22 |
| 381. | ул. Степана Разина, д. 192 | 39 |
| 382. | ул. Танковая, д. 4 | 160 |
| 383. | ул. Тихвинская, д. 10 | 15 |
| 384. | ул. Тихвинская, д. 12 | 23 |
| 385. | ул. Тихвинская, д. 18 | 118 |
| 386. | ул. Тихвинская, д. 22 | 61 |
| 387. | ул. Тракторная, д. 22 | 37 |
| 388. | ул. Тракторная, д. 26 | 32 |
| 389. | ул. Тракторная, д. 34 | 152 |
| 390. | ул. Тракторная, д. 48а | 24 |
| 391. | ул. Тракторная, д. 50а | 18 |
| 392. | ул. Тракторная, д. 56а | 9 |
| 393. | ул. Тракторная, д. 62 | 128 |
| 394. | ул. Тракторная, д. 64 | 114 |
| 395. | ул. Тракторная, д. 66 | 32 |
| 396. | ул. Тракторная, д. 68 | 40 |
| 397. | ул. Тракторная, д. 70 | 37 |
| 398. | ул. Тракторная, д. 76 | 155 |
| 399. | ул. Тракторная, д. 80 | 154 |
| 400. | ул. Тракторная, д. 152 | 285 |
| 401. | ул. Тракторная, д. 158 | 201 |
| 402. | ул. Улежникова, д. 7 | 147 |
| 403. | ул. Урицкого, д. 2 | 9 |
| 404. | ул. Федоренко, д. 1 | 217 |
| 405. | ул. Федоренко, д. 3 | 177 |
| 406. | ул. Федоренко, д. 10 | 197 |
| 407. | ул. Федоренко, д. 12 | 96 |
| 408. | ул. Федоренко, д. 14 | 138 |
| 409. | ул. Федоренко, д. 15 | 188 |
| 410. | ул. Федоренко, д. 17 | 213 |
| 411. | ул. Федоренко, д. 18 | 146 |
| 412. | ул. Федоренко, д. 19 | 142 |
| 413. | ул. Федоренко, д. 20 | 154 |
| 414. | ул. Федоренко, д. 21 | 130 |
| 415. | ул. Федоренко, д. 22 | 142 |
| 416. | ул. Федоренко, д. 24 | 152 |
| 417. | ул. Федоренко, д. 26 | 296 |
| 418. | ул. Фестивальная, д. 8 | 10 |
| 419. | ул. Юбилейная, д. 28 | 186 |
| 420. | ул. Юбилейная, д. 34 | 169 |
| 421. | ул. Юбилейная, д. 38а | 274 |
| 422. | ул. Юбилейная, д. 38 | 162 |
|  | ИТОГО: 469 |  |

Условием включения многоквартирного дома в программу является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированных, исходя из минимального перечня работ. Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не менее 1%, но не более 20 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, сформированных, исходя из минимального перечня работ.

7.2. В адресный перечень многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий, по предложению заинтересованных лиц могут быть включены дворовые территории, требующие благоустройства, исходя из дополнительного перечня работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

| 1. |  | оборудование детских площадок |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | оборудование спортивных площадок |  |  |
| 3. | оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 4. | оборудование контейнерных площадок |  |  |
| 5. | устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий |  |  |
| 6. | озеленение территорий |  |  |

Условием включения многоквартирного дома в программу является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированных, исходя из дополнительного перечня работ. Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не менее 10%, но не более 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, сформированных, исходя из дополнительного перечня работ.

7.3. В программу включаются предложения участников программы в соответствии с требованиями порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы», утвержденных постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853.

Заинтересованными лицами в составе пакета документов к предложению о  включении соответствующей дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы» предоставляются:

дизайн-проект благоустройства дворовой территории, предлагаемой для включения в программу, утверждённый на общем собрании собственников помещений соответствующего многоквартирного дома;

сметная документация благоустройства дворовой территории, составленная в соответствии с Методикой применения сметных норм, утвержденной Приказом Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр, Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004       № 15/1 (с изменением от 16.06.2014), (вместе с МДС 81-35.2004), базисно-индексным методом в действующей территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года;

положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости в краевом автономном учреждении «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве».

Собственники помещений многоквартирного дома организуют выполнение и оплату работ:

разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, предлагаемой для включения в программу;

разработка сметной документации благоустройства дворовой территории;

получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости в краевом автономном учреждение «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве».

Сметная документация содержит сводный сметный расчёт, который включает в себя локальный сметный расчёт на минимальный перечень работ и локальный сметный расчёт на дополнительный перечень работ.

Локальный сметный расчёт на минимальный перечень работ содержит:

раздел на ремонт дворовых проездов;

раздел на обеспечение освещения дворовых территорий;

раздел на установку скамеек;

раздел на установку урн.

Локальный сметный расчёт на дополнительный перечень работ содержит:

раздел на оборудование детских площадок;

раздел на оборудование спортивных площадок;

раздел на оборудование автомобильных парковок;

раздел на оборудование контейнерных площадок;

раздел на устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

раздел на озеленение территорий.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении соответствующей дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края » на 2018-2024 годы» осуществляется общественной комиссией по обеспечению реализации мероприятий данной программы.

7.4. В соответствии с пунктами 5.6, 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337, управлением Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии представляются отчёты в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края.

7.5. Адресный перечень общественных территорий требующих благоустройства  в рамках программы.

1. Сквер Комсомольской славы;

2. сквер Победы;

3. сквер Пионеров;

4. площадь имени 21-Гвардейского стрелкового полка в Рубцовске (Привокзальный сквер);

5. прилегающая территория МБУ «Городской Дворец культуры» города Рубцовска;

6. прилегающая территория с западной стороны ДК «Строитель» по ул. Одесской;

7. территория  перед и вокруг кукольного театра;

8. территория за ГДК до набережной реки Алей;

9. территория перед КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовск» по ул. Киевской;

10. территория перед ЦБ и краеведческим музеем по пр. Ленина;

11. земельный участок на пересечении пр. Ленина и пер. Улежникова напротив здания ООО «Бровар» в г. Рубцовске с установкой скульптуры Ильи Муромца Печерского;

12. территория клуба «Патриот», на стадионе МБУ ДО «ДЮСШ ЦСП «Юбилейный», пр. Ленина, 203.

7.6. Перечень общественных территорий формируется в соответствии Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы».

7.7. В ходе реализации  муниципальной Программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранных с участием граждан общественных территорий подлежащих ежегодному благоустройству, имеющих общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий предложенных гражданами и общественными организациями для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края » на 2018-2024 годы» включение осуществляется по итогам  рейтингового голосования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 о внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

До сведения граждан и общественных организаций подготавливается  информация о перечне общественных территорий, которые  предложены для рейтингового голосования по включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы. Муниципальным образованием Администрацией города Рубцовска Алтайского края будет обеспечено опубликование предложенного перечня общественных территорий для общественного голосования посредством средств массовой информации, проведения различного рода публичных мероприятий.

По каждой территории общего пользования, планируемых к включению в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом общественных, обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект.».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска 	А.В. Инютина