Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018 № 2959

Об утверждении муниципальной программы  «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы

В соответствии с необходимостью исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы (приложение).

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска 	Д.З. Фельдман

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 13.11.2018 № 2959

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы (далее - программа)

| Ответственный исполнитель программы | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Не предусмотрено |
| Участники программы | Не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; закон Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края»; краевая программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 27.03.2014 № 146; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель программы | Исполнение судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска |
| Задача программы | Устранение физического износа многоквартирных жилых домов |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2024 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы | Объем финансирования программы за счет средств бюджета города Рубцовска в 2019-2024 годах составляет 196 000,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 32 192,4 тыс. руб.; 2020 год – 31 495,2 тыс. руб.; 2021 год - 31 642,2 тыс. руб.; 2022 год - 36 947,1 тыс. руб.; 2023 год - 32 962,0 тыс. руб.; 2024 год - 30 761,9 тыс.руб. Объемы финансирования уточняются, исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год |
| Ожидаемый результат реализации программы | К концу реализации программы выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан |

- Общая характеристика сферы реализации программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы направлена на улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, устранение физического износа, проведение ремонтных работ, которые обеспечат безопасное и комфортное проживание граждан.

Объем многоквартирных домов, подлежащих ремонту во исполнение судебных решений в городе Рубцовске, на 01.09.2018 составил 77374,62 тыс. кв. метров.

Жилищный фонд города Рубцовска, как и многих городов Алтайского края, характеризуется большой степенью износа зданий, оборудования и инженерных сетей. Значительная часть жилищного фонда не соответствует современным требованиям по качественным характеристикам, техническому содержанию, уровню благоустройства.

Планируется капитальный ремонт по следующим видам работ:

капитальный ремонт кровли;

капитальный ремонт системы отопления;

капитальный ремонт холодного водоснабжения (ХВС);

капитальный ремонт горячего водоснабжения (ГВС);

капитальный ремонт водоотведения;

капитальный ремонт канализации;

капитальный ремонт фасада;

капитальный ремонт электроснабжения;

капитальный ремонт подвального помещения;

капитальный ремонт подъездов;

капитальный ремонт отмостки.

Таблица № 1

Перечень многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта во исполнение судебных решений

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома в городе Рубцовске | Перечень работ по капитальному ремонту | дата и № судебного решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | пр. Ленина, 176 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления, ХВС, электроснабжения | 15.01.2016 № 2-4891/2015 |
| 2. | пр. Ленина, 20 | Капитальный ремонт кровли | 19.08.2015 № 2-160/2015 |
| 3. | пр. Ленина, 59 | Капитальный ремонт кровли | 02.10.2015 № 2-2432/2015 |
| 4. | пр. Рубцовский,11 | Капитальный ремонт кровли | 26.02.2014 № 2-3620/13 |
| 5. | ул. Арычная, 31 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС | 01.07.2015 № 2-38/2015 |
| 6. | ул. Громова, 11 | Капитальный ремонт кровли, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения | 24.04.2017 № 2-121/2017 |
| 7. | ул. Громова, 16 | Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, подъездов | 17.06.2014 № 2-508/14 |
| 8. | ул. Громова, 22 | Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки, подъездов | 06.08.2014 № 2-804/14 |
| 9. | ул. Дзержинского, 6 | Капитальный ремонт ГВС, ХВС | 26.07.2016 № 2-2477/2016 |
| 10. | ул. Калинина, 10 | Капитальный ремонт системы отопления, канализации, электроснабжения, ГВС, ХВС | 26.02.2014 № 2-3271/13 |
| 11. | ул. Калинина, 11 | Капитальный ремонт кровли | 06.08.2014 № 2-804/14 |
| 12. | ул. Комсомольская, 115 | Капитальный ремонт ХВС, водоотведения | 02.11.2016 № 2-90/2016 |
| 13. | ул. Комсомольская, 117 | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | 02.09.2015 № 2-654/2015 |
| 14. | ул. Комсомольская, 230 | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | 27.01.2016 № 2-4018/2015 |
| 15. | ул. Комсомольская, 69 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли | 10.08.2015 № 2-39/2015 |
| 16. | ул. Ленинградская, 3 | Комплексный капитальный ремонт | 24.02.2016 № 2-1179/2015 |
| 17. | ул. Дзержинского, 15 | Капитальный ремонт системы отопления | 24.08.2016 № 2-32/2016 |
| 18. | ул. Октябрьская, 106 | Капитальный ремонт кровли | 29.08.2017 № 1637/2017 |
| 19. | ул. Калинина, 14 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления, систем ХВС и ГВС | 09.08.2017 № 2-27/2017 |
| 20. | ул. Октябрьская, 102 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения | 19.08.2015 № 2-33/2015 |
| 21. | ул. Калинина 18 | Капитальный ремонт кровли, ГВС | 26.02.2014 № 2-3192/13 |
| 22. | ул. Калинина, 16 | Капитальный ремонт системы отопления, ХВС | 26.09.2017 № 2-1514/2017 |
| 23. | ул. Калинина, 3 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления | 09.08.2017 № 2-557/2017 |
| 24. | ул. Громова, 10 | Капитальный ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения | 12.10.2017 № 2-1659/2017 |
| 25. | пр. Ленина, 51 | Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения | 01.11.2017 № 2-1321/2017 |
| 26. | ул.Комсомольская,140 | Капитальный ремонт отопления, электроснабжения | 02.11.2016 №2-90/2016 |
| 27. | ул. Октябрьская,112 | Капитальный ремонт кровли, ХВС, ГВС, системы отопления, системы электроснабжения | 19.12.2017 № 2-3356/17 |
| 28. | ул. Калинина, 24 | Капитальный ремонт кровли | 01.11.2017 № 2-1435/2017 |
| 29. | пер. Гражданский, 16 | Капитальный ремонт кровли | 11.10.2017 № 2-526/2017 |
| 30. | пер. Алейский, 30а | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 15.09.2017 № 2-1377/2017 |
| 31. | пр. Ленина, 127 | Капитальный ремонт кровли | 12.09.2014 № 2-2645/2014 |

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», определена сумма взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд, а также определен размер долевого финансирования краткосрочного плана реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы.

1.1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации программы.

Основными проблемами, на решение которых направлена программа, являются:

высокая степень износа многоквартирных жилых домов;

сохранность технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам, соблюдение условий сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций;

недостаточное количество средств в бюджете Администрации города Рубцовска Алтайского края для единовременного проведения капитального ремонта в многоквартирных жилых домов, требующих проведение капитального ремонта во исполнение судебных решений.

1.2. Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации программы.

Прогноз реализации программы предполагает 100 % исполнение направленных судебных решений по обращениям граждан с исками в суд на Администрацию города Рубцовска Алтайского края по проведению капитального ремонта в многоквартирных жилых домах.

По факту выполненных работ за предыдущий год по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов определяются дальнейшие мероприятия на последующие годы.

В результате реализации муниципальной программы предполагается:

снизить количество многоквартирных жилых домов, нуждающихся в ремонте;

устранить критический износ объектов многоквартирных жилых домов;

обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации программы.

Приоритетными направлениями реализации программы являются: исполнение законодательства Российской Федерации, своевременное проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, поддержание их технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

2.2. Цель и задачи программы.

Цель программы – исполнение судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска Алтайского края.

Для достижения цели программы обусловлена следующая задача:

устранение физического износа многоквартирных жилых домов.

Решение данной задачи является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

2.3. Конечные результаты реализации программы.

Основные ожидаемые конечные результаты программы оцениваются по ежегодным индикаторам, характеризующим проведение ремонтных работ, запланированных для улучшения материально-технического состояния  многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в динамике за шесть лет.

Для улучшения материально-технического состояния многоквартирных жилых домов, проведения в них ремонтных работ, которые обеспечат безопасное и комфортное проживание граждан, необходимо довести до     100 %-ного исполнения мероприятий данной программы.

Таблица № 2

Перечень целевых индикаторов и показателей программы с распределением плановых значений по годам её реализации

| Наименование показателя | 2018 год | Значение показателей эффективности | 2019-2024 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 31 |

2.4. Сроки и этапы реализации программы.

Реализацию программы планируется осуществить за 6 лет с 2019 года по 2024 год без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на организацию капитального ремонта многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений:

1. Капитальный ремонт кровли:

частичная или полная смена ветхих элементов покрытия, а также замена их на более прогрессивные и долговечные;

частичная (более 10%) или сплошная смена или замена кровли (всех видов);

переустройство крыш в связи с заменой материалов кровли;

усиление ферм при замене типов покрытий (деревоплиты на сборный железобетон, холодного покрытия - на теплое и др.), а также при коррозии узлов и других элементов металлических и сборных железобетонных ферм.

Ремонт и конструкция крыш, в том числе:

из деревянных конструкций:

частичная или полная смена стропильных ног, мауэрлатов и обрешетки сплошной и разряженной из брусков под кровлю;

антисептирование и антипирирование деревянных конструкций;

утепление подкровельного (чердачного) перекрытия;

ремонт (замена слуховых окон);

из железобетонных стропил и кровельных настилов:

устранение неисправностей железобетонных стропил и кровельных настилов;

сплошная или частичная замена ветхих металлических и железобетонных ферм;

утепление подкровельного (чердачного) перекрытия;

ремонт стяжки для кровельного покрытия.

Замена покрытий крыш:

полная замена металлического покрытия крыш с устройством примыканий;

полная замена покрытия кровли из рулонных битумородных материалов (рубероид) на кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий;

полная замена покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т.п.) с устройством примыканий.

Ремонт или замена надкровельных элементов:

ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних);

сплошная замена ветхих настенных желобов, спусков и покрытий вокруг дымовых труб и других выступающих устройств над кровлей;

ремонт лазов на кровлю;

ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства;

ремонт и окраска несущих конструкций световых фонарей;

ремонт механических и ручных открывающих и закрывающих устройств переплетов световых фонарей;

смена колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт;

смена окрытий парапетов, брандмауэров, надстроек;

ремонт (штукатурка, покраска) и утепление дымовентиляционных блоков и лифтовых шахт;

ремонт или замена износившихся наружных пожарных лестниц;

устройство новых лазов на крышу, слуховых окон и переходных мостов к ним;

восстановление или смена износившихся металлических ограждения на чердачной кровле;

ремонт покрытий вокруг дымовых и вентиляционных труб, брандмауэров, парапетов и других выступающих частей на крыше;

укрепление парапетов, стальных решеток ограждения, ремонт оголовков вентиляционных шахт, газоходов, канализационных стояков и других выступающих частей на крыше;

восстановление и ремонт стремянок для безопасности очистки дымоходов на крышах с мягкими покрытиями или имеющих крутой подъем скатов;

перекладка дымовых и вентиляционных труб на крыше.

2. Капитальный ремонт системы отопления:

смена отдельных секций и узлов отопительных котлов, бойлеров, котельных агрегатов или полная замена котельных агрегатов (если они не являются самостоятельными инвентарными объектами);

смена существующего трубопровода центрального отопления;

ремонт и смена расширителей, конденсационных горшков и другого оборудования сети;

устройство выносных топок и приспособлений к котлам под дутьевую топку;

смена и установка вновь дополнительных секций отопительных приборов и отдельных участков трубопровода;

ремонт, перекладка или устройство вновь фундаментов под котлы и другое оборудование;

автоматизация котельных;

смена изоляции трубопроводов, пришедших в негодность;

перекладка обмуровки котла и дымоходов;

постановка заплат на стальной котел, бойлер, сухопарник, бак;

изготовление и установка нового кожуха;

восстановление или устройство новой футеровки и облицовки котлов центрального отопления;

замена пришедших в негодность металлических дымовых труб от котельных;

смена отопительных регистров.

3. Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения;

ремонт или замена ТРЖ, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть;

ремонт или замена разводящих магистралей и стояков;

замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру;

смена отдельных участков трубопровода горячего водоснабжения;

замена пришедших в негодность баков, водонагревателей и водоподогревателей;

ремонт баков, змеевиков и бойлеров, связанный с полной разборкой и заменой отдельных узлов и деталей;

смена трубопровода, деталей и в целом насосных агрегатов, баков и изоляции трубопроводов.

4. Капитальный ремонт водоотведения, канализации:

ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек;

замена задвижек при их наличии;

восстановление или устройство нового внутреннего водопровода и канализации здания, трубопроводов, включая вводы водопровода и выпуска канализации и присоединение их к водопроводной и канализационной сетям;

устройство дополнительных смотровых колодцев на существующих дворовых линиях или уличных сетях в местах присоединения;

перекладка подземных линий водопроводных и канализационных труб.

5. Капитальный ремонт фасада:

ремонт фасадов, не требующих утепления:

ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер;

восстановление лепки и лепных украшений и деталей.

ремонт и возобновление облицовки площадью более 10% облицованной поверхности фасадов зданий с заменой отдельных плиток новыми или штукатурка этих мест с последующей окраской под цвет облицовочных плит;

окраска по штукатурке или по фактурному слою;

ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий;

ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования;

окраска со стороны фасада оконных переплетов;

ремонт ограждающих стен;

ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества);

ремонт или замена входных наружных дверей;

работы по ремонту фасадов, требующих утепления:

ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей;

ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением (герметизацией);

ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении;

общие для обеих групп зданий работы:

ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской;

усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей;

усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей;

ремонт и утепление цоколя;

ремонт и возобновление облицовки площадью более 10% облицованной поверхности;

смена балконных плит и ограждений;

восстановление или переделка тяг, карнизов, поясков, сандриков и прочих выступающих частей фасадов зданий;

сплошная замена и установка новых водосточных труб, а также всех наружных металлических и цементных покрытий на выступающих частях фасадов зданий;

сплошная окраска фасадов зданий устойчивыми составами;

смена или устройство новых решеток и ограждений на крышах и балконах зданий;

очистка фасадов и цоколей пескоструйными аппаратами;

смена или усиление всех несущих и ограждающих конструкций балконов и эркеров;

масляная окраска фасадов деревянных зданий.

6. Капитальный ремонт электроснабжения:

смена износившихся участков сети (более 10%);

установка новых и замена групповых распределительных и предохранительных коробок и щитков;

замена приборов учета и устройства защиты электроустановок;

ремонт или восстановление кабельных каналов;

при капитальном ремонте сети допускается замена светильников на другие типы (обычных на люминесцентные);

ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения;

замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем.

7. Капитальный ремонт подвального помещения:

ремонт участков стен подвалов и пола;

утепление стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений;

гидроизоляция стен и пола подвала;

ремонт технических помещений с установкой металлических дверей;

ремонт продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей;

герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей);

ремонт отмостки;

ремонт или замена дренажной системы.

8. Капитальный ремонт подъездов:

замена, ремонт подъездного освещения;

замена, ремонт подъездных входных дверей;

работы по смене, ремонту дверей в мусорокамерах;

укрепление, восстановление, частичная смена лестничных ступеней, ремонт входной площадки.

В рамках Программы предусмотрено проведение мероприятий указанных в таблице № 3.

Реализация программы позволит обеспечить улучшение качества проживания в многоквартирных жилых домах, повышение комфортности условий проживания граждан, а также позволит создать систему проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений.

Таблица № 3

Перечень мероприятий муниципальной программы  «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы |
| 1. | Цель: Исполнение судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска | 32192,4 | 31495,2 | 31642,2 | 36947,1 | 32962,0 | 30 761,9 | 196 000,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  | 32192,4 | 31495,2 | 31642,2 | 36947,1 | 32962,0 | 30 761,9 | 196 000,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2. | Задача: Устранение физического износа многоквартирных жилых домов | 32192,4 | 31495,2 | 31642,2 | 36947,1 | 32962,0 | 30 761,9 | 196 000,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  | 32192,4 | 31495,2 | 31642,2 | 36947,1 | 32962,0 | 30 761,9 | 196 000,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт кровли, системы отопления, ХВС, электроснабжения в МКД по адресу г. Рубцовск, пр. Ленина, 176 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 8 297,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 297,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 8 297,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 297,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 2. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу г. Рубцовск, пр. Ленина, 20 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 1 744,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 744,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1 744,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 744,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 3. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу г. Рубцовск, пр. Ленина, 59 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 994,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 994,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 994,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 994,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 4. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 11 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 9 394,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 394,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 9 394,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 394,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 5. Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Арычная, 31 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 1 955,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 955,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1 955,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 955,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 6. Капитальный ремонт кровли, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Громова, 11 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 9 805,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 805,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 9 805,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 805,6 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 7. Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, подъездов в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Громова, 16 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 9 392,9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 392,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 9 392,9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 392,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 8. Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки, подъездов в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Громова, 22 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 11 558,8 | 0 | 0 | 0 |  | 11 558,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 11 558,8 | 0 | 0 | 0 |  | 11 558,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 9. Капитальный ремонт ГВС, ХВС в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 6 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 3 296,2 | 0 | 0 | 0 |  | 3 296,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 3 296,2 | 0 | 0 | 0 |  | 3 296,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 10. Капитальный ремонт системы отопления, канализации, электроснабжения, ГВС, ХВС в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Калинина, 10 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 957,5 | 0 |  | 0 |  | 957,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 957,5 | 0 |  | 0 |  | 957,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 11. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Калинина, 11 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 4684,9 | 0 | 0 | 0 |  | 4684,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 4684,9 | 0 | 0 | 0 |  | 4684,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 12. Капитальный ремонт ХВС, водоотведения в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 115 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 1 604,9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 604,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 1 604,9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 604,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 13. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения в МКД по адресу г. Рубцовск ул. Комсомольская, 117 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 6 430,1 | 0 | 0 |  | 6 430,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 6 430,1 | 0 | 0 |  | 6 430,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 14. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения в МКД по адресу г. Рубцовск ул. Комсомольская, 230 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 794,0 | 0 | 0 |  | 794,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 794,0 | 0 | 0 |  | 794,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 15. Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли в МКД по адресу г. Рубцовск ул. Комсомольская, 69 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 11 608,4 | 0 | 0 |  | 11 608,4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 11 608,4 | 0 | 0 |  | 11 608,4 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 16. Комплексный капитальный ремонт в МКД по адресу г. Рубцовск ул. Ленинградская, 3 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 4 271,5 | 0 | 0 |  | 4 271,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 4 271,5 | 0 | 0 |  | 4 271,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 17. Капитальный ремонт системы отопления в МКД по адресу г. Рубцовск ул. Дзержинского, 15 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 1 604,9 | 0 | 0 |  | 1 604,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1 604,9 | 0 | 0 |  | 1 604,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятие 18. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу г. Рубцовск ул. Октябрьская, 106 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 6 933,3 | 0 | 0 |  | 6 933,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 6 933,3 | 0 | 0 |  | 6 933,3 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 19. Капитальный ремонт кровли, системы отопления, систем ХВС и ГВС в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Калинина, 14 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 36 947,1 | 0 |  | 36 947,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 947,1 | 0 |  | 36 947,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 20. Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 102 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 365,1 |  | 2 365,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 365,1 |  | 2 365,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 21. Капитальный ремонт кровли, ГВС в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Калинина, 18 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 433,6 |  | 11 433,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 433,6 |  | 11 433,6 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 22. Капитальный ремонт системы отопления, ХВС в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Калинина, 16 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 715,3 |  | 6 715,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 715,3 |  | 6 715,3 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 23. Капитальный ремонт кровли, системы отопления в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Калинина, 3 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 225,0 |  | 4 225,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 225,0 |  | 4 225,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 26. | Мероприятие 24. Капитальный ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Громова, 10 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 222,9 | 00 | 8 222,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 222,9 | 0 | 8 222,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 25. Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения в МКД по адресу г. Рубцовск, пр. Ленина, 51 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 001,0 | 6 001,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 001,0 | 6 001,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 28. | Мероприятие 26 Капитальный ремонт отопления, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 140 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 726,5 | 3 726,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 726,5 | 3 726,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 29. | Мероприятие 27. Капитальный ремонт кровли, ХВС, ГВС, системы отопления, системы электроснабжения в МКД по адресу г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 112 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 378,6 | 6 378,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 378,6 | 6 378,6 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 30. | Мероприятие 28. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина, 24 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 138,8 | 4 138,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 138,8 | 4 138,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 31. | Мероприятие 29. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, пер Гражданский, 16 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 951,9 | 3 951,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 951,9 | 3 951,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 32. | Мероприятие 30. Капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, пре. Алейский, 30а | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 902,9 | 4 902,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 902,9 | 4 902,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 33. | Мероприятие 31. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 127 | Выполнение на 100% заплани-рованных ремо-нтных работ и привение в над-лежащее мате-риально-техни-ческое состоя-ние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 662,2 | 1662,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 662,2 | 1 662,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Таблица № 4

| № п/п | Адрес жилого дома | Перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость ремонта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| 1. | пр. Ленина, 176 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления, ХВС, электроснабжения | 8 297 866,30 |
| 2. | пр. Ленина, 20 | Капитальный ремонт кровли | 1 744 777,32 |
| 3. | пр. Ленина, 59 | Капитальный ремонт кровли | 994 904,23 |
| 4. | пр. Рубцовский,11 | Капитальный ремонт кровли | 9 394 038,00 |
| 5. | ул. Арычная, 31 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС | 1 955 198,40 |
| 6. | ул. Громова, 11 | Капитальный ремонт кровли, систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС, ГВС | 9 805 599,07 |
| Итого: 32 19 2383,32 |
| 2020 год |
| 7. | ул. Громова, 16 | Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, подъездов | 9 392 860,77 |
| 8. | ул. Громова, 22 | Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки подъездов | 11 558 810,07 |
| 9. | ул. Дзержинского, 6 | Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС | 3 296 171,48 |
| 10. | ул. Калинина, 10 | Капитальный ремонт системы отопления, канализации, электроснабжения, ГВС, ХВС | 957 488,62 |
| 11. | ул. Калинина, 11 | Капитальный ремонт кровли | 4 684 955,56 |
| 12. | ул. Комсомольская, 115 | Капитальный ремонт систем ХВС, водоотведения | 1 604 873,09 |
| Итого: 31 495 159,59 |
| 2021 год |
| 13. | ул. Комсомольская, 117 | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | 6 430 083,39 |
| 14. | ул. Комсомольская, 230 | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | 794 002,65 |
| 15. | ул. Комсомольская, 69 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли | 11 608 456,06 |
| 16. | ул. Ленинградская, 3 | Комплексный капитальный ремонт | 4 271 478,60 |
| 17. | ул. Дзержинского, 15 | Капитальный ремонт систем отопления | 1 604 905,59 |
| 18. | ул. Октябрьская, 106 | Капитальный ремонт кровли | 6 933 276,10 |
| Итого: 31 642 202,39 |
| 2022 год |
| 19. | ул. Калинина, 14 | Капитальный ремонт кровли, систем отопления, систем ХВС, ГВС | 36 947 147,03 |
| Итого: 36 947 147,03 |
| 2023 год |
| 20. | ул. Октябрьская, 102 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения | 2 365 106,91 |
| 21. | ул. Калинина 18 | Капитальный ремонт кровли, ГВС | 11 433 630,82 |
| 22. | ул. Калинина, 16 | Капитальный ремонт систем отопления, ХВС | 6 715 272,91 |
| 23. | ул. Калинина, 3 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления | 4 225 024,99 |
| 24. | ул. Громова, 10 | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения | 8 222 935,26 |
| Итого: 32 961 970,89 |
| 2024 год |
| 25. | ул. Ленина, 51 | Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения | 6 001 021,26 |
| 26. | ул. Комсомольская, 140 | Капитальный ремонт отопления, электроснабжения | 3 726 450,78 |
| 27. | ул. Октябрьская,112 | Капитальный ремонт кровли, систем ХВС, ГВС, систем отопления, систем электроснабжения | 6 378 653,66 |
| 28. | ул. Калинина, 24 | Капитальный ремонт кровли | 4 138 809,84 |
| 29. | пер. Гражданский, 16 | Капитальный ремонт кровли | 3 951 964,8 |
| 30. | пер. Алейский, 30а | Капитальный ремонт систем электроснабжения | 4 902 857,61 |
| 31. | пр. Ленина, 127 | Капитальный ремонт кровли | 1 662 171,68 |
| Итого: 30 761 929,63 |
| Всего: 196 000 792,85 |

Итого объем финансирования программы за счет средств бюджета города Рубцовска в 2019-2023 годах составляет 196 000,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 32 192,4 тыс. руб.;

2020 год – 31 495,2 тыс. руб.;

2021 год - 31 642,2 тыс. руб.;

2022 год - 36 947,1 тыс. руб.;

2023 год - 32 962,0 тыс. руб.;

2024 год - 30 761,9 тыс. руб.

Объемы финансирования уточняются, исходя из возможностей бюджета Администрации города на очередной финансовый год.

Финансирование программы производится за счет средств бюджета города Рубцовска в порядке, установленном для его исполнения.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

Таблица № 5

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 32192,4 | 31495,2 | 31642,2 | 36947,1 | 32962,0 | 30 761,9 | 196 000,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 32192,4 | 31495,2 | 31642,2 | 36947,1 | 32962,0 | 30 761,9 | 196 000,8 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Капитальные вложения | 32192,4 | 31495,2 | 31642,2 | 36947,1 | 32962,0 | 30 761,9 | 196 000,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 32192,4 | 31495,2 | 31642,2 | 36947,1 | 32962,0 | 30 761,9 | 196 000,8 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

На реализацию программных мероприятий могут повлиять внешние риски, а именно:

несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

сокращение объемов финансирования запланированных мероприятий;

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ;

несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, следовательно, несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий, заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Характеристика внутренних рисков при реализации программы:

К внутренним рискам при реализации программы относится несвоевременность выполнения мероприятий программы в связи с сокращением штатной численности, либо неполной укомплектованностью штатными единицами ответственного исполнителя программы, либо соисполнителей программы.

В целях минимизации внутренних рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

рассматривает возможность перераспределения должностных обязанностей ответственного исполнителя программы;

вносит необходимые предложения по внесению изменений в программу в части перераспределения обязанностей между структурными и территориальными подразделениями администрация города - соисполнителями и участниками программы.

6. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Показателем эффективности реализации Программы является доля многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за отчетный период, в количестве домов, подлежащих ремонту.

7. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется ответственным исполнителем - управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Руководствуясь  п. 5.6. и п. 5.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337, управлением Администрации города по жилищно-коммунальному, хозяйству и экологии представляются отчеты в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края.

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии осуществляет:

общее руководство и управление реализацией программы;

отбор многоквартирных жилых домов подлежащих капитальному ремонту и удовлетворяющих условиям программы;

координацию и контроль за деятельностью управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, связанных с реализацией программы, в части исполнения ими положений программы;

осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реализации программы и предложений по повышению эффективности осуществляемых мероприятий;

представляет в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий программы в установленные сроки, о целевом использовании выделенных средств;

несет ответственность за реализацию программы в пределах своих полномочий.

Порядок выделения финансовых средств на подлежащие капитальному ремонту за счет средств бюджета Администрации города Рубцовска Алтайского края многоквартирные жилые дома утверждается постановлением.

Персональную ответственность за реализацию программы несет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                                  А.В. Инютина