Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2017 № 4174

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 20.03.2013 № 1565

«О принятии муниципальной целевой

Программы  «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда в городе

Рубцовске  на 2013-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска  Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск  Алтайского края»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2013 № 1565 «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы (с изменениями внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3528, от 08.10.2014 № 4273, от 13.02.2015 № 927, от 07.08.2015 № 3662, от 20.02.2016 № 847), изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Местное время», разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска О.Г.Обуховича.

Глава Администрации

города Рубцовска                                                                                          Д.З.Фельдман

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 01.09.2017 № 4174

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 20.03.2013     №   1565

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2017 годы (далее – программа)

| Ответственный исполнитель программы | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, хозяйству и экологии |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МКУ «УКС» г. Рубцовска |
| Участники программы | не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (с изменениями и дополнениями)»; постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями и дополнениями); постановление Администрации Алтайского края от 26.03.2013 № 178 «Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы» (с изменениями). |
| Цели программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; переселение граждан из многоквартирных домов, в установленном порядке признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов |

| Задачи программы | ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2012; приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Выплата выкупной стоимости |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество ликвидированного аварийного жилья; количество приобретенных жилых помещений; количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; количество граждан за помещения входящий в аварийный фонд. |
| Сроки и этапы реализации программы | Этап 2013-2014 годы; этап 2014-2015 годы; этап 2015-2017 годы. |
| Объемы финансирования программы | общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 305 124 376, 70 руб., из них: средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 190 052 449,08 руб.; средства краевого бюджета – 49 289 634,08 руб.; средства бюджета города– 49 323 321,09 руб. дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений – 16 458 972, 45 руб. В 2013 году всего 37 452 733,81 руб., из них: средства Фонда – 25 785 669,47 руб.; средства краевого бюджета – 4 161 179,47 руб.; средства бюджета города– 4 161 179,47 руб.; дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений – 3 344 705,40 руб. В 2014 году всего 109 775 746,44 руб., из них: средства Фонда – 73 335 347,15 руб.; средства краевого бюджета – 17 181 572,00 руб.; средства бюджета города– 14 260 681,19 руб.; дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений 4 998 146,10 руб. В 2015 году всего 81 561 286,14 руб., из них: средства Фонда – 61 465 597,03 руб.; средства краевого бюджета – 18 901 689,11 руб.; средства бюджета города– 1 194 000,00 руб. В 2016 году всего 76 334 610,30 руб., из них: средства Фонда – 29 465 835,43 руб.; средства краевого бюджета – 9 045 193,5 руб.; средства бюджета города– 29 707 460,42 руб.; дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений – 8 116 120,95 руб. В 2017 году всего 0,00 руб., из них: средства Фонда – 0,00 руб.; средства краевого бюджета – 0,00 руб.; средства бюджета города– 0,00 руб.; дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | переселение 649 человек из 252 жилых помещений 22 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, выплата выкупной стоимости 1 человеку за помещение входящее в аварийный фонд |

1. Общая характеристика сферы реализации программы.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края обусловлено недостаточным объемом финансирования ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном

порядке аварийными, и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы  в городе является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда, наличие которого:

создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан;

ухудшает внешний облик города;

сдерживает развитие городской инфраструктуры;

снижает качество предоставляемых коммунальных услуг;

повышает социальную напряженность в обществе.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее- Фонд), органов государственной власти, органов местного самоуправления и  собственников помещений.

1.1. Основными проблемами, на решение которых направлена программа, являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения;

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить проблему наиболее эффективно.

1.2. Прогноз реализации программы.

Проведение переселения из аварийных жилых домов осуществляется исходя из перечня таких домов, площади жилых помещений в них, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах, включаемых в программу.

Объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, определен Фондом с учетом требований части 2.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам для переселения из аварийного жилищного фонда, определен на 2013-2014 годы - 29550 руб./1 кв.м, на 2015 год - 30585 руб./1 кв.м постановлением Администрации Алтайского края от 26.03.2013 № 178 «Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы».

В результате реализации программы предполагается:

переселение 649 человек из 252 жилых помещений 22 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

выплата выкупной стоимости за 1 жилое помещение входящее в аварийный фонд;

снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

2. Приоритетные направления реализации программы, цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов.

Приоритетными направлениями реализации программы, являются: исполнение законодательства Российской Федерации, выполнение мероприятий программы.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2013-2017 годы качественно улучшить жилищные условия 650 жителей города Рубцовска.

Цели программы:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

переселение граждан из многоквартирных домов, в установленном порядке признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей программой обусловлены следующие задачи:

ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012;

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализацию программы планируется осуществить за 5 лет с 2013 года по 2017 год, в три этапа.

Планируемыми показателями выполнения программы являются:

количество ликвидированного аварийного жилья;

количество приобретенных жилых помещений;

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

количество граждан получивших выплату за помещения входящие в аварийный фонд.

Социальная эффективность реализации программы будет оцениваться достижением основной ее цели - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Показатели эффективности реализации программы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения об индикаторах программы

и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2012 год | Факт 2013 год | годы реализации программы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество ликвидированного аварийного жилья | кв.м | 2326,17 | 2886,26 | 2126,33 | 2337,23 | 2269,54 | 0 |
| 2 | Количество приобретенных жилых помещений | шт. | 65 | 88 | 54 | 50 | 60 | 0 |
| 3 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 156 | 219 | 136 | 134 | 160 | 0 |
| 4 | Количество граждан получивших выплату за помещения входящий в аварийный фонд | чел. | - | - | - | - | - | 1 |

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы.

В целях предоставления финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в программу в установленном порядке включаются многоквартирные дома, признанные до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Выполнение условий предоставления финансовой поддержки, осуществляемой за счет средств Фонда, определенны частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

строительство многоквартирных жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам, являющимися собственниками жилых помещений в таких домах, по договорам мены;

приобретение жилых помещений в малоэтажных многоквартирных жилых домах для предоставления их переселяемым гражданам;

выплата выкупной стоимости лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

Способы переселения граждан из жилых помещений:

предоставление жилых помещений взамен изымаемых путем заключения договоров мены;

предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

возмещение денежных средств лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края приведен в Таблицах №№ 3, 4.

Планируемые показатели выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в Таблице №5.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Источниками финансирования программы являются средства Фонда,

седства   краевого   бюджета   и   бюджета   города,   которые направляются на

приобретение жилых помещений, по общей площади, равных ранее занимаемым гражданами жилым помещениям в аварийных многоквартирных домах.

Таблица № 2

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных для реализации программы

| Источники направления расходов | Сумма расходов, рублей |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 37 452 733,81 | 109 775 746,44 | 81 561 286,14 | 76 334 610,30 | 0 | 305 124 376,70 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 4 161 179,47 | 14 260 681,19 | 1 194 000,00 | 29 707 460,42 | 0 | 49 323 321,09 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 4 161 179,47 | 17 181 572,00 | 18 901 689,11 | 9 045 193,50 | 0 | 49 289 634.08 |
| средства Фонда (на условиях софинансирования) | 25 785 669,47 | 73 335 347,15 | 61 465 597,03 | 29 465 835,43 | 0 | 190 052 449,08 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 37 452 733,81 | 109 775 746,44 | 81 561 286,14 | 76 334 610,30 | 0 | 305 124 376,70 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 4 161 179,47 | 14 260 681,19 | 1 194 000,00 | 29 707 460,42 | 0 | 49 323 321,09 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 4 161 179,47 | 17 181 572,00 | 18 901 689,11 | 9 045 193,50 |  | 49 289 634.08 |
| из средств Фонда (на условиях софинансирования) | 25 785 669,47 | 73 335 347,15 | 61 465 597,03 | 29 465 835,43 | 0 | 190 052 449,08 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| из средств Фонда (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из средств, предусмотренных федеральным, краевым бюджетами и бюджетом города. За счет средств бюджета города Рубцовска финансирование программы производится в порядке, установленном для его исполнения. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, и, следовательно, несвоевременное размещение муниципального заказа, что связано с изменением сроков выполнения программы.

При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов.

6. Механизм реализации программы.

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до сведения граждан целей, условий и критериев программы, а также освещает в средствах массовой информации итоги ее реализации.

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации.

В соответствии с п.5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337, МКУ «УКС» г. Рубцовска как соисполнитель программы, представляет отчеты о выполнении мероприятий программы управлению Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству (ежеквартально до 10-го числа, следующего за отчетным кварталом), которое в свою очередь представляет отчеты о выполнении мероприятий программы в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

МКУ «УКС» г. Рубцовска и управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют несоответствие результатов реализуемых мероприятий, предусмотренных программой, устанавливают причины недостижения ожидаемых результатов и определяют меры по их устранению.