Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

 за 2018 год

С целью повышения качества и комфорта городской среды, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска управлением по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 28.12.2017 № 5853 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программа признана решать следующие задачи:

повышение уровня благоустройства общественных территорий;

повышение уровня благоустройства городских парков;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 420332,2 тыс. рублей средств бюджета города, в том числе по годам: 2018 - 84356,9 тыс. руб.; 2019 - 84356,9 тыс. руб.; 2020 - 84356,8 тыс. руб.; 2021 - 84356,8 тыс.руб.; 2022 - 82904,8 тыс.руб.. В течение 2018 года в данную программу постановлениями от 05.03.2018 № 484, от 31.05.2018 № 1324, вносились изменения в части финансирования мероприятий.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 №76 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год», в рамках реализации данной программы, в соответствии с бюджетом города предусмотрено финансирование на 2018 год в размере 84538,8 тыс. руб., фактически профинансировано за отчетный год 79818,7 тыс. руб., или 94,4 % от плана.

За отчетный 2018 год в рамках программы были проведены следующие мероприятия с распределением затраченных средств бюджета города:

- Благоустройство общественных территорий на сумму 20716,3 тыс. руб.;

- Благоустройство Городского парка культуры и отдыха им.С.М. Кирова, расположенного по пер. Гражданскому, 17 на сумму 2792,8 тыс. руб.;

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 56309,6 тыс. руб.;

Результаты реализации программы в 2018 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий при плане 56 % фактически 8 %.

2. Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков при плане 100 % фактически 100 %.

3. Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий при плане 37 % фактически 3,79 %.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной программы за 2018 год. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 41,51%; степень реализации программных мероприятий - 100%. Комплексная оценка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы на 2018 год составила 78,67%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в диапазоне от 40 % до 80 %.

Заместитель начальника управления ЖКХиЭ В.В. Веснин