АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.07.2013  № 351-р

В целях проведения ремонта оборудования гидроузла, очистных сооружений, запорной арматуры на сетях водоснабжения и канализации в соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края № 3589 от 01 июля 2013 года "О подготовке жилищного фонда, инженерных коммуникаций и сооружений к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.", статьей 56 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

1. МУП "Рубцовский водоканал" (Зазнобин Е.В.):

1.1. Произвести остановку гидроузла на период с 6 часов 17.08.2013 до 22 часов 18.08.2013.

1.2. Организовать ремонтные работы на гидроузле, очистных сооружениях, водопроводных и канализационных сетях согласно утвержденным планам и графикам.

1.3. Обеспечить подвоз питьевой воды к медицинским учреждениям здравоохранения города Рубцовска по согласованию с руководителями учреждений здравоохранения.

1.4. Обеспечить подвоз питьевой воды к образовательным учреждениям с круглосуточным пребыванием детей.

1.5. Обеспечить запас питьевой воды (не менее 6000 м3) для заправки автомобилей на пожаротушение и для нужд населения.

1.6. Обеспечить дезинфекцию спецавтотранспорта, предназначенного для перевоза питьевой воды, с 9 до 17 часов  14.08.2013.

1.7. Обеспечить оповещение населения и водопотребителей через средства массовой информации о плановом отключении подачи холодной воды в город не менее чем за 10 рабочих дней.

1.8. Обеспечить сохранность неприкосновенного пожарного запаса.

2. МУП "Рубцовский коммунальщик" (Байгабаев Ю.А.):

2.1. Выделить 4 поливомоечные машины для обеспечения подвоза воды учреждениям города Рубцовска согласно заявкам основных потребителей. В случаях возникновения пожара предусмотреть возможность привлечения поливомоечных машин с подвозом воды к объекту возгорания.

2.2. Обеспечить подвоз воды к учреждениям города Рубцовска (по согласованному графику) спецтранспортом, предназначенным для транспортировки питьевой воды.

3. Поручить МУП "Рубцовские тепловые сети" (Климов В.А.), МУП "Рубцовский водоканал" (Зазнобин Е.В.), МУП "Рубцовский коммунальщик" (Байгабаев Ю.А.) обеспечить круглосуточное дежурство поливомоечных автомобилей при пожарных депо на весь период отключения.

4. Рекомендовать Территориальному отделу в г. Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Губий Г.В.), филиалу центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Рубцовске (Либерт Ф.Р.) провести обследование и контроль качества дезинфекции спецавтотранспорта, предназначенного для перевозки питьевой воды.

5. Предложить руководителям предприятий, учреждений  и организаций всех форм собственности:

5.1. Обеспечить двухсуточный запас воды для производственных нужд и противопожарных мер.

5.2. Произвести ремонт и заполнение пожарных   водоемов, обеспечить подъезды к пожарным водоемам.

5.3. На период остановки гидроузла организовать ремонтные работы и выполнение врезок на ведомственных сетях водопровода и канализации.

6. Рекомендовать руководителям предприятий,  учреждений и организаций всех форм собственности:

6.1. Обеспечить запас воды для соблюдения санитарных режимов на объекте, соблюдения правил личной гигиены.

6.2. При окончании запаса воды работу объекта прекратить.

6.3. Рекомендовать предприятиям всех форм собственности, оказывающим парикмахерские услуги и услуги общественного питания, согласно требованиям п. 9.15 и п. 9.16 СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги" и п. 3.5 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" соответственно, приостановить работу с 06 часов 17.08.2013 до 22 часов 18.08.2013.

7. Предложить руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, имеющим спецавтотранспорт, предназначенный для перевозки питьевой воды:

7.1. Обеспечить дезинфекцию спецавтотранспорта 14.08.2013.

7.2. Обеспечить проведение контроля качества дезинфекции спецавтотранспорта по адресу: г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118.

7.3. Получить результаты исследований питьевой воды до 16.08.2013.

7.4. Подвоз питьевой воды осуществлять при наличии положительного заключения по дезинфекции на спецавтотранспорт.

8. Рекомендовать отделу Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности Рубцовского межрайонного медицинского округа (Абрамова И.М.) рассмотреть возможность роспуска домой больных с учетом их состояния здоровья и обеспечить необходимый запас воды в лечебных учреждениях.

9. Рекомендовать управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству (Гусева О.И.) совместно с управляющими компаниями организовать в период остановки гидроузла ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях жилищного фонда с предоставлением в МУП "Рубцовский водоканал" актов готовности запорной арматуры к работе в зимний период.

10. Рекомендовать  управляющим компаниям представить в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству до 30.07.2013 график работы и план ремонта запорной арматуры.

11. Рекомендовать руководителям МУП "Центральный рынок"  Гамалееву В.Ф., Универсальной ярмарке Горбуновой Е.Н., ОАО "Южное торговое объединение" Минеевой О.Ю. приостановить работу рынков с 17.08.2013 по 18.08.2013.

12. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Местное время" и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска в сети Интернет.

13. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Рубцовска от 18.07.2012 № 301-р.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Администрации

города Рубцовска								В.В. Ларионов