Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020–2025 годы,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2019 № 3053

(с изменениями от 12.10.2020 № 2470, от 04.02.2021 № 246, от 20.12.2021 №3499).

Отдел информационно-технического обеспечения Администрации города Рубцовска Алтайского края

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 2300,0 | 2300,0 | 2105,9 | 91,6 | 91,6 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0412 | 2300,0 | 2300,0 | 2105,9 | 91,6 | 91,6 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | - | - | - | - |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля обеспечения деятельности Администрации города компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 60 | 60 | 0 |  |  |
| 2. | Количество рабочих мест в Администрации города, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных | Ед. | 130 | 64 | 49,2% | Недостаточное финансирование, изменение ценовой политики, а также запрет импортного программного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительство Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Экономические риски, изменение действующего законодательства |
| 3. | Доля программного обеспечения российского производства в Администрации города в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения | % | 55 | 2,3 | -52,7 | Отсутствие специфического отечественного программного обеспечения для бесперебойной работы Администрации города Рубцовска | Экономические риски |
| 4. | Доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города в электронном виде гражданам, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг | % | 8 | 100 | +92 | Все оказываются в электронном виде (100%), учитывая изменения в законодательстве о порядке предоставления таких услуг | Изменение текущего законодательства |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эл. адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.