**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы,

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2744

с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края   
от 27.12.2022 № 4270)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0501 | 11050,0 | 13274,4 | 12407,1 | 112,3 | 93,5 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0501 | 11050,0 | 13274,4 | 12407,1 | 112,3 | 93,5 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 2. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведены реконструкция и перепланировка от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 3. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение состояния (текущий ремонт) от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | - | - |

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

8(385-57) 9-64-34, доб. 459; mirgorodskaya@rubtsovsk.org