Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы за 2021 год

С целью создания благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышения качества и комфорта городской среды управлением по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 28.12.2017 № 5853 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы (далее - Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующих задач:

- Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий и др.), исходя из перечня, сформированного по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования;

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), исходя из очередности представления, предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу.

В течение отчетного года в Программу постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.03.2021 № 606, от 05.07.2021 № 1780, от 17.12.2021 № 3473 вносились изменения в части объемов финансирования Программы,

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

- Работы по благоустройству общественных территорий на сумму 37 736,8 тыс. руб. (прилегающая территория к театру кукол; прилегающая территории к Центральной городской библиотеке и краеведческому музею, территория от ул. Калинина до набережной имени Н.Ф. Петрова в г. Рубцовске).

- Реализация отдельных мероприятий программ формирования современной городской среды. Работы по благоустройству общественных территорий. 1.Благоустройство прилегающей территории МБУ «Городской дворец культуры»; 2.Благоустройство сквера Победы на сумму 19 177,0 тыс. руб.;

- Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий города на сумму 347,1 тыс. руб.;

- Проверка сметной документации на достоверность сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий города на сумму 60,0 тыс. руб.;

- Контроль качества выполнения работ по благоустройству общественных территорий города (лабораторные испытания строительных материалов) на сумму 10,7 тыс. руб.;

- Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 25 372,8 тыс. руб. (пр-кт Рубцовский, 41, пер. Алейский, 40, пер. Гражданский, 18, ул. Пролетарская, 414, ул. Сельмашская, 21, ул. Алтайская, 169, ул. Улежникова, 7; 9, ул. Федоренко, 3, пр-кт Рубцовский, 48, ул. Алтайская, 39, пр-кт Рубцовский, 33, ул. Юбилейная, 28, ул. Громова, 3, ул. Рихарда Зорге, 41а, ул. Алтайская, 27);

- Контроль качества выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (лабораторные испытания строительных материалов) на сумму 80,1 тыс. руб.

Результаты реализации Программы в 2021 году выражаются через целевые индикаторы:

- доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий – 33,3 %;

- доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков – 100 %;

- доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий – 45,6 %.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2021 год.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 81,4 %; степень эффективности использования средств муниципального бюджета – 99,6 %; степень реализации программных мероприятий - 100%.

Комплексная оценка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы на 2021 год составила 93,6 %, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90 %.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Защепина Мария Павловна

8 (38557) 9-64-34 доб. 446

Расчет оценки эффективности муниципальной программы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2021 год

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы**

Оценка степени достижения целей и решения задач запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Сеl=(1/3)\*((33,3/60)\*100%+(100/100)\*100%)+(45,6/51,4)\*100%))=81,4 %

1.2.

Fin=1292,8/1298,2\*100=99,6 %

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/7)\*((1+1+1+1+1+1+1)\*100%)=100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(81,4+99,6+100)/3= 93,6 % - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Защепина Мария Павловна

8 (38557) 9-64-34 доб. 446