Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 с изменениями от 05.03.2018 № 484, от 31.05.2018 № 1324, от 27.03.2019 № 697, от 27.06.2019 № 1574, от 09.06.2020 № 1431, от 15.03.2021 № 606, от 05.07.2021 № 1780, от 17.12.2021 № 3473, от 01.03.2022 № 523, от 09.06.2022 № 1721, от 09.12.2022 № 3970, от 21.02.2023 № 549, от 24.05.2023 № 1594, от 20.12.2023 № 4297)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2023 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 88 847,0 | 88 847,0 | 87967,6 | 99,0 | 99,0 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0503 | 84 847,0 | 84 847,0 | 84 821,8 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | 0503 | 4000,0 | 4000,0 | 3145,8 | 78,6 | 78,6 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовав-шиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество благоустроенных общественныхтерриторий | шт. | 11 | 11 | 100 |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий | % | 45,8 | 45,8 | 0 |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 162 | 162 | 100 |  |  |
| 4. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий | % | 33,1 | 33,1 | 0 |  |  |
| 5. | Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков | % | 100 | 100 | 0 |  |  |

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Обухович О.Г.

 (подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Автушко О.Н.

uksrub@mail.ru

тел. 4-36-10