**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»**

**на 2021-2022 годы» за 2021 год**

С целью реализации мероприятий по решению вопросов местного значения в области градостроительства разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2143  муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2011-2023 годы (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программы определены следующие задачи:

вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность, создание условий для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры путем обновления городского топографического плана инженерных систем и подготовки проектов планировки территории, включая схемы их инженерного обустройства;

формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе комплексного освоения в целях жилищного строительства, привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий;

пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий и их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности;

развитие индивидуального жилищного строительства, расширение налогооблагаемой базы землепользователей.

Общий объем средств изначально запланированных на финансирование  Программы на период с 2021 года по 2023 год составлял 7000 тыс. руб.

В соответствии с  решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, в части финансирования Программы постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.02.2021 № 247 были внесены изменения - общий объём средств на реализацию Программы сокращен до 6100,0 тыс. рублей.

Кроме того, постановлением Администрации города Рубцовска от 22.07.2021 № 1974, на 2021 год было предусмотрено увеличение финансирования программных мероприятий на 729 тыс. рублей. Постановлением Администрации города Рубцовска от 17.12.2021 № 3472 были внесены в Программу изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для её реализации.

В итоге, общий объем средств, запланированных на финансирование Программы,  на период с 2021 года по 2023 составил 6829,0 тыс. рублей, из них на 2021 год выделено по плану 2229,0 тыс. рублей на реализацию следующих программных мероприятий:

создание и обновление топографических планов, тематических карт и планов в графической, цифровой и иных формах;

подготовка землеустроительной документации;

оснащение системы оборудованием и материалами, программное обеспечение, ведение и обслуживание системы, обустройство помещений, командирование кадров для подготовки и переподготовки.

Фактически по Программе за 2021 год выполнено мероприятий на сумму 2141,8,0 тыс. рублей (96,1% от запланированного объема):

1. Инженерные изыскания-100 тыс. рублей:

выполнена топографическая съемка следующих участков местности в городе Рубцовске Алтайского края (в соответствии с договором № 929 от 18.11.2021):

территория, расположенная между пр. Ленина и многоквартирными жилыми домами №№ 137, 137А, 137Б по пр. Ленина;

земельный участок по ул. Комсомольской, 134 и прилегающая к нему территория;

земельный участок по пр. Ленина, 7 и прилегающая к нему территория; пр. Рубцовский в границах красных линий от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской;

ул. Краснознаменская в границах красных линий от ул. Калинина до пер. Садового;

ул. Сергея Блынского в границах красных линий от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской;

ул. Дзержинского в границах красных линий от пр. Ленина до ул. Краснознаменской.

1. Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы – 372,78 тыс. рублей:

 выполнены работы по текстовому и графическому описанию границ территориальных зон Ж-2, П-3, П-5, Пр-1 (в соответствии с договором № 252 от 18.05.2021) – 60 тыс.рублей;

выполнены комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов 22:70:011606, 22:70:021225, 22:70:011510,в городе Рубцовске Алтайского края (муниципальный контракт 2021.141 от 11.10.2021) – 254,78 тыс. рублей;

 выполнены кадастровые работы, в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности ул. Октябрьская, 21а (в соответствии с договором № 784 от 29.12.2020) – 6 тыс. рублей;

выполнен проект межевания застроенной территории, расположенной в кадастровых кварталах 22:70:020719, 22:70:020720, ограниченной ул. Комсомольской, ул. Московской, ул. Октябрьской, ул. Урицкого в городе Рубцовске (в соответствии с договором № 786 от 29.12.2020) – 52 тыс. рублей.

1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 1669,0 тыс. рублей:

выполнены работы по модернизации (адаптации) и внедрению АИС ОГД Рубцовска. Передача прав простой (неисключительной) лицензии на программное обеспечение GeocadSystemsEnterpriseEdition (GSEE), включая: GeocadSystemsEnterpriseEdition (GSEE) – сервер приложений – 1шт, GeocadSystemsEnterpriseEdition (GSEE) – автоматизированная информационная пространственная система (АИПС) «Обеспечение градостроительной деятельности, включая модуль «Адресный план», без ограничения количества рабочих мест (в соответствии с муниципальным контрактом № 2021.097 от 02.08.2021) – 1200 тыс. рублей;

приобретена лицензия на использование программного продукта «Полигон Про: Муниципалитет» сроком на 12 месяцев – 16,98 тыс. рублей;

приобретены офисная техника и комплектующие и запасные части (мыши, клавиатуры, колонки, МФУ, сетевые фильтры), бумага, канцелярские принадлежности, выполнено обустройство помещений – 442,21 тыс. рублей;

профинансировано предоставление автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Научно-консультационный центр «Образовательные системы и проекты» образовательной услуги по повышению квалификации специалиста отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству по теме «Практические вопросы применения норм Градостроительного кодекса РФ и Земельного кодекса РФ при реализации органами местного самоуправления своих полномочий в 2021 году» 12-13.08.2021г., г. Барнаул (с командировочными расходами) – 9,9 тыс. рублей.

Результаты реализации программы в 2021 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории – факт 5,5% (план 13,5%) - на невыполнение показателя повлияла низкая инвестиционная активность застройщиков;

количество сформированных земельных участков для строительства - фактически 2 ед. (по плану 10 ед.) - невыполнение из-за изменений гражданских прав по формированию земельных участков, в соответствии со п.3 ст. 6 Закона Алтайского края от 02.11.2015 № 307 «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»;

количество справок со сведениями, выданными из АИСОГД – фактически 312 ед. (по плану - 350 ед.) - количество выданных справок соответствует количеству поступивших обращений

количество, поступивших уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке – факт 68 ед. (план 25 ед.) - количество выданных уведомлений соответствует количеству поступивших обращений.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

Программы составляет 71,9 %, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности, т.к. не достигает уровня 90%.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по архитектуре и градостроительству Н.Т. Деревянко

Барычева Елена Константиновна 8(38557)96417доб.321

**Расчет**

**комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»**

**на 2021-2023 годы за 2021 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m=4

где: Si = (Fi / Рi) \* 100%,

S1 = 5,5/13,5\*100%=40,80%

S2 = 312/350\*100%=89,20%

S3 = 2/10\*100%=20,00%

S4 = 68/25\*100%=272%~100%

Cel=1/4\*(40,80%+89,20%+20,00%+100,0%)=0,25\*250%=62,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = К / L \* 100%,

Fin=2141,8/2229,0\*100%=96,1%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Mer=(1/7)\*[(0+0+1+1+1+1+0)\*100%]= 0,143 \* 400,0= 57,2%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О=(62,5%+96,1%+57,2%)/3=71,9%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 71,9 %, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, т.к. не достигает уровня 90,0 %.