Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

за 2021 год.

С целью повышения уровня транспортного обслуживания населения города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059 утверждена муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021-2023 годы (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

организация и развитие регулярных перевозок пассажиров городским транспортом по регулируемым тарифам;

обеспечение доступности транспортных услуг населению города Рубцовска.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год» внесены и утверждены постановлением Администрации города Рубцовска от 04.02.2021 № 248 изменения и дополнения в перечень мероприятий, разработанных для достижения поставленной в Программе цели, с распределением объема финансирования из бюджета города.

На основании Порядка принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом для обеспечения муниципальных нужд города Рубцовска Алтайского края на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.03.2021 № 1069, постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.06.2021 № 1442 продлен срок реализации Программы - до 2024 года и, соответственно, были внесены изменения в Программу.

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города было запланировано 1000,0 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 999,7 тыс. руб. бюджетных средств. По факту исполнения мероприятий муниципальной программы за 2021 год сложилась экономия денежных средств в размере 0,3 тыс. руб. При осуществлении торгов для муниципальных нужд компьютерной техники, комплектующих и расходных материалов путем проведения электронных аукционов закупка оргтехники прошла с учетом поступивших предложений о понижении цены контракта.

За отчетный год Администрацией города Рубцовска были реализованы следующие программные мероприятия:

- заключены муниципальные контракты с исполнителями услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города в соответствии с законодательством Российской Федерации: с МУТП города Рубцовска по троллейбусным маршрутам №1 (от 28.12.2020 № 2020.176), №2 (от 28.12.2020 №2020.178). Срок исполнения муниципальных контрактов с 01.01.2021 по 31.12.2021; с ИП Саблиным А.Д. по автобусному маршруту №32 (от 28.12.2020 №2020.179, на срок с 01.01.2021 по 31.12.2021); с ИП Павловой Е.А. по автобусному маршруту №31 (от 24.12.2020 №2020-1П, на срок с 01.01.2021 по 31.01.2021), от 25.01.2021 №2020.190, на срок с 01.02.2021 по 31.12.2021; с ООО «Александр» по автобусным маршрутам в садоводческие товарищества № 118 (от 01.03.2021 № 2021.007), №107 (от 25.01.2021 № 2020.192), № 125 (от 25.01.2021 №2020.193). Срок исполнения контрактов с 01.04.2021 по 31.10.2021 - все муниципальные контракты исполнены в полном объёме без нарушений условий контрактов;

- приобретены комплектующие и материалы для персонального компьютера (процессор, блок питания, жесткий диск, материнская плата, кулер охлаждения) и три монитора;

- осуществлялся контроль за работой перевозчиков на муниципальных маршрутах города Рубцовска с помощью автоматизированной системы ГЛОНАСС.

Бланки свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Рубцовска не приобретались. Остаток по бланкам на 01.01.2022 составляет – 930 карты и 65 свидетельств.

Результаты реализации Программы в 2021 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1.Доля выполненных городским наземным электрическим транспортом рейсов от общего планового количества рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 95,8 % (план - 96,5 %, причина неисполнения показателя – невыполнение рейсов вследствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине иных участников дорожного движения; нехватка водителей троллейбусов).

2.Доля выполненных автомобильным транспортом рейсов от общего планового количества рейсов от общего планового количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 96,5 % (план – 85,0 %, причина увеличения показателя – соответствие фактически выполненных количества рейсов автобусов на маршрутах №№ 31, 32, 107, 125 плановому количеству рейсов, согласно установленному расписанию).

3.Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам – 81,8 % (план – 85,0 %, причина неисполнения показателя – сход транспортных средств по дорожным условиям и техническому состоянию; нехватка водителей).

По итогам реализации мероприятий Программы произведена комплексная оценка ее эффективности.

Согласно методике оценки эффективности муниципальной программы, на основе оценок по трем критериям: степени достижения цели и решения задач Программы, соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города, степени реализации мероприятий Программы, проведена комплексная оценка эффективности реализации данной Программы за 2021 год, которая составила 91,2%, что считается высоким уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне значений от 90 % до 100%.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И.Долгих

Расчет

комплексной оценки эффективности муниципальной программы

«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

за 2021 год:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

Cel = (1/m)\*∑(Sᵢ) = (1/3 )\* 295,5% = 98,5 %

m = 3 (число индикаторов)

S1 = (95,8/96,5)\*100% = 99,3 %

S2 = (96,5/85,0)\*100% = 113,5 % ~ 100 %

S3 = (81,8/85,0)\*100% = 96,2 %

Si = 99,3 + 100 + 96,2 = 295,5 %

2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K/L \* 100% = 999,97 / 1000,0 \*100% = 99,97 %.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Mer = (1/n)\*∑(Rj\*100%) = (1/4)\*((1+1+0+1)\*100%) = 75 %.

n = 4 (количество мероприятий)

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (98,5 % + 99,97 % + 75 %) / 3= 91,2 %.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности составляет 91,2 %.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И. Долгих