**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020–2025 годы**

**за 2022 год.**

С целью формирования современной информационно-технологической инфраструктуры для повышения качества и эффективности информации о деятельности Администрации города за счет обеспечения бесперебойного функционирования используемых информационных систем отделом информационно-технического обеспечения Администрации города Рубцовска разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2019 № 3053 (с изменениями от 05.02.2020 № 233, от 12.10.2020 № 2470, от 04.02.2021 № 246, от 20.12.2021 №3499 (далее по тексту – Программа).

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: развитие информационных систем для повышения качества и эффективности деятельности Администрации города; защита информации путем совершенствования информационных систем; модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники; обеспечение доступности и открытости предоставленной информации о деятельности Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год» и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.12.2021 №3499 в 2022 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города Рубцовска Алтайского края было запланировано 2300,0 тыс. рублей, фактически программные мероприятия профинансированы на сумму 2105,9 тыс. рублей и произведены следующие работы:

проведение мероприятий по обеспечению работоспособности информационно-вычислительного центра Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов;

приобретение программного обеспечения, вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание: заправка и восстановление картриджей; техническое обслуживание и ремонт компьютерной оргтехники. Приобретение услуг по подключению и доступу к информационным ресурсам сети «Интернет». Приобретение услуг по подключению и доступу к местной связи, IP-телефонии. Приобретение услуг по выполнению информационно-справочного обслуживания (обновление справочной информационной базы данных). Объём финансирования по выполненным мероприятиям 1 962,6‬ тыс. рублей;

приобретение программного обеспечения и баз данных, замена устаревшей и неисправной вычислительной техники, и оргтехники, приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике, проведение ремонта и технического обслуживания вычислительной техники и оргтехники: Приобретение программного обеспечения консультант+, Приобретение программного обеспечения «1-С». Объём финансирования по выполненному мероприятию 143,3 тыс. рублей;

проведение мероприятий по модернизации информационно-вычислительного центра и парка офисной техники Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов;

проведение мероприятий по обеспечению права неограниченного круга лиц на доступ к информации, в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, других доступных для посещения местах), создания пунктов подключения к сети «Интернет».

Результаты реализации Программы в отчетном периоде выражаются через качественные и количественные показатели, выполнение которых составило:

1. Доля обеспечения деятельности структурных подразделений Администрации города Рубцовска компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения (обратный показатель) на отчетный год составляла по плану 60%, фактический за отчетный период составила 60%. Такой результат удалось достичь за счет экономии бюджетных средств в связи с проведением электронного аукциона.

2. Количество рабочих мест в Администрации города Рубцовска и ее структурных подразделениях, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных на отчетный год по плану 130 ед. от общего объема обеспечения Администрации города Рубцовска компьютерами и оргтехникой (всего 175 единиц техники). По факту данный показатель составил 64 ед. – из-за недостатка финансирования.

3. Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в структурных подразделениях Администрации города Рубцовска за отчетный год по плану 55% По факту данный показатель составил 2,3 из-за недостатка финансирования процентное соотношение не достигнуто на - 52,7 % .

4. Доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города в электронном виде гражданам, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг Администрации города (увеличение доли) на отчетный год по плану 8 % - от общего количество муниципальных услуг. По факту показатель равен 100%.

По итогам реализации Программы произведена комплексная оценка её эффективности. Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2022 год, которая составила 78,3 %, что является средним уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне от 50 % до 90 %.

**Расчет комплексной оценки эффективности Программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения Программы:

Cel = ( 1/m)\*∑(Sᵢ) = ( 1/4)\* 253,4% = 63,4%

m=4 (число индикаторов)

S1 = 100%

S2 = 49,2 %

S3 = 4,2 %

S4 = 125% ~ 100 %

Si = 100% + 49,2% + 4,2%+100% = 253,4 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города:

Fin = К/L\*100% = 2105,9 тыс. руб. /2300,0 тыс. руб. = 91,6 %.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Mer = (1/n)\*∑(Rj\*100%) = (1/5)\*((1+1+0+1+1)\*100%) = 80 %.

n=5 (количество мероприятий)

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (63,4 + 91,6 + 80,0) /3=78,3‬%.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована со среднем уровнем, так как комплексная оценка эффективности составляет 78,3%.

Начальник отдела ОИТО

Администрации г. Рубцовска И.В. Кремняк

96420 доб 222