Итоговый отчет за 2018 – 2020 годы

о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы

С целью стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций города Рубцовска, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337 комитетом Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству была разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4849.

Первоначально, для достижения целей Программы, из бюджета города Рубцовска и внебюджетных источников было запланировано финансовых средств в объеме представленном в таблице 1.

Объемы финансового обеспечения Программы из бюджета города Рубцовска корректировались ежегодно в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на очередной финансовый год.

Объемы финансового обеспечения Программы из внебюджетных источников внебюджетными организациями не изменялись.

Таблица 1

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной Программы на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 15386,3 | 14458,3 | 12718,39 | 42562,99 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 2860,0 | 1790,0 | 1665,0 | 6315,0 |
| из внебюджетных источников | 12526,3 | 12668,3 | 11053,39 | 36247,99 |
| Капитальные вложения | 10570,0 | 10825,0 | 8620,0 | 30015,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1320,0 | 665,0 | 580,0 | 2565 |
| из внебюджетных источников | 9250,0 | 10160,0 | 8040,0 | 27450,0 |
| Прочие расходы | 4816,3 | 3633,3 | 4098,39 | 12547,99 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1540,0 | 1125,0 | 1085,0 | 3750,0 |
| из внебюджетных источников | 3276,3 | 2508,3 | 3013,39 | 8797,99 |

За период реализации мероприятий Программы на финансирование направлено денежных средств из бюджета города в объеме 4380,0 тыс.руб., что составило 69,3 % от плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе по годам представлена в таблице 2.

Таблица 2

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной Программы на конец реализации программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 12526,3 | 14868,3 | 13233,39 | 40627,99 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 2200,0 | 2180,0 | 4380,0 |
| из внебюджетных источников | 12526,3 | 12668,3 | 11053,39 | 36247,99 |
| Капитальные вложения | 9250,0 | 12360,0 | 10220,0 | 31830,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 2200,0 | 2180,0 | 4380,0 |
| из внебюджетных источников | 9250,0 | 10160,0 | 8040,0 | 27450,0 |
| Прочие расходы | 3276,3 | 2508,3 | 3013,39 | 8797,99 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 3276,3 | 2508,3 | 3013,39 | 8797,99 |

За отчетный период в рамках Программы были исполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие значения показателей индикаторов программы:

За январь - декабрь\_ 201\_8\_года

Форма № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Объём финансирования в целом по программе и по подпрограммам, тыс. руб. | | | | | в том числе капитальные вложения, тыс. руб. | | | | |
| федераль-ный бюджет | краевой бюджет | бюджет города | внебюд-жетные средства | итого | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | бюджет города | внебюд-жетные средства | итого |
| Всего по МП | план | 0 | 0 | 0 | 12526,3 | 12526,3 | 0 | 0 | 0 | 9250,0 | 9250,0 |
| факт | 0 | 0 | 0 | 6061,4 | 6061,4 | 0 | 0 | 0 | 5958,9 | 5958,9 |

Форма № 1а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат по выполненным мероприятиям  (согласно паспорту МП) | Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям | Объём финансирования по выполненным мероприятиям, тыс.руб |
|
| 1. МУП «Рубцовский водоканал» | | |
| Мероприятие 2.14  Замена светильников и ламп накаливания на светодиодные | 1. Установлены светодиодные лампы: 20Вт в количестве 600шт, 40Вт в количестве 70шт, 9Вт в количестве 5шт. 2. Установлены светодиодные прожекторы: 10Вт в количестве 20шт, 50Вт в количестве 10шт, 100Вт в количестве 5шт. | 50,0 |
| Мероприятие 2.16  Замена насосного агрегата с высоковольтным электродвигателем (250 кВт) на насос LowaraNSCFс низковольтным электродвигателем (250 кВт)и преобразователем частоты на 2-м подъеме гидроузла. | 1. Заменен насос Lowara NSCF с низковольтным электродвигателем (250 кВт) и преобразователем частоты на 2-м подъеме гидроузла, смонтирован и запущен в работу. | 2500,0 |
| Мероприятие 3.14  Котельная КОС установка пластинчатого теплообменника взамен кожухотрубного | 1. Установлен пластинчатый теплообменник взамен кожухотрубного. | 125,0 |
| Мероприятие 3.15  Замена окон здания управления на энергосберегающие 102м2 | 1. Заменены деревянные стеклопакеты на пластиковые в количестве 12 штук в административно-бытовом корпусе. | 350,0 |
| 2. МУТП | | |
| Мероприятие 2.12  Ремонт «фонарей» на крыше депо | 1. Приобретен и установлен фонарь на крыше депо в количестве 1 шт. | 20,0 |
| Мероприятие 2.13  Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ | 1. Установили светодиодные лампы в количестве 5 шт. | 32,5 |
| Мероприятие 3.11.  Установка стеклопакетов из пластика в цехе депо и в здании подстанций № 1 и № 2 | 1. Заменены деревянные стеклопакеты на пластиковые в количестве 3 штук в здании подстанции № 1 | 58,0 |
| Мероприятие 3.12  Капитальный ремонт кровли здания депо | 1. Произведен капитальный ремонт кровли здания депо площадью 1800 квадратных метров. | 2925,9 |

Форма № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов, показателей МП  (согласно паспорту МП) | Единицы  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный период | Факт к плану  в %  или отклонение (+) (-) | Комментарий |
| 1. | Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ): |  |  |  |  |  |
| … | электрической энергии | Квт/чел | 30,5 | 31,849 | 95,7 | Уменьшение электроэнергии в соответствии с показаниями приборов учета |
| … | тепловой энергии | Гкал/м² | 0,162 | 0,184 | 88,0 | Увеличение потребления тепловой энергии в соответствии с показаниями приборов учета и в связи с реконструкцией Южной тепловой станции |
|  | горячей воды | м³/ чел | 0,26 | 0,241 | 92,6 | Снижение потребления горячей воды за счет уменьшения сечения трубопровода |
|  | холодной воды | м³/ чел | 0,6 | 0,601 | 99,8 | Снижение потребления холодной воды за счет уменьшения сечения трубопровода |
| в том числе по подпрограммам | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Программа из бюджета города не финансировалась, мероприятия были выполнены за счет собственных средств предприятий. В МУП «Рубцовский водоканал» установлены светодиодные лампы: 20 Вт в количестве 600 шт., 40 Вт в количестве 70 шт., 9 Вт в количестве 5 шт. и светодиодные прожекторы: 10 Вт в количестве 20 шт., 50 Вт в количестве 10 шт., 100 Вт в количестве 5 шт. Заменен насос Lowara NSCF с низковольтным электродвигателем (250 кВт) и преобразователем частоты на 2-м подъеме гидроузла, который смонтирован и запущен в работу. Установлен пластинчатый теплообменник взамен кожухотрубного. В административно-бытовом корпусе деревянные стеклопакеты заменены на пластиковые в количестве 12 шт. В МУТП приобретен и установлен на крыше депо фонарь в количестве 1 шт. Установлены светодиодные лампы в количестве 5 шт. Заменены деревянные стеклопакеты на пластиковые в количестве 3 штук в здании подстанции № 1. Произведен капитальный ремонт кровли здания депо площадью 1800 кв. м.

За январь – декабрь 201\_9\_года

Форма № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Объём финансирования в целом по программе и по подпрограммам, тыс. руб. | | | | | в том числе капитальные вложения, тыс. руб. | | | | |
| федераль-ный бюджет | краевой бюджет | бюджет города | внебюд-жетные средства | итого | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | бюджет города | внебюд-жетные средства | итого |
| Всего по МП | план | 0 | 0 | 2200,0 | 12668,3 | 14868,3 | 0 | 0 | 2200,0 | 10160,0 | 12360,0 |
| факт | 0 | 0 | 2200,0 | 1747,301 | 3947,301 | 0 | 0 | 2200,0 | 423,75 | 2623,75 |

Форма № 1а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат по выполненным мероприятиям  (согласно паспорту МП) | Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям | Объём финансирования по выполненным мероприятиям, тыс. руб. |
|
| 1. МУП «Рубцовский водоканал» | | |
| Мероприятие 1.4.  Установка приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС | 1.Проведены проектные работы на установку приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС. Приобретено оборудование на КНС-4. | 96,44 |
| Мероприятие 2.17.  Замена насоса Д-3200 с высоковольтным электродвигателем (Р=320 кВт) в насосной станции очищенной воды цеха КОС на насос 2Д-2000 с низковольтным электродвигателем мощностью 160кВт и установкой преобразователя частоты | 1.Приобретен насос 2Д-2000 с низковольтным электродвигателем мощностью 160 кВт и установкой преобразователя частоты. Насос с преобразователем частоты установлен. | 1200,0 |
| Мероприятие 3.15  Замена окон здания управления на энергосберегающие 102м2 | 1.Заменены деревянные стеклопакеты на пластиковые в количестве 12 штук в административно-бытовом корпусе площадью 102 м2. | 350,0 |
| 2. МУТП | | |
| Мероприятие 1.3.  Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | 1. Проведена госпроверка приборов учета энергоресурсов | 6,7 |
| Мероприятие 2.13  Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ | 1. Установлены светодиодные лампы в количестве 91 шт. вместо ламп ЛБ и ДРЛ | 20,411 |
| Мероприятие 3.11.  Установка стеклопакетов из пластика в цехе депо и в здании подстанций № 1 и № 2 | 1. Установлены 3 стеклопакета из пластика в цехе депо и в здании подстанций № 1 и № 2 | 73,75 |
| 3. МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | | |
| Мероприятие 2.25.  Текущий ремонт системы отопления муниципальных образовательных учреждений | Проведен текущий ремонт системы отопления муниципальных образовательных учреждений: МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик». | 350,6 |
| Мероприятие 3.16.  Текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений | Проведен текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 7 «Ярославна», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 54 «Золотой ключик», МБДОУ «Детский сад № 55 «Истоки», МБДОУ «Детский сад № 74 «Пчелка», МБОУ ДО «Центр развития творчества». | 1849,4 |

Форма № 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов, показателей МП  (согласно паспорту МП) | Единицы  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный период | Факт к плану  в % или отклонение (+) (-) | Комментарии |
| 1. | Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий | % | 0,123 | 0,102 | - 0,021 | В отчетном периоде за 12 месяцев 2019 года средств из бюджета города реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» направлено 2200 тыс. руб. Расходы бюджета города за 12 месяцев 2019 года составили 2139687,9 тыс. руб. Расчет индикатора за 12 месяцев 2019 года: 2200 / 2139687,9 \*100% =0,102%. Факт к плану  в %: 0,123 - 0,102 = - 0,021%. |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ): |  |  |  |  |  |
| … | электрической энергии | Квт/чел. | 31,8 | 30,887 | 97,1 | Снижение потребления электроэнергии в соответствии с показаниями приборов учета |
| … | тепловой энергии | Гкал/м² | 0,183 | 0,167 | 91,3 | Снижение потребления тепловой энергии в соответствии с показаниями приборов учета и в связи с реконструкцией Южной тепловой станции |
|  | горячей воды | м³/ чел. | 0,240 | 0,204 | 85,0 | Снижение потребления горячей воды за счет уменьшения сечения трубопровода |
|  | холодной воды | м³/ чел. | 0,6 | 0,615 | 102,5 | Увеличение потребления холодной воды по причине  аварийных ситуаций на трубопроводах |
| 3. | Количество ежегодно выявленных бесхозяйных сетей и объектов | Ед. | 11 | 10 | 90,9 | Выявлено 10 бесхозяйных сетей, которые ставятся на учет и будут приняты в собственность муниципального образования г. Рубцовск Алтайского края:  - сети электроснабжения – 6 ед.;  - сети канализации – 1 ед.;  - сети горячего водоснабжения (теплоснабжения) – 3 ед. |

Из бюджета города отчетном периоде на реализацию программы МКУ «Управление образования» г. Рубцовска затрачено 1849,4 тыс. руб. на ремонт кровли следующих учреждений:

1. МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 7 «Ярославна», по адресу: пр. Рубцовский, 55;

2. МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 54 «Золотой ключик», по адресу: пер. Гражданский, 32;

3. МБДОУ «Детский сад № 55 «Истоки», по адресу: ул. Тихвинская, 36;

4. МБДОУ «Детский сад № 74 «Пчелка», по адресу: ул. Рихарда Зорге, 55-А;

5. МБОУ ДО «Центр развития творчества», по адресу: пер. Алейский, 25,

Из бюджета города отчетном периоде на реализацию программы МКУ «Управление образования» г. Рубцовска затрачено 350,6 тыс. руб. на текущий ремонт системы отопления следующих учреждений:

1. МБОУ «Гимназия «Планета Детства», по адресу: пер. Делегатский, 1;
2. МБОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик», по адресу: пр. Ленина, 37.

В МУП «Рубцовский водоканал»:

1. заменены деревянные стеклопакеты на пластиковые в количестве 12 штук в административно-бытовом корпусе площадью102м2;
2. проведены проектные работы на установку приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС. Приобретено оборудование на КНС-4;
3. приобретен и установлен насос 2Д-2000 с низковольтным электродвигателем мощностью 160кВт и установкой преобразователя частоты.

В МУТП:

1. установлены светодиодные лампы в количестве 91 шт. вместо ламп ЛБ и ДРЛ;
2. установлены 3 стеклопакета из пластика в цехе депо и в здании подстанций № 1 и № 2;

проведена госпроверка приборов учета энергоресурсов.

За январь – декабрь 2020 года

Форма № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Объём финансирования в целом по программе и по подпрограммам, тыс. руб. | | | | | в том числе капитальные вложения, тыс. руб. | | | | |
| федераль-ный бюджет | краевой бюджет | бюджет города | внебюд-жетные средства | итого | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | бюджет города | внебюд-жетные средства | итого |
| Всего по МП | план | 0 | 0 | 2180,0 | 11053,39 | 13233,39 | 0 | 0 | 2180,0 | 0 | 2180,0 |
| факт | 0 | 0 | 2175,8 | 682,623 | 2858,423 | 0 | 0 | 2175,8 | 0 | 2175,8 |

Форма № 1а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат по выполненным мероприятиям  (согласно паспорту МП) | Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям | Объём финансирования по выполненным мероприятиям, тыс. руб. |
|
| 1. **МУТП** | | |
| Мероприятие 2.13  Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ | Установлены светодиодные лампы в количестве 84 шт. вместо ламп ЛБ и ДРЛ. Установлены светильники в количестве 96 шт. | 178,439 |
| Мероприятие 3.1.  Установка стеклопакетов из пластика в цехе депо и в здании подстанций № 1 и № 2 | Установлены 6 стеклопакетов из пластика в цехе депо и в здании подстанций № 1 и № 2 | 136,5 |
| 1. **МУП «Рубцовский водоканал»** | | |
| Мероприятие 1.2.  Установка приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС | Установлены приборы учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС. | 180,0 |
| Мероприятие 2.4.  Замена светильников и ламп накаливания на светодиодные | Установлены светодиодные лампы в количестве 65 шт. вместо ламп накаливания. | 187,684 |
| 1. **МКУ «Управление образования» г. Рубцовска** | | |
| Мероприятие 3.16.  Текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений | Проведен текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений: МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 49 «Улыбка», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 55 «Истоки», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 56 «Ромашка», МБОУ ДО «Станция туризма и экскурсий». | 1505,6 |
| 1. **Администрация города Рубцовска** | | |
| Мероприятие 2.16. Текущий ремонт системы отопления в здании Администрации города Рубцовска | Произведен текущий ремонт системы отопления в здании Администрации города Рубцовска. Установлен клапан отопления. | 310,1 |
| Мероприятие 3.7.  Текущий ремонт кровли гаражных боксов Администрации города Рубцовска | Произведен текущий ремонт кровли гаражных боксов Администрации города Рубцовска. Заменен электрощит. | 360,1 |

Форма № 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов, показателей МП  (согласно паспорту МП) | Единицы  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный период | Факт к плану  в % или отклонение (+) (-) | Комментарии |
| 1. | Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий | % | 0,156 | 0,14 | - 0,016 | В отчетном периоде 12 месяцев 2020 года средств из бюджета города реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» направлено 2175,8 тыс. руб. Расходы бюджета города за 12 месяцев года составили 2355714,0 тыс. руб. Расчет индикатора за 12 месяцев 2020 года: 2175,8/2355714,0\*100% =0,14%. |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ): |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | Квт/чел. | 31,7 | 23,722 | 74,8 | Снижение потребления электроэнергии в соответствии с показаниями приборов учета |
|  | тепловой энергии | Гкал/м² | 0,182 | 0,150 | 82,4 | Снижение потребления тепловой энергии в соответствии с показаниями приборов учета и в связи с реконструкцией Южной тепловой станции |
|  | горячей воды | м³/ чел. | 0,238 | 0,151 | 63,4 | Снижение потребления горячей воды за счет уменьшения сечения трубопровода |
|  | холодной воды | м³/ чел. | 0,6 | 0,471 | 78,5 | Снижение потребления холодной воды за счет уменьшения сечения трубопровода |
| 3. | Количество ежегодно выявленных бесхозяйных сетей и объектов | Ед. | 12 | 7 | 58,3 | Выявлены 7 бесхозяйных сетей, которые ставятся на учет и будут приняты в собственность муниципального образования г. Рубцовск Алтайского края:  - сеть холодного водоснабжения – 2 ед.;  - сеть канализационная – 1 ед.;  - сеть тепло и горячего водоснабжения – 4 ед. |

В отчетном периоде за 12 месяцев 2020 года средств из бюджета города на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» направлено 2175,8 тыс. руб.:

1. В МКУ «Управление образования» г. Рубцовска Проведен текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений: МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 49 «Улыбка», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 55 «Истоки», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 56 «Ромашка», МБОУ ДО «Станция туризма и экскурсий».
2. В Администрации города Рубцовска произведен текущий ремонт системы отопления в здании по пр. Ленина, 130, заменены 100 м. трубопровода диаметром 32 мм, 100 м. трубопровода диаметром 50 мм, 100 м. трубопровода диаметром 40 мм. Заменено 100 секций радиаторов. Установлен клапан отопления.
3. В Администрации города Рубцовска произведен текущий ремонт кровли гаражных боксов по пер. Бульварный,25, заменено 100 кв. м. покрытия из оцинкованной стали, утеплена крыша и стены гаражных боксов. Заменен электрощит.

В отчетном периоде за 12 месяцев 2020 года средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» направлено 682,623 тыс. руб.:

1. В МУТП установлены светодиодные лампы в количестве 84 шт. вместо ламп ЛБ и ДРЛ. Установлены светильники в количестве 96 шт.

В МУП «Рубцовский водоканал» установлены приборы учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС, для экономии тепловой энергии 80 Гкал в год. Установлены светодиодные лампы в количестве 65 шт. вместо ламп накаливания.

Комитет Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству в отчетный период, как ответственный исполнитель Программы:

- представлял ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы;

- проводил оценку эффективности Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337.

На основании недостаточного финансирования из бюджета города мероприятия Программы выполнены не в полном объеме и по ряду индикаторов не достигнуты конечные плановые результаты. Но, тем не менее, за последние два года реализации Программы комплексная оценка эффективности реализации Программы была выше 80%.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы за период 2018 - 2020 годов реализована с высоким уровнем эффективности.

С целью стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций города Рубцовска, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337 комитетом Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству была разработана новая муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060.

Председатель комитета Администрации

города Рубцовска по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И.Долгих

Доцюк Владимир Григорьевич

8(38557) 96418 (доб. 330)