Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы

С целью устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее - управление) разработана муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.12.2017 № 5802.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа изначально была направлена на решение следующих задач:

* развитие и содержание транспортной инфраструктуры;
* организация уличного освещения города;
* организация озеленения территории города;
* организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;
* обеспечение погребения и похоронного дела;
* содержание фонтанов;
* организация содержания безнадзорных животных;
* техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;
* организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
* благоустройство территории города.

Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 270485,2 тыс. руб. за счет средств бюджета города, в том числе по годам:

2018 год – 97195,2 тыс. руб.;

2019 год – 86645,0 тыс. руб. ;

2020 год – 86645,0 тыс. руб.

Постановлениями Администрации города в программу внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты | Суть изменений |
| 05.03.2018 № 486, от 27.11.2020 № 2884, от 04.03.2021 № 525 | финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись |
| от 13.11.2018 № 2957 | в связи с участием города Рубцовска в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» Рубцовской агломерации на 2019-2024 гг:финансирование мероприятий;добавлены задачи для обеспечения достижения поставленной цели:* обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Рубцовской агломерации на 2019-2021 гг.;
* сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети;

добавлены целевые индикаторы:* доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;
* доля снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
 |
| от 21.02.2019 № 378 | финансирование мероприятий в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, с распоряжением Правительства Алтайского края от 18.02.2019 № 45-р |
| от 05.12.2019 № 3084 | задача «содержание фонтанов» заменена на «содержание фонтанов и «Вечного огня»;Объем финансирования мероприятий в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись |
| от 23.03.2020 № 695 | добавлена задача - обеспечение безопасности людей на водных объектах;исключена задача - сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети;изменен перечень целевых индикаторов;объем финансирования мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края |

Учитывая внесенные изменения, в рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование в размере 596572,4 тыс. руб., из них за счет средств краевого бюджета – 294131,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 72640,0 тыс. руб.,

2019 год – 111491,0 тыс. руб.,

2020 год – 110000,0 тыс. руб.,

за счет средств бюджета города Рубцовска – 302441,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 87230,4 тыс. руб.,

2019 год – 109242,8 тыс. руб.,

2020 год – 105968,2 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 573707,0 тыс. руб. (96,2% от плана) из них за счет средств краевого бюджета – 284274,1 тыс. руб., (96,6% от плана) в том числе по годам:

2018 год – 71783,1 тыс. руб., (98,8% от плана);

2019 год – 102491,0 тыс. руб., (91,9% от плана);

2020 год – 110000,0 тыс. руб., (100,0% от плана).

за счет средств бюджета города Рубцовска – 289432,9 тыс. руб., (95,7% от плана) в том числе по годам:

2018 год – 83131,2 тыс. руб., (95,3% от плана);

2019 год – 100375,5 тыс. руб., (91,9% от плана);

2020 год – 105926,2 тыс. руб. (99,9% от плана);

 За период реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

* ремонт и содержанию автомобильных дорог на сумму 456623,4 тыс. руб.;
* софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 15602,6 тыс. руб.;
* содержание, ремонт и восстановлений линий наружного освещения на сумму 51954,5 тыс. руб.;
* технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительной подстанции на сумму 2232,0 тыс. руб.;
* исполнение решений суда по восстановлению сетей наружного освещения на сумму 279,0 тыс. руб.;
* устройство и содержание зеленых насаждения на сумму 11546,5 тыс. руб.;
* ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов на сумму 9589,9 тыс. руб.;
* оплата проведения разъяснительной работы с населением по вопросам накопления и вывоза бытовых отходов на сумму 196,9 тыс. руб.;
* содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий на сумму 3538,0 тыс. руб.;
* обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению, поставка сжиженного газа для «Вечного огня» на сумму 3044,1 тыс. руб.;
* уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территории общего пользования на сумму 81,2 тыс. руб.;
* приобретение оргтехники на сумму 425,8 тыс. руб.;
* изготовление и установка перильных (опорных) ограждений вблизи специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих на сумму 125,0 тыс. руб.;
* благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий на сумму 6627,6 тыс. руб.;
* разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 8225,4 тыс. руб.

За счет выполнения вышеуказанных мероприятий осуществлено функционирование дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске.

Результаты реализации программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. |  | Значение по годам |
| годы реализации программы |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| 1. | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием) | % | План | 37,1 | 38,1 | 39,1 |
| Факт | 54,2 | 13,1 | 59,5 |
| 2. | Доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети | % | План | 18,0 | 20,0 | 22,0 |
| Факт | 9,4 | 3,8 | 2,7 |
| 3. | Количество снесенных аварийных деревьев | ед. | План | 50 | 50 | 50 |
| Факт | 35 | 41 | 80 |
| 4. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок (в общем количестве выявленных свалок) | % | План | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
| Факт | 100,0 | 50 | 63,6 |
| 5. | Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ | ед. | План | не учитывался в данный период | 2 | 2 |
| Факт | 2 | 1 |
| 6. | Количество отработанных дней музыкальным фонтаном | дн. | План | не учитывался в данный период | 128 | 128 |
| Факт | 126 | 65 |
| 7. | Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года | % | План | не учитывался в данный период | 100,0 | 100,0 |
| Факт | 99,2 | 100,0 |
| 8. | Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) | ед. | План | не учитывался в данный период | 33 | 51 |
| Факт | 33 | 24 |
| 9. | Количество приобретенной офисной техники | ед. | План | не учитывался в данный период | 14 | 15 |
| Факт | 13 | 12 |
| 10. | Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками | ед. | План | 10 | 10 | 10 |
| Факт | 0 | 2 | 4 |
| 11. | Количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий | дн. | План | не учитывался в данный период | 11 | 11 |
| Факт | 10 | 5 |
| 12. | Количество установленных аншлагов на водных объектах | ед. | План | не учитывался в данный период | не учитывался в данный период | 4 |
| Факт | 0 |
| 13. | Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | План | 45,9 | 55,5 | 64,0 |
| Факт | 45,8 | 38,9 | 32,4 |
| 14. | Доля снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | % | План | 100,0 | 28,6 | 14,3 |
| Факт | 100,0 | 28,6 | 14,3 |

Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы за период реализации составила:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| % | 84,52 | 83,9 | 86,6 |
| Уровень эффективности | высокий (превышает 80%) | высокий (превышает 80%) | средний(находится в диапазоне от 50% до 90%)\* |
| Примечание: \* В связи с изменением Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (утвержден постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589) изменены интервалы значений комплексной оценки для определения уровня эффективности муниципальной программы. |

Дорожное хозяйство, благоустройство и экология представляют собой сложную и динамичную подсистему отраслей городского хозяйства, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей населения. Сложность данной подсистемы состоит в многообразии и объёме работ, множестве предприятий и организаций, существенно различающихся по организационным формам и структурам управления, а динамичность - в постоянном развитии и повышении требований к выполняемым работам. В связи с этим управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145 муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458