Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске»

на 2015-2020 годы

за 2019 год

С целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах города Рубцовска управлением по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска (далее - Управление по ЖКХиЭ) разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 13.08.2014 № 3414 утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели, программа признана решать следующие задачи:

- организация обустройства улично-дорожной сети;

- организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения;

- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Реализация программы планируется в два этапа: 1 этап - 2015 - 2017 годы; 2 этап - 2018 - 2020 годы, таким образом, 2018 год является началом второго этапа реализации программных мероприятий.

Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 14050 тыс. рублей средств бюджета города, в том числе по годам: 2015 - 2675 тыс. руб.; 2016 - 2725 тыс. руб.; 2017 - 2725 тыс. руб.; 2018 - 1975 тыс. руб.; 2019 - 1975 тыс. руб.; 2020 - 1975 тыс. руб. В течение 2019 года в данную программу постановлениями от 21.02.2019 № 377, от 15.05.2019 № 1135, от 20.09.2019 № 2416, вносились изменения в части финансирования мероприятий.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 №224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год», в рамках реализации данной программы, в соответствии с бюджетом города предусмотрено финансирование на 2019 год в размере 17900 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы, учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах Управления по ЖКХиЭ, в соответствии с бюджетом города предусмотрено финансирование на конец 2019 года в размере 16726,3 тыс. руб. Фактически профинансировано за отчетный год 16481,2 тыс. руб., или 92,1 % от плана.

За отчетный год в рамках программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены следующие мероприятия:

приобретено и установлено на улицах города Рубцовска 5 светофоров Т.7.;

приобретено и установлено на улицах города Рубцовска 126 дорожных знаков;

обустроено 3 искусственных неровности;

разработаны проекты организации дорожного движения на ул. Комсомольскую и ул. Октябрьскую;

а также выполнен ремонт тротуаров:

- тротуар по северной стороне ул. Жуковского от пр. Ленина до ул. Осипенко и тротуар по западной стороне ул. Осипенко от ул. Жуковского до ул. Лермонтова (МБОУ "Лицей Эрудит" и КГБОУ "Рубцовская образовательная школа-интернат № 1";

- тротуар возле МБДОУ "Детский сад № 12 "Журавлик";

- тротуары на подходах к МБОУ "Гимназия № 8;

- проезд между зданием МБОУ "Гимназия № 6" и зданием метеостанции;

- тротуар от дома № 33 к дому № 36 по пер. Гражданскому;

- тротуар от здания № 84 по ул. Светлова к зданию № 78 по ул. Светлова (между зданиями №№ 70 и 80 по ул. Светлова;

- тротуар по ул. Бориса Иванкова от ул. Рихарда Зорге до пр. Социалистического;

- тротуар по восточной стороне пр. Ленина от дома № 177 по пр. Ленина до пр. Рубцовского;

- тротуар по западной стороне ул. Алтайской от ул. Светлова до ул. Северной;

и линий наружного освещения:

-  по ул. Советской от пер. Улежникова до пер. Гражданского;

- по ул. Киевской от ул. Тракторной до ул. Алтайской.

Результаты реализации программы в 2019 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Снижение количества погибших в ДТП, при плане 16,67% фактически - -53,8%.

2. Уменьшение детского травматизма, при плане 4,76% фактически - -21,4%.

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом уменьшались случаи смерти на 53,8 %, случаи получения травм детьми уменьшались на 21,4%. Основными причинами уменьшения данных показателей является соблюдение правил безопасности дорожного движения.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной программы за 2019 год. Степень достижения целей и решения задач данной муниципальной программы составляет 26,55%; степень реализации программных мероприятий - 100%. Комплексная оценка муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы за 2019 год составила 75,02 %; что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в диапазоне от 40 до 80%.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии М.А. Одокиенко

Расчет оценки эффективности муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы**, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2019 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/2)\*((16,67/ǀ-53,8ǀ)\*100+(4,76/ǀ-21,4ǀ)\*100%))=(1/2)\*(30,98+22,22)=26,61%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=16481,2/16726,3\*100%=98,5%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/4)\*((1+1+1+1)\*100%=100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(26,61+98,5+100)/3=75,02% - средний уровень эффективности

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии М.А. Одокиенко

Чухлеб Валерия Ивановна

e-mail: chuhleb@rubtsovsk.org

9-64-11, доб. 451