Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы за 2020 год

С целью создания благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышения качества и комфорта городской среды управлением по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 28.12.2017 № 5853 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы (далее - Программа). В течение отчетного года в Программу постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.06.2020 № 1431 вносились изменения.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий), исходя из перечня сформированного по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования;

- повышение уровня благоустройства городских парков, сформированных по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), исходя из очередности представления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

- Работы по благоустройству общественных территорий на сумму **37 679,0** тыс. руб.;

- Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий города на сумму **705,2** тыс. руб.;

- Проверка сметной документации на достоверность сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий города на сумму **120,0** тыс. руб.;

- Контроль качества выполнения работ по благоустройству общественных территорий города (лабораторные испытания строительных материалов) на сумму **24,8** тыс. руб.;

- Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на сумму **63129,1** тыс. руб.;

- Контроль качества выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (лабораторные испытания строительных материалов на сумму **193,0** тыс. руб.;

Работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова на сумму 24801,1 тыс. руб.

Результаты реализации Программы в 2020 году выражаются через целевые индикаторы:

- доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий – 34%;

- доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков – 100 %;

- доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий – 49 %.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2020 год.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 74,7%; степень эффективности использования средств муниципального бюджета – 100 %; степень реализации программных мероприятий - 100%.

Комплексная оценка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы на 2020 год составила 91,6%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90 %.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Защепина Мария Павловна

8 (38557) 9-64-11 доб. 446

Расчет оценки эффективности муниципальной программы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2020 год

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы**

Оценка степени достижения целей и решения задач запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Сеl=(1/3)\*((34/64)\*100%+(100/100)\*100%)+(49/69)\*100%))=74,7%

1.2.

Fin=1008,1/1008,1\*100=100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/6)\*((1+1+1+1+1+1)\*100%)=100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(74,7+100+100)/3= 91,6 % - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Защепина Мария Павловна

8 (38557) 9-64-11 доб. 446