**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы**

**за 2017 год**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 13.08.2014 № 3414.

В течение 2017 года в данную программу постановлениями от 07.02.2017 № 333, от 19.05.2017 № 1509, от 01.09.2017 № 4198, от 12.10.2017 № 4967, вносились изменения в части финансирования мероприятий.

В рамках реализации данной программы, в соответствии с бюджетом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год предусмотрено финансирование в размере 1778,7 тыс. руб., фактически профинансировано за отчетный год 953,14 тыс. руб., или 54% от плана.

За 2017 год приобретено и установлено 5 светофоров на улицах города Рубцовска, приобретено и установлено 37 дорожных знаков на улицах города Рубцовска, выполнен ремонт тротуаров, выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения по автомобильной дороге по пр. Ленина в городе Рубцовске Алтайского края.

В результате вышеперечисленных мероприятий в 2017 году по сравнению с 2016 годом (по данным ГИБДД):

1. детский травматизм снизился на 8,7%.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 50%; степень реализации мероприятий данной муниципальной программы 53,6%.

Комплексная оценка муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы на 2017 год составляет 42,9%; что характеризует средний уровень ее эффективности, т.к. из четырех запланированных мероприятий выполнено одно мероприятие, ввиду недостаточного финансирования.

Заместитель начальника управления В.В. Веснин