Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске»

на 2015-2020 годы за 2020 год

С целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах города Рубцовска управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее - Управление по ЖКХ и Э) разработана муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы (далее – программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3414.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующих задач:

* организация обустройства улично-дорожной сети;
* организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год» утверждено финансирование Программы на 2020 год в размере 18725 тыс. руб.

В течение 2020 года постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 18.02.2020 № 349 в Программу внесены изменения в части финансирования мероприятий.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением по ЖКХ и Э, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2020 год, в рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование в размере 8896,1 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 8895,5 тыс. руб. или 99,9% от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* установлено 159 м пешеходных ограждений перильного типа;
* приобретено и установлено 210 дорожных знаков;
* проведена разработка проектов организации дорожного движения на 7 улиц города;
* установлено 6 светофорных объектов Т-7 (12 светофоров);
* выполнена диагностика моста по ул. Тракторной, 51;
* выполнен ремонт тротуара по ул. Северной;
* выполнена реконструкция линии наружного освещения по
пр. Ленина и ул. Тракторной;
* обустроены 4 искусственных неровности.

Результаты реализации программы в 2020 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. снижение количества погибших в ДТП, при плане 20% фактически -16,7%;

2. уменьшение детского травматизма, при плане 5% фактически - 50%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (91,75%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (99,9%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы за 2020 год составила 97,2%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2020 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/2)\*(83,5%+100%)=91,75%

S1=16,7/20\*100%=83,5%

S2=50/5\*100%=1000%~100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=8895,5/8896,1\*100%=99,9%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/5)\*((1+1+1+1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(91,75%+99,9%+100%)/3=97,2% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458