**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы**

 **за 2017 год**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы (далее – программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 13.02.2015 № 903.

В течение 2017 года в данную программу постановлениями от 07.02.2017 № 331, от 24.05.2017 № 1598, от 12.10.2017 №4966, вносились изменения в части финансирования и дополнения мероприятий.

В рамках реализации данной программы, в соответствии с бюджетом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год предусмотрено финансирование на 2017 год в размере 113763,479 тыс. руб., фактическое финансирование составило 104062,881 тыс. руб. или 92% от плана. В 2017 году выполнены мероприятия, приняты следующие работы:

1. ремонт и содержание автомобильных дорог фонда на сумму 83064,58 тыс. руб.;

2. организация уличного освещения – 10076,82 тыс. руб.;

3. устройство и содержание зеленых насаждений – 1703,55 тыс. руб.;

4. организация системы обращения с отходами – 6743,55 тыс. руб.;

5. содержание и благоустройство кладбищ – 599,87 тыс. руб.;

6. содержание фонтанов – 89,36 тыс. руб.;

7. благоустройство территории города – 844,57 тыс. руб.

Реализация вышеуказанных мероприятий в 2017 году позволила увеличить:

1. Долю протяженности отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием до 48,93%. За 2017 год отремонтировано улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием 6,1 км.

2. Обслуживаемую территорию кладбищ и мест захоронений в общем количестве объектов до 100%.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 50,55%; степень реализации мероприятий данной муниципальной программы 100%. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы на 2017 год составляет 80,7%; что характеризует высокий уровень ее эффективности.

Заместитель начальника управления В.В. Веснин