Расчет оценки эффективности муниципальной программы **«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы,** реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2019 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/1)\*(15,7/100)\*100)=15,7%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=12644,3/12680,4\*100%=99,7%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/6)\*((1+1+1+1+1+1)\*100%=100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(15,7+99,7+100)/3=71,8% -средний уровень эффективности

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии М.А. Одокиенко

Чухлеб Валерия Ивановна

e-mail: chuhleb@rubtsovsk.org

9-64-11, доб. 451

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы

за 2019 год

Для улучшения состояния муниципального жилищного фонда посредством его ремонта и реконструкции управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 23.10.2018 № 2744 утверждена муниципальная программа «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программа признана решать задачу по своевременному проведению ремонта и реконструкции муниципального жилищного фонда, поддержанию технического состояния, обеспечению санитарно-гигиенических требований к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого обслуживания населения.

Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 46005,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 13680,0 тыс. руб.; 2020 год – 9109,0 тыс. руб.; 2021 год – 11458,0 тыс. руб.; 2022 год – 11758,0 тыс. руб. В течение 2019 года в данную программу постановлениями от 21.02.2019 № 376, от 15.05.2019 № 1136, от 20.09.2019 № 2417 вносились изменения в части финансирования мероприятий.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 №224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год», в рамках реализации данной программы, в соответствии с бюджетом города предусмотрено финансирование на 2019 год в размере 5300 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы, учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах Управления по ЖКХиЭ, в соответствии с бюджетом города предусмотрено финансирование на конец 2019 года в размере 12680,4 тыс. руб., фактически профинансировано за отчетный год 12644,3 тыс. руб., или 99,7% от плана.

За отчетный год в рамках программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены следующие мероприятия:

выполнена перепланировка жилых помещений муниципального фонда по адресу ул. Громова 30 на сумму 2828,5 тыс. руб.;

выполнена перепланировка жилых помещений муниципального фонда по адресу ул. Дзержинского 19 на сумму 3625,6 тыс. руб.;

произведен ремонт муниципального помещения по адресу Красная 95 на сумму 79,6 тыс. руб.;

разработана проектно-сметная документация на электромонтажные работы по адресу Дзержинского 19 и выполнены электромонтажные работы на сумму 129,9 тыс. руб.;

произведен ремонт крыши по адресу ул. Мичурина 36 на сумму 189,6 тыс. руб.;

а так же осуществлена оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, по исполнению судебных решений по содержанию жилья, по погашению кредиторской задолженности по исполнительным листам и по улучшению состояния объектов муниципального жилищного фонда (расчеты с МУП «РКЦ») .

Результаты реализации программы в 2019 году выражается через качественный и количественный показатель, а именно:

1. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение состояния (текущий ремонт) от запланированного количества, при плане 100% фактически 15,7 %.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной программы за 2019 год. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 15,7%; степень реализации программных мероприятий - 100%. Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы за 2019 год составила 71,8%; что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в диапазоне от 40 % до 80 %.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии М.А. Одокиенко

Чухлеб Валерия Ивановна

e-mail: chuhleb@rubtsovsk.org

9-64-11, доб. 451