Отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы за 2021 год

С целью улучшения состояния муниципального жилищного фонда посредством его ремонта и реконструкции управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление по ЖКХ и Э) разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2744 муниципальная программа «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи - своевременное проведение ремонта и реконструкции объектов муниципального жилищного фонда, поддержание технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого обслуживания населения.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год» утверждено финансирование Программы на 2021 год в размере 4900,0 тыс. руб.

В течение 2021 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.03.2021 № 529, от 24.09.2021 № 2567, от 27.12.2021 № 3652 в данную Программу внесены изменения в части финансирования мероприятий.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением по ЖКХ и Э, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2021 год, в рамках реализации данной Программы на 2021 год предусмотрено финансирование в размере 7377,1 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 7282,4 тыс. руб. или 98,7 % от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* оплата услуг по содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений;
* оплата работ по текущему ремонту муниципальных помещений по: пр-кту Ленина, 140-15, ул. Пролетарской, 423-7, пр-кту Ленина, 273/1-28;
ул. Короленко, 140-64; ул. Дзержинского, 19-41 и работ по запуску отопления в многоквартирном доме по пер. Алейскому, 47
* оплата работ по ремонту перекрытий в жилом помещении № 18 по ул. Красной, 88;
* оплата работ по ремонту ванной комнаты в муниципальном помещении № 6 многоквартирного жилого дома по пр-кту Ленина, 68;
* осуществлен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд;
* оплата по договорам с МУП «РКЦ»;
* оплата разработки проектной документации;
* оплата составления заключений по итогам обследования строительных конструкций зданий МКД по ул. Р. Зорге, 61,
ул. Циолковского, 15;
* оплата услуг по погрузке и перевозке имущества жильцов комнаты № 526 многоквартирного жилого дома по ул. Красной, 66;
* оплата услуг по ремонту и замене неисправного оборудования и зарядке огнетушителей в МАУ «Общежитие»;
* оплата по исполнительным листам;
* оплата изготовления технической документации (копии технического паспорта) на объекты недвижимого имущества;
* оплата работ по дезинфекции помещения № 85 многоквартирного жилого дома по ул. Октябрьской, 72;
* оплата работ по текущему ремонту кровли многоквартирного дома по ул. Брусилова, 45 и текущему ремонту системы отопления (в подвальном помещении) многоквартирного дома по ул. Брусилова, 30а;
* оплата работ по установке входной двери, устройству отмостки, очистке подвального помещения от строительного мусора и по замене стояков отопления по ул. Красной, 66;
* оплата работ по текущему ремонту общежития № 4 по ул. Громова, 30;
* оплата работ по текущему ремонту отопления многоквартирных домов по Рабочему тракту, 15 и ул. Спортивной, 23;
* оплата работ по капитальному ремонту муниципального помещения № 12 по ул. Красной, 64;
* оплата работ по капитальному ремонту лестничных клеток в общежитии № 4 по ул. Громова, 30.

Результаты реализации программы в 2021 году выражаются через качественный и количественный показатель, а именно:

1. доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт от запланированного количества – 100%, при плане – 100% ;

2. доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведена реконструкция от запланированного количества – 0%, при плане – 100%;

3. доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение состояния (текущий ремонт) от запланированного количества – 100 %, при плане – 100%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (66,7%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (98,7%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы за 2021 год составила 88,5%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в интервале от 50% до 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2021 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/3)\*((100/100)\*100%+(0/100)\*100%+(100/100)\*100%))=66,7%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=7282,4/7377,1\*100%=98,7%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/5)\*((1+1+1+1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(66,7%+98,7%+100%)/3=88,5% - средний уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458