Отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы за 2020 год

Для улучшения состояния муниципального жилищного фонда посредством его ремонта и реконструкции управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление по ЖКХ и Э) разработана муниципальная программа «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2744.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи - своевременное проведение ремонта и реконструкции объектов муниципального жилищного фонда, поддержание технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого обслуживания населения.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год» утверждено финансирование Программы на 2020 год в размере 8592,6 тыс. руб.

В течение 2020 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 18.02.2020 № 348, от 12.05.2020 № 1141 в данную Программу внесены изменения в части финансирования мероприятий.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением по ЖКХ и Э, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2020 год, в рамках реализации данной Программы на 2020 год предусмотрено финансирование в размере 9254,0 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 9252,6 тыс. руб. или 99,9 % от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* произведен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений (на сумму 1206,1 тыс. руб.): ул. Киевская, 23-67, ул. Алтайская, 94-33,
ул. Красная, 95-429, пр. Ленина, 174-13,ул. Комсомольская, 55-4;
* произведен текущий ремонт муниципальных жилых помещений (на сумму 201,1 тыс. руб.): ул. Громова, 30-6, ул. Циолковского, 27-1,
ул. Арычная, 9;
* произведена разработка проектно-сметной документации на общую сумму 394,6 тыс. руб.;
* осуществлен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд;
* оплачены расходы на переселение граждан из аварийного жилья (включая оплату аренды жителям до момента выкупа жилых помещений по ул. Московской, 7).

Результаты реализации программы в 2020 году выражаются через качественный и количественный показатель, а именно:

1. доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт от запланированного количества, при плане 100% фактически 100 %;

2. доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведена реконструкция от запланированного количества, при плане 100% фактически 0 %;

3. доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение состояния (текущий ремонт) от запланированного количества, при плане 100% фактически 100 %.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (66,7%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (99,9%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы за 2020 год составила 88,9%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в интервале от 50% до 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2020 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/3)\*((100/100)\*100%+(0/100)\*100%+(100/100)\*100%))=66,7%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=9252,6/9254,0\*100%=99,9%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/6)\*((1+1+1+1+1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(66,7%+99,9%+100%)/3=88,9% - средний уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

9+

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458