Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)»

за 2023 год

С целью осуществления горячего водоснабжения для населения города в соответствии с установленными требованиями (в части температуры) управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее - Управление) разработана муниципальная программа «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи – выбор и реализация технических мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры).

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено финансирование Программы на 2023 год в размере 1 903,0тыс. рублей.

В течение 2023 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.06.2023 № 1818, от 28.11.2023 № 3791 в данную Программу внесены изменения в части финансирования.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2023 год, в рамках реализации данной Программы на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 1464,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 100% от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* инициированы и проведены собрания собственников помещений МКД, в которых есть жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Проведен анализ протоколов общих собраний собственников по вопросу модернизации системы горячего водоснабжения путем установки АИТП в подвальном помещении МКД;
* выполнены работы по реконструкции автоматизированного теплового узла системы отопления и ГВС в МКД по пр-кту Ленина № 263Б.

Результаты реализации Программы в 2023 году выражаются через целевой индикатор - количество домов с обеспеченным ГВС надлежащего качества (температуры) в течение отчетного периода, при плановом значении равном 1 ед. фактически индикатор равен 1.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (100%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» за 2023 год составила 100%, что характеризует выполнение программы за данный период в полном объеме.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии Т.А. Мецлер

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры),

реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2023 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/1)\*100%=100%

S1=1/1\*100%=100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=1464,6/1464,6\*100%=100%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/2)\*((1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+100%+100%)/3=100,0% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии Т.А. Мецлер

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460