Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске»

на 2015-2020 годы

за 2018 год

С целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах города Рубцовска управлением по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Администрации города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 13.08.2014 № 3414 утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программа признана решать следующие задачи:

- организация обустройства улично-дорожной сети;

- организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения;

- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Реализация программы планируется в два этапа: 1 этап - 2015 - 2017 годы; 2 этап - 2018 - 2020 годы, таким образом, 2018 год является началом второго этапа реализации программных мероприятий.

Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 14050 тыс. рублей средств бюджета города, в том числе по годам: 2015 - 2675 тыс. руб.; 2016 - 2725 тыс. руб.; 2017 - 2725 тыс. руб.; 2018 - 1975 тыс. руб.; 2019 - 1975 тыс. руб.; 2020 - 1975 тыс. руб. В течение 2018 года в данную программу постановлениями от 05.03.2018 № 489, от 13.11.2018 № 2960, вносились изменения в части финансирования мероприятий.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 №76 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год», в рамках реализации данной программы, в соответствии с бюджетом города предусмотрено финансирование на 2018 год в размере 19200 тыс. руб., фактически профинансировано за отчетный год 17626,66 тыс. руб., или 91,8 % от плана.

За отчетный год в рамках программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены следующие мероприятия:

приобретено и на улицах города Рубцовска установлено 3 светофора;

приобретено и установлено на улицах города Рубцовска 148 дорожных знаков;

выполнены работы по реконструкции линий наружного освещения на сумму 933415,6 руб. и работы по восстановлению линий наружного освещения на сумму 2851634,93 руб.,

а также выполнен ремонт тротуаров:

- по проспекту Рубцовскому от улицы Пролетарской до улицы Заливной;

- по переулку Шенкеля от проспекта Ленина до улицы Комсомольской и с западной стороны территории МБОУ «СОШ №6» по проспекту Ленина,48;

- по улице Комсомольской от улицы Московской до переулка Школьного;

- по улице Советской от переулка Улежникова до переулка Садового;

- по проспекту Ленина от переулка Коммунистического до здания №185 по проспекту Ленина;

- по проспекту Ленина от здания № 199г до улицы Сельмашской;

- по улице Московской от улицы Октябрьской до улицы Комсомольской (северная сторона);

- по улице Одесской от улицы Арычной до МБОУ ДОД «Дом детства и юношества»;

- по улице Спортивной от улицы Одесской до МБДОУ «Детский сад № 23 «Малышок»;

- по проспекту Рубцовскому от дома №31 до дома №33а.

Результаты реализации программы в 2018 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Снижение количества погибших в ДТП, при плане 14,29% фактически 30%.

2. Уменьшение детского травматизма, при плане 4,55% фактически 55,56%.

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличились случаи смерти на 15,71%, случаи получения травм детьми увеличились на 51,01%. Основными причинами увеличения данных показателей является не соблюдение правил безопасности дорожного движения.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной программы за 2018 год. Степень достижения целей и решения задач данной муниципальной программы составляет 27,9%; степень реализации программных мероприятий - 91,8%. Комплексная оценка муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы за 2018 год составила 64,9%; что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в диапазоне от 40 до 80%.

Заместитель начальника управления В.В. Веснин