**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 год (за 2016 год).**

Муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы принята постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 №3435 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (далее по тексту – Программа)

Задачи программы:

- вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность;

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий.

Общий объем средств запланированных на финансирование Программы на период с 2015 года по 2017 год составлял 2925 тыс. руб.

В 2016 году постановлением Администрации города Рубцовска от 12.02.2016 № 545 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 №3435 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» внесены изменения в раздел Паспорта Программы «Объем финансирования Программы»

Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы, на период с 2015 года по 2017 составлял 2925 тыс. руб. На 2016 год из средств бюджета города запланировано 425 тыс. руб.

Фактический объем финансирования в целом по Программе на 2016 год составил 424,5 тыс. руб.

Объем финансирования по выполненным мероприятиям:

1)Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы (получение документации для подготовки земельных участков для проведения торгов) – 316,4 тыс.руб.

2)Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (получены и внесены сведения о 2371 правообладателе земельных участков, о границах 2002 земельных участка) – 108,1 тыс.руб.

**Оценка эффективности программы.**

1)Обеспечение жилых зон документацией о планировке территории:

- план за отчетный период – 11,6%

- фактически за отчетный период – 11,6%

2)Обеспечение населения города территориями озеленения общего пользования (по проектам):

- план за отчетный период – 8,0 кв.м/чел

- фактически за отчетный период – 8,0 кв.м/чел

3)Количество сформированных земельных участков для строительства:

- план за отчетный период – 55 участков

- фактически за отчетный период – 49 участков.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 73,7%, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности.

**Комплексная оценка э ффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы.**

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где Si = (Fi /Pi)\*100%

S1=11.6/11.6\*100%=100%

S2=8,0/8,0\*100%=100%

S3=49/55\*100%=89,1%

Cel=1/3\*(100%+100%+89,1%)+0,333\*289,1%=96,27%

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = K/ L\*100%

Fin=424,5/425\*100%=99,9%

3) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

Mer=1/4\*(0+0+1+0)\*100%=25%

4) Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О=(96,27%+99,9%+25%)/3=73,7%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 73,7%, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности.