Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы за 2016 год

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 20.03.2013 № 1565 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска от 08.10.2014 № 4273, от 13.02.2015 № 927, от 07.08.2015 № 3662, от 20.02.2016 № 847, от 01.12.2016 № 4957).

В рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование на 2016 год в размере 79044,323 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 78787,43 тыс. руб. (99,7% от плана).

В рамках реализации данной муниципальной программы (этап 2015-2016) запланировано улучшение жилищных условий 301 граждан из 112 жилых помещений, проживающих в 11 многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 4738,73 кв. м.

У ООО «Строительная компания Дедал» приобретено 50 жилых помещений в построенных многоквартирных домах для переселения граждан общей площадью 2337,23 кв. м.

У ООО «ГЛАВАЛТАЙСТРОЙ» приобретено 62 жилых помещения в построенных многоквартирных жилых домах общей площадью 2496,09 м²; дополнительной 152,587 м² для переселения 167 человек.

В 2016 году переселено 125 человек в 46 жилые помещения общей площадью 2166,74 м².

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 50,5%.

 Комплексная оценка муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы на 2016 год составляет 50,1%; что характеризует средний уровень ее эффективности.

И.о. начальника управления Ю.В. Беккер

Пестрикова Ольга Николаевна

6-55-32