Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 13.02.2015 № 903 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска от 24.03.2015 № 1657, от 23.09.2015 № 4214, от 14.10.2015 № 4543, от 19.11.2015 № 5011, от 12.02.2016 № 550, от 27.06.2016 № 2709, от 17.02.2017 № 331).

В рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование на 2016 год в размере 93169,33 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 90776,322 тыс. руб. (97,4% от плана). В 2016 году приняты следующие работы:

1. ремонт и содержание автомобильных дорог фонда на сумму 57193,351 тыс. руб.;

2. организация уличного освещения – 11729,172 тыс. руб.;

3. устройство и содержание зеленых насаждений – 2932,709 тыс. руб.;

4. организация системы обращения с отходами – 15098,337 тыс. руб.;

5. содержание и благоустройство кладбищ – 1117,215 тыс. руб.;

6. содержание фонтанов – 110,831 тыс. руб.;

7. содержание безнадзорных животных – 276,468 тыс. руб.;

8. благоустройство территории города – 2318,237 тыс. руб.

Реализация вышеуказанных мероприятий в 2016 году позволила увеличить:

1. Долю протяженности отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием до 44,8%. За 2016 год отремонтировано улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием 11,1 км, что составляет 7,5% от общей протяженности улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием.

2. Обслуживаемую территорию кладбищ и мест захоронений в общем количестве объектов до 100%.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 85,8%; степень реализации мероприятий данной муниципальной программы 16,7%. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы на 2016 год составляет 66,6%; что характеризует средний уровень ее эффективности.

И.о. начальника управления Ю.В. Беккер

Пестрикова Ольга Николаевна

6-55-32