Отчет

 о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы

за 2018 год

Для улучшения состояния муниципального жилищного фонда посредством его ремонта и реконструкции управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 14.08.2014 № 3437 утверждена муниципальная программа «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программа признана решать задачу по своевременному проведению ремонта и реконструкции муниципального жилищного фонда, поддержанию технического состояния, обеспечению санитарно-гигиенических требований к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого обслуживания населения.

Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 43134,9 тыс. рублей средств бюджета города, в том числе по годам: 2015 - 18132,5 тыс. руб.; 2016 - 7944,9 тыс. руб.; 2017 - 8321,6 тыс. руб.; 2018 - 8735,9 тыс. руб. В течение 2018 года в данную программу постановлениями от 05.03.2018 № 487, от 04.04.2018 № 775, от 29.11.2018 № 3087, вносились изменения в части финансирования мероприятий.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 №76 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год», в рамках реализации данной программы, в соответствии с бюджетом города предусмотрено финансирование на 2018 год в размере 10206,602 тыс. руб., фактически профинансировано за отчетный год 5019,430 тыс. руб., или 49,18% от плана.

За отчетный год в рамках программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены следующие мероприятия:

осуществлен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд в сумме 86,209 тыс. руб.;

выполнена перепланировка жилых помещений муниципального фонда по улице Громова, 30, с ком. 30 и 36 в квартиру 40;

осуществлена оплата текущего ремонта жилого помещения по улице Красной, 95 – 217;

осуществлена оплата текущего ремонта жилого помещения по переулку Алейскому, 47 квартира 6;

выполнен ремонт жилого помещения по ул. Красная, 66 помещения №№ 203, 223, 228, 501;

выполнен ремонт жилого помещения по ул. Киевская, 6 помещение 23;

выполнен ремонт жилого помещения по улице Светлова, 94 помещение 201.

Результаты реализации программы в 2018 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт запланированного количества, при плане 100% фактически 0%.

2. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведена реконструкция от запланированного количества, при плане 100% фактически 0%.

2. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение состояния (текущий ремонт) от запланированного количества, при плане 100% фактически 100%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной программы за 2018 год. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 33,3%; степень реализации программных мероприятий - 100%. Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы за 2018 год составила 60,8%; что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в диапазоне от 40 % до 80 %.

Начальник управления ЖКХиЭ О.Г. Обухович