Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 13.02.2015 № 903 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска от 24.03.2015 № 1657, от 23.09.2015 № 4214, от 14.10.2015 № 4543, от 19.11.2015 № 5011, от 12.02.2016 № 550).

В рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование на 2015 год в размере 74409,983 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 39612,342 тыс. руб. (53,2% от плана). В 2015 году приняты следующие работы:

1. ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда на сумму 15183 тыс. руб.;

2. содержание и ремонт автомобильных дорог, знаков, светофоров –44567,005 тыс. руб.;

3. приобретение и транспортных средств и оборудования – 16834,346 тыс. руб.;

4. организация уличного освещения – 10714,415 тыс. руб.;

5. устройство и содержание зеленых насаждений– 2016,124 тыс. руб.;

6. организация системы обращения с отходами – 616,072 тыс. руб.;

7. содержание и благоустройство кладбищ – 946,318 тыс. руб.;

8. содержание фонтанов – 208,325 тыс. руб.;

9. содержание безнадзорных животных – 403,335 тыс. руб.;

10. техническое обеспечение муниципального контроля – 80 тыс. руб.;

11. благоустройство территории города – 3093,092 тыс. руб.

Реализация вышеуказанных мероприятий в 2015 году позволила увеличить:

1. Долю протяженности отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием до 37,2 %. За 2015 год отремонтировано улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием 5,93 км, что составляет 4% от общей протяженности улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием.

2. Протяженность освещенной улично-дорожной сети до 15,5%.

3. Обслуживаемую территорию кладбищ и мест захоронений в общем количестве объектов до 66,7%.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 76,2%; степень реализации мероприятий данной муниципальной программы 16,7%. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы на 2015 год составляет 48,7%; что характеризует средний уровень ее эффективности.

Начальник управления О.И. Гусева

Пестрикова Ольга Николаевна

6-55-32