Отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы за 2022 год

Для улучшения состояния муниципального жилищного фонда посредством его ремонта и реконструкции управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2744.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи – своевременное проведение ремонта и реконструкции объектов муниципального жилищного фонда, поддержание технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год» утверждено финансирование Программы на 2022 год в размере 3250,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.02.2022 № 330, от 05.10.2022 № 3195,
от 27.12.2022 № 4270 в данную Программу внесены изменения в части финансирования мероприятий, перечня мероприятий

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2022 год, в рамках реализации данной Программы на 2022 год предусмотрено финансирование в размере 13274,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 12407,1тыс. рублей или 93,5 % от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* выполнение работ по капитальному и текущему ремонту муниципальных помещений;
* оплата по договорам с МУП «РКЦ»;
* осуществлен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд;
* оплата по исполнительным листам;
* выполнение работ по перепланировке общежития № 4 по
ул. Громова, 30;
* оплата коммунальных услуг за пустующие помещения муниципального жилищного фонда.

Результаты реализации программы в 2022 году выражаются через качественный и количественный показатель, а именно:

* доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт от запланированного количества – 100%, при плане – 100%;
* доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведены реконструкция и перепланировка от запланированного количества – 100%, при плане – 100%;
* доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение состояния (текущий ремонт) от запланированного количества – 100 %, при плане – 100%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (93,5%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы за 2022 год составила 97,8%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 459

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2022 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/3)\*((100/100)\*100%+(100/100)\*100%+(100/100)\*100%))=100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=12407,1/13274,4\*100%=93,5%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/6)\*((1+1+1+1+1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+93,5%+100%)/3=97,8% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 459