Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

за 2023 год

Для обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 07.06.2022 № 1660.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующих задач:

* сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края путем расселения жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012;
* соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено финансирование Программы на 2023 год в размере 1000,0 тыс. рублей.

В течение 2023 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.03.2023 № 824, от 20.12.2023 № 4300 в данную Программу внесены изменения в части сроков реализации, цели и задач, ожидаемых результатов, финансирования и перечня мероприятий.

В соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2023 год, в рамках реализации данной Программы на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 709,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 100 % от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* проведен анализ объемов аварийного жилищного фонда (включены дома, признанные аварийными в 2023 году и исключены жилые помещения, мероприятия по расселению которых исполнены вне программы);
* произведен ремонт подходящих муниципальных помещений и переселены граждане из помещений № 3,5 дома № 9 по ул. Путевой.

Результаты реализации Программы в 2023 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки – 2 шт. при плане – 2 шт.;
2. Площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки – 47,4 кв.м при плане – 47,4 кв.м;
3. Количество собственников и нанимателей (включая членов семей нанимателей) жилых помещений аварийного жилищного фонда, жилищные права которых будут реализованы в связи с расселением аварийного жилья – 10 чел. при плане – 10 чел.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (100%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» за 2023 год составила 100%, что характеризует выполнение программы за данный период в полном объеме.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии Т.А. Мецлер

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

за 2023 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/3)\*(100%+100%+100%)=100%

S1=2/2\*100%=100%

S2=47,4/47,4\*100%=100%

S3=10/10\*100%=100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=709,9/709,9\*100%=100%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/2)\*((1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+100%+100%)/3=100% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии Т.А. Мецлер

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460