Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы

за 2017 год

Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015 – 2017 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3529 в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных транспортных предприятий, продолжения деятельности, направленной на повышение уровня и качества предоставления транспортных услуг населению города Рубцовска во внутригородском сообщении, и перевозке в садоводческие товарищества.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.12.2016 № 799 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» было утверждено постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.02.2017 № 336 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3529 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы». В Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2017 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города было запланировано 800,0 тыс.рублей, фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 770,0 тыс.рублей из бюджета города.

За отчетный период Администрацией города Рубцовска были исполнены следующие мероприятия:

- субсидирование затрат МУ ПАТП г.Рубцовска по организации перевозок пассажиров во внутригородском сообщении и на маршрутах в садоводческие товарищества;

- субсидирование затрат МУ ТП города Рубцовска по организации перевозок пассажиров во внутригородском сообщении.

Бланки свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Рубцовска для выдачи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или уполномоченному участнику договора простого товарищества, дающие им право осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемым или регулируемым тарифам не приобретались. Остаток по бланкам на 01.01.2018 составляет – 307 карт и 86 свидетельств.

Сведения об индикаторах и их назначениях:

1. Доля пассажиров, перевезенных муниципальным городским транспортом в общем объеме пассажиров, перевезенных всеми видами городского транспорта общего пользования – 51,6 % (план – 52,4%, основная причина – сход транспорта по дорожным условиям).

2. Доля пассажиров, перевезенных МУПАТП г.Рубцовска по утвержденному Администрацией города тарифу во внутригородском сообщении в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 16,3 % (план – 18 %, основная причина – сход транспорта по дорожным условиям, нехватка кадров (водителей), снижение количества пассажиров, имеющих право льготного проезда по единому проездному билету).

3. Доля пассажиров, перевезенных МУПАТП г.Рубцовска по утвержденному Администрацией города Рубцовска тарифу в садоводческие товарищества в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 1,8 % (выполнено).

4. Доля пассажиров, перевезенных МУТП города Рубцовска по утвержденному Администрацией города тарифу в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 81,9 % (выполнено).

5. Коэффициент использования подвижного состава МУПАТП г.Рубцовска – 0,551 (план 0,7 – основная причина – сход транспорта по дорожным условиям).

6. Коэффициент использования подвижного состава МУТП города Рубцовска – 0,72 (выполнено).

7. Регулярность движения общественного транспорта на маршрутах МУПАТП г.Рубцовска – 99,5 % (выполнено).

8. Регулярность движения общественного транспорта на маршрутах МУТП города Рубцовска – 94,4 % (план – 95,5%, основная причина – сход транспорта по дорожным условиям, сторонним дорожно-транспортным происшествиям).

Вывод: Данная муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка выше 80 % и составляет 86,3 %.

Председатель комитета по ПЭТ и ДХ Е.И.Долгих