ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 10/10

- Муниципальный заказчик: Управление администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству.

Полное наименование: управление администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству

Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Ленина, 130

Контактный телефон: 6-55-32

- Источник финансирования заказа

бюджет города Рубцовска.

- Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Выполнение ямочного ремонта дорожного покрытия на территории города Рубцовска:

| Наименование участка | Единица измерения | Объем работ (м.кв.) | Характеристика работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Угловский тракт от Сельмашской, ж/д перезда до Р.Зорге | м.кв. | 125 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм в соответствии с локальным сметным расчетом |
| ул.Калинина от ул.Громова до ул.Краснознаменской | м.кв. | 150 |  |
| ул.Мануковского от ул.Кавказской до ул.Пролетарской, включая пеерзд через мост над рекой Алей | м.кв. | 51 |  |
| ул.Жуковского от ул.Пролетарской до пр.Ленина | м.кв. | 49 |  |
| ул.Советская от пер.Граждаснкого до пер.Садового | м.кв. | 378 |  |
| Рабочий тракт от ул.Ростовской до ул.Арычной | м.кв. | 119 |  |
| ИТОГО: |  | 872 |  |

- Место выполнения работ:

Алтайский край, г.Рубцовск

- Сроки выполнения работ:

До 05.11.2010

- Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

В цену контракта включены расходы на строительно-монтажные работы, на уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования,   и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

- Максимальная цена контракта:

485030,00 рублей (четыреста восемьдесят пять тысяч тридцать рублей 00 копеек).

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 658200 г.Рубцовск,        пр.Ленина, 117, каб. 35 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до17 час 00 мин (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «08» октября 2010 года.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «18» октября 2010 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

Лица (физические либо юридические), внесенные в реестр недобросовестных поставщиков, к участию в запросе котировок не допускаются.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Ращевская Наталья Сергеевна, телефон 6-55-32; факс 4-47-04.

- Срок и условия оплаты работ:

Расчет за выполненные работы  производится Заказчиком до 31.12.2010 после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки работ, оформленного в установленном порядке.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Форма котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Существенными условиями заключения муниципального контракта являются:

Выполнение работ в соответствии с локальным сметным расчетом, с использованием материалов Подрядчика и в указанный срок.

- Качество выполненных работ согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

«___» ___________ 2010г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Кому: Управление администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон (_____)__________________________    Факс (_____)________________________

ИНН/КПП____________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о запросе котировок №10/10 , мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание) _____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (________________________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

##### Предмет запроса котировок:

| № п\п | Наименование товаров | Характеристика товара | Количество | Цена, в руб. за единицу товара | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Итого |  | х |  |  |

Цена указана с учетом всех затрат, включенных в стоимость товаров (выполнения работ, оказание услуг).

Место выполнения работ:

_____________________________________________________________________________

Сроки и условия выполнения работ:

_____________________________________________________________________________

Сроки оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказание услуг) ____________________________________________

Условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказание услуг) __________________________________________

Мы выражаем свое согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Настоящая котировочная заявка на участие в запросе котировок может дополняться следующими документами (по желанию участника):

1.	Копией свидетельства о государственной регистрации;

2.	Копией выписки из единого государственного реестра юридических лиц

(для индивидуальных предпринимателей - копией выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), датированной не ранее чем за шесть месяцев до момента публикации извещения;

3.	Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Подпись уполномоченного лица

_____________________  _________________ / ___________________________/

(должность)	                (подпись, печать)	                           (расшифровка подписи )

М.П.

«____»_________________ 2010г.

Начальник управления по

жилищно-коммунальному, дорожному

хозяйству и благоустройству							В.И.Стадник

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____ (проект)

на выполнение работ по ямочному ремонту дорожного покрытия

на территории города Рубцовска

г. Рубцовск                                                            		        « ____» ____________2010г.

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Стадника Василия Ивановича, действующего на основании положения об управлении администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству, утвержденного постановлением администрации города Рубцовска от 02.10.2009 № 3377, и доверенности № 3034 от 30.04.2010, выданной администрацией города Рубцовска с одной стороны , и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании __________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол от ____________ № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1.	Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по ямочному ремонту дорожного покрытия  на территории города Рубцовска:

- Угловский тракт от Сельмашской, ж/д перезда до Р.Зорге

- ул.Калинина от ул.Громова до ул.Краснознаменской

- ул.Мануковского от ул.Кавказской до ул.Пролетарской, включая пеерзд через мост над рекой Алей

- ул.Жуковского от ул.Пролетарской до пр.Ленина

- ул.Советская от пер.Граждаснкого до пер.Садового

- Рабочий тракт от ул.Ростовской до ул.Арычной

в соответствии с условиями настоящего контракта, в соответствии локальным сметным расчетом и другой нормативной документацией, из материалов Подрядчика, а Заказчик обязуется  принять  и обеспечить оплату выполненных работ.

2.Цена контракта и порядок расчетов.

2.1.Цена настоящего  контракта в соответствии с протоколом от __________________________№______ составляет ____________________(______________________________________) рублей.

2.2. Окончательный расчет  производится из средств бюджета города Рубцовска путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный   счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте,  до 31.12.2010 после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и по мере поступления средств бюджета города Рубцовска на расчетный счет Заказчика.

2.3. Стоимость выполненных работ по настоящему Контракту определяется по фактически выполненному объему (но не превышающему цену контракта), и оплачивается Заказчиком, после полного завершения работ, обусловленных Контрактом, включая устранения выявленных дефектов на основании актов приемки выполненных работ.

2.4. Источником финансирования является местный бюджет. Оплата производится через управление администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству по следующим реквизитам:

658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117. УФК по Алтайскому краю, ИНН 2209011079, КПП 220945001, БИК 040173001, л/с 03173042190, к/с 40204810400000006900

3. Условия и сроки выполнения работ.

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по ямочному ремонту дорожного покрытия  на территории города Рубцовска:

- Угловский тракт от Сельмашской, ж/д перезда до Р.Зорге

- ул.Калинина от ул.Громова до ул.Краснознаменской

- ул.Мануковского от ул.Кавказской до ул.Пролетарской, включая пеерзд через мост над рекой Алей

- ул.Жуковского от ул.Пролетарской до пр.Ленина

- ул.Советская от пер.Граждаснкого до пер.Садового

- Рабочий тракт от ул.Ростовской до ул.Арычной

в соответствии локальным сметным расчетом и другой нормативной документацией, из материалов Подрядчика, в течение трех дней с момента заключения контракта.

  - Место выполнения работ: Алтайский край г. Рубцовск.

  - Срок выполнения работ: до 05.11.2010.

3.4. По окончании работ Подрядчик осуществляет сдачу, а  Заказчик – приемку выполненных работ. Сдача-приемка осуществляется сторонами в течение 3 дней с момента предъявления Подрядчиком работ к сдаче. В течение указанного времени Заказчик обязан рассмотреть отправленный ему акт сдачи-приемки работ и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или письменный мотивированный отказ от его подписания.

- Порядок сдачи и приемки работ

4.1.Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется комиссионно, с участием в обязательном порядке представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за производством работ. Приемка выполненных работ производится  в соответствии со СНиП, нормативными документами, техническим заданием. Приемка работ сопровождается тщательным осмотром объекта.

4.2. При приемке законченного объекта Представитель Заказчика проверяет объемы выполненных работ, соответствие выполненных работ техническому заданию и сметной документации.

4.3. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего муниципального контракта передаёт результаты работ Заказчику.

4.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата  работ, обязан в течение 7 дней принять выполненные работы по факту с выездом на объект. Прием Заказчиком выполненных работ за текущий (отчетный) месяц отражается в Акте сдачи-приемки выполненных работ, составленного  по форме КС-2, КС-3 и предоставляются Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца (в 3-х экземплярах). При обнаружении отступлений от условий Муниципального контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе Заказчик  обязан  заявить об этом Подрядчику письменно  с указанием  замечаний и сроков их устранения.

4.5. В случае несоответствия результатов работы условиям Муниципального контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в  пределах договорной цены в течение 10 дней со дня получения письменного требования Заказчика.

4.6. Заказчик, обнаруживший после приёмки работ отступления от условий Муниципального контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 дней со дня их обнаружения.

4.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. По обоюдному соглашению - расходы делятся поровну.

4.8. Заказчик уведомляет Подрядчика о дате и времени предполагаемой проверки качества работ, выполняемых Подрядчиком, и составлении Акта оценки качества работ. В случае неявки представителя Подрядчика в указанное место и срок,  Заказчик проводит проверку без его участия, о чем делается запись в Акте.

По результатам проверки выполненных работ, Заказчиком составляется Акт оценки качества работ, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и представителями иных организаций, принимавших участие в выездной проверке.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. с участием Подрядчика принять и оплатить выполненные работы и в случае обнаружения недостатков в результатах работы или отступлений от условий контракта заявить письменно об этом Подрядчику.

5.1.2. произвести оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом, согласованным сторонами;

5.1.3. все нарушения условий настоящего Контракта, выявленные в ходе его исполнения, оформлять актами, подписанными Сторонами.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. уведомляеть Подрядчика о дате и времени предполагаемой проверки качества работ, выполняемых Подрядчиком, и составлении Акта оценки качества работ. В случае неявки представителя Подрядчика в указанное место и срок,  Заказчик проводит проверку без его участия, о чем делается запись в Акте.

5.2.2. при обнаружении нарушений в процессе производства работ, несоответствие объемов выполненных работ к отчету, приостановить производство работ до устранения Подрядчиком замечаний;

5.2.3. в случае нарушений условий контракта со стороны Подрядчика, составить акт, пригласив представителя Подрядчика телефонограммой, в случае неявки представителя Подрядчика составить односторонний акт, который совместно с телефонограммой дает право на применение штрафных санкций;

5.2.4. в случае обнаружения недостатков в результатах работы потребовать от Подрядчика устранения обнаруженных недостатков за счет последнего в сроки, установленные Заказчиком, либо соразмерно уменьшить стоимость работ по контракту на сумму некачественно выполненных работ;

5.2.5. привлекать к оценке качества и приемке выполненных работ представителей других организаций

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.3. настоящего Контракта.

5.3.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, качественно, в указанный срок, в полном объеме  и в соответствии с нормативной документацией и сметной документацией, выданной Заказчиком;

5.3.3. Обеспечивать проведение необходимых работ материалами и оборудованием;

5.3.4. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов об охране окружающей среды;

5.3.5. Соблюдать требования техники безопасности при проведении работ;

5.3.6. Перед началом производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы, механизмы и оборудование, представить Заказчику паспорта качества материалов, которые будут применяться при ремонтных работах. В случае возникновения необходимости  в процессе выполнения работ изменения материалов, механизмов, оборудования и способов производства работ Подрядчик обязан предварительно согласовать данные изменения с Заказчиком без увеличения стоимости работ.

5.3.7. При производстве работ:

- обеспечить рабочих спецодеждой единого образца;

- использовать ограждения, установить дорожные знаки установленного образца, с указанием направления объезда автотранспортом участка дороги, на котором выполняется ремонт асфальтобетонного покрытия;

-применять для выполнения работ специализированную технику, ручной   механизированный инструмент и передовые технологии производства работ;

- обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности во время проведения работ.

5.3.8. Представить уполномоченному Заказчиком лицу все необходимые условия для осуществления контрольных функций;

5.3.9. Уведомлять Заказчика о необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренных настоящим контрактом;

5.3.10. Устранить безвозмездно допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение одного года со дня приемки работ;

5.4. Необходимость проведения всех работ Подрядчиком должна быть предварительно согласована с Заказчиком в письменном виде;

5.5. В случае невыполнения Подрядчиком условий, изложенных в п. п. 5.3.9. и 5.3.10. настоящего Контракта, Заказчик имеет право выполненные работы к оплате не принять;

5.6. Подрядчик информирует в письменном виде Заказчика о дате приемки скрытых работ  за два дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанным Подрядчиком и Заказчиком Актом приемки скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

5.7. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику результаты лабораторного контроля качества материалов, которые будут применяться при ремонтных работах.

5.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и средствами обязан в установленный Заказчиком срок, но не более 10 календарных дней, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества без увеличения стоимости работ по данному контракту, либо Заказчик соразмерно уменьшает стоимость работ по контракту на сумму некачественно выполненных работ.

5.9. После проведения работ,  Подрядчик обязан сдать Заказчику объемы выполненных работ;

5.10. Подрядчик вправе:

5.11. не принимать претензий Заказчика по актам, оформленным с нарушением;

5.12. требовать своевременного и полного расчета за выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  по вине другой стороны или вследствие недостаточного бюджетного финансирования

6.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ, и возмещает их в полном объеме.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, исключающих возможность исполнения обязательств по контракту и др.

7.2.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении и влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту в течении десяти дней.

7.3.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.	Контроль и качество работ

8.1.	 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых Работ, соблюдения срока их выполнения, качества предоставленных Подрядчиком материалов.

8.2.Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля

8.3.	Подрядчик информирует Заказчика о дате приемки скрытых работ  за два дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанным Подрядчиком и Заказчиком Актом приемки скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика.

9.Гарантии

9.1.	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ

9.1.1.	Обнаруженные, в период гарантийного срока, дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок изменения и расторжения договора

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2. Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12.	Заключительные условия

12.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,  банковских реквизитов, руководителя она обязана в течение пяти (5) дней письменно известить об этом другую сторону..

12.2. Настоящий контракт составляется в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 2 (два) из них находятся у заказчика и 1 (один) у Подрядчика.

12.3. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика

Администрация города Рубцовска Алтайского края

658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130.

Телефоны: 4-47-04; 4-49-17

Факс: 4-47-04

Подрядчика

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика

УФК по Алтайскому краю ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул

р/с 40204810400000006900

л/с 03173042190

ИНН  2209011079

КПП 220945001

БИК 040173001

Подрядчика

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От заказчика     ____________________________________________В.И.Стадник

(подпись)			М.П.

От подрядчика     ____________________________________________

(подпись)			М.П.