МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № ____ (ПРОЕКТ)

г. Рубцовск                                                                                             « ___ » __________ 2011 г.

Управление капитального строительства администрации города Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Черепанова Владимира Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании  __________________, являющегося победителем открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования города Рубцовска с применением щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей по ГОСТ 31015-2002, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования города Рубцовска с применением  щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей по ГОСТ 31015-2002, согласно Приложению №1 и локальной смете (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта принять и оплатить результаты работ. В случае понижения цены  контракта, стоимость работ по смете уменьшается пропорционально коэффициенту снижения.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта  установлена на основании протокола аукциона № __от  «__» ________2011 года и составляет _________  рублей.

2.2. Финансирование осуществляется за счет средств  краевого бюджета.

(Распоряжение Администрации Алтайского края от 10.05.2011 № 159-р).

2.3. Оплата осуществляется за фактические выполненные работы по безналичному расчету

путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями.

2.4. Расчет за выполненные работы Заказчик производит по факту выполнения работ ежемесячно в течение 30 рабочих дней на основании счет-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных обеими сторонами, по мере поступления денежных средств краевого бюджета. В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по настоящему муниципальному контракту до их поступления.

2.5. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных муниципальным контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного  в установленном порядке.

2.6. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по цене,

Установленной Контрактом. Изменение стоимости работ с учетом инфляционных процессов не предусматривается.

2.7. В цену контракта должны быть включены все необходимые расходы, в том числе

стоимость материалов, перевозка, командировочные расходы, страхование, уплата

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Кроме того, в цену контракта должна быть включена стоимость договора на оказание услуг

по испытанию материалов и на лабораторные подборы дозировки материалов при изготовлении ШМАС и асфальтобетона со строительной лабораторией, имеющей аттестат подтверждения компетентности «Росдорстройсертификации».

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонам:

Начало работ: не позднее 3 рабочих дней с момента подписания контракта.

Завершение работ:  30 октября 2011 г.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования города Рубцовска с применением  щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей по ГОСТ 31015-2002 в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной  документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

4.1.4. Согласовать с органами государственного надзора порядок проведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Передать по окончании работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах.

4.1.7.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательство:

4.2.1. Передать Подрядчику в трехдневный срок с даты подписания настоящего Контракта локальную смету, утвержденную Заказчиком к производству работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и утверждена в установленном порядке.

4.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2 и 5 настоящего Контракта.

4.2.3. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 36  месяцев с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Контракта.

7.5. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение условий Контракта.

7.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств:

8.1 Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

8.2. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

9.1.В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Контракте, определяются в соответствии с законодательством РФ.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.3. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации – правопреемнике.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА.

11.1. Настоящий контракт действует с момента подписания и  до полного выполнения обязательств сторонами, но не позднее 31.12.2011 года.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК:                                                                       ЗАКАЗЧИК:

Приложение №1 к

муниципальному контракту

№_____ от ______________

|  | Перечень улиц города Рубцовска |  |
| --- | --- | --- |
|  | подлежащих капитальному ремонту в 2011 году с применением щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей по ГОСТ 31015-2002 |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь ремонта, м.кв. |
| 1 | Участок автодороги пр.Ленина: от пер.Гражданского до пр.Рубцовский. | 7400 |
| 2 | Участок автодороги пр. Ленина: от ж/дома № 46 до остановки «Площадь Ленина». | 13360 |
| 3 | Участок автодороги пр. Ленина: комплекс «Юбилейный» - троллейбусное кольцо. | 11615 |
| 4 | Участок автодороги: пр. Ленина - ул. Пролетарская (от КНС до ул. Пролетарская). | 2520 |
| 5 | Участок автодороги ул. Пролетарская: от ул. Сельмашской до ул. Жуковского. | 6084 |
| 6 | Участок автодороги ул. Пролетарская: от пер. Улежникова до ул. Сельмашской. | 21090 |
| 7 | Участок автодороги ул. Комсомольская: от пер. Улежникова до пр. Рубцовский. | 12600 |
| 8 | Участок автодороги ул. Калинина: ул. Октябрьская-ул. Комсомольская, путепровод. | 6690 |
| 9 | Участок автодороги по Змеиногорскому тракту от мостового перехода через р. Алей. | 4960 |
| 10 | Участок автодороги пер. Улежникова: пр. Ленина – ул. Пролетарская. | 5580 |
| 11 | Участок автодороги ул. Дзержинского: ул. Комсомольская – пр. Ленина. | 2772 |
|  | ВСЕГО: | 94671 |

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От заказчика     ____________________________________________П.П. Гамалеев

(подпись)			М.П.

От подрядчика     __________________________________________

(подпись)			М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к муниципальному контракту №_____ от ______________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к информационной карте аукциона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________________ |
| " _____ " ________________ 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ______________2011г. |
| г.Рубцовск |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| (локальный сметный расчет) |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользованиягорода Рубцовска с применением щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей по ГОСТ 31015-2002 |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
|  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 50 000 000,00 | руб. |  |
|  |  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  | 6351,24 | чел.час |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 1 412 445,72 | руб. |  |
|  |  |  |  | Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2011г. |  |  |
| Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс | Текущая стоимость всего |
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. |
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. пр.Ленина ( от пер. Гражданского до пр. Рубцовского(486м*15,2м - 7400м2; от ж/д дома №46 до ост.пл.Ленина дл.930м- 13360м2; всего 20760м2) |
| ТЕР27-03-009-01 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см 100 м2 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 .; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (188495,03) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (100884,66) | 116,38 | 1453,23 | 34,14 ---------- 17,04 | 1402,05 ---------- 60,93 | 169126,91 | 3973,21 ---------- 1983,12 | 163170,58 ---------- 7091,03 | 13,16 ---------- 1,942 | 4,605 ---------- 11,777 | 820280,39 | 60130,54 ---------- 3851,22 | 756298,63 ---------- 96037,67 |
| ТЕР27-03-009-02 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см 100 м2 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (245979,23) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (131650,85) | 91,22 | 2419,24 | 56,84 ---------- 28,22 | 2334,18 ---------- 101,45 | 220683,07 | 5184,94 ---------- 2574,23 | 212923,9 ---------- 9254,27 | 13,16 ---------- 1,942 | 4,605 ---------- 11,776 | 1070374,96 | 78468,87 ---------- 4999,15 | 986906,94 ---------- 125325,02 |
| СЦП3-3-5-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ КЛАСС ГРУЗА 1 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 95%*0,85 от ФОТ) СП 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 2055 | 8,20 |  | 8,20 | 16851,00 |  | 16851,00 | 13,16 | 5,49 ---------- 13,16 | 92511,99 |  | 92511,99 |
| МКУП Возврат материалов 70% т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (2589,37) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (1385,86) | 16,608 | 3053,33 | ---------- 2990,94 | 62,39 ---------- 9,14 | 50709,70 | ---------- 49673,53 | 1036,17 ---------- 151,8 | 13,16 ---------- 4,693 | 4,282 ---------- 12,289 | 237652,26 | ---------- 233117,88 | 4534,38 ---------- 2145,29 |
| ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (273235,61) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (146238,78) | 20,76 | 37292,85 | 422,83 ---------- 33266,92 | 3603,11 ---------- 297,65 | 774199,57 | 8777,95 ---------- 690621,06 | 74800,56 ---------- 6179,21 | 13,16 ---------- 6,214 | 2,952 ---------- 13,162 | 4647912,13 | 132845,46 ---------- 4291519,27 | 223547,4 ---------- 93530,36 |
| ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (1505,49) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (805,76) | 20,76 | 16599,87 | 3,97 ---------- 16583,6 | 12,30 | 344613,30 | 82,42 ---------- 344275,53 | 255,35 | 13,16 ---------- 6,226 | 0,434 | 2144817,57 | 1247,3 ---------- 2143459,45 | 110,82 |
| ТСЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | -3010 | 342,33 | ---------- 342,33 |  | -1030413,30 | ---------- -1030413,3 |  | ---------- 6,227 |  | -6416383,62 | ---------- -6416383,62 |  |
| калькуляция Щебеночно-мастичная смесь 3086,02:1,18:1,1:6,227 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 3010 | 419,99 | ---------- 419,99 |  | 1264169,90 | ---------- 1264169,9 |  | ---------- 6,227 |  | 7871985,97 | ---------- 7871985,97 |  |
| Раздел 2. пр.Ленина (от Юбилейного до кольца - 1010м*11,5=11615м2) |
| ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 .; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (1448,73) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (775,37) | 9,292 | 3053,33 | ---------- 2990,94 | 62,39 ---------- 9,14 | 28371,54 | ---------- 27791,81 | 579,73 ---------- 84,93 | 13,16 ---------- 4,693 | 4,282 ---------- 12,289 | 132963,92 | ---------- 130426,96 | 2536,96 ---------- 1200,27 |
| ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (152872,5) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (81819,08) | 11,615 | 37292,85 | 422,83 ---------- 33266,92 | 3603,11 ---------- 297,65 | 433156,45 | 4911,17 ---------- 386395,16 | 41850,12 ---------- 3457,2 | 13,16 ---------- 6,214 | 2,952 ---------- 13,162 | 2600457,63 | 74325,71 ---------- 2401059,52 | 125072,4 ---------- 52329,22 |
| ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (842,33) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (450,82) | 11,615 | 16599,87 | 3,97 ---------- 16583,6 | 12,30 | 192807,49 | 46,11 ---------- 192618,52 | 142,86 | 13,16 ---------- 6,226 | 0,434 | 1200002,78 | 697,87 ---------- 1199242,91 | 62,00 |
| ТСЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | -1684 | 342,33 | ---------- 342,33 |  | -576552,19 | ---------- -576552,19 |  | ---------- 6,227 |  | -3590190,49 | ---------- -3590190,49 |  |
| калькуляция Щебеночно-мастичная смесь 3086,02:1,18:1,1:6,227 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 1684,2 | 419,99 | ---------- 419,99 |  | 707347,16 | ---------- 707347,16 |  | ---------- 6,227 |  | 4404650,77 | ---------- 4404650,77 |  |
| Раздел 3. пр.Ленина (от КНС до ул. Пролетарской -180м*14м=2520м2) |
| ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (209,44) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (112,09) | 2,016 | 3032,53 | ---------- 2990,94 | 41,59 ---------- 6,09 | 6113,58 | ---------- 6029,73 | 83,85 ---------- 12,28 | 13,16 ---------- 4,693 | 4,282 ---------- 12,289 | 28664,44 | ---------- 28297,52 | 366,92 ---------- 173,52 |
| ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (23239,86) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (12438,23) | 2,52 | 35975,39 | 306,4 ---------- 33266,92 | 2402,07 ---------- 198,43 | 90657,98 | 772,13 ---------- 83832,63 | 6053,22 ---------- 500,04 | 13,16 ---------- 6,214 | 2,952 ---------- 13,162 | 550711,92 | 11685,42 ---------- 520935,96 | 18090,54 ---------- 7568,81 |
| ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (132,64) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (70,99) | 2,52 | 16594,68 | 2,88 ---------- 16583,6 | 8,20 | 41818,59 | 7,26 ---------- 41790,67 | 20,66 | 13,16 ---------- 6,226 | 0,434 | 260307,57 | 109,89 ---------- 260188,71 | 8,97 |
| Раздел 4. ул.Комсомольская (от ул.Улежникова до пр.Рубцовского 1400м*9м=12600м2) |
| ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (1571,54) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (841,1) | 10,08 | 3053,33 | ---------- 2990,94 | 62,39 ---------- 9,14 | 30777,57 | ---------- 30148,68 | 628,89 ---------- 92,13 | 13,16 ---------- 4,693 | 4,282 ---------- 12,289 | 144239,84 | ---------- 141487,76 | 2752,08 ---------- 1302,02 |
| ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (165836,82) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (88757,73) | 12,6 | 37292,85 | 422,83 ---------- 33266,92 | 3603,11 ---------- 297,65 | 469889,91 | 5327,66 ---------- 419163,06 | 45399,19 ---------- 3750,39 | 13,16 ---------- 6,214 | 2,952 ---------- 13,162 | 2820987,16 | 80628,82 ---------- 2604679,25 | 135679,09 ---------- 56767,05 |
| ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (913,65) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (489) | 12,6 | 16599,87 | 3,97 ---------- 16583,6 | 12,30 | 209158,36 | 50,02 ---------- 208953,36 | 154,98 | 13,16 ---------- 6,226 | 0,434 | 1301767,84 | 756,96 ---------- 1300943,62 | 67,26 |
| ТСЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | -1827 | 342,33 | ---------- 342,33 |  | -625402,68 | ---------- -625402,68 |  | ---------- 6,227 |  | -3894382,49 | ---------- -3894382,49 |  |
| калькуляция Щебеночно-мастичная смесь 3086,02:1,18:1,1:6,227 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 1826,8 | 419,99 | ---------- 419,99 |  | 767237,73 | ---------- 767237,73 |  | ---------- 6,227 |  | 4777589,34 | ---------- 4777589,34 |  |
| Раздел 5. ул.Калинина (от ул.Октябрьской до ул.Комсомольской -2175м2; путепровод -301м*15=4515м2; всего-6690м2) |
| ТЕР27-03-009-01 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см 100 м2 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (16196,6) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (8668,6) | 10 | 1453,23 | 34,14 ---------- 17,04 | 1402,05 ---------- 60,93 | 14532,30 | 341,4 ---------- 170,4 | 14020,5 ---------- 609,3 | 13,16 ---------- 1,942 | 4,605 ---------- 11,777 | 70482,97 | 5166,75 ---------- 330,92 | 64985,3 ---------- 8252,14 |
| СЦП3-3-5-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ КЛАСС ГРУЗА 1 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 95%*0,85 от ФОТ) СП 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 82,5 | 8,20 |  | 8,20 | 676,50 |  | 676,50 | 13,16 | 5,49 ---------- 13,16 | 3713,99 |  | 3713,99 |
| МКУП Возврат материалов 70% т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (831,24) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (444,89) | 5,3315 | 3053,33 | ---------- 2990,94 | 62,39 ---------- 9,14 | 16278,83 | ---------- 15946,2 | 332,63 ---------- 48,73 | 13,16 ---------- 4,693 | 4,282 ---------- 12,289 | 76291,14 | ---------- 74835,52 | 1455,62 ---------- 688,68 |
| ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (88051,37) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (47126,09) | 6,69 | 37292,85 | 422,83 ---------- 33266,92 | 3603,11 ---------- 297,65 | 249489,17 | 2828,73 ---------- 222555,63 | 24104,81 ---------- 1991,28 | 13,16 ---------- 6,214 | 2,952 ---------- 13,162 | 1497809,82 | 42810,01 ---------- 1382960,68 | 72039,13 ---------- 30140,59 |
| ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (243,19) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (130,16) | 6,69 | 8299,94 | 1,99 ---------- 8291,8 | 6,15 | 55526,60 | 13,31 ---------- 55472,15 | 41,14 | 13,16 ---------- 6,226 | 0,434 | 345588,94 | 201,48 ---------- 345369,61 | 17,85 |
| ТСЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | -808,2 | 342,33 | ---------- 342,33 |  | -276671,11 | ---------- -276671,11 |  | ---------- 6,227 |  | -1722831,00 | ---------- -1722831 |  |
| калькуляция Щебеночно-мастичная смесь 3086,02:1,18:1,1:6,227 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 808,2 | 419,99 | ---------- 419,99 |  | 339435,92 | ---------- 339435,92 |  | ---------- 6,227 |  | 2113667,47 | ---------- 2113667,47 |  |
| Раздел 6. ул.Пролетарская (от пер.Улежникова до пер.Сельмашского-2220м*9,5м=21090м2) |
| ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (2630,45) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (1407,85) | 16,872 | 3053,33 | ---------- 2990,94 | 62,39 ---------- 9,14 | 51515,78 | ---------- 50463,14 | 1052,64 ---------- 154,21 | 13,16 ---------- 4,693 | 4,282 ---------- 12,289 | 241429,97 | ---------- 236823,52 | 4606,45 ---------- 2179,33 |
| ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (277579,09) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (148563,46) | 21,09 | 37292,85 | 422,83 ---------- 33266,92 | 3603,11 ---------- 297,65 | 786506,21 | 8917,48 ---------- 701599,14 | 75989,59 ---------- 6277,44 | 13,16 ---------- 6,214 | 2,952 ---------- 13,162 | 4721795,11 | 134957,12 ---------- 4359737,06 | 227100,93 ---------- 95017,27 |
| ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (1529,49) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (818,6) | 21,09 | 16599,87 | 3,97 ---------- 16583,6 | 12,30 | 350091,26 | 83,73 ---------- 349748,12 | 259,41 | 13,16 ---------- 6,226 | 0,434 | 2178911,56 | 1267,18 ---------- 2177531,8 | 112,58 |
| ТСЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | -3058 | 342,33 | ---------- 342,33 |  | -1046845,14 | ---------- -1046845,14 |  | ---------- 6,227 |  | -6518704,69 | ---------- -6518704,69 |  |
| калькуляция Щебеночно-мастичная смесь 3086,02:1,18:1,1:6,227 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 3058 | 419,99 | ---------- 419,99 |  | 1284329,42 | ---------- 1284329,42 |  | ---------- 6,227 |  | 7997519,30 | ---------- 7997519,3 |  |
| Раздел 7. ул.Пролетарская (от Сельмашской до Жуковского 676м*9м=6084м2) |
| ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (758,7) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (406,06) | 4,867 | 3053,33 | ---------- 2990,94 | 62,39 ---------- 9,14 | 14860,56 | ---------- 14556,91 | 303,65 ---------- 44,48 | 13,16 ---------- 4,693 | 4,282 ---------- 12,289 | 69644,37 | ---------- 68315,58 | 1328,79 ---------- 628,58 |
| ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (80075,6) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (42857,36) | 6,084 | 37292,85 | 422,83 ---------- 33266,92 | 3603,11 ---------- 297,65 | 226889,70 | 2572,5 ---------- 202395,88 | 21921,32 ---------- 1810,9 | 13,16 ---------- 6,214 | 2,952 ---------- 13,162 | 1362133,90 | 38932,28 ---------- 1257688 | 65513,62 ---------- 27410,39 |
| ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (221,27) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (118,42) | 6,084 | 8299,94 | 1,99 ---------- 8291,8 | 6,15 | 50496,84 | 12,11 ---------- 50447,31 | 37,42 | 13,16 ---------- 6,226 | 0,434 | 314284,51 | 183,32 ---------- 314084,95 | 16,24 |
| ТСЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | -734,9 | 342,33 | ---------- 342,33 |  | -251578,32 | ---------- -251578,32 |  | ---------- 6,227 |  | -1566578,20 | ---------- -1566578,2 |  |
| калькуляция Щебеночно-мастичная смесь 3086,02:1,18:1,1:6,227 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 734,9 | 419,99 | ---------- 419,99 |  | 308650,65 | ---------- 308650,65 |  | ---------- 6,227 |  | 1921967,60 | ---------- 1921967,6 |  |
| Раздел 8. Змеиногорский тракт (от моста до сада №4 620м*8и=4960м2) |
| ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (618,53) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (331,04) | 3,9677 | 3053,33 | ---------- 2990,94 | 62,39 ---------- 9,14 | 12114,70 | ---------- 11867,16 | 247,54 ---------- 36,26 | 13,16 ---------- 4,693 | 4,282 ---------- 12,289 | 56775,84 | ---------- 55692,58 | 1083,26 ---------- 512,45 |
| ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (65281,79) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (34939,55) | 4,96 | 37292,85 | 422,83 ---------- 33266,92 | 3603,11 ---------- 297,65 | 184972,54 | 2097,24 ---------- 165003,87 | 17871,43 ---------- 1476,34 | 13,16 ---------- 6,214 | 2,952 ---------- 13,162 | 1110483,91 | 31739,68 ---------- 1025334,05 | 53410,18 ---------- 22346,31 |
| ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (359,61) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (192,47) | 4,96 | 16599,87 | 3,97 ---------- 16583,6 | 12,30 | 82335,36 | 19,69 ---------- 82254,66 | 61,01 | 13,16 ---------- 6,226 | 0,434 | 512441,93 | 297,94 ---------- 512117,51 | 26,48 |
| ТСЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | -719,2 | 342,33 | ---------- 342,33 |  | -246203,74 | ---------- -246203,74 |  | ---------- 6,227 |  | -1533110,69 | ---------- -1533110,69 |  |
| калькуляция Щебеночно-мастичная смесь 3086,02:1,18:1,1:6,227 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 719,2 | 419,99 | ---------- 419,99 |  | 302056,81 | ---------- 302056,81 |  | ---------- 6,227 |  | 1880907,76 | ---------- 1880907,76 |  |
| Раздел 9. пер.Улежникова (от пр.Ленина до Пролетарской 600м*9,3м=5580м2) |
| ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (695,96) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (372,48) | 4,464 | 3053,33 | ---------- 2990,94 | 62,39 ---------- 9,14 | 13630,07 | ---------- 13351,56 | 278,51 ---------- 40,8 | 13,16 ---------- 4,693 | 4,282 ---------- 12,289 | 63877,66 | ---------- 62658,87 | 1218,79 ---------- 576,6 |
| ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (73441,98) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (39306,97) | 5,58 | 37292,85 | 422,83 ---------- 33266,92 | 3603,11 ---------- 297,65 | 208094,10 | 2359,39 ---------- 185629,36 | 20105,35 ---------- 1660,89 | 13,16 ---------- 6,214 | 2,952 ---------- 13,162 | 1249294,30 | 35707,03 ---------- 1153500,84 | 60086,43 ---------- 25139,68 |
| ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (404,57) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (216,53) | 5,58 | 16599,87 | 3,97 ---------- 16583,6 | 12,30 | 92627,27 | 22,15 ---------- 92536,49 | 68,63 | 13,16 ---------- 6,226 | 0,434 | 576497,17 | 335,19 ---------- 576132,19 | 29,79 |
| ТСЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | -809,1 | 342,33 | ---------- 342,33 |  | -276979,20 | ---------- -276979,2 |  | ---------- 6,227 |  | -1724749,48 | ---------- -1724749,48 |  |
| калькуляция Щебеночно-мастичная смесь 3086,02:1,18:1,1:6,227 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 809,1 | 419,99 | ---------- 419,99 |  | 339813,91 | ---------- 339813,91 |  | ---------- 6,227 |  | 2116021,22 | ---------- 2116021,22 |  |
| Раздел 10. Ул.Дзержинского (от Комсомольской до пр.Ленина -315м*8,8м=2772м2) |
| ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (345,6) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (184,97) | 2,217 | 3053,33 | ---------- 2990,94 | 62,39 ---------- 9,14 | 6769,23 | ---------- 6630,91 | 138,32 ---------- 20,26 | 13,16 ---------- 4,693 | 4,282 ---------- 12,289 | 31724,16 | ---------- 31118,86 | 605,3 ---------- 286,33 |
| ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (36483,98) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (19526,64) | 2,772 | 37292,85 | 422,83 ---------- 33266,92 | 3603,11 ---------- 297,65 | 103375,78 | 1172,08 ---------- 92215,88 | 9987,82 ---------- 825,09 | 13,16 ---------- 6,214 | 2,952 ---------- 13,162 | 620617,09 | 17738,23 ---------- 573029,48 | 29849,38 ---------- 12488,76 |
| ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ------------------------ НР 142%*0,85 от ФОТ; (200,93) СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ; (107,54) | 2,772 | 16599,87 | 3,97 ---------- 16583,6 | 12,30 | 46014,84 | 11 ---------- 45969,74 | 34,10 | 13,16 ---------- 6,226 | 0,434 | 286388,87 | 166,47 ---------- 286207,6 | 14,80 |
| ТСЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | -402 | 342,33 | ---------- 342,33 |  | -137616,66 | ---------- -137616,66 |  | ---------- 6,227 |  | -856938,94 | ---------- -856938,94 |  |
| калькуляция Щебеночно-мастичная смесь 3086,02:1,18:1,1:6,227 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 402 | 419,99 | ---------- 419,99 |  | 168835,98 | ---------- 168835,98 |  | ---------- 6,227 |  | 1051341,65 | ---------- 1051341,65 |  |
| Итого прямые затраты по смете | 6659347,8 | 49583,68 ---------- 5858280,74 | 751483,38 ---------- 45569,26 |  |  | 6659347,8 | 49583,68 ---------- 5858280,74 | 751483,38 ---------- 45569,26 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 6673620,74 |  |  |  |  | 6673620,74 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный к-т 15% (Поз. 1, 23, 2, 5, 10, 15, 18, 25.1, 30, 35, 41, 46, 53, 6, 11, 16, 19, 26, 31, 36, 42, 47, 54, 7, 12, 17, 20, 27.1, 32, 37, 43, 48, 55) |  |  |  |  |  | 14272,94 | 7437,55 | 6835,39 ---------- 6835,39 |
| Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 5-23, 25.1, 26, 27.1, 28-38, 40-49, 52-57) | 14272,94 | 7437,55 | 6835,39 ---------- 6835,39 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 6659347,8 | 49583,68 ---------- 5858280,74 | 751483,38 ---------- 45569,26 |  |  | 39755621 | 750399,39 ---------- 36069460,27 | 2935761,30 ---------- 662046,33 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 109425,88 |  |  |  |  | 1412445,72 |  |  |
| материалы | 5858280,74 |  |  |  |  | 36069460,3 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 758318,77 |  |  |  |  | 2935761,3 |  |  |
| Накладные расходы | 132077,04 |  |  |  |  | 1704821,98 |  |  |
| Сметная прибыль | 83163,67 |  |  |  |  | 912439,94 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 6888861,45 |  |  |  |  | 42372882,9 |  |  |
| Итого Монтажные работы | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого Оборудование | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого Прочие затраты | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Автомобильные дороги | 6871333,95 |  |  |  |  | 42276656,9 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 17527,5 |  |  |  |  | 96225,98 |  |  |
| Итого | 6888861,45 |  |  |  |  | 42372882,9 |  |  |
| НДС 18% | 1239995,06 |  |  |  |  | 7627118,92 |  |  |
| ВСЕГО по смете | 8128856,51 |  |  |  |  | 50000000 |  |  |

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От заказчика     ____________________________________________П.П. Гамалеев

(подпись)			М.П.

От подрядчика     __________________________________________

(подпись)			М.П.