МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № _________

г. Рубцовск                                                                                           «___» ____________2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Сухачева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ___________________, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _________________, действующего на основании Устава, являющегося победителем открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству северо-восточного участка городского кладбища (площадью 19480 кв.м.) в городе Рубцовске Алтайского края, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 В соответствии с условиями настоящего контракта Генподрядчик обязуется выполнить работы по строительству северо-восточного участка городского кладбища (площадью 19480 кв.м.) в городе Рубцовске Алтайского края в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), проектной документацией и сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №2). Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего муниципального контракта, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего контракта принять и оплатить результаты работ.

1.2. Место выполнения работ по адресу: Алтайский край, город Рубцовск.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта  установлена на основании протокола № ___ от «__»_________2013 г.  и составляет __________ рублей.

2.2. Финансирование осуществляется за счет средств  муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

2.3. Оплата осуществляется за фактические выполненные работы по безналичному расчету

путем перечисления денежных средств на счет Генерального подрядчика платежными

поручениями.

2.4. Авансирование не предусмотрено. Расчет за выполненные работы Заказчик производит по факту выполнения работ ежемесячно в течение 30 рабочих дней с момента  предъявления Генподрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет), оформленных на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2),  подписанных обеими сторонами, по мере поступления денежных средств бюджета.

В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, Заказчик имеет право, уведомив Генподрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по настоящему муниципальному контракту до их поступления.

Заказчик вправе так же задерживать Генподрядчику оплату выполненных работ в случаях:

не устранения указанных ранее дефектов в работе;

не предоставление исполнительной документации на закрываемые объемы работ.

2.5. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных муниципальным контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного  в установленном порядке, в течение 30 рабочих дней с момента его подписания.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Генеральным подрядчиком за временные здания и

сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения.

2.7. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Генподрядчику по цене,

установленной контрактом. Изменение стоимости работ с учетом инфляционных процессов не предусматривается.

2.8. В цену контракта включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, перевозка, командировочные расходы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.9. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения предусмотренного контрактом объема работ, количества и качества материалов и иных

условий исполнения контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта.

Завершение работ: срок выполнения работ по строительству северо-восточного участка городского кладбища (площадью 19480 кв.м.) – не позднее 60 календарных дней с даты заключения контракта.

3.2. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Генподрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту Генподрядчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Выполнить все работы по строительству северо-восточного участка городского кладбища (площадью 19480 кв.м.) в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему. Произвести оснащение объекта изделиями и материалами в соответствии с условиями настоящего контракта и в соответствии с нормами и требованиями, установленными для объектов такого рода, действующим законодательством РФ, иными нормативными и организационно-распорядительными документами министерств, ведомств и учреждений РФ, и сдать объект Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить:

производство работ в полном соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими условиями и техническим заданием;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, требования СНиП и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих выполнение работ.

4.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных, независящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.5. Передать по окончании работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.6.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.2. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего контракта Заказчик принимает на себя обязательство:

4.2.1. Передать Генподрядчику в трехдневный срок с даты заключения настоящего контракта проектную документацию, утвержденную Заказчиком к производству работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и утверждена в установленном порядке.

4.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2 и 5 настоящего контракта.

4.2.3. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его заключения.

5.3. Генподрядчик передает Заказчику за 3 рабочих дня до начала приемки законченного объекта 2 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Генподрядчику в соответствии с обязательствами Заказчика по настоящему контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.4. При сдаче работы Заказчику Генподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком по Контракту, а также и на изделия, оборудование и материалы, применяемые Подрядчиком в процессе работ и оснащения объекта.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 36-ти месяцев с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Генподрядчика, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет при условии надлежащей эксплуатации, в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

7.1. Генподрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

7.2. Генподрядчик обязуется вывезти к моменту подписания акта о приемке объекта, за пределы объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Генподрядчиком.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. Охрану объекта на время проведения работ по строительству объекта осуществляет Генподрядчик за собственный счет.

8.2. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Генподрядчик за собственный счет.

8.3. В случае причинения ущерба Заказчику в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по охране объекта Генподрядчиком, ответственность несет Генподрядчик.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением технологии их выполнения, качеством применяемых материалов, а также производит проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов, изделий и оборудования условиям контракта, проектной и технической документации.

9.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, проводимых на объекте, в любое время в течение всего периода выполнения работ.

9.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

10. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

10.1 Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Генподрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем,  но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Генподрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Генподрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

10.2. В случае если представителем заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Генподрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генподрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 процента от цены контракта за каждый день просрочки. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.2.В случае неисполнения, полного или частичного отказа от исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Генподрядчика однократно в размере 20 % от цены контракта и не освобождает Генподрядчика от надлежащего исполнения принятых по контракту обязательств.

11.3.В случае некачественного исполнения Генподрядчиком обязательств к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Генподрядчика однократно в размере 10 % от цены контракта.

11.4.В случае частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту на основании акта выполненных работ за вычетом соответствующего размера штрафа и пени, предусмотренных п.п. 11.1-11.3. контракта.

11.5. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

11.6. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

11.7.Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта.

11.8.Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение условий контракта.

11.9.Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств:

12.1.Ошибки, допущенные Генподрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

12.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

13. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

13.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и не противоречат Федеральному закону № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14.2. Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

15.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем контракте, определяются в соответствии с законодательством РФ.

15.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

15.3. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации – правопреемнике.

15.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Техническое задание (Приложение № 1);

Сводный сметный расчет стоимости строительства (Приложение №2).

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА.

16.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

17.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ГЕНПОДРЯДЧИК:                                                                                 ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное казенное учреждение

«Управление капитального строительства»

города Рубцовска

___________________ А.П. Сухачев