приложение №4

к  информационной карте

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___ (проект)

г. Рубцовск					   	              «____» _______________2014 г.

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании __________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от __________ № _____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется приобрести и установить дорожные знаки в городе  Рубцовске в 2014 году в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске на 2011-2015 годы» (далее Работы) в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 1) и локальным сметным расчетом (приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Алтайский край, г. Рубцовск, согласно перечню (Таблица  №1  приложения №1).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта составляет ________________(___________________________ ) рублей ________ копеек,    в том числе НДС/без НДС (если Подрядчик освобожден от его уплаты).

2.2. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.3. Цена Контракта включает в себя расходы на выполнение всех видов работ, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Источник финансирования – бюджет муниципального образования города Рубцовска Алтайского края.

2.5. Оплата за выполненные Работы по настоящему Контракту производятся в следующем порядке:

2.5.1. Авансирование Работ не предусмотрено.

2.5.2. Расчет за выполненные Работы производится Заказчиком, в течение 45 календарных дней после  полного завершения Работ обусловленных Контрактом, включая устранение выявленных дефектов,  после подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, выставленных счетов-фактур, оформленных в установленном порядке, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, по мере поступления денежных средств.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 15.08.2014 года.

3.2. Дата окончания срока выполнения работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков исполнения Контракта.

4.  ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1 Проверка исполнения приобретения и установки дорожных знаков осуществляется по каждому Объекту выполнения Работ совместным выездом представителем Заказчика и Подрядчика.

4.2. По результатам  выполненных работ оформляется акт сдачи выполненных работ, который передается Заказчику.

4.3. Заказчик производит проверку соответствия объема и качества выполненных Работ настоящему Контракту и соответствие выполненных работ требованиям СНиП, СанПиН, правил Техники безопасности и охраны труда.

4.4. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного  Подрядчиком акта выполненных работ.

4.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных    работ или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов.

4.5.В случае выявления нарушений Подрядчиком условий сметной документации настоящего Контракта Заказчик вызывает представителя Подрядчика на объект и составляет акт по факту выявленных нарушений, в котором указывается срок их устранения. К акту могут быть приложены фотоснимки Объекта. Отсутствие представителя Подрядчика не является препятствием для составления акта по факту выявленных нарушений. В случае отказа от подписи представителя Подрядчика в акте по факту выявленных нарушений. В случае отказа от подписи представителя Подрядчика в акте по факту выявленных нарушений отказ оформляется подписями двух свидетелей.

4.6 Подрядчик обязан произвести работы по устранению дефектов (недостатков) без дополнительной оплаты, либо возместить расходы на производство работ по устранению дефектов (недостатков).

4.7. В случае ненадлежащего выполнения работ, подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.8.Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки. При обнаружении нарушений в процессе выполнения работ, несоответствия объемов и качества выполненных работ, Заказчик оставляет за собой право приостанавливать выполнения работ до устранения замечаний.

5.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполняющей работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законом.

6. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Права и обязанности Подрядчика.

6.1.1. Подрядчик обязуется выполнять работы по  Контракту  и сдать объем работ, предусмотренных Контрактом, Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.2. Подрядчик обязуется обеспечить соответствие  качества  работ и  материалов, применяемых им при выполнении работ, ГОСТам, СНиПам, соответствующим сертификатам и другим документам, удостоверяющим их качество.

6.1.3. Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить надлежащую охрану материалов, инвентаря  и другого используемого им имущества на весь срок выполненных работ. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

6.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнении работ;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполненной работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.6. При выполнении работ  Подрядчик должен обеспечить соблюдение техники безопасности и норм охраны труда своих работников. Подрядчик обязан при выполнении работы соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды.

Подрядчик обязан выполнять работы по Контракту таким образом, чтобы выполнение работ не создавало опасности для третьих лиц и не препятствовало эксплуатации по установленному назначению объектов, на которых выполняются работы.

6.2. Права и обязанности  Заказчика:

6.2.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2.3. Заказчик вправе осуществлять плановую проверку выполненных работ, которой могут подлежать все объекты, указанные в приложениях к настоящему контракту в дни, согласованные сторонами Контракта, но не реже одного раза в неделю, и осуществлять ежемесячную приемку выполненных работ.

6.2.4. Если во время выполнение работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, устранить недостатки своими силами (поручить устранение недостатков третьему лицу) с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

7.1. В соответствии с действующим законодательством гарантия качества предоставляется Подрядчиком на любые дефекты и недостатки, возникшие по причине некачественного выполнения Работ. Все выявленные дефекты и недостатки Подрядчик должен устранить в течение 5 рабочих дней. В случае если Подрядчиком не были устранены выявленные дефекты и недостатки, Заказчик вправе потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков третьими лицами за счет Подрядчика.

7.2. Гарантийный срок для дорожных знаков составляет 2 (два) года с момента подписания акта приемки выполненных работ  и  распространяется на все, составляющее результат работы. В течение этого гарантийного срока дорожный знак, находящийся в естественных условиях эксплуатации на дороге, должен обеспечивать надежную работоспособность. При этом:

все конструктивные элементы знака должны быть в исправном состоянии;     знак не должен выйти из строя по причине потери прочности, устойчивости из-за конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа или иных дефектов конструктивных элементов;

изображение на поверхности знака должно быть хорошо читаемым в дневное и ночное время; восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания элементов изображения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Подрядчика однократно в размере 10% цены Контракта, что составляет _______ руб. ____ коп.

8.3.За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчие вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% цены Контракта, что составляет  ___  руб. ___ коп.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, просрочки исполнения, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту на основании акта о выполненных работ за вычетом соответствующего размера штрафа и пени, предусмотренных п.п. 8.2, 8.4 Контракта.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

- 9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, блокаду, стихийные бедствия и т.п., если названные обстоятельства явились непосредственной причиной невыполнения обязательств по данному Контракту

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении (прекращении) действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по Контракту.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2.  Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1.Настоящий Контракт вступает в действие с даты его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

13.2. Вопросы, неурегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.4. Денежные средства, вносимые Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения Контракта),  возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном обращении.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика

Администрация города Рубцовска Алтайского края

658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130.

Телефоны: (38557) 4-47-04; 4-49-17; 6-55-32

Тел./Факс: (38557) 4-47-04

Подрядчика

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика

л/сч 03173011690 в УФК    по    Алтайскому    краю

(Администрация города Рубцовска Алтайского края)

р/сч.40204810400000006900 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул.

БИК банка 040173001

ИНН/КПП 2209011079/220901001

ОКТМО 01716000

Подрядчика

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика     ____________________________________________

(подпись)			М.П.

От Подрядчика     __________________________________________

(подпись)			М.П

Приложение №1

к Контракту №_________

Описание объекта закупки

1.Качество, технические характеристики работ.

Нормы расходов ресурсов, необходимых для выполнения всего объема работ, должны соответствовать ГОСТам, СНиПам и иным нормативным документам, применяемым при выполнении соответствующих видов работ. Работы должны обеспечивать достижение результатов, требуемых Заказчиком.

Продукция должна быть сертифицирована и соответствовать государственным стандартам.

Дорожные знаки должны соответствовать ГОСТ Р52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные Общие технические требования». Для изготовления знака должна быть применена пленка со световозвращающим эффектом типа А или Б.

Основание указателя из оцинкованного металла.

Стойки металлические – должны быть изготовлены их трубы круглой стальной электросварной прямошовной, термически не обработанной, диаметром 76мм с толщиной стенки не менее 4мм по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент», ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия».

Эмаль  для стоек – предназначена для защитно-декоративной атмосферостойкой окраски наружных поверхностей.

1.2. Требования к результатам работ:

Установка новых дорожных знаков должна производится на основании согласованной с ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» и утвержденной  дислокации дорожных знаков муниципального образования город Рубцовск и ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

## Места установки и размеры знаков должны определяться с учетом требований  ГОСТ  Р52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и возможности  восприятия информации водителями и принятия  соответствующего решения в условиях изменяющейся обстановки.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р52290-2004,  ГОСТ Р52289-2004, дорожные знаки должны устанавливаться изображением навстречу движению на колонках, специально предназначенных для размещения знаков, в отдельных случаях на столбах, тросах-растяжках, кронштейнах. Знаки  на  стойках, столбах размещаются  справа по ходу движения.

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно составлять от 2,0 до 4,0 м.

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 0,5 – 2,0 м.

Знаки устанавливают на расстоянии не менее 1 м от проводов электросети высокого напряжения. В пределах охранной зоны высоковольтных линий размещение знаков на тросах-растяжках запрещается.

Расположение знаков относительно проезжей части должно обеспечивать в каждом конкретном случае  их наилучшую видимость и исключать возможность  их повреждения  проходящими транспортными средствами.  Стойки знаков должны быть выставлены с учетом  технологии с применением бетонирования, для  большей долговечности, эстетического   вида и  лучшей видимости.

Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть 50 – 200 мм, расстояние от верхнего края знака до кронштейна – 100 мм.

Дорожные знаки должны быть установлены новые, при установке знака на стойке, необходимо производить бетонирование. При креплении знака на кронштейне обеспечить вид крепления одностороннего внутреннего типа.

Установка знаков осуществляется в соответствии с ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Все головки болтов и шурупов, а также шайбы, расположенные на лицевой поверхности знака следует окрашивать. Цвет краски должен совпадать с цветом фона или обозначений на лицевой поверхности панели в месте выхода крепежных элементов.

На лицевой поверхности знаков запрещается использовать клейкую ленту.

Видимость знака должна быть не менее 100 м.

Таблица № 1

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене,

установке по пр. Ленина  (от ул. Сельмашской до ул. Дзержинского).

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 11 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки приоритета |  |  |  |
| Квадрат | Главная дорога 2.1. | 1 |  |
| Запрещающие знаки |  |  |  |
| Круг | Движение грузовых автомобилей запрещено 3.4. | 1 |  |
| Круг | Въезд запрещен 3.1 | 3 |  |
| Круг | Движение мотоциклов запрещено 3.5. | 1 |  |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 32 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 28 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |
| Прямоугольник | Зона действия 8.2.1. | 1 |  |
| Монтаж знаков ДД на опоры ЛЭП |  | 0 |  |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  | 72 |  |
| Монтаж знаков ДД на растяжках |  | 4 |  |
| Изготовление, установка стойки |  | 30 |  |
| Замена знаков ДД на опоры ЛЭП |  | 2 |  |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 0 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене,

установке по ул. Алтайской.

| Форма дорожного знака. |  | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |  |
| Треугольник | Опасный поворот 1.11.2 |  | 1 |  |
| Треугольник | Опасный поворот 1.11.1 |  | 1 |  |
| Треугольник | Опасные повороты 1.12.1 |  | 1 |  |
| Треугольник |  | Дети 1.23 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |
| Квадрат |  | Главная дорога 2.1. | 10 |  |
| Треугольник |  | Уступи дорогу 2.4. | 7 |  |
| Запрещающие знаки |  |  |  |  |
| Круг |  | Обгон запрещен 3.20. | 1 |  |
| Предписывающие знаки |  |  |  |  |
| Круг |  | Движение направо или налево 4.1.6. | 2 |  |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |  |
| Квадрат |  | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат |  | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Прямоугольник |  | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса 5.16 | 4 |  |
| Информационные знаки |  |  |  |  |
| Прямоугольник |  | Указатель направления 6.10.1. | 2 |  |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |  |
| Квадрат |  | Направление главной дороги 8.13. | 2 |  |
| Прямоугольник |  | Зона действия 8.2.1. | 1 |  |
| Монтаж знаков ДД на опоры ЛЭП |  |  | 4 |  |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  |  | 19 |  |
| Монтаж знаков ДД на остановочных павильонах |  |  | 4 |  |
| Изготовление, установка стойки |  |  | 16 |  |
| Замена знаков ДД на опоры ЛЭП |  |  | 3 |  |
| Замена знаков ДД на стойке |  |  | 10 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене,

установке по пр. Рубцовскому (от ул. Пролетарской до ул. Карла Маркса).

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Знаки приоритета |  |  |  |
| Квадрат | Главная дорога 2.1. | 5 |  |
| Квадрат | Конец главной дороги 2.2. | 2 |  |
| Треугольник | Уступите дорогу 2.4. | 4 |  |
| Запрещающие знаки |  |  |  |
| Круг | Въезд запрещен 3.1 | 7 |  |
| Предписывающие знаки |  |  |  |
| Круг | Движение направо 4.1.2. | 4 |  |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  | 22 |  |
| Изготовление, установка стойки |  | 18 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене,

установке по ул. Громова.

| Форма дорожного знака. |  | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |  |
| Треугольник | Прочие опасности 1.33. |  | 2 |  |
| Треугольник |  | Дети 1.23 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |
| Квадрат |  | Главная дорога 2.1. | 2 |  |
| Квадрат |  | Конец главной дороги 2.2. | 1 |  |
| Треугольник |  | Уступи дорогу 2.4. | 1 |  |
| Восьмиугольник |  | Движение без остановки запрещено 2.5. | 1 |  |
| Запрещающие знаки |  |  |  |  |
| Круг |  | Въезд запрещен 3.1 | 10 |  |
| Круг |  | Ограничение максимальной скорости 3.24. | 1 |  |
| Предписывающие знаки |  |  |  |  |
| Круг |  | Движение прямо или направо 4.1.4. | 1 |  |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |  |
| Квадрат |  | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат |  | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Прямоугольник |  | Направление движения по полосам 5.15.1. | 2 |  |
| Квадрат |  | Начало полосы 5.15.3. | 2 |  |
| Информационные знаки |  |  |  |  |
| Квадрат |  | Место для разворота 6.3.1. | 1 |  |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |  |
| Квадрат |  | Направление главной дороги 8.13. | 3 |  |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  |  | 27 |  |
| Изготовление, установка стойки |  |  | 17 |  |
| Замена знаков ДД на опоры ЛЭП |  |  | 1 |  |
| Замена знаков ДД на стойке |  |  | 7 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене,

установке по Бульвару Победы (от пр. Ленина до ул. Краснознаменской)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Знаки приоритета |  |  |  |
| Квадрат | Конец главной дороги 2.2. | 1 |  |
| Запрещающие знаки |  |  |  |
| Круг | Въезд запрещен 3.1 | 7 |  |
| Круг | Движение грузовых автомобилей запрещено 3.4. | 1 |  |
| Круг | Движение мотоциклов запрещено 3.5. | 1 |  |
| Информационные знаки |  |  |  |
| Квадрат | Место для разворота 6.3.1. | 2 |  |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |
| Прямоугольник | Расстояние до объекта 8.1.1. | 2 |  |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  | 14 |  |
| Изготовление, установка стойки |  | 8 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих установке, замене по ул. Дзержинского (от пр. Ленина до ул. Громова)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |
| Прямоугольник | Зона действия 8.2.1. | 2 |  |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  | 2 |  |
| Изготовление, установка стойки |  | 2 |  |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 8 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене по ул. Октябрьской (от ул. Танковой до ул. Киевской).

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Замена знаков ДД на опоре |  | 2 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене по ул. Северной (от ул. Алтайской до ул. Октябрьской)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 6 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене по ул. Комсомольской (от ул. Светлова до пер. Улежникова)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 8 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 16 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих установке, замене по ул. Брусилова (от Рабочего тракта до ул. Одесской)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  | 1 |  |
| Изготовление, установка стойки |  | 1 |  |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 7 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих установке, замене по пер. Станционному (от ул. Сенной до ул. Ипподромской)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  | 2 |  |
| Изготовление, установка стойки |  | 2 |  |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 6 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене по ул. Рихарда Зорге (от ул. Ломоносова до ул. Ипподромской)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 8 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих установке, замене по ул. Сельмашской (от ул. Ползунова до ул. Матросова)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  | 2 |  |
| Изготовление, установка стойки |  | 2 |  |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 5 |  |
| Замена знаков ДД на опоре |  | 1 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене по ул. Жуковского (от ул. Крылова до ул. Осипенко)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 7 |  |
| Замена знаков ДД на опоре |  | 1 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих замене по ул. Пролетарской (от ул. Кавказской до ул. Мануковского и от пер. Алейского до пр. Рубцовского)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 8 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 15 |  |
| Замена знаков ДД на опоре |  | 1 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих установке, замене по ул. Красной (от пер. Коммунистического до пер. Алейского)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |
| Прямоугольник | Зона действия 8.2.1. | 1 |  |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  | 2 |  |
| Изготовление, установка стойки |  | 1 |  |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 7 |  |

Перечень знаков дорожного движения, подлежащих установке, замене по пер. Гражданскому (от ул. Советской до ул. Пролетарской)

| Форма дорожного знака. | Наименование дорожного знака. | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
| Треугольник | Дети 1.23 | 4 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.1 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Квадрат | Пешеходный переход 5.19.2 | 2 | На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |
| Монтаж знаков ДД на стойку |  | 1 |  |
| Изготовление, установка стойки |  | 1 |  |
| Замена знаков ДД на стойке |  | 7 |  |

1.3. Технология производства работ по установке дорожных знаков в городе Рубцовске на 2014 год.

В соответствии с требованиями ГОСТ  Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-2004, дорожные знаки должны устанавливаться изображением навстречу движению на колонках, специально предназначенных для размещения знаков, в отдельных случаях на столбах, тросах-растяжках, кронштейнах.

Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать сертификатам соответствия, подтверждающим качество (марку) материала, отвечать требованиям, установленным муниципальным заказчиком. Работы должны обеспечивать достижение результатов, требуемых Заказчиком.

При  технической невозможности установки дорожных знаков в местах, предусмотренных схемой расстановки, допускается незначительные изменения их местоположения с учетом местных условий  по согласованию с ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» и с  владельцем коммуникаций.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Гарантийный срок для дорожных знаков составляет 2 (два) года с момента подписания акта приемки выполненных работ  и  распространяется на все, составляющее результат работы.

В течение этого гарантийного срока дорожный знак, находящийся в естественных условиях эксплуатации на дороге, должен обеспечивать надежную работоспособность. При этом:

все конструктивные элементы знака должны быть в исправном состоянии; знак не должен выйти из строя по причине потери прочности, устойчивости из-за конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа или иных дефектов конструктивных элементов;

изображение на поверхности знака должно быть хорошо читаемым в дневное и ночное время; восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания элементов изображения.

Информация о месте  выполнения работы  являющихся предметом контракта: Алтайский край,

г.  Рубцовск, приложение №1 Таблица  №1.

Сроки  завершения работы: с даты заключения муниципального контракта по 15.08.2014 года.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика     ____________________________________________

(подпись)			М.П.

От Подрядчика     __________________________________________

(подпись)			М.П

Приложение №2

к Контракту №_________

Локальный сметный расчет

на приобретение и установку дорожных знаков в городе  Рубцовске в 2014 году в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске на 2011-2015 годы»

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика     ____________________________________________

(подпись)			М.П.

От Подрядчика     __________________________________________

(подпись)			М.П