Приложение № 4

к  информационной карте

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № ______

г. Рубцовск                                                                                «___»__________ 2018 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Автушко Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуем__ далее «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от ____________ № ___ заключили  настоящий  муниципальный  контракт (далее – контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства собственными и (или) привлеченными силами своевременно выполнить на условиях контракта  работы по проектированию объекта «Создание производственного бизнес-инкубатора в г. Рубцовске (строительство помещений бизнес-инкубатора и их оснащение офисным и производственным оборудованием)» в соответствии с условиями настоящего контракта и заданием на проектирование (Приложение №1).

Результатом выполненной работы по контракту является проектная документация. Проектная документация признается результатом выполненных работ по Контракту при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

1.2. Состав и объем работ определяется Приложением №1 к контракту.

1.3. Место выполнения работ: офис исполнителя с обязательным выездом на место расположения объекта в   город Рубцовск  Алтайского края.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по контракту в текущих ценах составляет: _______________ рублей, с учётом НДС. Цена контракта твердая, определяется на весь период исполнения контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, оговоренных в разделе 8 настоящего контракта.

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Контракту физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Предоставление Исполнителю аванса по настоящему контракту не предусмотрено.

2.2. В общую цену контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.3. Оплата по контракту производится в следующем порядке:

2.3.1.Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Исполнителя за фактически выполненные работы, обусловленные контрактом, включая устранение выявленных дефектов, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня с момента подписания акта выполненных работ, оформленного в установленном порядке, по мере поступления денежных средств.

2.3.2.Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

2.3.3. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания акта взаимосверки обязательств, на основании представленного Исполнителем счета.

2.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному акту и на основании представленного Исполнителем счета.

2.5. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по контракту  с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы не более 150 календарных дней с даты заключения Контракта.

3.2. Исполнитель имеет право на досрочную сдачу выполненных работ по согласованию с Заказчиком. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе осуществить ее приемку.

3.3. В случае если в пункте 11.1 настоящего контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. оказать Исполнителю консультационные услуги и содействие при возникновении вопросов в ходе выполнения муниципального контракта;

4.1.2. принять от  Исполнителя при отсутствии замечаний и недостатков, проектную документацию по акту сдачи-приемки выполненных работ;

4.1.3. оплатить выполненную по контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. проверять ход и качество работ, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.2.2. отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненной работы, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям контракта, нормативно - технической документации (техническое задание, ГОСТ, СНИП и т.д.);

4.2.3. по согласованию с Исполнителем изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта;

4.2.4. досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта;

4.2.5. давать обязательные для Исполнителя предписания при обнаружении отступлений от технического задания, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. выполнить работу в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, утвержденным техническим заданием и другими исходными  данными на проектирование, действующими государственными стандартами ГОСТ, строительными нормами и правилами СНиП, ведомственными строительными нормами ВСН и передать Заказчику ее результаты в установленный срок;

4.3.2. поставить проектную и рабочую документацию в объеме и на условиях, предусмотренных утвержденным техническим заданием конкурсной документации и другими исходными  данными на проектирование, действующими ГОСТ, СНиП, ВСН;

4.3.3. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его собственной  вине недостатки, а также ошибки в расчетах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных   техническими заданиями, до момента ввода объекта в эксплуатацию;

4.3.4. представить в органы Государственной экспертизы готовую проектную документацию со сметой и инженерными изысканиями (для объектов строительства и реконструкции), согласно выданной Заказчиком доверенности, устранить выявленные замечания и получить положительное заключение в органах Государственной экспертизы. Оплату за проведение экспертизы производит Исполнитель. В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы по проектной документации со сметой и инженерными изысканиями, оплату за повторное проведение Государственной экспертизы проводит Исполнитель;

4.3.5. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

4.3.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими  лицами;

4.3.7. в случае прекращения членства  в саморегулируемой организации, Исполнитель в трехдневный срок обязан в письменной форме известить об этом Заказчика;

4.3.8. возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения работ;

4.4.2. получать консультационные услуги Заказчика по выполняемой работе;

4.4.3. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

4.4.4. привлекать за свой счет третьих лиц (соисполнителей) для проведения необходимых по контракту работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка проектной и рабочей документации на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, производится за весь предусмотренный контрактом объем работ.

5.2. После завершения работ, при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, Исполнитель направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности к сдаче работ, акт выполненных работ, накладную, отражающую состав и комплектность сдаваемой документации, подписанные Исполнителем, счет и счет-фактуру за выполненные проектные работы.

5.3. Заказчик в момент получения от Исполнителя документации и документов, указанных в п. 5.2 контракта, подписывает накладную, при этом подписанная Сторонами накладная, подтверждает лишь факт передачи Исполнителем документации для рассмотрения (проверки)  ее Заказчиком, но не является документом, подтверждающим надлежащее выполнение Исполнителем работ по контракту.

5.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения материалов, указанных в п. 5.2. контракта должен рассмотреть и согласовать полученную документацию и при отсутствии замечаний, подписать Акт выполненных работ.

Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования рабочей документации.

При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Исполнитель не вправе продавать результат работы в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик не подписывает акт выполненных работ и направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 5.6 контракта. Приемка выполненных работ и  подписание акта выполненных работ осуществляется после устранения Исполнителем всех недостатков.

5.6. Обо всех нарушениях условий контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан уведомить об этом Исполнителя в течение 3 рабочих дней после их обнаружения.

Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом.

5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к контракту.

5.8. Техническая документация по настоящему контракту с момента исполнения Сторонами своих обязательств является собственностью Заказчика.

5.9. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.10. Обязательства Исполнителя по Контракту считаются выполненными после передачи Заказчику в необходимом количестве экземпляров рабочей документации с внесенными в нее изменениями по замечаниям государственной экспертизы и получения всех необходимых согласований, в соответствии с требованиями задания на проектирование (Приложение № 1).

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ.

6.1. Исполнитель гарантирует качество разработанной им проектной документации в соответствии с техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.2. В случае выявления ошибки или наличия дефектов в проектной документации в процессе выполнения работ по строительству составляется трехсторонний акт между Заказчиком, Исполнителем и подрядной строительной организацией.

6.3. При отказе Исполнителя, подрядной строительной организации  от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков, Заказчик вправе организовать  проведение квалифицированной экспертизы, по итогам которой составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и выдается  письменное заключение об их характере.

При этом любая из Сторон вправе обратиться для разрешения спора, связанного с качеством выполненных работ, в Арбитражный суд Алтайского края.

Услуги по проведению квалифицированной экспертизы оплачивает Исполнитель.

6.4. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет с момента подписания сторонами окончательного акта сдачи-приёмки выполненных работ, независимо от срока действия контракта. Период времени, затраченный на устранение дефектов, включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению элементов объекта с привлечением специализированных организаций и выдачей ими рекомендаций по устранению данных дефектов, в Гарантийный срок не включается.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Способами обеспечения исполнения контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям п. 7.8 контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: 1 077 721 (один миллион семьдесят семь тысяч семьсот двадцать один) рубль 11 копеек  (30% процентов начальной (максимальной) цены контракта).

(В случае применения антидемпинговых мер, согласно ч.2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет информацию, подтверждающую его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона, либо размер обеспечения исполнения контракта составит: 1 616 581 (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 67 копеек.

7.3. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем  своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

7.6. По контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя  перед Заказчиком.

7.7. Денежные средства, вносимые Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения контракта), возвращаются Исполнителю, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном обращении.

7.8. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

7.8.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;

7.8.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

7.8.2.1. сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7.8.2.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

7.8.2.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

7.8.2.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

7.8.2.5. срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7.8.2.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7.8.2.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа.

8.2.3. Размер штрафа составляет _____ руб.:

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф.

8.3.3.Размер штрафа  составляет _____ руб.

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  №1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в ходе исполнения контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.7 Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

9.1.	Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим контрактом регулируются в соответствии с действующим законодательством.

9.2.	Расторжение контракта допускается по соглашению сторон и по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10-ти календарных дней, со дня направления соглашения о расторжении.

9.4. При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, определяемые двухсторонним актом.

9.5.	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

-	при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

-	если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

-	в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и сроков исполнения контракта и объема работы, предусмотренных контрактом.

9.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с положениями ч.ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель,  дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Алтайского края.

12.3. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.

12.5. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый  Исполнитель  является правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. Все приложения к контракту являются его неотъемной частью.

К контракту прилагается:

Приложение № 1. Описание объекта закупки (Задание на проектирование)

Приложение № 2. Смета на разработку проектной документации (составляется Исполнителем).

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

# ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска 658200, РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117 Телефон (факс): (38557) 4-36-10 Адрес электронной почты: uksnn@bk.ru ИНН 2209010237 КПП 220901001 л/с 03173011720 в УФК по Алтайскому краю Отделение Барнаул г. Барнаул р/с 40204810400000006900 БИК 040173001

_____________  Автушко О.Н.                                             _______________/ ___________

(подпись)            (Ф.И.О.)	                                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.                                                                                         М.П.

Приложение №1

к  контракту №___________

от «____» __________ 2018 г.

Описание объекта закупки

Выполнение работ по проектированию объекта «Создание производственного бизнес - инкубатора в г. Рубцовске (строительство помещений бизнес - инкубатора и их оснащение офисным и производственным оборудованием)»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |  | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования |  | Приложение 1, мероприятия 1.6 государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 |  |  |
| 2. | Застройщик (технический заказчик) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска; Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117; ОГРН 1022200812765; ИНН 2209010237. |  |  |
| 3. | Инвестор |  | Администрация города Рубцовска Алтайского края; 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Ленина, д. 130; ОГРН 1022200806693; ИНН 2209011255. |  |  |
| 4. | Проектная организация |  | Определяется по результатам электронного аукциона |  |  |
| 5. | Вид работ |  | Строительство |  |  |
| 6. | Источник финансирования |  | Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края |  |  |
| 7. | Технические условия на подключение объекта |  | Технические условия предоставляются заказчиком |  |  |
| 8. | Указания о выделении этапов строительства |  | Не требуется |  |  |
| 9. | Срок строительства объекта |  | В соответствии с государственной программой Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 |  |  |
| 10. | Технико-экономические показатели объекта |  | Площадь здания бизнес-инкубатора должна быть не менее 1500 м2. |  |  |
| 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. | Идентификационные признаки объекта: Назначение Принадлежность к объектам Опасные природные процессы Принадлежность к опасным производственным объектам Пожарная и взрывопожарная опасность Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Уровень ответственности |  | Административно-бытовое, производственное Нежилые здания (код по общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94) Грунтовые воды Не относится (в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектах») Категория Д (в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Помещения с обслуживающим персоналом Нормальный |  |  |
| 12. | Требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта |  | Не требуется |  |  |
| 13. | Требования к качеству, экологичности и энергоэффективности проектных решений |  | Разработать с учетом требований действующего законодательства в части энергоэффективности. Класс энергоэффективности -С |  |  |
| 14 | Инженерные изыскания |  | Выполнить инженерно-топографические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания в объеме необходимом для проектирования. |  |  |
| 15 | Предельная стоимость строительства |  | 90 000,00 тыс. рублей |  |  |
| 16. | Сведения об источниках финансирования |  | Субсидии, предоставляемые из бюджета Алтайского края бюджету муниципального образования город Рубцовск Алтайского края |  |  |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| 17. |  | Схема планировочной организация земельного участка |  |  | Проектирование осуществлять в строгом соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и на основании утверждённого градостроительного плана земельного участка. |
| 18. |  | Полоса отвода |  |  | Не требуется |
| 19. |  | Архитектурно-художественные решения |  |  | Помещения бизнес-инкубатора должны соответствовать требованиями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Площадь здания бизнес-инкубатора должна быть не менее 1500 м2, состоящее из 2-х соединенных между собой корпусов: двухэтажный корпус бизнес-центра с техподвалом и одноэтажный производственный корпус с металлообрабатывающим оборудованием. Фронтальный корпус является зданием бизнес-центра. Разработка архитектурно-художественного решения фасада здания должно достигаться композиционным единством между внутренним пространством здания и его внешним объемом. Выполнить эскиз в нескольких вариантах (не менее 2, 3) |
| 20. |  | Требования к технологическим решениям |  |  | Выполнить с учетом размещения оборудования по металлообработке в соответствии с требованиями действующих норм, регламентам, другим нормативным документам. Использовать современное, высокоточное оборудование: - шлифовальный станок DSG-2450FND -1 шт; - фрезерный обрабатывающий центр 3-х осевой CV-11В - 1 шт; - фрезерный обрабатывающий центр 5-ти осевой Pinnocle ВХ900 -1шт; -токарный обрабатывающий центр «EX-308» -1шт - токарный обрабатывающий центр TAKISAWA «EX-910» -1 шт; -полуавтоматический ленточный станок «CUT-800LSAV» -1 шт; -сварочный аппарат Kemppi 420 -2 шт; - заточный станок. Все помещения бизнес-центра оснастить мебелью, оргтехникой (компьютер, телефон, МФУ) Конференц-зал- мультимедийной, видео- и аудиоаппаратурой |
| 21. 21.1 21.2 21.3. 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.16 21.17 |  | Конструктивные и объемно-планировочные решения Применение материалов,изделий, конструкций, оборудования Строительные конструкции Фундаменты Стены подвала, цокольный этаж Наружные стены Внутренние стены и перегородки Перекрытия Колонны, ригели Лестницы Полы Кровля Витражи, окна Двери Внутренняя отделка Наружная отделка Обеспечение безопасности объекта при опасных природных процессах Инженерная защита территории объекта |  |  | Предусмотреть применение новых материалов и технологий. Использовать современные энергосберегающие технологии. Отделочные материалы и цветовое решение согласовать с заказчиком. Выполнить из экологически чистых материалов. Ленточный, железобетонный, в производственном здании – столбчатый железобетонный. Кирпич керамический, производственное здание без подвала. Кирпич с утеплителем и вентилируемой воздушной прослойкой, в производственном – сэндвич-панели. Кирпич силикатный, перегородки гипсоволокнистые и гипсокартонные влагостойкие по каталогу «Knauf». Железобетонные плиты, производственное – без перекрытия. Без колонн, в производственном – металлические. Лестничные марши и площадки железобетонные. Коммерческий линолеум в кабинетах , керамогранит с плинтусом из материала пола высотой не менее 0,15 м в местах общего пользования, керамическая плитка в санузлах, в серверных помещениях - покрытие пола ПВХ антистатический, в производственном – бетон с обеспыливающей пропиткой. Кровля административного здания- скатная из металлочерепица; производственное здание- металлический каркас, кровельные сэндвич –панели. Окна - пластиковые, профили многокамерные: стеклопакеты 2-3-камерные согласно требованиям энергоэффективности. Двери - утепленные металлические с доводчиком и замком, окрашенные высококачественной эмалью. Внутренние -ламинированные двери МДФ с ручкой и замком. Стены- шпаклевка с последующей акриловой окраской, в санузлах- плитка; потолок - подвесные типа «Армстронг» Отделочные материалы и цветовое решение согласовать с заказчиком. Не требуется Не требуется |
| 22. 22.1 22.1.1 22.1.2 22.1.3 22.1.4 22.1.5 22.1.6 22.2 22.2.1 22.2.2 22.2.3 22.2.4 |  | Инженерно-технические решения Внутренние сети Отопление Вентиляция Водопровод Канализация Электроснабжение Пожарная и охранная сигнализация Наружные сети Водоснабжение Водоотведение Отопление Электроснабжение |  |  | Используемые инженерные системы должны обеспечивать надежное функционирование и безопасность Разводку системы отопления выполнить из труб ПП. В качестве нагревательных приборов предусмотреть биметаллические радиаторы. Для возможности регулирования теплоотдачи приборы оборудуются термостатическими клапанами установка запорной арматуры для возможности отключения приборов, а также установку кранов для спуска воздуха Тепловая изоляция трубопроводов – типа «энергофлекс». Над главным входом в здание предусмотреть установку тепловой завесы Предусмотреть естественную и принудительную системы вентиляции Проектом предусмотреть установку прибора учета холодной и горячей воды на вводе в здание. Водопроводную сеть запроектировать из полипропиленовых труб. Канализационную запроектировать из ПВХ труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами. ВРУ разместить в специальном помещении – электрощитовой, групповую и распределительную сеть выполнить кабелем с медными жилами с оболочкой нераспостраняющей горение с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS и огнестойкими FR-LS. Светильники светодиодные выбирать в соответствии с категорией и назначением помещений. На путях эвакуации людей устанавливаются световые указатели «Выход» с блоками БАП. Выполнить молниезащиту зданий. Предусмотреть в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно технических условий Согласно технических условий Согласно технических условий Согласно технических условий |
| 23. |  | Мероприятия по охране окружающей среды |  |  | Разработать мероприятия в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 24. |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  | Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом РФ от 28.07.2008 № 123-ФЗ от 28.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в том числе декларацию пожарной безопасности на объект в соответствии с приказом МЧС РФ от 24.02.2009 №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации деклараций пожарной безопасности». Выполнить расчет на пожаротушение. |
| 25. |  | Энергоэффективность |  |  | Разработать с учетом требований действующего законодательства в части энергоэффективности. Предусмотреть применение энергосберегающих технологий. |
| 26. |  | Требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов |  |  | Группа мобильности-М1-М4 1.Предусмотреть условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию и устройство мест для парковки личного транспорта МГН с учетом требований СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция от 15.05.2017) 2. На крыльцах и перепадах тротуаров предусмотреть пандусы для провоза ручной клади и проезда инвалидов-колясочников. |
| 27. |  | Требования по обеспечению антитеррористической защищенности |  |  | Не требуются |
| 28. |  | Требования к соблюдению безопасных условий пребывания людей на объекте и безопасного воздействия объекта на окружающую среду |  |  | Согласно Федеральному закону РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| 29. |  | Требования к технической эксплуатации и обслуживанию объекта |  |  | Согласно ст. 55.24 ГрК РФ «Требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений» |
| 30. |  | Требования к проекту организации строительства объекта |  |  | Согласно п.23 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 31. |  | Снос зданий, зеленых насаждений, перенос инженерных коммуникаций |  |  | Не требуется |
| 32. |  | Решения по благоустройству прилегающей территории |  |  | Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие ориентацию и безопасное передвижение на улице инвалидов; парковку для легковых автомобилей; устройство малых форм. Озеленение территории выполнить с учетом минимальных нормативных показателей. Покрытие дорог и автостоянки – асфальтобетонное. Покрытие тротуаров – бетонная плитка. В дворовой зоне предусмотреть въезд и выезд хозяйственных машин и хранения личных автомобилей Предусмотреть ограждение дворовой территории. |
| 33. |  | Восстановление (рекультивация) нарушенных земель |  |  | Не требуется |
| 34. |  | Требования к местам складирования излишков грунта и мусора и протяженность маршрута их доставки |  |  | Грунт на расстояние 5 км, мусор – на расстояние10 км. Согласно Федеральному закону РФ № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» |
| 35. |  | Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства |  |  | Не требуется |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |  |
| 36. | Требования к составу проектной документации |  |  | Состав и содержание разделов разработать в соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |  |
| 37. | Требования к подготовке сметной документации |  |  | 1.Составить сводные сметные расчеты в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне цен 2001 года. 2.Локальные сметы выполнить в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 года и в текущем уровне цен в сметно-нормативной базе, действующей в Алтайском крае на дату выдачи документации. 3.Разработать локальные сметы на пусконаладочные работы. 4.В ССР включить затраты на авторский надзор, на прохождение государственной экспертизы. 5.Сметную документацию выдать в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде |  |
| 38. | Подготовка демонстрационных материалов |  |  | Не требуется |  |
| 39. | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах |  |  | На предпроектной стадии рассмотреть не менее 2-х вариантов архитектурно-планировочного решения бизнес-инкубатора и представить на согласование Заказчику. |  |
| 40. | Указания о необходимости согласования проектной документации |  |  | Выполнить все необходимые согласования и заключения в соответствии с установленным порядком. |  |
| 41. | Необходимость представления проектной документации на электронных носителях |  |  | Проектную документацию выдать в 1-ом экземпляре, рабочую документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (текстовая и графическая части в формате PDF, сметную документацию в формате AРПС и Word или Excel). |  |
| 42. | Срок разработки проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы |  |  | Срок сдачи проектной документации заказчику с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства составляет не более 150 календарных дней с даты заключения контракта. |  |

Заказчик:                                                                                    Исполнитель:

_____________  Автушко О.Н.                                                 _____________  __________

(подпись)            (Ф.И.О.)                                                          (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.                                                                                            М.П.

Приложение №2

к  контракту №___________

от «____» __________ 2018 г.

Смета на разработку проектной документации