Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 1 1394150

 Наименование стройки- Ремонт улично-дорожной сети в г.Рубцовск по ул.Октябрьская от ФОРМА 5 АВС-4

 ул.Светлова до ул.Северная в Рубцовском районе

 Объект номер

 Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 02-01-01

 нa Дорожная одежда

 Наименование объекта-

Основание:

 Сметная стоимость 7430,117 тыс.руб.

 Нормативная трудоемкость 1541 чел.-ч

 Сметная заработная плата 379,462 тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :ШИФР НОМЕРА: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, :ЕДИНИЦА : КОЛИЧЕСТВО : СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

 NN :НОРМАТИВОВ : ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ :ИЗМЕРЕ- : :

 ПП :И КОДЫ РЕ- : И ЕГО МАССА : НИЯ :-----------------------: руб.

 : СУРСОВ : : : НА ЕД. :ПО ПРОЕКТ- :-----------------------

 : : : : ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ :НА ЕД.ИЗМ. : ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда

 ===============================================

 1 27-03-011- -Срезка существующего покрытия с применением 100 м2 69,16 2334,58 161460

 02 импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм,

 ГЭСН-2017 толщина слоя до 10 см. Производство работ на одной

 Минстрой половине проезжей части при систематическом движении

 РФ пр. № транспорта на другой, применены коэффициенты к

 1038/пр оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости

 ГЭСН эксплуатации машин - 1,2

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 1. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,9=188,39) чел.-ч 0,504 34,857 188,39 6567

 1. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,512 104,57 271,72 28414

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 505,79 34980

 1. 3 91.14.03-0Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т маш.-ч 0,42 29,047 703,4 20432

03 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,42 29,047 286,90 8333,58

 1. 4 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,036 2,49 887,33 2209

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,036 2,49 246,20 613,04

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 2 1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. 5 91.08.10-0Фрезы самоходные дорожные импортного производства с маш.-ч 0,528 36,516 2849,14 104041

54 ФСЭМ-2001 Минстршириной барабана от 1000 мм до 1300 мм

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,528 36,516 286,90 10476,44

 1. 6 91.13.01-0Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 0,528 36,516 765,35 27948

32 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,528 36,516 246,20 8990,24

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 2235,82 154629

 1. 7 01.7.03.01Вода м3 0,175 12,103 21,77 263

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 3,81 263

 Накладные расходы % 121 612 42326

 Сметная прибыль % 65 328,76 22737

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 3275,34 226523

 2 Сборник -Транспортировка фрезерованного материала в бурт на 1 т груза 1590,7 115,84 184267

 Цены в 10 км

 строительс

 тве

 2018-1

 03-21-01-0

 10

 3 27-06-026- -Розлив битума из расчета 0,4 кг/м2. Производство т 2,996 19271,08 57736

 01 работ на одной половине проезжей части при

 ГЭСН-2017 систематическом движении транспорта на другой,

 Минстрой применены коэффициенты к оплате труда

 РФ пр. № рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации

 1038/пр машин - 1,2

 ГЭСН

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 3. 1 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,792 2,373 229,91 546

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 182,09 546

 3. 2 91.08.02-0Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 0,396 1,186 1005,39 1193

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел.-ч 0,792 2,372 229,91 545,35

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 3 1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 398,13 1193

 3. 3 01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 1,03 3,086 18323,25 56543

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 18872,95 56543

 Накладные расходы % 121 220,33 660

 Сметная прибыль % 65 118,36 355

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 19609,77 58751

 4 68-10-1 -Устройство выравнивающего слоя из пористой 100 т 10,52 251889,5 2649878

 ГЭСНр-2017 асфальтобетонной смеси марки 1. Выполнение работ в

 Минстрой условиях непрекращающегося движения транспорта

 РФ пр. № применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих -

 1038/пр 1,2, к нормам и стоимости эксплуатации машин - 1,2

 ГЭСНр

 разд. 68

 ТЧ

 п.1.68.3

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 4. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1=217,54) чел.-ч 35,988 378,594 217,54 82359

 4. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 35,88 377,458 293,31 110712

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 18352,77 193071

 4. 3 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т маш.-ч 6,912 72,714 664,42 48313

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 6,912 72,714 246,20 17902,19

 4. 4 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т маш.-ч 22,416 235,816 844,48 199142

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 22,416 235,816 306,55 72289,39

 4. 5 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,96 10,099 887,33 8961

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,96 10,099 246,20 2486,37

 4. 6 91.08.01-0Укладчики асфальтобетона маш.-ч 5,592 58,828 1219,02 71712

21 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 5,592 58,828 306,55 18033,72

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 31190,93 328129

 4. 7 04.2.01.02Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и т 101 1062,52 2105,13 2236743

-0011 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона

 щебеночные и гравийные), марка I

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 4 1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. 8 01.3.01.03Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,005 0,0526 50321,21 2647

-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 212869,74 2239390

 Накладные расходы % 88 16150,44 169903

 Сметная прибыль % 48 8809,33 92674

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 276849,26 2912454

 5 27-06-020- -Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА-15. 1000 м2 7,491 383142,41 2870120

 01 Производство работ на одной половине проезжей части

 ГЭСН-2017 при систематическом движении транспорта на другой,

 Минстрой применены коэффициенты к оплате труда

 РФ пр. № рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации

 1038/пр машин - 1,2

 ГЭСН

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 5. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=214,33) чел.-ч 45,96 344,286 214,33 73791

 5. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 22,944 171,874 292,66 50301

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 16565,46 124092

 5. 3 91.08.02-0Гудронаторы ручные маш.-ч 1,68 12,585 12,61 159

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- -- --

 5. 4 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т маш.-ч 4,752 35,597 664,42 23652

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 4,752 35,597 246,20 8763,98

 5. 5 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т маш.-ч 13,812 103,466 844,48 87375

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 13,812 103,466 306,55 31717,50

 5. 6 91.05.05-0Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш.-ч 0,036 0,269676 863 233

14 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,036 0,269676 286,90 77,37

 5. 7 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,468 3,506 887,33 3111

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,468 3,506 246,20 863,18

 5. 8 91.08.01-0Укладчики асфальтобетона маш.-ч 3,828 28,676 1219,02 34956

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 5 1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 3,828 28,676 306,55 8790,63

 5. 9 91.14.02-0Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,048 0,359568 531,31 191

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,048 0,359568 246,20 88,53

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 19980,72 149676

 5.10 01.7.03.01Вода м3 0,2 1,498 21,77 33

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 5.11 01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 0,0108 0,080903 18323,25 1482

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 5.12 08.1.02.11Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,0062 0,046444 57834,69 2686

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 5.13 11.1.03.01Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, ширинойм3 0,15 1,124 5344,61 6005

-0079 ФССЦ-2001 Мин75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

 5.14 04.2.03.01Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 т 96,6 723,631 3643,36 2636447

-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 353311,09 2646653

 Накладные расходы % 121 20044,21 150151

 Сметная прибыль % 65 10767,55 80660

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 413954,16 3100931

 6 27-06-021- -На 1 см изменения толщины покрытия добавлять к норме1000 м2 7,491 88272,36 661248

 01 27-06-020-01. Производство работ на одной половине

 ГЭСН-2017 проезжей части при систематическом движении

 Минстрой транспорта на другой, применены коэффициенты к

 РФ пр. № оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости

 1038/пр эксплуатации машин - 1,2

 К=2

 ГЭСН

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 6. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=214,33) чел.-ч 0,216 1,618 214,33 347

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 46,3 347

 6. 2 91.08.02-0Гудронаторы ручные маш.-ч 0,432 3,236 12,61 41

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- -- --

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 6 1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 5,45 41

 6. 3 01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 0,0028 0,020975 18323,25 384

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 6. 4 04.2.03.01Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 т 24,2 181,282 3643,36 660476

-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 88220,62 660861

 Накладные расходы % 121 56,02 420

 Сметная прибыль % 65 30,09 225

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 88358,47 661893

 7 27-08-001- -Устройство обочин из щебеночной смеси толщиной 10 1000 м2 1,4 168675,36 236146

 11 см. Производство работ на одной половине проезжей

 ГЭСН-2017 части при систематическом движении транспорта на

 Минстрой другой, применены коэффициенты к оплате труда

 РФ пр. № рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации

 1038/пр машин - 1,2

 ГЭСН

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 7. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=181,98) чел.-ч 57,948 81,127 181,98 14764

 7. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 31,308 43,831 266,09 11663

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 18876,1 26427

 7. 3 91.01.02-0Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 маш.-ч 4,296 6,014 1219,89 7337

04 ФСЭМ-2001 Минстрл.с.) пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 4,296 6,014 286,90 1725,42

 7. 4 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 4,476 6,266 887,33 5560

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 4,476 6,266 246,20 1542,69

 7. 5 91.06.05-0Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.-ч 9,816 13,742 639,57 8789

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 9,816 13,742 213,62 2935,57

 7. 6 91.08.03-0Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8маш.-ч 12,72 17,808 639,46 11388

13 ФСЭМ-2001 Минстртй РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 12,72 17,808 306,55 5459,04

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 23624,29 33074

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 7 1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 7. 7 02.2.04.04Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) м3 130 182 1031,31 187698

-0005 ФССЦ-2001 Минномер С5, размер зерен 0-40 мм

 7. 8 01.7.03.01Вода м3 20 28 21,77 610

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 134505,7 188308

 Накладные расходы % 121 22840,08 31976

 Сметная прибыль % 65 12269,47 17177

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 203784,91 285299

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 руб. . . . . . . . 6820854

 В ТОМ ЧИСЛЕ:

 Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 6820854

 Материалы - руб. . . . . . . . . 5792018

 Всего заработная плата - руб. . . . . . . . . 379462

 Транспортные расходы - руб. . . . . . . . . 184267

 Накладные расходы - руб. . . . . . . . . 395436

 Сметная прибыль - руб. . . . . . . . . 213828

 ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 7430117

 Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 1541

 Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 379462

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 руб. . . . . . . . . 7430117

 Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 1541

 Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 379462

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ ,руб. . . . . . . . 6820854

 В ТОМ ЧИСЛЕ:

 Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 6820854

 Материалы - руб. . . . . . . . . 5792018

 Всего заработная плата - руб. . . . . . . . . 379462

 Транспортные расходы - руб. . . . . . . . . 184267

 Накладные расходы - руб. . . . . . . . . 395436

 Сметная прибыль - руб. . . . . . . . . 213828

 ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 7430117

 Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 1541

 Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 379462

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ руб. . . . . . . . . 7430117

 Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 1541

 Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 379462

 НДС 18% руб. 1337421

 ИТОГО с учетом НДС 18% руб. 8767538

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 1 1394150

 Наименование стройки- Ремонт улично-дорожной сети в г.Рубцовск по ул.Октябрьская от ФОРМА 4А АВС-4

 ул.Светлова до ул.Северная в Рубцовском районе

 Объект номер

 Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-01

 (Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

 нa Дорожная одежда

 Наименование объекта-

Основание:

 Сметная стоимость 7430,117 тыс.руб.

 Нормативная трудоемкость 1541 чел.-ч

 Сметная заработная плата 379,462 тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :ШИФР НОМЕ-: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, :ЕДИНИЦА :КОЛИЧЕСТВО : СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

 NN : РА НОРМА-: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ :ИЗМЕРЕ- : ЕДИНИЦ ПО :

 ПП : ТИВОВ И : И ЕГО МАССА : НИЯ : ПРОЕКТНЫМ : руб.

 : КОДЫ РЕ- : : : ДАННЫМ :-----------------------

 : СУРСОВ : : : :НА ЕД. ИЗМ.: ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ

 НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №02-01-01

 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

 --------------------

 1 АВС 000001 -Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 840,482016 211,58 177827

 2 АВС 000003 -Затраты труда машинистов чел.-ч 700,105056 288,01 (201635)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: руб. 177827

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

 -----------------------------------

 1 91.14.03-003-Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т маш.-ч 29,0472 703,4 20431,8

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 29,0472 286,90 8333,64

 2 91.01.02-004-Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 6,0144 1219,89 7336,91

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 6,0144 286,90 1725,53

 3 91.08.02-001-Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 1,186416 1005,39 1192,81

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 2 1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел.-ч 2,372832 229,91 545,54

 4 91.08.02-011-Гудронаторы ручные маш.-ч 15,820992 12,61 199,5

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- --

 5 91.08.03-016-Kатки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т маш.-ч 108,311472 664,42 71964,31

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 108,311472 246,20 26666,28

 6 91.08.03-018-Kатки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т маш.-ч 339,282012 844,48 286516,87

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 339,282012 306,55 104006,90

 7 91.05.05-014-Kраны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш.-ч 0,269676 863 232,73

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,269676 286,90 77,37

 8 91.13.01-038-Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 22,361148 887,33 19841,72

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 22,361148 246,20 5505,31

 9 91.06.05-011-Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.-ч 13,7424 639,57 8789,23

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 13,7424 213,62 2935,65

 10 91.08.10-054-Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной маш.-ч 36,51648 2849,14 104040,56

 ФСЭМ-2001 барабана от 1000 мм до 1300 мм

 Минстрой РФ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 3 1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 36,51648 286,90 10476,58

 11 91.08.01-021-Укладчики асфальтобетона маш.-ч 87,503388 1219,02 106668,38

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 87,503388 306,55 26824,16

 12 91.14.02-001-Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,359568 531,31 191,04

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,359568 246,20 88,53

 13 91.13.01-032-Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 36,51648 765,35 27947,89

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 36,51648 246,20 8990,36

 14 91.08.03-013-Kатки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т маш.-ч 17,808 639,46 11387,5

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 17,808 306,55 5459,04

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: руб. 666741

 В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: руб. 201635

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

 ------------------------

 1 02.2.04.04-0-Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, м3 182 1031,31 187698,42

 005 размер зерен 0-40 мм

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 2 04.2.01.02-0-Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон т 1062,52 2105,13 2236742,73

 011 (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные),

 ФССЦ-2001 марка I

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 4 1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3 01.7.03.01-0-Вода м3 41,6012 21,77 905,66

 001

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 4 01.2.01.01-0-Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 3,1877576 18323,25 58410,08

 019

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 5 08.1.02.11-0-Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,0464442 57834,69 2686,09

 001

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 6 01.3.01.03-0-Kеросин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,0526 50321,21 2646,9

 002

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 7 11.1.03.01-0-Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 1,12365 5344,61 6005,47

 079 толщиной 40-75 мм, III сорта

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 8 04.2.03.01-0-Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 т 904,9128 3643,36 3296923,1

 002

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: руб. 5792018

 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

 ------------------------

 1 ССборник -Транспортировка фрезерованного материала в бурт на 10 км 1 т 1590,7 115,84 184266,69

 Цены в груза

 строительств

 е 2018-1

 03-21-01-010

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: руб. 184267

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ руб. 6820854

 Накладные расходы - руб. 395436

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: руб. 7216289

 Сметная прибыль - руб. 213828

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 5 1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: руб. 7430117

 НДС 18% руб. 1337421

 ИТОГО с учетом НДС 18% руб. 8767538

 Составил инженер М.А. Неклюдова

 Проверил рук.группы Л.В. Найман