***Приложение № 1***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

на выполнение работ по отсыпке щебнем дорог общего пользования на территории города Рубцовска Алтайского края.

**1. Перечень и количество выполняемых работ**

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) |
| и код позиции по КТРУ (при наличии) |
| 1. | Выполнение работ по отсыпке дорог общего пользования щебнем на территории города Рубцовска Алтайского края | 42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог | усл. ед. | 1 |

**2. Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам выполняемых работ:**

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).

2.2. Щебень для устройства основания должен быть фракции 31,5-63 и 0-31,5 согласно ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из плотных горных пород. Технические условия».

2.3. Марка по дробимости должна быть не ниже 600 согласно ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из плотных горных пород. Технические условия».

**3. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:**

3.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ (соответствующими нормативными правилами (СП) и ГОСТ).

3.2. Подрядчик предоставляет свои предложения по организации производства работ. Производство работ выполняется в стесненных условиях труда - на одной половине проезжей части при систематическом движении на другой.

3.3. Безопасность выполняемых работ, мероприятия по охране труда должны выполняться согласно требованиям Трудового Кодекса РФ.

3.4. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3.5. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.6. Заказчик вправе привлекать на договорной основе сторонние специализированные организации на оказания части услуг по техническому надзору, включая лабораторные испытания материалов и изделий.

3.7. Представители Заказчика и специализированной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ:

3.8. Подрядчик должен выполнить все работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта.

3.9. Подрядчик должен обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

3.10. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

**4. Место выполнения работ:** Российская Федерация, Алтайский край, улично-дорожная сеть города Рубцовска по заявкам Заказчика.

Заявки направляются Подрядчику по средствам электронной почты, а также дублируются по телефону.