

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2025 № 478

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)»

С целью актуализации муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» (далее – Программа, с изменениями от 04.03.2021 № 527, от 27.12.2021 № 3654, от 01.02.2022 № 230, от 27.12.2022   
   № 4272, от 08.06.2023 № 1818, от 28.11.2023 № 3791, от 04.03.2024 № 613, от 06.12.2024 № 3454,) следующие изменения:
   1. раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2019-2028 годы составит  537207,5 тыс. рублей, из них за счёт средств внебюджетных источников - 530000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 530000,0 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города Рубцовска) -  7207,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 1298,0 тыс. рублей;  2021 год – 810,5 тыс. рублей;  2022 год – 834,4 тыс. рублей;  2023 год – 1464,6 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 1800,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 1000,0 тыс. рублей.  Объёмы финансирования уточняются исходя из принятых технических решений, фактически сложившихся цен на услуги и товарно-материальные ценности, возможностей бюджета города Рубцовска и государственных внебюджетных фондов |

»;

* 1. в части второй раздела 1 Программы после слов «В муниципальном образовании» дополнить словами «городской округ»;
  2. таблицы 3, 4, 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 27.02.2025 № 478

«Таблица 3

Сведения об индикаторах программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) в соответствии с поставленной задачей | Задача муниципальной программы | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | | | | | |
| год, предшествующий году разработки муниципальной программы  (2018 факт) | год разработки муниципальной программы  (2019 оценка) | годы реализации программы | | | | | | | | | | Итого |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Осуществление горячего водоснабжения для населения города в соответствии с установленными требованиями (в части температуры) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество жилых домов с обеспеченным ГВС надлежащего качества (температуры) | Задача 1. Выбор и реализация технических мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 786 | 788 |

».

«Таблица 4

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель. Осуществление горячего водоснабжения для населения города в соответствии с установленными требованиями (в части температуры) | 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 834,4 | 1464,6 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 531000,0 | 537207,5 | Всего |
|  | | | | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 834,4 | 1464,6 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 7207,5 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530000,0 | 530000,0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Выбор и реализация технических мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) | 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 834,4 | 1464,6 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 531000,0 | 537207,5 | Всего |
|  | | | | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 834,4 | 1464,6 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 7207,5 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530000,0 | 530000,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1.Организационные мероприятия: сбор информации по объектам потребителей ГВС и др. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  | | | | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Выполнение научно-исследовательской работы на тему «Предварительное технико-экономическое обоснование мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска (Алтайский край) горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» | 0,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | Всего |
|  | | | | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г. Рубцовск | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего |
|  | | | | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Выполнение предпроектных проработок и разработка ПСД на 3 пусковых комплекса | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | Всего |
|  | | | | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 30,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5. Реконструкция системы централизованного горячего водоснабжения в  г. Рубцовске | 0,0 | 0,0 | 780,5 | 783,4 | 1464,6 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 531000,0 | 535828,5 | Всего |
|  | | | | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 780,5 | 783,4 | 1464,6 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 5828,5 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530000,0 | 530000,0 | внебюджетные источники |

».

«Таблица 5

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего финансовых затрат | 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 834,4 | 1464,6 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 531000,0 | 537207,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 834,4 | 1464,6 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 7207,5 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530000,0 | 530000,0 |
| Капитальные вложения из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530000,0 | 530000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530000,0 | 530000,0 |
| НИОКР\* | 0,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 0,0 | 1000,0 | 810,5 | 834,4 | 1464,6 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 6909,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0,0 | 1000,0 | 810,5 | 834,4 | 1464,6 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 6909,5 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».