Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)»

за 2024 год

С целью осуществления горячего водоснабжения для населения города в соответствии с установленными требованиями (в части температуры) управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее - Управление) разработана муниципальная программа «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи – выбор и реализация технических мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры).

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждено финансирование Программы на 2024 год в размере   
1500,0 тыс. рублей.

В течение 2024 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.03.2024 № 613, от 06.12.2024 № 3454 в данную Программу внесены изменения в части финансирования и сведений о значениях индикаторов муниципальной программы.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2024 год, в рамках реализации данной Программы на 2024 год предусмотрено финансирование в размере 0 тыс. рублей. В 2024 году запланированы организационные мероприятия, не требующие финансирования. Фактическое финансирование составило 0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 100% от плана.

За отчетный год в рамках Программы инициированы и проведены собрания собственников помещений МКД, в которых есть жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, проведен анализ протоколов общих собраний собственников по вопросу модернизации системы горячего водоснабжения путем установки АИТП в подвальном помещении МКД. Фактическое значение индикатора Программы, через которое выражается результат её реализации в 2024 году, соответствуют запланированному значению и равен 0.

В связи с проведением не финансируемых организационных мероприятий, а также учитывая отсутствие планового значения показателя, комплексная оценка эффективности реализации Программы проведена на основе одного критерия - степени реализации программных мероприятий (100%). Комплексная оценка муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» за 2024 год составила 100%, что характеризует выполнение программы за данный период в полном объеме.

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры),

реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2024 год

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/1)\*((1)\*100%)=100%

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%)/1=100% - высокий уровень эффективности

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460